Україна

МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Менського району Чернігівської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22 березня 2019 року                         м. Мена                                № 50

Про  заходи по благоустрою

та озелененню  територій населених

пунктів Менської міської об’єднаної

територіальної громади  на 2019 рік

З метою поліпшення благоустрою, озеленення населених пунктів Менської ОТГ, покращення санітарного стану, автомобільних доріг, прилеглих до них територій, впорядкування цвинтарів, пляжів, парків та скверів, якісної підготовки об’єктів  благоустрою до державних, релігійних, міських та сільських свят, залучення громадськості до вирішення питань благоустрою та озеленення населених пунктів, підвищення рівня екологічної культури, враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 13.12.2011 №22265/27/1-10 щодо продовження безстрокової компанії із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах «За чисте довкілля», Указу Президента України від 06.08.1998 р. №855/98 “Про день довкілля”, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами благоустрою території міста Мена та забезпечення в ньому чистоти, порядку, утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, правилами благоустрою населених пунктів, що ввійшли до складу Менської ОТГ,  виконавчий комітет Менської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити план заходів по благоустрою та озелененню населених пунктів Менської ОТГ на 2019 рік згідно додатку №1, додається.

2.Провести щорічні акції з благоустрою та озеленення населених пунктів «За чисте довкілля» - квітень-травень та вересень-жовтень 2019 року.

3.У рамках акції «За чисте довкілля» проводити дні благоустрою 6 та 20 квітня та 14 вересня 2019 року.

4.Провести 6 квітня 2019 року День довкілля.

5.Долучитися до Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою разом!» та провести 17 квітня прибирання в рамках акції «Зробимо Менську ОТГ чистою разом!».

6.Визначити санітарним днем для прибирання території населених пунктів Менської ОТГ та власних територій підприємствами, установами, організаціями та жителями громади  -  п’ятницю.

7.Зобов’язати керівника КП “Менакомунпослуга” та рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, що здійснюють свою діяльність на території населених пунктів Менської ОТГ, директорам  закладів освіти, фізичним особам-підприємцям, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, будинковим та вуличним комітетам, релігійним громадам та жителям громади з метою постійного підтримання чистоти і порядку на розподілених згідно зі схемами (для м. Мена додатки №№ 2-9 – додаються) або розмежуванням, наведеним в правилах благоустрою населених пунктів, що увійшли до складу Менської ОТГ, та власних територіях:

- прийняти участь у проведенні весняної та осінньої акцій з благоустрою та озеленення  населених пунктів Менської ОТГ «За чисте довкілля» та днів благоустрою;

- забезпечити виконання заходів благоустрою та озеленення населених пунктів Менської ОТГ на 2019 рік, передбачених у додатку №1;

- постійно проводити роботу з благоустрою та санітарної очистки розподілених територій;

- проводити додаткові прибирання розподілених територій не пізніше ніж за тиждень до свят: Пасха, 1і 2 Травня, День перемоги, Трійця, День Конституції України, День Незалежності України, Новий рік, день визволення міста Мена від німецько-фашистських загарбників.

8.Директору КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради:

- продовжити роботу з укладання договорів на вивезення твердих/рідких побутових відходів з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами – підприємцями та жителями міста Мена;

- проводити роботу з недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ, а у разі виявлення таких звалищ негайно проводити заходи по їх ліквідації.

9.Виконкому Менської міської ради постійно проводити роз’яснювальну роботу з населенням міста щодо дотримання Правил благоустрою території міста Мена та забезпечення в ньому чистоти, порядку, утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, Правил благоустрою населених пунктів, що ввійшли до складу Менської ОТГ.

10.Рекомендувати депутатам Менської міської ради ініціювати серед жителів населених пунктів громади (по закріплених територіях) проведення толоки з прибирання та благоустрою територій, озеленення.

11.Рекомендувати Менському ВП  ГУНП в Чернігівській області посилити контроль за дотриманням Правил благоустрою міста Мена та забезпечення в ньому чистоти, порядку, утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, Правил благоустрою населених пунктів, що ввійшли до складу Менської ОТГ.

12.Заступнику міського голови з питань діяльності виконкому (Гайдукевич М.В.) та інспектору з благоустрою КП  «Менакомунпослуга» (Золотаренко О.М.) здійснювати контроль за організацією виконання заходів, передбачених даним рішенням.

13.Інформацію про заходи в рамках акцій з благоустрою та озеленення населених пунктів Менської ОТГ висвітлювати на офіційному сайті Менської міської ради та в інших засобах масової інформації.

14.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова	Г.А.  Примаков

Додаток 1 до рішення виконкому №50 від 22.03.2019 року

З А Х О Д И

по благоустрою та озелененню населених пунктів Менської ОТГ на 2019 рік

| № п/п | Найменування робіт | Виконавці | Кількість | Строки виконання | Хто контролює | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Благоустрій в’їздів в м. Мена |  |
| 1.1 | Ремонт в’їзних знаків | КП “Менакомунпослуга” | 5 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 1.2 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 1.3 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП “Менакомунпослуга”, громадські організації, школи, ОСББ | 250 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| ІІ. Благоустрій центру міста |  |
| 2.1 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури, райдержадміністрації. | КП “Менакомунпослуга”, Міський БК, РДА | 300 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 2.2 | Благоустрій території біля церков | Церковні православні общини Київського та Московського патріархатів (Томишин В.М., Лугановський М.,Кичуга М., Шемендюк В.) |  | протягом року | Настоятелі церков |  |
| 2.3 | Благоустрій території багатоповерхових будинків, догляд за ігровими майданчиками | ОСББ, жителі будинків |  | ІІ кв. ІІІ кв. | ОСББ |  |
| 2.4 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі |  | протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 2.5 | Ремонт та постійний догляд за ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку | КП “Менакомунпослуга” |  | протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| ІІІ. Благоустрій вулиць міста |  |
| 3.1. | Облаштування майданчиків для роздільного збирання сміття | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3.2 | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 3.3 | Висаджування квітів вул. Троїцька, біля могили Невідомого солдата, облаштування місць масових розстрілів, поховань та пам’ятників по місту | КП “Менакомунпослуга”, громадські організації, молодь | 500 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3.4 | Проведення впорядкувальних робіт в міському парку ім. Т.Г. Шевченка, сквері ім. Небесної Сотні, в центрі міста (біля ПриватБанку) | КП “Менакомунпослуга”, громадські організації | 7000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3.5 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 3.6 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі міста, установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки. | Згідно заключених договорів з міською радою, КП “Менакомунпослуга”, Менське відділення ГУНП в Чернігівській області |  | II – III кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 3.7 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень на вулицях міста | КП«Менакомунпослуга», спільно з жителями |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3.8 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів на вулицях міста | Підприємства, установи, організації, громадяни міста |  | ІІ – ІІІ кв. | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 3.9 | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, автовокзал, ринки та ін.) | КП “Менакомунпослуга”, підприємства, установи, організації, громадяни міста |  | ІІ кв. | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 3.10 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 3.11 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території міста | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі міста. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 3.12 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій міста, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій міста |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 3.13 | Утримання в задовільному стані номерних знаків житлових будинків, табличок та вивісок на службових, виробничих та інших будівлях. | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі міста |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3.14 | Облаштування урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, біля торгових палаток, павільйонів та інших споруд, та забезпечення їх утримання в належному естетичному, технічному стані (відповідно до п.8.1.11 Правил благоустрою міста Мена) | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  | Протягом року | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  |
| 3.15 | Ремонт огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3.16 | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць. | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3.17 | Періодична чистка системи зливної каналізації | КП “Менакомунпослуга”, Менська міська рада відповідно до заключених договорів |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3.18 | Благоустрій та санітарна очистка розподілених територій, особливо проведення прибирання розподілених територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», ДНЗ ім..Гагаріна, “Дитяча академія”, “Сонечко”, Менська гімназія, ЗОШ ім. Т.Г. Шевченка, СЮТ, музична школа, ЦДЮТ, керівники підприємств, установ та організацій міста всіх форм власності, ФОП, ОСББ, будинкові та вуличні комітети, релігійні громади та жителі міста |  | Постійно | Менська міська рада | Розподіл територій відповідно до додатків 2-9. Свята: Пасха, 1 Травня, День перемоги, Трійця, День Конституції України, День Незалежності України, Новий рік, день визволення міста Мена від німецько-фашистських загарбників |
|  |  | Макошинський старостинський округ |  |  |  |  |
|  | Ремонт в’їзних знаків | КП “Менакомунпослуга” | 1 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень на території смт Макошине, с. Остапівка | КП “Менакомунпослуга” спільно з жителями |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  | Організація висаджування дерев, кущів, квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури, селищної ради на території школи, дитячого садку. | КП “Менакомунпослуга”, школа, дитячий садок, Будинок культури, громадські організації | 1000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  | Поточний ремонт та облаштування дощок оголошень | КП “Менакомунпослуга”, | 5 | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Благоустрій території багатоповерхових будинків | Жителі будинків |  | ІІ кв. ІІІ кв. | Жителі будинків |  |
|  | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі |  | протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
|  | Ремонт та постійний догляд за спортивними та ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку в тому числі на берегу р. Десна | КП “Менакомунпослуга”, школа, дитячий садок |  | протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та підсипка і грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Висаджування квітів біля Обеліску, біля могил загиблих воїнів, облаштування місць масових розстрілів, поховань та пам’ятників | КП “Менакомунпослуга”, громадські організації, молодь, школа | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  | Проведення робіт по упорядкуванню території ринкового майданчику, стадіону, парку біля Будинку культури в смт. Макошине | КП “Менакомунпослуга” | 3000 м2 | постійно | Менська міська рада |  |
|  | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” | 3 | ІІІ кв. Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі, установка та заміна дорожніх знаків. | Згідно заключених договорів з міською радою, КП “Менакомунпослуга”, за погодженням з Менським відділення поліції ГУНП в Чернігівській області |  | II – III кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів на вулицях селища Макошине, села Остапівка | КП “Менакомунпослуга”, підприємства, установи, організації, жителі населених пунктів |  | ІІ – ІІІ кв. | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
|  | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, стадіон, залізничний вокзал, територія ринкового майданчику та ін.) | КП “Менакомунпослуга”, підприємства, установи, організації, жителі населених пунктів |  | ІІ кв. | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
|  | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
|  | Видалення аварійних та перерослих дерев на території селища Макошине, села Остапівка | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі населених пунктів. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
|  | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
|  | Утримання в задовільному стані номерних знаків житлових будинків, табличок та вивісок на службових, виробничих та інших будівлях. | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі населених пунктів |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Облаштування урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, інших торгівельних споруд, та забезпечення їх утримання в належному естетичному, технічному стані (відповідно до Правил благоустрою ) | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  | Протягом року | Керівникам підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  |
|  | Ремонт огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць. | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Періодична чистка системи зливної каналізації | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Благоустрій та санітарна очистка територій, особливо проведення прибирання територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», керівники підприємств, установ та організацій всіх форм власності, ФОП, будинкові та вуличні комітети, релігійні громади та жителі населених пунктів |  | Постійно | Менська міська рада | Свята: Пасха, 1 Травня, День Перемоги, Трійця, День Конституції України, День Незалежності України, Новий рік, день визволення селища Макошине від німецько-фашистських загарбників |
|  | Ремонт та благоустрій шлюзу по вул. Жолобок в смт. Макошине | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  |  | Блистівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Розчищення та обкошування кладовища по вулиці Грушевського | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада | Потрібні 2 додаткові працівники з благоустрою від Менського центру зайнятості квітень –травень (по 14 днів) |
| 2 | Розчищення та обкошування кладовища по вулиці Козацькій | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада | Потрібні 2 додаткові працівники з благоустрою від Менського центру зайнятості квітень –травень (по 14 днів) |
| 3 | Обкошування узбіччя дороги по населеному пункту | КП «Менакомунпослуга» |  | травень-вересень | Менська міська рада | Потрібні 2 додаткові працівники з благоустрою від Менського центру зайнятості червень – серпень (по 14 днів) |
| 4 | Прибирання скверу біля адмінбудівлі (колишня сільська рада) | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5 | Прибирання громадських зупинок | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 6 | Прибирання пам’ятки археології місцевого значення. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 7 | Прибирання могили радянського воїна Касткова В.Г. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8 | Прибирання могили радянського воїна Полосьмака М.М. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9 | Прибирання пам’ятного знаку воїнам-односельчанам, які загинули фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 10 | Прибирання біля пам’ятного знаку стела «Клен пам’яті» | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 11 | Прибирання біля пам’ятного знаку стела «Терентій Корень» | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 12 | Прибирання та обкошування скверу біля сільського клубу | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 13 | Прибирання та обкошування скверу на території колишньої контори (по вул.Шевченка) | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 14 | Прибирання скверу по вулиці Довженка | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15 | Робота на клумбах в центрі села | КП «Менакомунпослуга» |  | квітень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 16 | Просапування молодого соснового парку, пересаджування сосен | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень – серпень | Менська міська рада |  |
| 17 | Протруювання кладовищ та узбіччя по вулиці Гагаріна від бур’яну | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень-травень | Менська міська рада | Потрібні 2 додаткові працівники з благоустрою від Менського центру зайнятості квітень –травень (по 14 днів) |
| 18 | Обкошування території церкви | Церковні православні общини Київського та Московського патріархатів |  | Травень – Вересень | Менська міська рада |  |
| 19 | Прибирання узбережжя річки Пулка | КП «Менакомунпослуга» |  | Травень – Вересень | Менська міська рада |  |
|  |  | Бірківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт в’їзних знаків | КП “Менакомунпослуга” | 2 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 2. | Вирубка малої порослі | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3. | Організація висаджування квітів і формування клумб біля БК і адмінприміщення | Робітники БК, адмінробітники | 50 м.кв. | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 4. | Благоустрій території кладовища | КП “Менакомунпослуга” спільно з жителями села |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5. | Проведення впорядкувальних робіт парку в центрі села | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 6. | Проведення впорядкувальних робіт та косметичний ремонт пам’ятника загиблим односельцям та могил невідомих воїнів | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 7. | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 8. | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (біля БК та в центрі села) | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 9. | Видалення аварійних та перерослих дерев по вулиці Армійській | Менська міська рада – відповідно до заключених договорів з виконавцем послуг |  | ІІ кв. | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 10. | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП “Менакомунпослуга” |  | Вся система | Менська міська рада |  |
| 11. | Проведення впорядкувальних робіт в зелених зонах села | КП “Менакомунпослуга” |  |  | Менська міська рада |  |
| 12. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 13. | Організація прибирання території підприємств, установ та організацій села, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники |  |
| 14. | Відновлення огорожі в центрі села біля адмінбудинку колишньої сільської ради | КП«Менакомунпослуга» | 130 м.п. | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  |  | Величківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Вивезення сміття від садиб жителів села | ПП «Петрушанко-агро», КП «Менакомунпослуга» | 12 | Остання п’ятниця місяця | Менська міська рада |  |
| 2 | Прибирання кладовища: вирубка порослі, вивезення листя | КП «Менакомунпослуга», жителі села | 2 га | 01.04-19.04.2019 | Менська міська рада |  |
| 3 | Вирубка парослі вздовж доріг | КП «Менакомунпослуга» | 1га | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 4 | Прибирання парків, скверів | КП «Менакомунпослуга», жителі села | 2га | Квітень-травень, жовтень | Менська міська рада |  |
| 5 | Фарбування та ремонт пам’ятників Скорботної матері, Воїну-визволителю | КП «Менакомунпослуга» | 2 | квітень | Менська міська рада |  |
| 6 | Фарбування обелісків | КП «Менакомунпослуга» | 4 шт | травень | Менська міська рада |  |
| 7 | Оформлення квітників, догляд за ними | КП «Менакомунпослуга» | 0,02га | Квітень, протягом року | Менська міська рада |  |
| 8 | Висадка дерев | Громадськість села | 500 шт. | Квітень, листопад | Менська міська рада |  |
| 9 | Встановлення лавочок | КП «Менакомунпослуга», громадськість села | 3 | Червень, липень | Менська міська рада |  |
| 10 | Завершення робіт з облаштування дитячого майданчика | КП «Менакомунпослуга», громадськість села | 1 | Квітень-серпень | Менська міська рада |  |
| 11 | Облаштування зони відпочинку біля річки | КП «Менакомунпослуга», громадськість села | 1 | Квітень-жовтень | Менська міська рада |  |
|  |  | Дягівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Вирубка чагарників | КП«Менакомунпослуга» |  | постійно | Менська міська рада |  |
| 2 | Догляд за квітами | КП«Менакомунпослуга» |  | З квітня по жовтень | Менська міська рада |  |
| 3 | Косіння | КП«Менакомунпослуга» |  | З травня по вересень | Менська міська рада |  |
| 4 | Прибирання сміття | КП«Менакомунпослуга» |  | Постійно | Менська міська рада |  |
| 5 | Прибирання листя | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень, листопад | Менська міська рада |  |
| 6 | Благоустрій кладовища | КП«Менакомунпослуга» |  | Постійно | Менська міська рада |  |
| 7 | Облаштування пляжу | КП«Менакомунпослуга, жителі села |  | Квітень, травень | Менська міська рада |  |
| 8 | Ліквідація стихійних смітт’єзвалищ | КП«Менакомунпослуга» |  | Постійно | Менська міська рада |  |
| 9 | Чистка снігу | КП«Менакомунпослуга» ФГ «Бутенко» |  | Під час випадіння снігу | Менська міська рада |  |
| 10 | Ремонт та упорядкування пам’ятників | КП«Менакомунпослуга» |  | Постійно | Менська міська рада |  |
| 11 | Ремонт огорожі | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень, травень | Менська міська рада |  |
| 12 | Фарбування огорожі | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень, травень | Менська міська рада |  |
| 13 | Упорядкування алеї в центрі села | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень-листопад | Менська міська рада |  |
| 14 | Упорядкування футбольного поля | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень-листопад | Менська міська рада |  |
|  |  | Киселівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Вирубка малої порослі, сухостійних, вітровальних дерев обрізка та коронування зелених насаджень на в’їздах до сіл старостинського округу | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 2 | Впорядкування територій біля Обеліска Слави в центрі села, будинку культури, адмінбудинку,біля дитячого садка, ЗЗСО І-ІІІ ст., приведення до належного естетичного та санітарного стану та висаджування квітів | КП “Менакомунпослуга”, жителі громади, працівники будинку культури, дитячого садка, школи. | 40 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3 | Проведення весняної толоки з озеленення та благоустрою в населених пунктах старостинського округу | КП “Менакомунпослуга”, жителі громади |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 4 | Облаштування зупинок громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 5 | Проведення побілення дерев, бордюрів біля адмінприміщення | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 6 | Проведення впорядкувальних робіт в парку біля будинку культури, скверу біля стадіону | КП “Менакомунпослуга”, працівники будинку культури | 500 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 7 | Благоустрій території біля церкви | Церковна община, прихожани |  | протягом року | Настоятель церкви |  |
| 8 | Створення нових зелених насаджень (скверів) у межах населених пунктів, озеленення берегів річки, водоймищ | КП “Менакомунпослуга”, жителі громади, школа | 1000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 9 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі |  | протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 10 | Створення нових дитячих та спортивних майданчиків, ремонт та постійний догляд за ними | КП “Менакомунпослуга” |  | протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 11 | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 12 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 13 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села, в тому числі на кладовищах | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 14 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій села, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій села |  | Протягом року | Керівники підприємств, установ та організацій |  |
| 15 | Облаштування урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, зупинках громадського транспорту та забезпечення їх утримання в належному естетичному, технічному стані | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  | Протягом року | Керівникам підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  |
| 16 | Ремонт огорож на кладовищах, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 17 | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць. | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 18 | Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ та утилізація твердих побутових відходів. | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 19 | Благоустрій та санітарна очистка розподілених територій, особливо проведення прибирання розподілених територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», ДНЗ « Веселка» Киселівська ЗОШ І-ІІ ступенів , керівники підприємств, установ та організацій села всіх форм власності, ФОП, релігійна громада та жителі села |  | Постійно | Менська міська рада |  |
|  |  | Куковицький старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень, скошування трави | КП«Менакомунпослуга» | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 2 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП«Менакомунпослуга», школа | 150 м2 | ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури і адмінбудинку старостинського округу | КП»Менакомунпослуга», філія-БК, старостинський округ | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 4 | Благоустрій території с. Куковичі біля церкви | Церковна православна община (Гливчак М.І.) |  | Протягом року | Настоятель церкви |  |
| 5 | Благоустрій території багатоповерхового будинку с. Куковичі | Голова будинкового комітету, жителі будинку |  | ІІ кв. | Голова будинкового комітету |  |
| 6 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | ІІІ кв. | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 7 | Постійний догляд за зонами масового відпочинку | КП»Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9 | Поточний ремонт вул. 1-ше Травня (від центру в сторону сільського кладовища), вул. Миру та вул. Лісова | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду |
| 10 | Грейдерування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 11 | Висаджування квітів біля Обеліску Слави, пам’ятника невідомих солдат і нашого земляка Хрущ С.М., пам’ятного знака «Жертвам Голодомору», пам’ятника артистам Колтановським, їх облаштування. | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, жителі села |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 12 | Обрізка та коронування зелених насаджень в центрі села (зняття воронячих кубел) | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 13 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП»Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 14 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі села, установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки | Згідно заключних договорів з міською радою, КП «Менакомунпослуга», Менське відділення ГУНП в Чернігівській області |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень на вулицях населених пунктів, знищення амброзії | КП»Менакомунпослуга», спільно з жителями |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 16 | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, біля магазинів, на літньому танцмайданчику, поштового відділення та ін.) | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, організації, жителі села |  | ІІ кв, | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 17 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП»Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 18 | Видалення аварійних та перерослих дерев | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 19 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій села, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 20 | Ремонт огорожі по вул. Миру (від церкви до ФАПу) в с. Куковичі | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 21 | Ремонт огорож, видалення сухостійних, перерослих дерев, видалення малої порослі акації та ін., збирання сухого листя та сміття, належне упорядкування на кладовищі | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 22 | Прибирання від сміття території сільських ставків | КП»Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 23 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування МВВ біля с. Куковичі | КП»Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 24 | Облаштування нового паркану в разі неможливості здійснення ремонту на кладовищі в с. Куковичі | КП»Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 25 | Обладнання пляжу на р. Десна | КП»Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 26 | Благоустрій і поточний ремонт колодязів громадського користування | КП»Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 27 | Організація висаджування квітів і формування клумб біля сільського клубу с. Загорівка | Робітники відділу культури міської ради | 10м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 28 | Благоустрій території в центрі села і біля сільського клубу с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга», робітники відділу культури міської ради |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 29 | Заміна огорожі біля сільського клубу с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга» | Згідно бюджетних призначень | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 30 | Встановлення контейнерів для роздільного збирання ТПВ в с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга» | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 31 | Ремонт і заміна попереджувальних в’їзних і виїзних знаків на залізничному переїзді в с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга» | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 32 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лесі Українки в с. Загорівка | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду |
|  |  | Лісківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Придбання в’їздних знаків | Менська міська рада | 9 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3 | Організація висаджування квітів | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, школа | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 4 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення адмінбудинку, будинку культури | КП «Менакомунпослуга», Лісківський БК | 240 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 5 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | Протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 6 | Постійний догляд за ігровими майданчиками біля Лісківського БК Майськівського клубу, Максаківської школизонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 7 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Пархоменка, Перемоги. Лугової с. Ліски | Згідно укладених договорів з міською радою | 2200м 1800м 1800м | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 8 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Свободи в с. Майське | Згідно укладених договорів з міською радою |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 9 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Пархоменка, Перемоги та Товстих в с. Ліски | Згідно укладених договорів з міською радою | 300м 1000м 1050м | ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 10 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Лісової, ім. В. Тітарчука та Берегової в с. Майське | Згідно укладених договорів з міською радою |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 11 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Монастирської, Дружби, Лугової в с. Луки | Згідно укладених договорів з міською радою | 300м 1000м 500м |  | Менська міська рада |  |
| 12 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Берегової, Осипенка, Гоголя, Польової в с. Максаки | Згідно укладених договорів з міською радою |  |  | Менська міська рада |  |
| 13 | Ремонт тротуару в зоні від школи до центру села Ліски (приміщення поштового зв’язку | Згідно укладених договорів з міською радою | 1000м | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 14 | Висаджування квітів біля Обеліска Слави, впорядкування території біля нього, облаштуваня місця захоронення солдат. Облаштування та висаджування квітів біля пам’ятного знаку жертвам голодомору с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 15 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. Шевченка при виїзді з села Ліски та по вул. ім. В.Тітарчука в с. Майське | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 16 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі. Установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 17 | Організація висаджування саджанців дерев. Кущів та квітів на вулицях населених пунктів | Підприємства, установи, жителі |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 18 | Технічне обслуговування та поточний ремонт вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» |  | постійно | Менська міська рада |  |
| 19 | Виготовлення та облаштування урн та контейнерів для збору сміття та лав для відпочинку в місцях масового скупчення людей | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, жителі |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 20 | Видалення аварійних та перерослих дерев | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі. Менська міська рада – відповідно до заключених договорів з виконавцем послуг |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 21 | Видалення малої порослі акації на території недіючого кладовища по вул. Шевченка в с. Ліски | КП «Менакомунпослуга», жителі |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 22 | Капітальний ремонт тумб для проведення траурних мітингів, належне упорядкування кладовищ | Церковні православні общини | 2 3 | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 23 | Приведення в належний естетичний вигляд пам’ятного знаку Жертвам голодомору (Фарбування) в с. Ліски. Організація висаджування квітів. | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 24 | Належне упорядкування місць поховань загиблих воїнів. Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Ліски. Поточний ремонт східців, які ведуть до обеліска Слави. Миття Обеліска Слави. Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ квартал |  |  |
| 25 | Чищення ставка від мулу для напування громадської череди по вул. Луговій в с. Ліски | Відповідно до заключених договорів з Менською міською радою (за наявності коштів) |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 26 | Чищення ставка від мулу по вул. Пархоменка в с. Ліски (р-н тваринницького цеху) та впорядкування прилеглої території | Відповідно до заключених договорів з Менською міською радою (за наявності коштів) |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 27 | Прибирання від сміття території лісу «Калюжне» в с. Ліски | Громадяни села | 2000 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 28 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підгрібання місць видалення відходів | КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Мена-Авангард», громадяни села |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 29 | Благоустрій території стадіону | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 30 | Благоустрій колодязів загального користування | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | 10 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 31 | Організація та прибирання територій підприємства, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 32 | Прибирання ділянок вздовж доріг в межах населених пунктів для приведення їх в належний санітарний стан | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 33 | Приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів та інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення, а також створення нових дитячих та спортивних майданчиків | КП «Менакомунпослуга». громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 34 | Розріджування дерев, приведення до належного санітарного та естетичного стану території бані в с. Ліски по вул. Товстих та в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 35 | Прибирання території парку при в’їзді в село ліски | КП «Менакомунпослуга» | 300 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 36 | Прибирання території парку біля Обеліску Слави в с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» | 600 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 37 | Вирубка порослі американського клена та акації на території за будинком культури в с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» | 6000 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 38 | Обрізка та кронування плодових дерев за приміщенням адмінбудинком | КП «Менакомунпослуга» |  | квітень | Менська міська рада |  |
| 39 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Майського сільського клубу | КП «Менакомунпослуга», Лісківський БК | 60м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 40 | Виготовлення пам’ятної дошки на будинок, де проживав Володимир Тітарчук, військовослужбовець (АТО), який загинув від одержаних поранень при захисті Донецького летовища | Менська міська рада |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 41 | Належне упорядкування місць поховань. Видалення порослі заростей американського клена на території діючого кладовища в с.Майське | КП «Менакомун послуга», церковна православна община Московського патріархату Овчиннік М.М. |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 42 | Організація належного догляду за висадженими у 2017 році саджанцями сосни (територія біля сільського клубу с. Майське) | КП «Менакомун послуга», Мена райагролісництво, громадяни села |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 43 | Прибирання території копанки по вул. Свободи в с. Майське | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 44 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Максаківського сільського клубу, Обеліску Слави | КП «Менакомун послуга», Лісківський БК. | 40м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 45 | Висаджування квітів біля Обеліска Слави, облаштування місця захоронення солдат в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 46 | Обрізка та кронування зелених насаджень в парку біля Обеліску Слави в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 47 | Прибирання території та обрізка і випилювання дерев на території Максаківської ЗОШ | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 48 | Укріплення правого берегу річки Десна із сторони с. Максаки (р-н «Льодника» і далі по звивистому річищу, де найбільше «ріже» берег | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 49 | Обладнання пляжу біля р. Десна в с. Максаки | Менська міська рада (за наявності коштів) |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 50 | Благоустрій території біля церков с. Максаки | Церковна православна община с. Максаки |  | Протягом року | Настоятель церкви Овчиннік М.М. |  |
| 51 | Облаштування лавами та столом місця де здійснюється виїзна торгівля в с. Луки | Менська міська рада |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 52 | Грейдерування прилеглої території, належне упорядкування та догляд за територією Максаківського Спасо-Преображенського монастиря в с. Луки. Видалення аварійних та перерослих дерев на території монастиря | Відповідно до заключених договорів з міською радою | 4000 м2 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 53 | Організація посадки алеї «Дерево мого роду» вздовж дамби обвалування по західному схилу дороги з твердим покриттям Мена-Максаки | КП «Менакомунпослуга», жителі старостинського округу |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 54 | Заготівля матеріалів (протяжини, стовбчики) для огорожі безгосподарних садиб | КП «Менакомунпослуга», жителі старостинського округу |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  |  | Осьмаківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Утримання місць поховання кладовища, могили загиблого воїна | КП «Менакомунпослуга» | 2 | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 2. | Прибирання та впорядкування вулиць та доріг в населеному пункті | КП «Менако мунпослуга», жителі села. |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3. | Очищення від сміття та парослі берегів річки та ставків | КП «Менакомунпослуга», жителі села |  | Липень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 4. | Вивезення зібраних побутових відходів | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5. | Ремонт огорожі біля адмінприміщення | КП «Менакомунпослуга» | 50 м. пог. | квітень | Менська міська рада |  |
| 6. | Очищення території мосту через р. Мена, побілка поручнів | КП «Менакомунпослуга» |  |  | Менська міська рада |  |
| 7. | Випилювання старих, сухих, повалених буревієм дерев | КП «Менако мунпослуга», жителі села |  | жовтень | Менська міська рада |  |
|  |  | Семенівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Розчищення кладовища | КП «Менакомунпослуга», громадськість села | 1 15 | Квітень | Менська міська рада |  |
| 2. | Протруювання кладовища від бур’янів | КП «Менакомунпослуга» |  | Червень, серпень | Менська міська рада |  |
| 3. | Обкошування кладовища | КП «Менакомунпослуга» |  | Червень-вересень | Менська міська рада |  |
| 4. | Впорядкування узбіччя доріг | КП «Менакомунпослуга», Центр зайнятості | 1 3 | Червень, серпень | Менська міська рада | Працівники центру зайнятості – на 14 днів |
| 5. | Впорядкування парку в центрі села | КП «Менакомунпослуга», жителі села | 1 7 | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 6. | Поточний ремонт Обеліску загиблим | КП «Менакомунпослуга», жителі села | 1 1 | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 7. | Поточний ремонт автобусних зупинок та прибирання їх протягом року | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8. | Роботи по впорядкуванню скверів | КП «Менакомунпослуга», центр зайнятості | 1 3 | Квітень | Менська міська рада |  |
| 9. | Видалення аварійних дерев | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 10. | Обкошування узбіччя доріг | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Весняно-літній період | Менська міська рада |  |
| 11. | Впорядкування клумб | КП «Менакомунпослуга», жителі села | 1 7 | Квітень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 12. | Впорядкування території біля громадських колодязів та їх фарбування | КП «Менакомунпослуга» | 1 | травень | Менська міська рада |  |
|  |  | Синявський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт та встановлення в’їзних знаків | КП «Менакомунпослуга» | 5 | ІІ квартал | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 2. | Благоустрій вулиць села: ямкових доріг з твердим покриттям, підсипка та грейдерування грунтових доріг | Відповідно до заключених договорів з міською радою | тверде покриття - 4,5 км, грунтове – 2,2 км | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 3. | Благоустрій об’єктів торгівлі усіх форм власності | Власники торгових точок | 8 | Протягом року | Підприємці |  |
| 4. | Облаштування місць для урн | КП «Менакомунпослуга» | 6 | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 5. | Поточний ремонт та облаштування зупинок | КП «Менакомунпослуга» | 3 | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 6. | Вирубка порослі вздовж вулиць села | КП «Менакомунпослуга» | 5000 м.кв. | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 7. | Ремонт пам’ятника мешканцям села, які загинули в роки війни |  |  |  | Менська міська рада |  |
| 8. | Розчистка та облаштування кладовищ села | КП «Менакомунпослуга» | 2 кладовища – 5 га | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 9. | Висадка дерев у парку Слави | Організації села | 100 шт. | ІІ. ІV квартал | Менська міська рада |  |
| 10. | Облаштування берега ставка по вул. Шкільна | КП «Менакомунпослуга» | 500 м | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 11. | Облаштування клумб в центрі села та біля пам’ятників | Організації села | 0,20 га | ІІ – ІV квартал | Менська міська рада |  |
|  |  | Слобідський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Фарбування стели пам’яті по загиблим односельцям | КП «Менакомунпослуга» | 1 | квітень | Менська міська рада |  |
| 2 | Прибирання в центральній частині села | КП «Менакомунпослуга» | 1 га | квітень | Менська міська рада |  |
| 3 | Облаштування клумб біля адмінприміщення та стели | КП «Менакомунпослуга» | 4 | квітень | Менська міська рада |  |
| 4. | Вирубка малої порослі, обрізка зелених насаджень на вулицях села | КП «Менако мунпослуга», жителі села |  | ІІ-ІІІ квартал | Менська міська рада |  |
|  |  | Стольненський старостинський окуг |  |  |  |  |
| 1. | Впорядкування прибудинкових територій, дитячого майданчика, парку, скверу, вирубка порослі | КП «Менакомунпослуга», Стольненчська ЗЗСО І-ІІІ ст., ТОВ «Праця Стольне», лікарська амбулаторія, відділення стаціонарного догляду КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), ТОВ «Стольненське сільпо», Стольненський БК |  | Березень-квітень | Керівники установ і організацій |  |
| 2. | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | КП «Менако мунпослуга», ТОВ «Праця Стольне» |  | Березень-квітень | Менська міська рада |  |
| 3. | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць | КП «Менакомунпослуга», Стольненський БК, публічна бібліотека | . | квітень | Менська міська рада |  |
| 4. | Впорядкування територій кладовищ: обрізка дерев, вирубка кущів | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5. | Благоустрій колодязів громадського користування | КП «Менакомунпослуга», жителі селища |  | Весняно-осінній період | Менська міська рада |  |
| 6. | Підтримання в належному стані узбіч доріг та зупинок | КП «Менако мунпослуга» |  | ІІ-ІІІ квартал | Менська міська рада |  |
|  |  | Ушнянський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт в’їзних знаків | КП «Менакомунпослуга» | 2 | ІІ кв | Менська міська рада |  |
| 2. | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга», установи села, приватні підприємства |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3. | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП «Менакомунпослуга», установи села, приватні підприємства | 100 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 4. | Благоустрій території сільського БК | Робітники відділу культури міської ради | 250 м2 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5. | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 6. | Проведення впорядкувальних робіт та косметичний ремонт обеліску Слави та парку біля обеліску, пам’ятного знаку пам’ятника Невідомому солдату, парк імені Воїна-афганця с. Дібрівка | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 7. | Поточний ремонт та облаштування автобусної зупинки с. Ушня | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 8. | Організація прибирання територій установ, ПП, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники установ, ПП |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9. | Облаштування урн для збору сміття (на автобусній зупинці, центр сіл, біля магазинів, БК, біля р. Десна | КП №Менакомунпос»уга", ПП |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 10. | Санітарна очистка берега р. Десна | КП «Менакомунпослуга» | 2 км | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 11. | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень на територіях сільських кладовищ | КП «Менакомунпослуга» |  |  | Менська міська рада |  |
| 12. | Ремонт пам’ятного знаку жертвам Голодомору, траурної площадки, огорожі | КП «Менакомунпослуга» |  |  | Менська міська рада |  |
| 13. | Облаштування урн для збору сміття на території сільських кладовищ | КП «Менакомунпослуга» |  |  | Менська міська рада |  |
| 14. | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям (вул. Садова, Медова, Шкільна, Придеснянська, Польова, Шевченка, Лугова) | Відповідно до заключених договорів з міською радою |  |  | Менська міська рада |  |
| 15. | Грейдерування вулиць без твердого покриття в с. Дібрівка | Відповідно до заключених договорів з міською радою |  |  | Менська міська рада |  |
|  |  | Феськівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 2. | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури, адмінбудинку,біля дитячого садка,Феськівської ЗОШ І-ІІ ст. | КП “Менакомунпослуга”, працівники будинку культури,дитячого садка, школи. | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3. | Благоустрій території біля церкви | Церковні православна община Московського патріархату (ієромонах Пантелеймон) |  | протягом року | Настоятель церкви |  |
| 4. | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі |  | протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 5. | Ремонт та постійний догляд за ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку | КП “Менакомунпослуга” |  | протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 6. | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 7. | Висаджування квітів біля Обеліска Слави, могилі розстріляних воїнів | КП “Менакомунпослуга”, молодь | 20 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 8. | Проведення впорядкувальних робіт в сквері біля будинку культури,сквер біля громадського стадіону | КП “Менакомунпослуга” | 1000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 9. | Поточний ремонт та облаштування зупинки громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 10. | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 11. | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі міста. Менська міська рада-відповідно до заключених договорів з виконавцем послуг. | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 12. | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій міста, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій міста. |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 13. | Облаштування урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень та забезпечення їх утримання в належному естетичному, технічному стані | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  | Протягом року | Керівникам підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  |
| 14. | Ремонт та будівництво огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15. | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 16. | Благоустрій та санітарна очистка розподілених територій, особливо проведення прибирання розподілених територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», ДНЗ « Веселка» Феськівська ЗОШ І-ІІ ступенів , керівники підприємств, установ та організацій всіх форм власності, ФОП, релігійна громада та жителі села |  | Постійно | Менська міська рада |  |
|  |  | Садовий старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Вирубка чагарників | КП «Менакомунпослуга» |  | На протязі року | Менська міська рада |  |
| 2. | Прибирання території парку | КП «Менакомунпослуга» |  | На протязі року | Менська міська рада |  |
| 3. | Впорядкування кладовищ | КП «Менакомунпослуга», жителі сіл |  | На протязі року | Менська міська рада |  |
| 4. | Впорядкування територій біля пам’ятників | КП «Менакомунпослуга» |  | На протязі року | Менська міська рада |  |
| 5. | Косметичний ремонт пам’ятників загиблим воїнам | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада |  |
| 6. | Впорядкування клумб | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 7. | Ремонт колодязів загального користування | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 8. | Прибирання території автобусних зупинок | КП «Менакомунпослуга» |  | на протязі року | Менська міська рада |  |
| 9. | Облаштування дитячого майданчика | КП «Менакомунпослуга», жителі |  | Квітень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 10. | Впорядкування території футбольного поля | КП «Менакомунпослуга», молодь села |  | Травень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 11. | Прибирання стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга», жителі |  | Квітень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 12. | Скошування бур’янів | КП «Менакомунпослуга» |  | Червень-вересень | Менська міська рада |  |
| 13. | Прибирання сміття | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 14. | Прибирання опалого листя | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень, жовтень-листопад | Менська міська рада |  |