Затверджено

розпорядження голови

Менської міської ради

##### 10 червня  2019 року № 160

# План

# комплексних заходів з підготовки господарського комплексу і об’єктів бюджетної сфери до роботи

# в осінньо-зимовий період 2019/20 року

| № з/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт (кіль-кість) | Термін виконання | Виконавці та відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього | одиниць | 50 | До 01.10.2019 |  |
|  | у тому числі,які обслуговуються: |  |  |  |  |
|  | Управителями – всього: | одиниць | 26 |  | Менська міська рада, Виконавчий комітет Менської міської ради |
|  | ОСББ, ЖБК | одиниць | 24 |  | Менська міська рада, виконавчий комітет Менської міської ради, ОСББ, ЖБК (в порядку рекомендації) |
|  | Відомчий житловий фонд – всього | одиниць | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади (в порядку рекомендації) спільно з власниками житла. |
|  | Із них в розрізі міністерств і відомств: |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | одиниць | - |  |  |
|  | - МО3 | одиниць | - |  |  |
|  | - МОН |  | - |  |  |
|  | - Міноборони | одиниць | - |  |  |
|  | - Інші | одиниць | - |  |  |
| 2. | Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності | одиниць | 8 | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаних територіальних громад спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами. |  |  |  |
| 3. | Забезпечити впровадження заходів на житловому фонді комунальної власності, на якому проводиться: |  | - | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами. |
|  | - ремонт покрівлі | одиниць | - |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | одиниць | - |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | одиниць | - |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | одиниць | - |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | - |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | одиниць | - |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | одиниць | - |  |  |
| 4. | Забезпечити підготовку об'єктів соціально-культурного призначення – всього | одиниць | 33 | До 01.10.2019 | Відділи освіти і науки, охорона здоров'я спільно з виконавчими комітетом Менської міської ради, міською радою менської об’єднаної територіальної громади. |
|  | у тому числі: | одиниць |  |  |  |
|  | - заклади освіти | одиниць | 14 |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | одиниць | 19 |  |  |
|  | - заклади охорони здоров’я | одиниць | - |  |  |
| 5. | Забезпечити у межах запланованих обсягів коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності – всього | тис.грн | - | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, житлово-експлуатаційні підприємства (в порядку рекомендації). |
| 6. | Забезпечити підготовку котелень – всього | одиниць | 7 | До 01.10.2019 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
| 6.1. 6.2. | Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) – всього | одиниць | 7 |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | Відомчі котельні – всього | одиниць | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади спільно з власниками котелень. |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | одиниць | - |  |  |
|  | - МОН | одиниць | - |  |  |
|  | - Міноборони | одиниць | - |  |  |
|  | - Інші | одиниць | - |  |  |
| 7. 7.1. 7.2. | Забезпечити капітальний ремонт або реконструкцію котелень – всього | одиниць | - | До 01.10.2019 |  |
|  | у тому числі: |  | - |  |  |
|  | Комунальних котельнях місцевих рад – всього | одиниць | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | Відомчих котельнях – всього | одиниць | - |  | Виконавчий комітет міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади спільно з власниками котелень. |
|  | у тому числі: |  | - |  |  |
|  | - МОЗ | одиниць | - |  |  |
|  | - МОН | одиниць | - |  |  |
|  | - інші | одиниць | - |  |  |
| 8. 8.1. 8.2. | Забезпечити заміну котлів - всього | одиниць | - | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади спільно з власниками котелень. |
|  | у тому числі: |  | - |  |  |
|  | На комунальних котельнях місцевих рад - всього | одиниць | - |  |  |
|  | На відомчих котельнях всього – всього | одиниць | - |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | одиниць | - |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | одиниць | - |  |  |
|  | - інші | одиниць | - |  |  |
| 9. | Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні) випробування - всього | км | 2,966 | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
| 9.1. | Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | км |  |  | Виконавчий комітет міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади спільно з власниками котелень. |
| 9.2. | Мережі відомчих котелень - всього | км |  |  | Виконавчий комітет міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади спільно з власниками котелень. |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - МОЗ |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт |  |  |  |  |
|  | - Інші | км | - |  |  |
| 10. | Забезпечити заміну теплових мереж, (у двотрубному обчисленні) – всього | км | - | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
| 10.1. | Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | з них: |  |  |  |  |
| 10.2. | - на попередньо ізольовані | км | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | Мережі відомчих котелень – всього | км | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади спільно з власниками теплових мереж. |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | км | - |  |  |
|  | - Інші | км |  |  |  |
| 11. | Забезпечити підготовку центральних теплових пунктів місцевих рад – всього | одиниць | - | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
| 12. | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах теплопостачання | тис.грн | - | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства комунальної теплоенергетики, власники об’єктів теплопостачання (в порядку рекомендації). |
| 13. 13.1. | Забезпечити закупівлю твердого та рідкого палива: |  | 300 | До 01.10.2019 |  |
|  | - вугілля – всього | тонн | 300 |  |  |
|  | у тому числі: |  | - |  |  |
|  | На комунальних котельнях місцевих рад | тонн | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
| 13.2. | На відомчих котельнях | тонн | - |  |  |
| 14. | Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж |  | - | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
| 14.1. | Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього | км | - |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
| 14.2. | Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього | км | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | - | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
| 15. | Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  | До 01.10.2019 |  |
| 15.1. 15.1. | Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього | одиниць | - |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | одиниць | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | відомчих ВНС | одиниць | - |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної грома спільно з власниками ВНС. |
| 16. | Каналізаційних насосних станцій (КНС) - всього | одиниць | 3 |  |  |
| 16.1. | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | одиниць | 3 |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | відомчих КНС | одиниць | - |  |  |
| 17. | Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 1 | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
| 17.1 | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | одиниць | 1 |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | відомчих КОС | одиниць | - |  |  |
|  | Свердловин - всього | одиниць | 97 |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | одиниць | 16 |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | відомчих свердловин | одиниць | - |  |  |
| 18. . | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | тис. грн | - | До 01.10.2019 | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |
|  | Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 7 |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг (в порядку рекомендації). |
|  | Забезпечити заготівлю посипкового матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,15 |  | Виконавчий комітет Менської міської ради, міська рада Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг (в порядку рекомендації). |

Міський голова                                                     Г. А.  Примаков