# Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

27 серпня 2019 року № 190

«Про стан підготовки житлово-комунального господарства та закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду                                 2019-2020 років

Інформація

про стан підготовки житлово-комунального господарства та закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду                                 2019-2020 років

Згідно розпорядження Менської міської ради Чернігівської області від 10 червня 2019 року № 160 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року» та  затвердженого комплексного  плану заходів з підготовки господарського комплексу і об’єктів бюджетної сфери  до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року  на даний час проведено:

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Менської міської ради

В відділенні стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання, яке знаходиться в с. Стольне вул. Коцюбинського, 12  де проживають одинокі особи, які потребують догляду  здійснюється закупівля твердого топлива (дров). На даний час заготовлено 254 складометри дров при потребі 343 складометри -  це 75%  від повного забезпечення твердим паливом. До 01.09.2019 року планується 100% забезпечення. Було проведено очищення димоходу та твердопаливного котла з підготовкою його до пробного запуску та перевірки технічної справності. Перевірка технічної справності твердопаливного котла  заплановано  на 29.08.2019 року. Була проведена перевірка технічного стану електромережі (проведені заміри опорізоляції)  та первинних засобів пожежогасіння. Вогнегасниками укомплектовані. Вогнегасники повіряються кожного року  на початку жовтня до офіційного початку опалювального сезону. Підопічні, які перебувають в стаціонарному відділенні, одягом та взуття для зимового періоду забезпечені.

КП «Менакомунпослуга» Менської Міської ради

В КП «Менакомунпослуга» на даний час знаходиться в наявності 40 т. піску     для посипки доріг, та 5 т. солі. Проводиться підготовка до зимового періоду підприємств міста, які здійснюють роботи по утриманню доріг. Триває підготовка до роботи в зимовий період комунального підприємства «Менакопунпослуга», йде підготовка навісного обладнання до тракторної техніки для очистки снігу, розкидача піщано-сольової суміши для посипання доріг, тротуарів. Продовжується підготовка міського полігону по захороненню твердих побутових відходів до роботи в зимових умовах та забезпечення надійної експлуатації. В приміщенні лазні проводиться поточний ремонт (побілка, покраска, заміна неробочого обладнання), готується приміщення внутрішнього туалету. За наявності коштів необхідно заготовити необхідний інвентар, інструменти, сипучі та інші проти-ожеледні матеріали для роботи взимку.

КП  «Макошинське»

КП «Макошинське» до роботи в осінньо-зимовий період підготовлене наступним чином: артезіанські свердловини утеплені тирсою, зливні вентелі також. У закупівлі палива нема потреби, так як приміщення артезіанських свердловин не опалюються, а кімната, де знаходиться адміністрація підприємства, розміщена в приміщенні селищної ради і опалюється централізовано.  Очисні споруди забезпечені дровами  на опалювальний період.

КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради»

Будівлі пожежних депо 4 місцевих пожежних команд КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» в смт. Макошине, селах: Бірківка, Семенівка, Дягова опалюються твердим паливом. Станом на 19.08.2019 року МПК забезпечені твердим паливом наступним чином:

МПК с. Бірківка (с. Бірківка, вул. Незалежності, 16) на даний час забезпечено твердим паливом в повному обсязі, а саме:  закуплено торфобрикету 3 тони на суму 7350 грн, дров соснових 14 м3 на загальну суму 4200 грн, а також отримано благодійну допомогу у вигляді дров соснових 10 м3 на суму 3000 грн.

МПК с. Бірківка (філія с. Семенівка вул. Перемоги, 186) на даний час забезпечено твердим паливом в повному обсязі, а саме:  закуплено торфобрикету 3 тони на суму 7350 грн, дров породи вільха 21 м3 на загальну суму 5922 грн, а також отримано благодійну допомогу у вигляді дров вербових 10 м3  на суму 2400грн.

МПК смт. Макошине (смт. Макошине, вул. Центральна, 12а) на даний час забезпечено твердим паливом в повному обсязі, а саме:  закуплено, дров породи акація 11 м3 на суму 5500грн.,  а також отримано благодійну допомогу у вигляді дров соснових 15 м3 на загальну суму 4500 грн.

МПК с. Дягова (с. Дягова, вул. Гагаріна, 2)  на даний час забезпечено твердим паливом на 70%, а саме:  закуплено торфобрикету 3 тони на суму 7350 грн, дров породи сосна 7 м3 на загальну суму 2100 грн. Планується отримання до кінця поточного місяця  благодійної допомоги у вигляді дров листвяних порід у розмірі близько 15 м3.

На даний час проводяться роботи з поточного ремонту груб та опалювальних котлів, очищення їх від сажі. В пожежному депо с. Дягова повністю перероблено грубу за участю благодійників.

Відділ культури Менської міської ради

Станом на 27. 08. 2019 року в відділі культури  функціонує 42 заклади культури: КЗ «Менська  публічна бібліотека» Менської міської ради Чернігівської області,   КЗ «Менський  Будинок культури» Менської міської ради Чернігівської області, КЗ «Центр культури і дозвілля молоді» Менської міської ради Чернігівської області , КЗ «Менський краєзнавчий музей» Менської міської ради Чернігівської області, 18 сільських, 1 селищна філії КЗ «Менський будинок культури», 18 сільських, 1 селищна філії КЗ «Менська  публічна бібліотека».  Повністю опалюються 4 заклади, 38 – частково.     Відділом культури Менської міської ради  здійснюється  контроль за станом приміщень , вище згаданих об’єктів , по мірі своїх фінансових можливостей виділяються кошти на проведення  поточних ремонтів опалювальних пристроїв  та придбання палива, проводяться косметичні ремонти в більшості закладів культури, ведеться профілактичний  ремонт  опалювальних систем.   Проведені поточні ремонти в закладах відділу  культури Міської ради станом на 27.08.2019 р. за рахунок загального фонду в:

- КЗ «Менський будинок культури» ремонт костюмерної МБК на суму 38304,00 тис. грн., ремонт покрівлі МБК на суму 40146,40 тис. грн., ремонт фойє 2 поверху МБК на суму  165814,21 тис. грн.,  ремонт  кабінетів МБК (кабінет  директора і спеціалістів та гримерна малого залу)  на суму 96414,00 тис. грн.;

- Семенівська філія КЗ «Менський будинок культури» Ремонт приміщення філії на суму 2096,33 тис. грн.;

- Блистівська філія КЗ «Менський будинок культури» Ремонт приміщення філії на суму 44783,45тис. грн.;

- Киселівська філія КЗ «Менський будинок культури»  проведена заміна котла, заміна вікна за рахунок спонсорських коштів.

Відділ культури твердим паливом станом на 27.08.2019 року забезпечений повністю.

Відділ освіти Менської міської ради

На виконання наказу начальника відділу освіти  №79, згідно актів готовності, у всіх закладах освіти проведено  ревізію приміщень котелень і теплопунктів та систем  теплозабезпечення. Здійснена чистка теплогенеруючого обладнання, промивка вузлів та систем теплозабезпечення.

У вузлах керування тепловою енергією проведено ревізію та ремонт запірної арматури. В міжсезонний період ТОВ «Менагазбудсервіс»  було проведено поточний ремонт твердопаливних котлів по заміні топкових дверей в Стольненському ЗЗСО 1-3 ст.

Здійснено капітальний ремонт електродвигуна в котельні Блистівського ЗЗСО 1-3 ст. При здійсненні фінансування необхідно провести  заміну витяжної труби, яка знаходиться в аварійному стані.

Перевірка та обслуговування димно-вентиляційних каналів проводиться ТОВ «Менагазбудсервіс» згідно договору.

Проведено демонтаж газових сигналізаторів та манометрів для  подальшої державної перевірки.

При наявності фінансування до 15.09.2019р. буде завершено поточний ремонт  котельні в Киселівському ЗЗСО 1-3 ст..

З 05.08.2019 року по 09.08.2019р. державним інспектором з держенергонагляду Гайдук С. В.  було здійснено  моніторинг об’єктів  закладів освіти, про що надійшла відповідна довідка з вказівкою на недоліки. На даний період відділом освіти  Менської  міської ради проводяться заходи по їх усуненню.

На початок періоду опалювального сезону 2019-2020рр. відділом освіти було завезено 900 м.3. дров, 70т. торфобрикету. Проведено тендер та розпочато поставку кам’яного вугілля. 20т отримав Блистівський ЗЗСО 1-3ст.

На даний час для приготування пісчано-сольової суміші для посипки доріг в зимовий період Менською міською радою проводиться закупівля  120 т піску та 10 т солі.

В. о. старост на територіях старостинських округів в будівлях, що належать до комунальної власності Менської міської об’єднаної територіальної громади, проводять повірку газового обладнання та проводиться заготівля твердого палива на зимовий період.

Начальник відділу архітектури, містобудування

та житлово-комунального господарства                          Л.А. Лихотинська