Додаток до рішення виконкому

міської ради № 252 від 30.10.2019 року

«Про стан виконання Плану

соціально-економічного розвитку

Менської міської об’єднаної

територіальної громади

за 9 місяців 2019року»

Інформація

про стан виконання Плану

соціально-економічного розвитку Менської міської

об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року

З метою створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку громади робота апарату міської ради, її структурних підрозділів та виконавчого комітету протягом звітного періоду спрямовувалась на забезпечення виконання основних завдань, визначених Планом соціально-економічного розвитку Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 24 сесії Менської міської ради 7 скликання від 17.12.2018 року.

З метою поширення інформації про громаду та метою забезпечення відкритості діяльності міської ради функціонує веб-сайт громади.

Субвенція з державного бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в 2019році становить – 7180,5тис.грн. Була розподілена наступним чином:

- Придбання транспортного засобу спеціального призначення (сміттєвоза) та комплектуючих виробів до нього (контейнерів-23од.) для КП «Менакомунпослуга» - 1790тис. грн. Договір на поставку заключений з ПАТ «Нафтоавтоматика», чекаємо на поставку до 15.11.2019р.

- Капітальний ремонт  проїзної частини по вул. Робітнича в м. Мена Чернігівської області – 1234,891тис.грн., роботи завершені повністю;

- Капітальний ремонт проїзної частини по пров. Енгельса в м. Мена Чернігівської області – 563,537 тис. грн., роботи завершені повністю;

- Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. Братів Федоренків, вул. Шкільна, вул. Братів Скріпок, вул. Радівська від КТП-177 в с. Слобідка, Менського району, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга – вул. Братів Федоренків, вул. Шкільна (коригування) – 575,452тис.грн., договір заключений, роботи будуть розпочаті в листопаді 2019 року;

- Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. Миру від МТП-626 в с. Феськівка, Менського району, Чернігівської області (коригування) – 315,510 тис. грн., роботи завершені повністю;

- Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. Шевченка, вул. Лугова, вул. Пархоменка, вул. Перемоги від КТП-125 в с. Ліски, Менського району, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга - вул. Шевченка (коригування) – 247,966 тис. грн., договір заключений, роботи будуть розпочаті в листопаді 2019 року;

- Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул. Молодіжна, вул. Миколи Бурлака, вул. Шевченка, вул. Миру в с. Стольне  Менського району, Чернігівської області – 496,644 тис. грн., роботи виконані повністю;

- Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  вул. Павленка О., частини вул. Широка, провулок Новий, вул. Лугова від КТП-282 в с. Дягова, Менського району, Чернігівської області – 256,000 тис. грн., роботи виконані повністю;

- Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектору по вул. 1 Травня в смт Макошине, Менського району, Чернігівської області – 300,500 тис. грн., роботи виконані повністю;

- Реконструкція автобусних зупинок в Менському районі, Чернігівської області – 1400,000 тис. грн.. проект на погодженні в Мінрегіоні.

В 2019 році з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Менській міській об’єднаній територіальній громаді було виділено 3 380 тис.  грн., які були розподілені наступним чином:

- Придбання сценічних костюмів, музичної апаратури, інструментів, комплектів меблів для закладів культури та туризму Менської територіальної громади Чернігівської області – 103 тис. грн., освоєні повністю кошти;

- Придбання комплектів меблів, комп’ютерної техніки, музичної апаратури, іншого обладнання та поповнення бібліотечного фонду для комунального закладу "Менська публічна бібліотека" Менської міської ради, Чернігівської області – 450,000 тис. грн., очікується фінансування;

- Придбання мультимедійних проекторів, екранів, комп’ютерної техніки, музичної та телекомунікаційної апаратури, спортивного обладнання та інвентарю, комплектів меблів, магнітних та класних дошок для закладів освіти Менської територіальної громади Чернігівської області – 277 тис. грн., кошти освоєні повністю;

- Капітальний ремонт приміщення Макошинської ЗОШ I-III ст. в смт Макошино, Менського району Чернігівської області – 500, тис. грн., роботи виконані та проплачені повністю;

- Капітальний ремонт будівлі комунального закладу позашкільної освіти "Менська станція юних техніків" Менської міської ради, Менського району, Чернігівської обл. – 150 тис. грн., очікується фінансування;

- Капітальний ремонт будівлі комунального закладу мистецька школа "Менська дитяча музична школа" Менської міської ради, Менського району, Чернігівської обл. – 300 тис. грн., очікується фінансування;

- Будівництво футбольного майданчику зі штучним покриттям Менської гімназії Менської міської ради Менського району за адресою: вул. Шевченка, 56, м. Мена, Чернігівської області – 690 тис. грн., очікується фінансування;

- Капітальний ремонт будівлі Менської гімназії, Менського району Чернігівської області – 410 тис. грн., очікується фінансування;

- Реконструкція  освітлення парку культури і відпочинку  ім. Т.Г. Шевченка в м. Мена – 150 тис. грн., кошти освоєні повністю, роботи виконані;

- Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. 1-го Травня, вул. Шевченка, вул. Молодіжна, вул. Зарічна, від КТП - 318 в с. Осьмаки, Менського району, Чернігівської області з виділенням черговості: I черга - вул. 1-го Травня, вул. Шевченка, вул. Зарічна; II черга - вул. Молодіжна, вул. Зарічна – 150 тис. грн., роботи виконані повністю;

- Капітальний ремонт автомобільної дороги комунальної власності Менської міської ради по вулиці Нове життя у м. Мена Чернігівської обл. – 200 тис. грн., чекаємо початку робіт.

Також в 2019році освоювались перехідні залишки субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, а саме:

- Придбання сценічних костюмів, музичної апаратури, інструментів, комплектів меблів для закладів культури та туризму Менської територіальної громади Чернігівської області – 27 тис. грн., гроші освоєні повністю;

- Реконструкція парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка по вулиці Титаренка Сергія в м. Мена Чернігівської області – 304,74, роботи виконані, кошти освоєні повністю;

- Реконструкція системи освітлення парку культури і відпочинку  в місті Мена Чернігівської області – 455 тис. грн., роботи виконані, кошти освоєні повністю;

- Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. 1-го Травня, вул. Шевченка, вул. Молодіжна, вул. Зарічна, від КТП - 318 в с. Осьмаки, Менського району, Чернігівської області з виділенням черговості: I черга - вул. 1-го Травня, вул. Шевченка, вул. Зарічна; II черга - вул. Молодіжна, вул. Зарічна – 335 тис. грн., роботи виконані, кошти освоєні повністю;

- Реконструкція приміщення їдальні Менської гімназії з виготовленням проектно-кошторисної документації – 78,16 тис. грн., освоєно 62,74 тис. грн.;

- Капітальний ремонт приміщення спортзалу опорного закладу “Менська ОЗЗСО I—III ст. ім. Т. Г. Шевченка” по вул. Чернігівський шлях, 11 в м. Мена Менського району Чернігівської області з виготовленням проектно-кошторисної документації – 394,65 тис. грн., використано 149,41 тис. грн.;

- Капітальний ремонт приміщення Макошинської ЗОШ I—III ст. в смт Макошино, Менського району, Чернігівської області – 85,30 тис. грн., роботи завершені повністю.

За кошти Державного фонду регіонального розвитку продовжувався проводитись капітальний ремонт за проектною документацією «Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу «Сонечко» (капітальний ремонт) по вул. Пролетарська, 1 м. Мена Чернігівської області» - закінчено внутрішній ремонт приміщення, облаштування відкосів вікон та дверей, проточна-витяжна система на харчоблоці та пральні. На виконання робіт в 2019 році витрачено 889,122 тис. грн. з коштів ДФРР та 98тис. 791 грн. з місцевого бюджету. На даний час всі роботи знаходяться на завершальній стадії.

В нинішньому році було отримано субвенцію на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту у розмірі 665,1 тис. грн. Розпочато будівництво такого майданчику на базі ОЗЗСО I-III ст. ім. Шевченка в м. Мена, яке планується завершити до кінця року. Співфінансування становить – 867,550 тис. грн. Майданчик розрахований на 4 ігрові види спорту: футбол, волейбол, баскетбол та великий теніс.

На даний час розпочато роботи по встановленню футбольного майданчика зі штучним покриттям в Менській гімназії (загальна вартість 998 тис. 100 грн.).

Фінансові показники

Промисловість – це ключова галузь економіки як Чернігівської області,  так і Менської ОТГ.

Традиційно розвинена на Менщині харчова промисловість. Найбільшу питому вагу в загальному промисловому виробництві району займає підприємство Філія «Менський сир» ППКФ «Прометей». Успішно функціонує підприємство целюлозно-паперової промисловості де виготовляється широкий асортимент виробів із гофрокартону – це ПАТ «Мена ПАК».

Найбільший відсоток в доходній частині бюджету Менської ОТГ становить сплата податку на  доходи фізичних осіб який за 9 місяців 2019 року становив 52,1 відсотки або 34143,6 тис. грн.

З найбільших платників податку на доходи фізичних осіб слід відзначити Відділ освіти Менської міської ради, який у структурі сплати податку  за 9 місяців 2019 року склав 17,3 % або 4747,7 тис. грн., Тов «Мена – Авангард» - 8,3 % або 2257,7 тис. грн., соц.страх КНП МЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОНОННА ЛІКАРНЯ – 4,3% або 1183,6 тис. грн.

Місцевих податків і зборів сплачено 24756,8 тис. грн, що склало в структурі доходів - 38,3%.

Із місцевих податків і зборів єдиний податок  склав  - 10417,9 тис. грн або 42,1 %.

Найбільшими платниками єдиного податку із фізичних осіб за 9 місяців 2019 року  були  Роговий О.В., яким сплачено 281.6 тис. грн., ФОП Сова Г.Г. сплачено - 276,2 тис. грн,  ФОП Булавка В.О. - 226.8 тис. грн.

Найбільшими сільськогосподарськими товаровиробниками зі сплати єдиного податку і яких частка  сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий рік  перевищує 75% є ТОВ «Мена–Авангард» - 401,7 тис. грн., ТОВ «Агроресурс-2006» - 253,5 тис. грн., ТОВ «УСПІХ-МЕНА»-223,2 тис. грн.

Розвиток  освіти

У гуманітарній сфері протягом 2019 року вживалися дієві заходи щодо підвищення якості надання освітніх послуг, поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти громади, створення умов для творчого розвитку особистості та культурного рівня громадян.

Станом на 01.10.2019 на території Менської об’єднаної територіальної громади функціонує 14 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, з них в сільській місцевості 10, в міській – 4 відповідно, які відвідує 565 дошкільнят (в міській місцевості – 363, в сільській - 202 дітей дошкільного віку відповідно).

Одним із позитивних прикладів збільшення охоплення дітей дошкільною освітою є організація різних форм виховання, що дає можливість охопити 97,1% дітей віком від 3 до 6 років та 100% дітей 5-річного віку.

На даний час в усіх населених пунктах де є достатній контингент дітей дошкільного віку працюють заклади дошкільної освіти. Потреби у відкритті додаткових ЗДО та груп в них в громаді немає. Вживаються заходи щодо покращення матеріально-технічної бази дитячих садків. За кошти місцевого бюджету було придбано в харчоблоки Менського ЗДО «Сонечко», Феськівського ЗДО «Веселка» та Менського ЗДО ім. Гагаріна м’ясорубки (загальна вартість 27 тис. 199 грн.), для Дягівського ЗДО «Веселка» було придбано електроплиту (вартість 8 тис. грн.), водонагрівач в Синявський ЗДО «Дзвіночок» (вартість 2 тис.200 грн.).

Для створення комфортних умов перебування і виховання дітей у дитячих садках громади за кошти місцевого бюджету та інших коштів було придбано пральні машини в Дягівський та Киселівський ЗДО (загальна вартість 14 тис. 498 грн.), ноутбуки в Менські ЗДО «Дитяча академія» і ЗДО «Сонечко» (вартість – 28 тис. 872 грн.), меблі (стінки, столики та ін.) для ігрових кімнат закладів (загальна вартість 44 тис. 315 грн.).

В Україні триває другий рік впровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти. Керівництвом громади, відділом освіти міської ради, батьками та іншими особами вживаються заходи щодо оснащення закладів освіти необхідним обладнанням, меблями та дидактичним матеріалом.

Перед початком нового 2019-2020 н. р. проведено поточні ремонти класних приміщень для перших класів.

Відповідно до Концепції на умовах співфінансування з державного бюджету були виділені кошти на придбання мультимедійної техніки, меблів та дидактичних матеріалів для перших класів, а саме 664 тис. 772 грн. та співфінансування 73 тис. 864 грн. За дані кошти було придбано 8 мультимедійних комплексів (проектор з кріпленнями, екран та ноутбук) - для класів з найбільшою кількістю учнів, 7 шт. ноутбуків для 1-4 класів з меншою наповнюваністю та 4 багатофункціональних пристрої (загальна вартість 234 тис. 745 грн.). На суму 247 тис. 900 грн. закуплено 335 одиниць меблів для перших класів (комплекти парт та стільців). Закуплено для кожного класу дидактичні матеріали та комплекти стендів.

У закладах загальної середньої освіти Менської ОТГ встановлено 345 одиниць комп’ютерної техніки, у тому числі - 12 навчальних комп’ютерних комплексів, до складу яких входить 122 ПК.

Вживаються заходи щодо підвищення рівня інформатизації закладів освіти. Кількість учнів на один ПК по Менській громаді становить 6,6.

Протягом 2019 року відділом освіти Менської міської ради було закуплено для закладів загальної середньої освіти громади 15 персональних комп’ютерів з умовами співфінансування на суму 145 тис. 183 грн. (державна субвенція – 130 тис. 664 грн., місцевий бюджет – 14 тис. 519 грн.). Влітку 2019 року було придбано морозильну камеру для Киселівського ЗЗСО І-ІІІ ст. (вартість 5 тис. 749 грн.), м’ясорубку в Макошинський ЗЗСО І-ІІІ ст. (сума 1 тис. 759 грн.), посуд для харчоблоків на суму 12 тис. 571 грн.

Протягом 2018-2019 н. р. здійснено очищення систем опалення Макошинського та Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ст. (загальна вартість робіт – 155 тис. 79 грн.).

В 2019 році Урядом країни виділено кошти на облаштування внутрішніх туалетів в закладах загальної середньої освіти. Так, в Менській ОТГ планується облаштування туалетів в Блистівському, Киселівському, Макошинському, Синявському ЗЗСО І-ІІІ ст. та Феськівському ЗЗСО І-ІІ ст. (загальний обсяг субвенції – 2 млн. 610 тис. грн., співфінансування – 290 тис. грн.).

Галузь культура

На сьогодні у Відділі культури Менської міської ради    функціонують  42 установи: КЗ «Менський  будинок культури», КЗ «Центр культури та  дозвілля молоді» (Мена ), КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В. Покотила», КЗ «Менська публічна бібліотека» та 19 сільських філій. Мережа закладів культури громади збережена та утримується в належному стані. Централізована бухгалтерія відділу культури вчасно проводить фінансування закладів та виплату заробітної плати працівникам. В установах культури Менської громади працюють   112  працівників.

У бібліотеках ОТГ протягом року проводився косметичний ремонт. Вирішується питання забезпечення комфортних умов праці в зимовий період.

Освоюються кошти проекту громадської участі у Макошинській філії-краєзнавче-інформаційному центрі, загальна сума проекту – 124,686 тис. грн. та покращення матеріально-технічної бази спеціальними тренажерами спортивно-оздоровчого клубу в Центрі культури та дозвілля молоді – загальна сума проекту 115,400 тис. грн.

Начальник відділу економічного

розвитку та інвестицій                                                          С.В. Скороход