Додаток до рішення виконкому

Менської міської ради № 205від

29 жовтня 2020 р. «Про підготовку

вулично-дорожньої мережі

населених пунктів Менської

об’єднаної територіальної громади

до роботи в зимовий період»

Інформація

про підготовку вулично-дорожньої мережі населених пунктів Менської

об’єднаної територіальної громади до роботи в зимовий період

Структурними підрозділами Менської міської ради спільно з КП «Менакомунпослуга» ведеться підготовка дорожньо-мостового господарства до роботи в зимовий період 2020/21 року, спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами.

Станом на 29.10.2020 року  виконано поточний (ямковий) ремонт по вул. Миру, Вишнева в с. Феськівка, поточний (ямковий) ремонт по вул. Дружби в с. Синявка та вул. Вокзальна і Сонячна в м. Мена, поточний ремонт по вул. Шевченка в м. Мена, поточний ремонт по вул. Шкільна в с. Осьмаки, ямковий ремонт вул. Лесі Українки в с. Загорівка, вул. 8-го Березня в м. Мена та частково ямковий ремонт вул. О.Кошового в м. Мена.

Проведено спрощену процедуру електронної закупівлі на поточний ремонт проїзної частини вул. Центральна с. Величківка та проїзної частини по вул. Армійська в м. Мена. В найближчий час відповідно до акту комісії з осіннього обстеження стану вуличного покриття доріг комунальної власності Менської ОТГ від 15.10.2020 р планується здійснення ремонтних робіт дорожнього покриття вулиць Піщанівської, Сидоренко, Свободи, заїзд по вул. Шевченка в м. Мена та вул. Миру в с. Синявка.

Відновлено дорожньої розмітки – пішохідних переходів в населених пунктах громади 14,3 м2.  Встановлено відсутні дорожні знаки – 10 шт. Завершується спрощена процедура закупівлі дорожніх знаків у кількості 28 штук для встановлення та заміни таких, що прийшли в непридатність.

Облаштовано оглядове дорожнє дзеркало на перехресті вулиці Сидоренка в місті Мена (автодорога на с. Ліски та с. Максаки). На магістральних вулицях міста Мена дорожні знаки «Пішохідний перехід» замінено на світлодіодні для забезпечення кращої видимості в темний час доби. По вулиці Шевченка в м. Мена поряд з дитячим освітнім навчальним закладом та лікарнею встановлено пристрої примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки. Планується встановлення таких пристроїв по вулиці Титаренка Сергія, тривають погоджувальні процедури. В сільських населених пунктах облаштовано нові пішохідні переходи з встановленням відповідних дорожніх знаків та нанесенням розмітки.

На балансі КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради, яке займається наданням послуг з благоустрою, вивезенням ТПВ, обслуговує мережі вуличного освітлення населених пунктів Менської ОТГ знаходиться 19 одиниць техніки, а саме: три сміттєвози ФПВ-442 на базі МАЗ 2019 року випуску, ГАЗ 3307 1993 та 2006 років випуску (один потребує капітального ремонту),  одна цистерна асенізаційна 1989 року випуску, одна телескопічна автовишка на базі автомобіля ГАЗ -52 1991 року випуску, одна автовишка АП-17 на базі автомобіля ГАЗ 3307 1993 року випуску, один трактор МТЗ-80 1991 р. випуску з екскаваторним обладнанням та причепом, один трактор JM 244 2008 року випуску з причепом-візком, один вантажний автомобіль ЗІЛ ММЗ 1986 року випуску, який потребує капітального ремонту, два трактори Беларус 320.4 з причепами 2018 року випуску, три трактори Беларус 892.2 з причепами 2018 року випуску.

Зі снігоочисної техніки на балансі підприємства знаходиться розкидач добрив (піску) CDR-600, розкидач сумішей РДС-3, снігоочисник роторний СТ-1500 та п’ять відвалів до тракторів, що буде використовуватись для чищення тротуарів, лопата-відвал 2015 року в кількості 2 штук відповідно для тракторів Беларус 892.2 для чищення доріг, фронтальний навантажувач, ручний розкидач піску.

Для ліквідації наслідків негоди у зимовий період буде задіяна наступна техніка, а саме: трактор Беларус 892.2 з навісним обладнанням – 3 шт, трактор Беларус 320.4 з навісним обладнанням – 2 шт, дорожній розкидач сумішей РДС – 1 шт. В наявності є пісок -130 т та 21т солі.

Працівниками КП «Менакомунпослуга» з обслуговування вуличного освітлення з початку року по жовтень 2020 року в м. Мена та населених пунктах Менської ОТГ було проведено технічне обслуговування 35 пунктів живлення вуличного освітлення, ліквідовано  83 шт. коротких замикань та пошкоджень повітряних ліній, проведено заміну 385 шт. ламп у вуличних ліхтарях, обрізано 93 дерева для підвищення освітленості вулиць, проведено технічне обслуговування 181 шт LED світильників.

Завершено реалізацію проєкту «Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Незалежності, вул. Ринкова від КТП-466-11 в м. Мена, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга – частини вул. Незалежності, вул. Ринкова; ІІ черга – частини вул. Незалежності», відповідно до якого встановлено 9 нових сучасних ліхтарів на мережі міста.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію «Реконструкція системи вуличного освітлення вул. Зої Космодем'янської, вул. Вишнева, вул. Північна, провул. Північний (від ЗТП №198) з використанням енергозберігаючих технологій в м. Мена, Менського району, Чернігівської області». Після проведення процедури закупівлі, роботи буде виконано. Проєкт передбачає встановлення 55 нових світлодіодних світильники.

Начальник відділу архітектури,

містобудування та житлово-комунального

господарства Менської міської ради                                 Л.А. Лихотинська