Україна

МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Менського району Чернігівської області

(тридцять шоста сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

26 грудня  2019 року	№ 663

Про затвердження Програми «Питна вода Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»

З метою забезпечення населення та інших споживачів на території Менської міської ради якісною питною водою, відповідно до статті 10 Водного кодексу України, статей 13, 43 Закону України «Про питну воду та водопостачання», Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2016-2020 роки, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів), загальнодержавної програми «Питна вода України на 2016-2020 роки», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Менська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму «Питна вода Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» (далі – Програма) згідно додатку до даного рішення (додається).

2. Фінансовому управлінню Менської міської ради під час формування проекту бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади передбачити асигнування на фінансування Програми.

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Гайдукевича М.В.

Міський голова                                                                       Г.А.  Примаков

Додаток до рішення 36 сесії Менської міської ради 7 скликання від 26.12.2019 р. №663 «Про затвердження Програми «Питна вода Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» №663

ПРОГРАМА

«Питна вода Менської міської об’єднаної територіальної громади

на 2020-2022 роки

м. Мена-2019 р.

Паспорт програми «Питна вода Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»

1.Ініціатор розроблення програми - Менська міська рада

2.Розробник програми -  Менська міська рада

3.Термін реалізації програми - протягом 2020-2022 років

4.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми -бюджет Менської міської ради, Державний бюджет.

5. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього 404205,833 тис. грн.

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма «Питна вода Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання".

Забезпечення населення Менської об’єднаної територіальної громади  питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Сучасний стан

Водозабірні свердловини в м. Мена експлуатуються досить давно. Для покращення якості води, яке буде забезпечено шляхом змішування з водою, що подається з бучацького горизонту для досягнення показників якості води згідно вимогам ГОСТ 2874-82, по вул. Чернігівський шлях пробурено свердловину №9 на сеноман-нижньокрейдовий горизонт, глибиною 560 м., дебітом 37 м3.

Загальна протяжність водопровідної мережі в м. Мена становить 48,05 км., каналізаційної - 12,815 км. ТОВ «Менський комунальник» обслуговує водогін загальною протяжністю 28,9 км. та каналізаційну мережу - 10,05 км, що знаходиться у комунальній власності громади. Але фактично по місту протяжність водогону є більшою і нагальним є питанням взяття його на баланс.

Рішенням 16 сесії 7 скликання міської ради від 15.12.2016 року було створено комісію з питань інвентаризації систем водопостачання та водовідведення м. Мена. За результатами роботи комісії  в 2017 році було прийнято в комунальну власність територіальної громади міста ще 5680 м вуличних мереж водопостачання та  1506 м водовідведення. Процес передачі в орендне користування зазначених ділянок для обслуговування ТОВ «Менський комунальник» триває.

Населення міста споживає питну воду, яка не відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 по вмісту хімічної речовини – заліза, при нормі не більше 0,3 мг/дм3, фактично 2,4 мг/дм3. Забір даної води проводиться зі свердловин бучацького водоносного горизонту глибиною 83–98 м. Для вирішення даної проблеми в місті необхідно побудувати станцію знезалізнення.

Не відповідає також вимогам ГОСТу по вмісту заліза та нітратів вода, яку споживають жителі райцентру, що проживають за річкою Мена. Тому, для покращення питного водопостачання та забезпечення їх водою належної якості, розпочато реалізацію проекту «Реконструкція системи водопостачаня з облаштуванням покриття дорожньої мережі по вул. Приозерна, Андрейченка Максима, Калинова в м. Мена Чернігівської області (з виділенням черговості)».

Централізоване водопостачання наявне ще в 9 населених пунктах громади, а саме в селах Семенівка (0,5 км), Синявка (1 км), Блистова (2 км), Величківка (21,5 км), Бірківка (0,6 км), Ліски (1,5 км), Слобідка (2,2 км), Стольне (3,4 км) та селищі міського типу Макошино (0,8 км). Деякі мережі перебувають в незадовільному стані, а саме в селах Величківка, Ліски та Бірківка.

Необхідно розробити ряд проектів, реалізація яких дасть змогу значно поліпшити ситуацію з водопостачанням в населених пунктах громади, а саме:

- роботи з реконструкції системи водопостачання міста Мена шляхом будівництва нових артезіанських свердловин;

- капітальний ремонт ділянок водогону по вул. Мічуріна-Шкільна (орієнтовна довжина – 200 м.), Сіверський шлях (Леніна) -Довженка (орієнтовна довжина – 600 м.), по вул. Бузкова (Радянська) (орієнтовна довжина – 600 м.) та по вул. Толстого (орієнтовна довжина – 228 м)

- замовлення проектно-кошторисної документації для здійснення капітального ремонту ділянки водогону по вул. Центральна-Миру в с. Величківка (орієнтовна довжина – 1,7 км) та капітального ремонту ділянки водогону по вул. Пархоменка в с. Ліски (орієнтовна довжина 1,1 км).

Не менш важливим є проект підключення до міської системи водовідведення дитячого садка «Дитяча академія”, районної бібліотеки, будівлі Укртелекому, житлових будинків та інших важливих об’єктів. Необхідне будівництво каналізаційної мережі по вул. Сіверський шлях (Леніна) вздовж центрального парку до перехрестя вул. Титаренка Сергія (Урицького)-Робітнича і далі до ДНЗ “Дитяча академія”.

На даний час в місті Мена відсутні робочі очисні споруди, і місто користується очисними спорудами ПП КФ «Прометей» філії «Менський сир». Одним з основних завдань на найближчу перспективу є відновлення роботи міських очисних споруд. На даний час Менською міською радою замовлено розробку проектно-кошторисної документації по робочому проекту «Реконструкція очисних споруд в м. Мена Чернігівської області». Орієнтовна вартість робіт по їх відновленню складає 20-25 млн. грн., на що планується залучити кошти державного бюджету або міжнародних фінансових інституцій.

З 02.08.2017 року діє Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» З 01.05.2019 року вступив в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2454-VIII від 09.06.2018 року. Перехідний період для приведення вимог цих законів встановлено до 01.05.2020 року.

У відповідності із зазначеними законами та Правилами надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 року №690 передбачається надання послуг з централізованого водопостачання споживачам при наявності засобів комерційного обліку. В разі відсутності засобів комерційного обліку послуги не надаються. Вище зазначеними законодавчими актами не передбачена наявність на мережах централізованого водопостачання приладів для розбору води (водорозбірних колонок). По місту Мена налічується 60 водорозбірник колонок, споживачами яких є 142 домогосподарства, споживачів - 268. Колонки необхідно демонтувати або реконструювати з метою обладнання вузлами комерційного обліку (лічильниками) з подальшою компенсацією втрат підприємству надавачу послуг міською радою згідно показань вузлів комерційного обліку. В зв’язку зі зверненням керівника ТОВ «Менський комунальник», розпорядженням міського голови Г.А. Примакова №266 від 26.09.2019 року було створено робочу групу, яка запропонувала залишити по місту 8 водорозбірних колонок, на 5 з яких встановити вузли комерційного обліку та передбачити кошти в бюджеті громади на оплату послуг за водопостачання та обладнання колонок лічильниками. Інших споживачів водорозбірних колонок міста планується спонукати до підключення до мережі центрального водопостачання шляхом виділення коштів на відшкодування фізичним особам 50 % вартості підключення, а саме – 3 тис. грн. (з врахуванням податків і зборів) на одного абонента.

Для подальшого поліпшення якості води і забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення за наявності коштів передбачається в найближчій перспективі:

- збудувати каналізаційну мережу по вул. Сіверський шлях (вздовж центрального парку до перехрестя вул. Титаренка Сергія-Робітнича);

- ввести в експлуатацію водопровідну очисну споруду на 1500 м3 або побудувати нову;

- завершити реконструкцію КНС №1 в м. Мена;

- провести реконструкцію на території водозабору приміщення для встановлення дизель-генератора потужністю 100 кВт;

- відновлення роботи міських очисних споруд;

- побудувати каналізаційну мережу в центральній частині міста з підключенням дитячого садку «Дитяча академія” та об’єктів соціального побуту;

- капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення дошкільного навчального закладу «Сонечко»;

- замовити виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту ділянок водогону по

- вул. Мічуріна-Шкільна (орієнтовна довжина – 200 м);

- вул. Сіверський шлях-Довженка (орієнтовна довжина – 600 м);

- вул. Бузкова (орієнтовна довжина – 600 м)

- вул. Толстого (орієнтовна довжина – 228 м)

- побудувати водопровід по вул. Приозерна, Андрейченка Максима, Чернігівський Шлях;

- взяття на баланс водопровідних та каналізаційних мереж збудованих кооперативами та, ті власники яких не визначені.

- 2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є поліпшення забезпечення населення питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водоспоживання, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток мережі централізованого забезпечення споживачів питною водою, підвищення ефективності та надійності її функціонування, забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку.

Відшкодування фізичним особам, що на сьогоднішній день є абонентами водорозбірних колонок, частини витрат на підключення до мережі центрального водопостачання міста Мена призведе до збільшення абонентів централізованого водопостачання, зменшення втрат води на мережі та собівартості надання послуг.

- 3. НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

- реконструкція та обладнання засобами комерційного обліку систем водопостачання;

- покращення стану інженерних мереж, споруд та систем водопостачання, зон санітарної охорони джерел водопостачання;

- створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;

- розширення мережі водопостачання та водовідведення Менської ОТГ шляхом будівництва нових ділянок водопроводів та каналізаційних колекторів.

- відшкодування абонентам водорозбірних колонок мережі витрат на підключення до централізованої мережі водопостачання міста Мена.

Удосконалення водозаборів джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води передбачає:

- проведення інвентаризації водозаборів підземних вод сільських населених пунктів з визначенням техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;

- здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання передбачає:

- проведення інвентаризації інженерних мереж водопостачання на території населених пунктів громади;

- будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

- запобігання аваріям на об’єктах питного водопостачання та водовідведення.

Основним завданням розвитку систем питного водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

Для отримання відшкодування частини вартості підключення до водопровідної мережі міста фізичні особи, що станом на 30.10.2019 року являлись абонентами, що користуються послугами водорозбірних колонок по місту Мена, письмово звертаються до міської ради з відповідною заявою, до якої додають:

- Договір на користування послугою централізованого водопостачання «Вода у будинку», заключений з надавачем послуг з централізованого водопостачання;

- Довідка підприємства – надавача послуг з централізованого водопостачання та водовідведення м. Мена з підтвердженням того, що раніше зазначений абонент користувався послугою «водорозбірної колонки»;

- копію паспорта;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, то подається копія зазначеної сторінки паспорта);

- рахунок з банківської установи для перерахунку коштів.

Питання надання допомоги на відшкодування розглядається протягом місяця з дня надання повного пакету документів.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Менської міської ради перераховує кошти допомоги на карткові рахунки відкриті в установах банків.

Основні заходи реалізації Програми зазначені в Додатку 1 до програми.

- 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів місцевого бюджету (з врахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

- коштів Державного бюджету;

- коштів комунальних підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених Менською міською радою в порядку, встановленому законодавством;

- інших джерел надходження, не заборонених законодавством України.

Для відшкодування фізичним особам, що приєдналися до мережі водопостачання та водовідведення міста Мена, а станом на 30.10.2019 року були абонентами водорозбірних колонок, частини витрат на підключення до централізованої мережі водопостачання, Відділ бухгалтерського обліку та звітності Менської міської ради перераховує кошти відшкодування на карткові рахунки відкриті в установах банків.

- 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Менської міської ради. Координацію - заступник міського голови з питань діяльності виконкому (згідно функціональних обов’язків).

Практична реалізація завдань, які визначені Програмою, будуть досягатися шляхом фінансування заходів Програми з бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

Забезпечення виконання заходів Програми можливе при взаємній узгодженості дій Менської міської ради та підприємств - надавачів послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на території населених пунктів громади.

- 6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль та аналіз виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконкому (згідно функціональних обов’язків), виконком Менської міської ради.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України „Про питну воду та питне водопостачання" та „Про охорону навколишнього природного середовища".

- 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг з питного водопостачання та водовідведення, що надаються населенню та якості питної води;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження внаслідок цього захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- впровадження на об’єктах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- зменшення непродуктовних втрат питної води і як наслідок – собівартості надання послуг з водопостачання;

- модернізацію інфраструктури об’єктів питного водопостачання.

Додаток 1 до Програми «Питна вода Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки

- Основні заходи реалізації програми «Питна вода Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | перевірка технічного стану діючих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства; проведення технічного та енергетичного аудиту систем водопостачання та водовідведення. | 2020 рік та протягом дії програми | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього 300, з них: 2020 р.- 100, 2021 р.- 100, 2022 р. - 100 | Місцевий бюджет |
| 2 | Проведення інвентаризації та виготовлення експертних звітів з оцінки систем водопостачання та водовідведення | 2020 рік-2022 рік | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього 300, з них: 2020 р.- 100, 2021 р.- 100, 2022 р. - 100 | Місцевий бюджет |
| 3 | Розробка, затвердження та внесення змін до схем оптимізації водопостачання та водовідведення населених пунктів | 2020-2022 рік | Менська міська рада | Всього 260, з них: 2020 р.- 60,2021 – 100, 2022 - 100 | Місцевий бюджет |
| 4 | Поточний ремонт, та прочищення артезіанських свердловин, поточний ремонт водонапірних веж (6 шт.) | 2020-2022 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 1045,6, з них: 2020 р. – 765,6 2021 р. – 140 2022 р. – 140 | Місцевий бюджет |
| 5 | Заміна глибинних насосів на артезіанських свердловинах, встановлення засобів комерційного обліку (6 шт) | 2020-2022 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 800, з них: 2020 р. – 600 2021 р. – 100 2022 р. – 100 | Місцевий бюджет |
| 6 | Переобладнання комплексів водорозбірних колонок шляхом будівництва шахтних колодязів та встановлення засобів комерційного обліку (5 шт) | 2020 рік | Менська міська рада | 2020 р. -200 | Місцевий бюджет |
| 7 | Відшкодування частини вартості підключення до водопровідної мережі міста фізичним особам, що станом на 30.10.2019 року являлись абонентами, що користуються послугами водорозбірних колонок по місту Мена (142 абоненти) | 2020 рік | Менська міська рада | 2020 р. - 426 | Місцевий бюджет |
| 8 | Встановлення огорож території артезіанських свердловин | 2020-2022 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | 2020 р. -300 | Місцевий бюджет |
| 9 | Виділення коштів на оформлення земельних ділянок під свердловинами на території Менської ОТГ (6 ділянок) | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 2020 р. -36 | Місцевий бюджет |
| 10 | Виділення коштів на відбір аналізів та дослідження якості питної води | 2020-2022 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | 2020 р. – 70 | Місцевий бюджет |
| 11 | Закупівля матеріалів та обладнання для систем водопостачання та водовідведення | 2020-2022 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього 354,059, з них: 2020 р. -154,059; 2021 р. – 100; 2022 р. - 100 | Місцевий бюджет |
| 12 | Реконструкція очисних споруд в м. Мена Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 25000 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 13 | Будівництво системи очистки стічних вод в м. Мена Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 6000 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 14 | Будівництво системи очистки стічних вод в смт. Макошине Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 2000 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 15 | Реконструкція системи водопостачання з облаштуванням покриття дорожньої мережі по вул. Бузкова в м. Мена Чернігівської обл. | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 23400,0 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 16 | Реконструкція КНС в м. Мена Чернігівської обл. (закінчення) | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 1450 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 17 | Водопровідна очисна споруда на 1500 м3 в м. Мена (станція знезалізнення) – виготовлення проектно-кошторисної документації | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 140 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 18 | Будівництво каналізаційної мережі в центральній частині міста Мена, Чернігівської області з підключенням дитячого садку та об’єктів соцпобуту | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 5500 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 19 | Реконструкція системи водопостачання з облаштуванням покриття дорожньої мережі по вул. Приозерна, Андрейченка, Максима, Калинова в м. Мена Чернігівської обл. | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 37170,0 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 20 | Будівництво каналізаційного колектору на ділянці по вулиці Чернігівський шлях №9-№39 з відновленням дорожнього покриття в м. Мена Чернігівської обл. | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 510,01 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |  |
| 21 | Реконструкція міського водогону по вул. Сіверський шлях -Довженка в м. Мена, Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 659,373 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 22 | Капітальний ремонт міського водогону по вул. Толстого в м. Мена, Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 285552,98 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 23 | Реконструкція міського водогону по вул. Троїцька в м. Мена, Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 448,371 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 24 | Капітальний ремонт ділянки водогону по вул. Бузкова в м. Мена Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 720 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 25 | Капітальний ремонт ділянки водогону по вул. Миру в м. Мена Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 400 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 26 | Реконструкція міського водогону по вул. Івана Франка, Л. Українки в м. Мена, Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 503,237 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 27 | Капітальний ремонт ділянки водогону по вул. Центральна-Миру в с. Величківка Менського району Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 2550 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 28 | Капітальний ремонт ділянки водогону по вул. Пархоменка в с. Ліски Менського району Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 1650 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 29 | Гідродинамічне очищення зливової каналізації по вул. Шевченка, Сіверський шлях, Сергія Титаренка, Героїв АТО, Чернігівський шлях та вул. Армійської в м. Мена, Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 591,142 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 30 | Будівництво шахтних колодязів мережі вуличного водогону, що перебуває в комунальній власності Менської територіальної громади | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 250 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 31 | Капітальний ремонт водонапірної вежі по вулиці Центральній, провулку Центральному та заміна труб водогону по провулку Центральному, провулкам 1 Травня, вулиці 1 Травня смт Макошине. | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 1490 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 32 | Ремонт каналізаційних шахтних колодязів в населених пунктах Менської міської об’єднаної територіальної громади | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 150,0 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |  |
| 33 | Обстеження та прочищення свердловин водонапірних веж (6 шт.), с. Феськівка Менської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області. | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 400,0 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 34 | Будівництво мереж водопостачання та водовідведення в с. Феськівка, Менської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області. | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 5000,0 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 35 | Екологічне покращення русла струмка Бабка в місті Мена Чернігівської області (капітальний ремонт водного об’єкта) | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 2239,061 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 36 | Реконструкція мережі водопостачання по вул. Бузковій, О. Кошового, З. Космодем’янської, Північній в м. Мена Чернігівської області | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 20000,0 | Місцевий бюджет, Державний бюджет |
| 37 | Встановлювання частотних перетворювачів для заміни водонапірних веж (7 шт) | 2020-2022 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 525, з них: 2020 р. – 225 2021 р. – 150 2022 р. – 150 | Місцевий бюджет |
| 38 | Ліквідаційний тампонаж артезіанських свердловин, не придатних до експлуатації (9 шт) | 2020-2022 роки | Менська міська рада | 765,0 | Місцевий бюджет |