****

Україна

**МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Менського району Чернігівської області**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

 **РІШЕННЯ**

28 серпня 2020 року м. Мена № 144

**Про стан підготовки житлово-комунального господарства та**

**закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.**

 Заслухавши інформацію про стан підготовки житлово-комунального господарства та закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років, обговоривши дане питання, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Менської міської ради

ВИРІШИВ:

 1.Інформацію про стан підготовки житлово-комунального господарства та закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років, взяти до відома (додається).

 2.Начальнику відділу освіти Менської міської ради, начальнику відділу культури Менської міської ради, керівникам закладів освіти Менської міської ради, закладів культури Менської міської ради, керівнику КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Менської міської ради провести підготовку до опалювального сезону в закладах, установах до 15.09.2020 року в тому числі:

1)провести перевірку системи опалення та водогону;

2)провести роботи по утепленню вводів тепломереж ;

3)оформити паспорти готовності до роботи в опалювальний період 2020-2021 рр. та подати до відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Менської міської ради;

4)організувати та провести прибирання територій закладів і установ.

 3. В. о. старостам на територіях старостинських округів в будівлях, що належать до комунальної власності Менської міської об’єднаної територіальної громади, до 15.09.2020 року організувати проведення повірки газового обладнання (де в котельнях встановлено газове обладнання).

 4. Директорам КП "Менакомунпослуга" Менської міської ради Минцю Р.В. та КП «Макошинське» Попову С.О. до 20.09.2020 року провести підготовку техніки, яка може бути залучена до ліквідації снігових заметів, ожеледиці та здійснити підготовку системи вуличного освітлення для забезпечення її нормальної роботи в осінньо-зимовий період.

 5. Заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Гайдукевичу М.В. організувати роботу по закупівлі піску та солі для посипки доріг та тротуарів в зимовий період в межах визначеної потреби та коштів, передбачених на дані цілі.

 6.Контроль за ходом виконання рішення залишаю за собою.

**Міський голова Г.А. Примаков**