Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради  23 листопада 2021 року № 325

Інформація

про підготовку вулично-дорожньої мережі населених пунктів Менської

міської територіальної громади до роботи в зимовий період

2021-2022 років

Структурними підрозділами Менської міської ради спільно з КП «Менакомунпослуга» ведеться підготовка дорожньо-мостового господарства до роботи в зимовий період 2021/22 року, спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами.

Станом на 23.11.2021 року  виконано поточний (ямковий) ремонт по вулицям Шевченка, Остреченська, Героїв АТО, Просужого, Бузкова, Троїцька, Сидоренка, Сіверський шлях, Лермонтова, Кошового, Армійська, Максима Андрейченка, Суворова, Черняхівського, Вокзальна в м. Мена; грейдерування вулиць Нове Життя, Сонячна, Молодіжна, провулок Щасливий. Проведено влаштування під’їзду до місця  масового відпочинку населення в м. Мена.

Відновлено дорожню розмітку – в м. Мена по вулицях Шевченка, 8 Березня, Бузкова, Троїцька, Суворова, Гагаріна, Титаренка Сергія площею 174 м2; здійснено облаштування пішохідних переходів в с. Куковичі по вулицях Миру та 1 Травня площею, в смт. Макошине вул. Центральна, в с. Киселівка вул. Осипенка та Миру площею 59,2 м2.   Встановлено 23 дорожні знаки, з них 15 шт по м. Мена.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Виноградна – 3100 тис. грн. (співфінансування – 383,339 тис. грн.) та частину вулиці Нове життя в м. Мена – 2000 тис. грн. (співфінансування -  95,05 тис. грн.).

На балансі КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради, яке займається наданням послуг з благоустрою, вивезенням ТПВ, обслуговує мережі вуличного освітлення населених пунктів Менської ОТГ знаходиться 19 одиниць техніки, а саме: три сміттєвози ФПВ-442 на базі МАЗ 2019 року випуску, ГАЗ 3307 1993 та 2006 років випуску (один потребує капітального ремонту),  одна цистерна асенізаційна 1989 року випуску, одна телескопічна автовишка на базі автомобіля ГАЗ -52 1991 року випуску, одна автовишка АП-17 на базі автомобіля ГАЗ 3307 1993 року випуску, один трактор МТЗ-80 1991 р. випуску з екскаваторним обладнанням та причепом, один трактор JM 244 2008 року випуску з причепом-візком, один вантажний автомобіль ЗІЛ ММЗ 1986 року випуску, який потребує капітального ремонту, два трактори Беларус 320.4 з причепами 2018 року випуску, три трактори Беларус 892.2 з причепами 2018 року випуску.

Зі снігоочисної техніки на балансі підприємства знаходиться розкидач добрив (піску) CDR-600, розкидач сумішей РДС-3, снігоочисник роторний СТ-1500 та п’ять відвалів до тракторів, що буде використовуватись для чищення тротуарів, лопата-відвал 2015 року в кількості 2 штук відповідно для тракторів Беларус 892.2 для чищення доріг, фронтальний навантажувач, ручний розкидач піску.

Для ліквідації наслідків негоди у зимовий період буде задіяна наступна техніка, а саме: трактор Беларус 892.2 з навісним обладнанням – 3 шт, трактор Беларус 320.4 з навісним обладнанням – 2 шт, дорожній розкидач сумішей РДС – 1 шт. В наявності є пісок -120 т та 16 т солі.

Для ліквідації наслідків негоди при наданні допомоги по вивільненню транспортних засобів, які потрапили у снігові замети або на складні ділянки дороги можна використати пожежний автомобіль на базі ЗІЛ-131КУ «Пожежна місцева охорона».

Завершено реалізацію проєкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. Шевченка, вул. Лугова, вул. Пархоменка, вул. Перемоги від КТП-125 в с. Ліски, Менського району, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга – вул. Шевченка; ІІ черга – вул. Лугова, вул. Пархоменка, вул. Перемоги» (коригування), відповідно до якого у 2021 році встановлено 22 нових сучасних ліхтарів на мережі села Ліски.

Проведено «Реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частин вул. Мацуєва від КТП 62 в с. Блистова Корюківського району, Чернігівської області».

Начальник відділу ЖКГ,

енергоефективності та комунального майна

Менської міської ради                                                             Валерій КРАВЦОВ