Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

Менської міської ради

20  квітня 2022 року № 60

З А Х О Д И

по благоустрою та озелененню населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2022  рік

| № п/п | Найменування робіт | Виконавці | Кіль-кість | Строки виконан-ня | Хто контролює | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Благоустрій в’їздів в м. Мена |  |
| 1.1 | Ремонт в’їзних знаків | КП «Менакомунпослуга» | 5 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 1.2 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 1.3 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, школи, ОСББ | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| ІІ. Благоустрій центру міста |  |
| 2.1 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури та міської ради. | КП «Менакомунпослуга», Міський БК, Міська рада | 300 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 2.2 | Благоустрій території багатоповерхових будинків, догляд за ігровими майданчиками | ОСББ, жителі будинків |  | ІІ кв. ІІІ кв. | ОСББ |  |
| 2.3 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі |  | протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 2.4 | Ремонт та постійний догляд за ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку | КП “Менакомунпослуга” |  | протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| ІІІ. Благоустрій вулиць міста |  |
| 3.1. | Облаштування майданчиків для роздільного збирання сміття | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3.2. | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей )(центр, ринки та ін) | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 3.3 | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 3.4. | Видалення аварійних та перерослих дерев на території міста | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі міста. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюд-жетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 3.5. | Вирубка малої парослі, обрізка та коронування зелених насаджень на вулицях міста | КП «Менакомунпослуга» |  | І,ІV кВ. | Менська міська рада |  |
| 3.6 | Проведення впорядкувальних робіт в міському парку ім. Т.Г. Шевченка, сквері ім. Небесної Сотні, в центрі міста в парку відпочинку по вул. Сіверський шлях | КП «Менакомунпослуга», | 7000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3.7 | Висаджування квітів вул. Троїцька, біля могили Невідомого солдата, облаштування місць масових розстрілів, поховань та пам’ятників по місту | КП «Менакомунпослуга», | 500 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3.8 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП «Менакомунпослуга» |  | І-ІV кв | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 3.9 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі міста, установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки. | Згідно заключених договорів з міською радою, КП «Менакомунпослуга», Відділ поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області |  | II – III кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 3.10 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 3.11 | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3.12 | Періодична чистка системи зливної каналізації | КП «Менакомунпослуга», Менська міська рада відповідно до заключених договорів |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3.13 | Благоустрій та санітарна очистка розподілених територій, особливо проведення прибирання розподілених територій не пізніше за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», ЗДО ім. Гагаріна, «Дитяча академія», «Сонечко», Менська гімназія, ЗЗОО ім. Т. Г.Шевченка, СЮТ, музична школа, ЦДЮТ, керівники підприємств, установ та організацій міста всіх форм власності, ФОП, ОСББ, будинкові та вуличні комітети, релігійні громади та жителі міста |  | Постійно | Менська міська рада | Розподіл територій відповідно до додатків 2-9. Свята: Пасха 1 травня, День Перемоги, Трійця, День конституції України, День Незалежності України, Новий рік, день визволення міста Мена від німецько-фашистських загарбників |
| 3.14 | Ремонт огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3.15 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій міста, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях. | Керівники підприємств, установ, організацій міста |  | Протягом року | Кекрівники ПОУ |  |
|  |  | Макошинський старостинський округ |  |  |  |  |
|  | Ремонт в’їзних знаків | КП«Менакомунпослуга» | 1 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень на території смт Макошине, с. Остапівка | КП «Менакомунпослуга» спільно з жителями |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  | Організація висаджування дерев, кущів, квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури, селищної ради на території школи, дитячого садку. | КП «Менакомунпослуга», школа, дитячий садок, Будинок культури, громадські організації | 1000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  | Поточний ремонт та облаштування дощок оголошень | КП «Менакомунпослуга», | 5 | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Благоустрій території багатоповерхових будинків | КП «Менакомунослуга», Жителі будинків |  | ІІ кв. ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі |  | протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
|  | Ремонт та постійний догляд за спортивними та ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку в тому числі на берегу р. Десна | КП «Менакомунпослуга», Макошинський ЗЗСО І-ІІІ ст., ЗДО «Сонечко», Будинок культури |  | протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Дружби, Пушіна, Центральній. Капітальний ремонт тротуарів в центрі селища. | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та підсипка і грейдерування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ квартал | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття.Згідно бюджетних асигнувань. |
|  | Висаджування квітів біля Обеліску, біля могил загиблих воїнів, облаштування місць масових розстрілів, поховань та пам’ятників | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, молодь, Ммакошинський ЗЗСО І-ІІІ ст., | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
|  | Проведення опоряджувальних робіт на ринковому майданчику, стадіоні, парку біля Будинку культури | КП «Менакомунпослуга» | 3000 м2 | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП «Менакомунпослуга» | 3 | ІІІ кв. Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі, установка та заміна дорожніх знаків. | Згідно заключених договорів з міською радою, КП «Менакомунпослуга», за погодженням з відділення поліції №1 Корюківського ГУНП в Чернігівській області |  | II – III кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, стадіон, залізничний вокзал, територія ринкового майданчику та ін.) | КП«Менакомунпослуга», підприємства, установи, організації, жителі населених пунктів |  | ІІ кв. | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
|  | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
|  | Видалення аварійних та перерослих дерев на території селища Макошине, села Остапівка | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі населених пунктів. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
|  | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
|  | Утримання в задовільному стані номерних знаків житлових будинків, табличок та вивісок на службових, виробничих та інших будівлях. | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі населених пунктів |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Облаштування урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, інших торгівельних споруд, та забезпечення їх утримання в належному естетичному, технічному стані (відповідно до Правил благоустрою ) | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  | Протягом року | Керівникам підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  |
|  | Ремонт огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Періодична чистка системи зливної каналізації | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  | Благоустрій та санітарна очистка територій, особливо проведення прибирання територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», керівники підприємств, установ та організацій всіх форм власності, ФОП, релігійні громади та жителі населених пунктів |  | Постійно | Менська міська рада | Свята: Пасха, 1 Травня, День Перемоги, Трійця, День Конституції України, День Незалежності України, Новий рік, день визволення селища Макошине від німецько-фашистських загарбників |
|  |  | Блистівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Розчищення та обкошування кладовища по вулиці Грушевського | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 2 | Розчищення та обкошування кладовища по вулиці Козацькій | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3 | Обкошування узбіччя дороги по населеному пункту | КП «Менакомунпослуга» |  | травень-вересень | Менська міська рада |  |
| 4 | Прибирання скверу біля адмінбудівлі (колишня сільська рада) | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5 | Прибирання громадських зупинок | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 6 | Прибирання пам’ятки археології місцевого значення. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 7 | Прибирання могили радянського воїна Касткова В.Г. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8 | Прибирання могили радянського воїна Полосьмака М.М. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9 | Прибирання пам’ятного знаку воїнам-односельчанам, які загинули фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 10 | Прибирання біля пам’ятного знаку стела «Клен пам’яті» | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 11 | Прибирання біля пам’ятного знаку стела «Терентій Корень» | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 12 | Прибирання та обкошування скверу біля сільського клубу | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 13 | Прибирання та обкошування скверу на території колишньої контори (по вул.Шевченка) | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 14 | Прибирання скверу по вулиці Довженка | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15 | Впорядкування клумб в центрі села | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 16 | Обкошування молодого соснового парку, пересаджування сосен | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 17 | Обкошування території церкви | Церковні православні общини |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 18 | Прибирання узбережжя річки Пулка | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 19 | Розчищення вулиць від гілок дерев та кущів | КП«Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 20 | Побілка дерев в парках та скверах | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  |  | Бірківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 2. | Протруювання кладовищ від парослі акацій | КП «Менакомунпослуга» спільно з жителями села |  | Травень-червень | Менська міська рада | Потрібно додатково 2 працівники з благоустрою від Менського центру зайнятості |
| 3. | Ремонт знаків при в’їзді в с. Бірківка | КП «Менакомунпослуга» | 2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 4. | Вирубка малої порослі по узбіччю доріг | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5. | Видалення аварійних, перерослих дерев та малої парослі чагарників. Збирання сухого листя та сміття | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 6. | Прибирання, обкошування, вирубка порослі в парку в центрі села | КП “Менакомунпослуга” |  | І –ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 7. | Проведення впорядкувальних робіт та косметичний ремонт пам’ятника загиблим односельцям та могил невідомих воїнів | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8. | Прибирання зупинок громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9. | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (біля БК та в центрі села) | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 10. | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада | Ремонт вуличного освітлення по вулиці Лесі Українки |
| 11. | Проведення впорядкувальних робіт в зелених зонах села | КП “Менакомунпослуга” |  |  | Менська міська рада |  |
| 12. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП “Менакомунпослуга” |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 13. | Встановлення контейнерів для роздільного збирання ТПВ в с.Бірківка | КП«Менакомунпослуга» |  | ІІІ квартал | Менська міська рада |  |
|  |  | Величківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Підсипка грунтових доріг | КП «Менакомунпослуга», місцеві підпріємці | 800м | І,ІVкв | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду доріг |
| 2 | Грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | 2000м | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття |
| 3 | Висипка ям по вул. Центральна щебенем, відсівом | КП «Менакомунпослуга», місцеві підприємці | 200 м | Березень, квітень | Менська міська рада |  |
| 4 | Виготовлення і встановлення дерев’яних люків на шахтах, закинутих колодязях | Місцеві підприємці, працівник КП «Менакомунпослуга» | 5 | березень | Менська міська рада |  |
| 5 | Ремонт аварійних громадських колодязів | КП «Менакомунпослуга» | 3 | Травень- червень | Менська міська рада |  |
| 6 | Ремонт в’їзних знаків | КП «Менакомунпослуга» | 2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 7 | Вивіз сміття з метою ліквідації стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» | 12 | Остання п'ятниця місяця | Менська міська рада |  |
| 8 | Прибирання кладовища: вирубування парослі, вивезення листя | працівник КП «Менакомунпослуга»; жителі села | 2 га | Березень, квітень | Менська міська рада |  |
| 9 | Вирубування парослі вздовж доріг | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 0,5 га | протягом року | Менська міська рада |  |
| 10 | Прибирання парків, скверів | працівник КП «Менакомунпослуга»; жителі села | 2 га | березень, квітень, жовтень | Менська міська рада |  |
| 11 | Побілка дерев | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 70 | квітень | Менська міська рада |  |
| 12 | Фарбування, ремонт пам'ятників Скорботної матері, Воїну-визволителю. | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 2 | квітень | Менська міська рада |  |
| 13 | Фарбування обелісків. | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 4 | квітень | Менська міська рада |  |
| 14 | Фарбування, ремонт лавочок, гойдалок, дитячих атракціонів. | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 25 | Червень-липень | Менська міська рада |  |
| 15 | Оформлення квітників, догляд за ними | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 0,02 га | квітень, протягом року | Менська міська рада |  |
| 16 | Насадження дерев | Громадськість села | 500 шт. | березеь, квітень, листопад | Менська міська рада |  |
| 17 | Продовження робіт з облаштування дитячого майданчика | Працівник КП «Менакомунпослуга»; громад кість села | 3 | Квітень-серпень | Менська міська рада |  |
| 18 | Облаштування зони відпочинку по вул. Миру | Працівник КП «Менакомунпослуга»; громад кість села | 1 | Березень-травень | Менська міська рада |  |
|  |  | Волосківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Розчищення парку біля р. Дягова | КП «Менакомунпослуга» |  | Березень-квітень | Менська міська рада | Необхідний подрібнювач для тонких гілок |
| 2 | Розчищення прилеглої території біля колишної лікарні | КП «Менакомунпослуга» |  | Березень-квітень | Менська міська рада | Необхідний подрібнювач для тонких гілок |
| 3 | Розчищення прилеглої території біля Степанівського клубу | КП «Менакомунпослуга» |  | Березень-квітень | Менська міська рада | Необхідний подрібнювач для тонких гілок |
| 4 | Скошування трави | КП «Менакомунпослуга» |  | Травень вересень | Менська міська рада |  |
|  |  | Городищенський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Облаштування клумби та висадження квітів у центрі села, здійснення догляду за квітами | КП «Менакомунпослуга» |  | Травень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 2 | Прибирання біля адміністративної будівлі | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3 | Прибирання території біля автобусної зупинки | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 4 | Встановлення урн для сміття в центрі села | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5 | Здійснення догляду за дитячим майданчиком на території | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 6 | Завершення облаштування зони відпочинку в центрі села | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 7 | Облаштування клумб, висаджування квітів біля магазинів, адміністративної будівлі, Будинку культури, пам’ятника | КП «Менакомунпослуга», працівники магазинів, Будинку культури |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8 | Впорядкування території біля пам’ятника та громадського колодязя по вул. Польова | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села | Мешканці села, Менська міська рада відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 10 | Прибирання сухого та опалого листя | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 11 | Прибирання сміття | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 12 | Обкошування території села | КП «Менакомунпослуга» |  | Травень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 13 | Видалення парослі вздовж доріг | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 14 | Встановлення дошки оголошень | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15 | Встановлення дошки оголошень | КП «Менакомунпослуга» |  | Травень | Менська міська рада |  |
| 16 | Організація прибирання територій, установ, фермерських господарств, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком зазначених територій | Керівники відповідних установ, керівники фермерських господарств |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 17 | Впорядкування території та встановлення каплички по вул. Незалежності на місці Свято-Миколаївської церкви | Мешканці села |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  |  | Данилівсько-садовий старостинський округ |  |  |  |  |
|  |  | Данилівка |  |  |  |  |
| 1 | Видалення чагарників вздовж дороги Данилівка-Мена | Робітник з благоустрою | 1 | Березень-квітень | Менська міська рада |  |
| 2 | Благоустрій сміттєзвалища ТПВ | КП «Менакомунпослуга» |  | Березень-квітень | Менська міська рада |  |
| 3 | Видалення аварійних дерев | Бригада по договору | 5 | Березень-квітень, листопад-грудень | Менська міська рада |  |
| 4 | Грейдер | ТОВ «ОЛСТАС-льон» |  | квітень | Менська міська рада |  |
| 5 | Благоустрій трьох кладовищ, парків, скверів | Робітник з благоустрою, громад кість села |  | квітень | Менська міська рада |  |
|  |  | Садове |  |  |  |  |
| 6 | Вирубка дрібної порослі та кронування зелених насаджень | КП«Мена комунпослуга» |  | 2 квартал | Менська міська рада |  |
| 7 | Прибирання території парку, скверів | КП«Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8 | Впорядкування території кладовища | КП«Менакомунпослуга» |  | квітень | Менська міська рада |  |
| 9 | Впорядкування узбіччя доріг | КП«Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 10 | Косметичний ремонт пам»ятників загиблим воїнам та впорядкування території біля них | КП«Менакомунпослуга» |  | квітень | Менська міська рада |  |
| 11 | Догляд за клумбами | КП «Менакомунпослуга», працівники культури |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 12 | Ремонт колодязів загального користування та утримання території біля них | КП«Менакомунпослуга |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 13 | Поточний ремонт зупинок та утримання в належному стані території біля них | КП«Менакомунпослуга |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 14 | Впорядкування території футбольного поля | КП«Менакомунпослуга |  | квітень | Менська міська рада |  |
| 15 | Прибирання стихійних сміттєзвалищ | КП«Менакомунпослуга |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 16 | Скошування бур’янів | КП«Менакомунпослуга |  | 2-3 квартал | Менська міська рада |  |
| 17 | Прибирання сміття | КП«Менакомунпослуга |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 1 | Прибирання опалого листя | КП«Менакомунпослуга |  | Жовтень-листопад | Менська міська рада |  |
| 20 | Облаштування урн для збору сміття | КП«Менакомунпослуга |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 21 | Облаштування місць відпочинку лавами | КП«Менакомунпослуга |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 22 | Організація прибирання територій установ,підприємств, закладів торгівлі, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, закладів, установ |  | На протязі року | Менська міська рада |  |
| 23 | Видалення аварійних, перерослих дерев | КП«Менакомунпослуга |  | 1,4 квартал | Менська міська рада |  |
| 24 | Прибирання від сміття берегів ставків | КП«Менакомунпослуга |  | 2-3 квартал | Менська міська рада |  |
| 25 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП«Менакомунпослуга», працівники установ та організацій |  | 2 квартал | Менська міська рада |  |
| 26 | Фарбування та ремонт дитячих гойдалок, лавок на дитячому майданчику | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
|  |  | Дягівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Вирубка чагаників | КП«Менакомунпослуга» |  | постійно | Менська міська рада, староста |  |
| 2 | Догляд за квітами | КП«Менакомунпослуга» |  | З травня по жовтень | Менська міська рада, староста |  |
| 3 | Косіння бур’янів | КП«Менакомунпослуга» |  | З травня по жовтень | Менська міська рада, староста |  |
| 4 | Побілка дерев та електроопор | КП«Менакомунпослуга» |  | квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 5 | Прибирання сміття | КП«Менакомунпослуга» |  | Постійно | Менська міська рада, староста |  |
| 6 | Прибирання та вивіз листя | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень, листопад | Менська міська рада, староста |  |
| 7 | Подрібнення гілок | КП«Менакомунпослуга» |  | За наявності | Менська міська рада, староста |  |
| 8 | Благоустрій пляжу та завезення піску | КП«Менакомунпослуга» |  | Травень,червень | Менська міська рада, староста |  |
| 9 | Благоустрій кладовища | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 10 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП«Менакомунпослуга» |  | Постійно | Менська міська рада, староста |  |
| 11 | Чистка снігу | КП«Менакомунпослуга» |  | В зимовий період | Менська міська рада, староста |  |
| 12 | Косметичний ремонт пам’ятників | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 13 | Покраска дерев’яної огорожі в центрі села | КП«Менакомунпослуга» |  | Травень | Менська міська рада, староста |  |
| 14 | Упорядкування алеї у центрі села | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 15 | Упорядкування футбольного поля, косіння трави | КП«Менакомунпослуга» |  | З квітня по жовтень | Менська міська рада, староста |  |
| 16 | Ремонт дерев’яного мосту по вул. Лісова | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 17 | Видалення аварійних та перерослих дерев, кронування дерев | Керівники установ та організацій, жителі села |  | Восени та навесні | Менська міська рада, староста |  |
| 18 | Ремонт ділянки дороги вул. Покровська та на дамбі | Згідно укладених договорів з міськоюрадою |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 19 | Підсипка щебнем грунтової дороги вул. Квітнева | Згідно укладених договорів з міськоюрадою |  | Травень | Менська міська рада, староста |  |
| 20 | Насадження дерев | КП «Менакомунпослуга», школа , жителі села |  | Восени та навесні | Менська міська рада, староста |  |
| 21 | Благоустрій та чистка колодязів громадського користування | КП «Менакомунпослуга» | 20 | Влітку | Менська міська рада, староста |  |
| 22 | Протруювання бур’янів на кладовищі | КП «Менакомунпослуга» |  | Червень | Менська міська рада, староста |  |
| 23 | Заміна знаку «Обережно діти» | Менська міська рада |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 24 | Ремонт дороги з твердим покриттям вул. Павленка О. Та вул. Широка | Згідно укладених договорів з міськоюрадою |  | При наявності коштів | Менська міська рада, староста |  |
| 25 | Відновлення вуличного освітлення КТП 116,114,282, КТП по вул. Шевченка | Згідно укладених договорів з менською міською радою |  | При наявності коштів | Менська міська рада, староста |  |
| 26 | Фарбування автобусної зупинки | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 27 | Розчистка водопоїв, ставків русла річки | Згідно укладених договорів з міською радою |  | Червень | Менська міська рада, староста |  |
|  |  | Киселівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Прибирання кладовища:розчищення парослі, сухостоїв, вивезення сміття, листя | Працівник КП «Менакомунпослуга», жителі села | 4,6 га | Березень-травень | Менська міська рада |  |
| 2 | Прибирання, ремонт, фарбування пам’ятників воїнам визволителям, та спаленим | Працівник КП «Менакомунпослуга» | 2 | Квітень | Менська міська рада |  |
| 3 | Фарбування, ремонт лавочок, гойдалок в парку за будинком культури | Працівник КП «Менакомунпослуга» | 6 | Червень-липень | Менська міська рада |  |
| 4 | Оформлення квітників та озеленення вулиць, догляд за ними | Працівник КП «Менакомунпослуга», жителі села | 0,02 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5 | Грейдерування вулиць з грунтовим покриттям | Менська міська рада КП «Менакомунпослуга» | 17,1 | Травень-вересень | Менська міська рада |  |
| 6 | Підсипка грунтових доріг | КП «Менакомунпослуга», місцеві підприємці, підприємства | 8,5 | Серпень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 7 | Вивіз сміття з метою ліквідації сміттєзвалищ на території населених пунктів | КП «Менакомунпослуга», жителі села |  | Остання п’ятниця місяця | Менська міська рада |  |
| 8 | Вирубування чагарників, парослі аварійно-небезпечних дерев вздовж доріг | Працівник КП «Менакомунпослуга» | 2,5 га | протягом року | Менська міська рада |  |
| 9 | Прибирання парків, скверів | Працівник КП «Менакомунпослуга», жителі села | 5 га | Квітень жовтень | Менська міська рада |  |
| 10 | Провести поточний ремонт асфальтового покриття | Менська міська рада | 6,7 км |  | Менська міська рада |  |
| 11 | Продовжити облаштування зони відпочинку біля Будинку культури | Працівник КП «Менакомунпослуга», жителі села | 1 | Квітень-вересень | Менська міська рада |  |
|  |  | Куковицький старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень, скошування трави | КП «Менакомунпослуга» | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 2 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП«Менакомунпослуга», школа | 150 м2 | ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури і адмінбудинку старостинського округу | КП»Менакомунпослуга», філія-БК, старостинський округ | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 4 | Благоустрій території с. Куковичі біля церкви | Церковна православна община (Гливчак М.І.) |  | Протягом року | Настоятель церкви |  |
| 5 | Благоустрій території багатоповерхового будинку с. Куковичі | Голова будинкового комітету, жителі будинку |  | ІІ кв. | Голова будинкового комітету |  |
| 6 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | ІІІ кв. | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 7 | Постійний догляд за зонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8 | Поточний ремонт вул. 1-ше Травня (від центру в сторону сільського кладовища), вул. Миру та вул. Лісова | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду |
| 9 | Грейдерування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | 5000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 10 | Висаджування квітів біля Обеліску Слави, пам’ятника невідомих солдат і нашого земляка Хрущ С.М., пам’ятного знака «Жертвам Голодомору», пам’ятника артистам Колтановським, їх облаштування. | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, жителі села |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 11 | Обрізка та коронування зелених насаджень в центрі села (зняття воронячих кубел) | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 12 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП»Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 13 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень на вулицях населених пунктів, знищення амброзії | КП»Менакомунпослуга» спільно з жителями |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 14 | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, біля магазинів, на літньому танцмайданчику, поштового відділення та ін.) | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, організації, жителі села |  | ІІ кв, | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 15 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 16 | Видалення аварійних та перерослих дерев | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 17 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій села, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 18 | Ремонт огорож, видалення сухостійних, перерослих дерев, видалення малої порослі акації та ін., збирання сухого листя та сміття, належне упорядкування на кладовищі | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 19 | Прибирання від сміття території сільських ставків | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 20 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 21 | Благоустрій і поточний ремонт колодязів громадського користування | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 22 | Організація висаджування квітів і формування клумб біля сільського клубу с. Загорівка | Робітники відділу культури міської ради | 10м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 23 | Благоустрій території в центрі села і біля сільського клубу с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга», робітники відділу культури міської ради |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 24 | Заміна огорожі біля сільського клубу с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга» | Згідно бюджетних призначень | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 25 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лесі Українки в с. Загорівка | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду |
|  |  | Лісківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Придбання в’їзних та виїзних знаків | Менська міська рада | 8 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3 | Організація висаджування квітів | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, школа | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 4 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення адмінбудинку, будинку культури | КП «Менакомунпослуга», Лісківський БК | 240 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 5 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | Протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 6 | Постійний догляд за ігровими майданчиками біля Лісківського БК Майськівського клубу, Максаківської школи зонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 7 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Пархоменка, Перемоги. Лугової с. Ліски | Згідно укладених договорів з міською радою | 2200м 1800м 1800м | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 8 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Свободи в с. Майське | Згідно укладених договорів з міською радою |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 9 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Пархоменка, Перемоги та Товстих в с. Ліски | Згідно укладених договорів з міською радою | 300 м 1000м 1050м | ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 10 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Лісової, ім. В. Тітарчука та Берегової в с. Майське | Згідно укладених договорів з міською радою |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 11 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Монастирської, Дружби, Лугової в с. Луки | Згідно укладених договорів з міською радою | 300м 1000м 500м |  | Менська міська рада |  |
| 12 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Берегової, Осипенка, Гоголя, Польової в с. Максаки | Згідно укладених договорів з міською радою |  |  | Менська міська рада |  |
| 13 | Ремонт тротуару в зоні від школи до центру села Ліски (приміщення поштового зв’язку | Згідно укладених договорів з міською радою | 1000м | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 14 | Висаджування квітів біля Обеліска Слави, впорядкування території біля нього, облаштуваня місця захоронення солдат. Облаштування та висаджування квітів біля пам’ятного знаку жертвам голодомору с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 15 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. Шевченка при виїзді з села Ліски | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 16 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі. Установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 17 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів на вулицях населених пунктів | Підприємства, установи, жителі |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 18 | Технічне обслуговування та поточний ремонт вуличного освітлення, введення в дію 2 черги вуличного освітлення с. Ліски (частина вул. Шевченка, вул. Пархоменка, вул. Перемоги) | КП «Менакомунпослуга» |  | постійно | Менська міська рада |  |
| 19 | Виготовлення та облаштування урн та контейнерів для збору сміття та лав для відпочинку в місцях масового скупчення людей | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, жителі |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 20 | Видалення аварійних та перерослих дерев | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі. Менська міська рада – відповідно до заключених договорів з виконавцем послуг |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 21 | Видалення малої порослі акації на території недіючого кладовища по вул. Шевченка в с. Ліски. Знищувальні заходи від бур’янів та порослі акації на кладовищі. | КП «Менакомунпослуга», жителі |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 22 | Капітальний ремонт тумб для проведення траурних мітингів, належне упорядкування кладовищ | Церковні православні общини | 2 3 | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 23 | Приведення в належний естетичний вигляд пам’ятного знаку Жертвам голодомору (фарбування) в с. Ліски. Організація висаджування квітів. | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 24 | Належне упорядкування місць поховань загиблих воїнів. Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Ліски. Поточний ремонт східців, які ведуть до обеліска Слави. Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ квартал |  |  |
| 25 | Чищення ставка від мулу для напування громадської череди по вул. Луговій в с. Ліски | Відповідно до заключених договорів з Менською міською радою (за наявності коштів) |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 26 | Чищення ставка від мулу по вул. Пархоменка в с. Ліски (р-н тваринницького цеху) та впорядкування прилеглої території | Відповідно до заключених договорів з Менською міською радою (за наявності коштів) |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 27 | Прибирання від сміття території лісу «Калюжне» в с. Ліски | Мешканці села | 2000 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 28 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підгрібання місць видалення відходів | КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Мена-Авангард», мешканці села |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 29 | Благоустрій території стадіону Установка воріт (одних) для гри в футбол | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 30 | Благоустрій колодязів загального користування | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | 10 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 31 | Організація та прибирання територій підприємства, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 32 | Прибирання ділянок вздовж доріг в межах населених пунктів для приведення їх в належний санітарний стан | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 33 | Приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів та інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення, а також створення нових дитячих та спортивних майданчиків | КП «Менакомунпослуга». громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 34 | Розріджування дерев, приведення до належного санітарного та естетичного стану території бані в с. Ліски по вул. Товстих та в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 35 | Прибирання території парку при в’їзді в село ліски | КП «Менакомунпослуга» | 300 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 36 | Прибирання території парку біля Обеліску Слави в с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» | 600 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 37 | Вирубка порослі американського клена та акації на території за будинком культури в с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» | 6000 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 38 | Обрізка та кронування плодових дерев за приміщенням адмінбудинком | КП «Менакомунпослуга» |  | квітень | Менська міська рада |  |
| 39 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Майського сільського клубу | КП «Менакомунпослуга», Лісківський БК | 60м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 40 | Виготовлення пам’ятної дошки на будинок, де проживав Володимир Тітарчук, військовослужбовець (АТО), який загинув від одержаних поранень при захисті Донецького летовища | Менська міська рада |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 41 | Належне упорядкування місць поховань. Видалення порослі американського клена на території діючого кладовища в с.Майське | КП «Менакомунпослуга», церковна православна община Московського патріархату Овчиннік М.М. |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 42 | Організація належного догляду за висадженими у 2017 році саджанцями сосни (територія біля сільського клубу с. Майське) | КП «Менакомунпослуга», Мена райагролісництво, мешканці села |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 43 | Прибирання території копанки по вул. Свободи в с. Майське | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 44 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Максаківського сільського клубу, Обеліску Слави | КП «Менакомун послуга», Лісківський БК. | 40м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 45 | Висаджування квітів біля Обеліска Слави, облаштування місця захоронення солдат в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 46 | Обрізка та кронування зелених насаджень в парку біля Обеліску Слави в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 47 | Прибирання території та обрізка і випилювання дерев на території Максаківської ЗОШ | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 48 | Укріплення правого берегу річки Десна із сторони с. Максаки (р-н «Льодника» і далі по звивистому річищу, де найбільше «ріже» берег | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 49 | Обладнання пляжу біля р. Десна в с. Максаки | Менська міська рада (за наявності коштів) |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 50 | Благоустрій території біля церков с. Максаки | Церковна православна община с. Максаки |  | Протягом року | Настоятель церкви Овчиннік М.М. |  |
| 51 | Облаштування лавами та столом місця де здійснюється виїзна торгівля в с. Луки | Менська міська рада |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 52 | Грейдерування прилеглої території, належне упорядкування та догляд за територією Максаківського Спасо-Преображенського монастиря в с. Луки. Видалення аварійних та перерослих дерев на території монастиря | Відповідно до заключених договорів з міською радою | 4000 м2 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 53 | Організація посадки алеї «Дерево мого роду» вздовж дамби обвалування по західному схилу дороги з твердим покриттям Мена-Максаки | КП «Менакомунпослуга», жителі старостинського округу |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 54 | Заготівля матеріалів (протяжини, стовбчики) для огорожі безгосподарних садиб | КП «Менакомунпослуга», жителі старостинського округу |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 55 | Вирубка парослі вздовж автодоріг | КП «Менакомунпослуга» | 1га | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 56 | Належне упорядкування місць поховань. Видалення порослі заростей американського клена на території діючого кладовища в с.Максаки, капітальний ремонт огорожі кладовища | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  |  | Осьмаківсько-ушнянський старостинський округ |  |  |  |  |
|  |  | Осьмаки |  |  |  |  |
| 1 | Прибирання території, фарбування та побілка автобусних зупинок | Мешканці села, працівник по благоустрою | 4 | квітень | Менська міська рада |  |
| 2 | Видалення сухих дерев, прибирання території, ремонт пам’ятника і огорожі могили загиблого воїна. | працівник по благоустрою, мешканці села | 3 | постійно | Менська міська рада |  |
| 3 | Поточний ремонт обеліска Слави | працівник по благоустрою, працівники старостату | 4 | квітень | Менська міська рада |  |
| 4 | Видалення дерев, вирубування чагарнику, прибирання території, побілка і фарбування паркану на сільському кладовищі. | Мешканці села, працівник по благоустрою | 40 | квітень | Менська міська рада |  |
| 5 | Розчистка від парослі берега ставків та річки на території села. | працівник по благоустрою, жителі села | 5 | постійно | Менська міська рада |  |
| 6 | По можливості провести ремонт перил та бордюр на мосту через р. Мену. | працівник по благоустрою, мешканці села, служба автомобільних доріг | 10 | квітень | Менська міська рада |  |
| 7 | Обладнання зони відпочинку (лавочки, урни для сміття). | Жителі села, молодь | 20 | Червень- липень | Менська міська рада |  |
|  |  | Ушня |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт в’їзного знаку (Дібрівка) | КП «Менакомунпослуга» | 1 | ІІІ кв | Менська міська рада |  |
| 9 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга», установи села, приватні підприємства, мешканці села |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 10 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП «Менакомунпослуга», установи села, приватні підприємства | 100 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 11 | Благоустрій території сільського БК | Робітники відділу культури міської ради, КП «Менакомунпослуга» | 250 м2 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 12 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 13 | Проведення впорядкувальних робіт та косметичний ремонт обеліску Слави та парку біля обеліску, пам’ятного знаку пам’ятника Невідомому солдату, парк імені Воїна-афганця с. Дібрівка | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 14 | Поточний ремонт та облаштування автобусної зупинки Ушня | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 15 | Очищення від сміття берегів річки | Керівники установ, ПП, мешканці села |  | Протягом року | Менська міська рала |  |
| 16 | Організація прибирання територій установ, ПП, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники установ, ПП |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 17 | Облаштування урн для збору сміття (на автобусній зупинці, центр сіл, біля магазинів, БК, біля р. Десна | КП «Менакомунпослуга", ПП |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 18 | Санітарна очистка берега р. Десна | КП «Менакомунпослуга» | 2 км | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 19 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІV кв. | Менська міська рада |  |
| 20 | Ремонт пам’ятного знаку жертвам Голодомору, траурної площадки, огорожі | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 21 | Облаштування контейнерів для роздільного збору сміття (скло, пластик) | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 22 | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям (вул. Садова, Медова, Шкільна, Придеснянська, Польова, Шевченка, Лугова) |  |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 23 | Облаштування клумби | Мешканці села | 2 | ІІ кв | Менська міська рада |  |
|  |  | Семенівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Розчищення кладовища | КП «Менакомунпослуга», громадськість села | 1 15 | Квітень | Менська міська рада |  |
| 2. | Протруювання кладовища від бур’янів | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Червень, серпень | Менська міська рада |  |
| 3. | Обкошування кладовища | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Червень-вересень | Менська міська рада |  |
| 4. | Впорядкування узбіччя доріг | КП «Менакомунпослуга», | 1 3 | Червень, серпень | Менська міська рада |  |
| 5. | Впорядкування парку в центрі села | КП «Менакомунпослуга», жителі села | 1 7 | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 6. | Поточний ремонт Обеліску загиблим | КП «Менакомунпослуга», працівники бюджетних установ | 1 1 | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 7. | Поточний ремонт автобусних зупинок та прибирання їх протягом року | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8. | Роботи по впорядкуванню скверів | КП «Менакомунпослуга», центр зайнятості | 1 3 | Квітень | Менська міська рада |  |
| 9. | Видалення аварійних дерев |  | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 10. | Обкошування узбіччя доріг | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Весняно-літній період | Менська міська рада |  |
| 11. | Впорядкування клумб | КП «Менакомунпослуга», жителі села | 1 7 | весна-осінь | Менська міська рада |  |
| 12. | Впорядкування території біля громадських колодязів та їх фарбування | КП «Менакомунпослуга» | 1 | травень | Менська міська рада |  |
| 13. | Установка урн для роздільного збору сміття | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 14 | Вуличне освітлення вул. Першотравнева та Шевченка | Менська міська рада |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15 | Упрорядкування території біля ставка | КП «Менакомунпослуга», жителі села | 1 15 | Весна-осінь | Менська міська рада |  |
|  |  | Синявський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт та встановлення в’їзних знаків | КП «Менакомунпослуга» | 5 | ІІ квартал | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 2 | Благоустрій вулиць села: ямкових доріг з твердим покриттям, підсипка та грейдерування грунтових доріг | Відповідно до заключених договорів з міською радою | тверде покриття - 4,5 км, грунтове – 2,2 км | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 3 | Благоустрій об’єктів торгівлі усіх форм власності | Власники торгових точок | 8 | Протягом року | Підприємці |  |
| 4 | Облаштування місць для урн | КП «Менакомунпослуга» | 6 | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 5 | Поточний ремонт та облаштування зупинок | КП «Менакомунпослуга» | 3 | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 6 | Вирубка порослі вздовж вулиць села | КП «Менакомунпослуга» | 5000 м.кв. | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 7 | Ремонт пам’ятника мешканцям села, які загинули в роки війни |  |  |  | Менська міська рада |  |
| 8 | Розчистка та облаштування кладовищ села | КП «Менакомунпослуга» | 2 кладовища – 5 га | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 9 | Висадка дерев у парку Слави | Організації села | 100 шт. | ІІ. ІV квартал | Менська міська рада |  |
| 10 | Облаштування берега ставка по вул. Шкільна | КП «Менакомунпослуга» | 500 м | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 11 | Облаштування клумб в центрі села та біля пам’ятників | Організації села | 0,20 га | ІІ – ІV квартал | Менська міська рада |  |
|  |  | Покровсько -слобідський старостинський округ |  |  |  |  |
|  |  | Покровське |  |  |  |  |
| 1 | Вирубка парослі клену край узбіччя над дорогою | Працівник КП «Менакомунплослуга», жителі села | 1 | До травня місяця | Менська міська рада |  |
| 2 | Висадження дерев у парку | Мешканці села, учні Покровського ЗЗСО І-ІІІ ст. |  | До травня місяця | Менська міська рада |  |
| 3 | Розчищення кладовищ на території села | КП «Менакомунпослуга», жителі |  | До червня | Менська міська рада |  |
| 4 | Розчищення доріг від сухих гілок на дамбах через став | Працівник КП «Менакомунплослуга», жителі села |  | До червня | Менська міська рада |  |
| 5 | Завершення робіт по облаштуванню дитячого майданчика в парку | Мешканці села |  | Квітень-червень | Менська міська рада |  |
| 6 | Прибирання прибережної зони | учні Покровського ЗЗСО І-ІІІ ст. |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 7 | Висипка доріг по селу | КП «Менакомунпослуга» |  | Травень-серпень | Менська міська рада |  |
| 8 | Впорядкування центру села | Мешканці села, КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень-липень | Менська міська рада |  |
| 9 | Прибирання стихійних сміттєзвалищ | Мешканці села, місцеві фермерські господарства |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 10 | Підгрібання сміття на центральному кладовищі | Місцеві фермерські господарства |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 11 | Облаштування клумби в центрі села | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень-червень | Менська міська рада |  |
|  |  | Слобідка |  |  |  |  |
| 12 | Прибирання та вивіз стихійного сміттєзвалища при вїзді в с. Слобідка | КП «Менакомунпослуга», мешканці села |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 13 | Прибирання та вивіз сміття на кладовищі | КП «Менакомунпослуга», мешканці села |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 14 | Прибирання території населеного пункту, побілка бордюр та вирубка парослі | КП «Менакомунпослуга», мешканці села |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 15 | Вирубка парослі та прибирання у парку | КП «Менакомунпослуга», мешканці села |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 16 | Фарбування обеліску, загиблим воїнам, могил загиблим односельчанам, прибирання | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
|  |  | Стольненський старостинський окуг |  |  |  |  |
| 1 | Впорядкування прибудинкових територій, дитячого майданчика, парку, скверу, вирубка порослі | КП «Менакомунпослуга», Стольненська ЗЗСО І-ІІІ ст., ТОВ «Праця Стольне», лікарська амбулаторія, відділення стаціонарного догляду КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), ТОВ «Стольненське сільпо», Стольненський БК |  | Квітень-травень | Керівники установ і організацій |  |
| 2 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Праця Стольне» |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 3 | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць | КП «Менакомунпослуга», Стольненський БК, публічна бібліотека |  | Квітень | Менська міська рада |  |
| 4 | Впорядкування територій кладовищ: обрізка дерев, вирубка кущів | КП «Менакомунпослуга», жителі села |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5 | Коронування ялинок та каштанів по центральній вулиці села Стольне | КП «Менакомунпослуга», жителі села |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 6 | Благоустрій колодязів громадського користування | КП «Менакомунпослуга», жителі села |  | Весняно-осінній період | Менська міська рада |  |
| 7 | Видалення аварійних дерев | КП «Менакомунпослуга » |  | Березень-квітень | Менська міська рада |  |
| 8 | Встановлення лав для відпочинку в центрі села та сквері | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9 | Встановлення контейнерів для сміття | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 10 | Нанесення вертикальної дорожньої розмітки на опорах освітлення по центральній дорозі | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  |  | Феськівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 2. | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури, адмінбудинку,біля дитячого садка,Феськівської ЗОШ І-ІІ ст. | КП “Менакомунпослуга”, працівники будинку культури,дитячого садка, школи. | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3. | Благоустрій території біля церкви | Церковні православна община Московського патріархату |  | протягом року | Настоятель церкви |  |
| 4. | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі |  | протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 5. | Ремонт та постійний догляд за ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку | КП “Менакомунпослуга” |  | протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 6. | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 7. | Висаджування квітів біля Обеліска Слави, могилі розстріляних воїнів | КП “Менакомунпослуга”, молодь | 20 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 8. | Проведення впорядкувальних робіт в сквері біля будинку культури, сквер біля громадського стадіону | КП “Менакомунпослуга” | 1000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 9. | Поточний ремонт та облаштування зупинки громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 10. | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 11. | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села. Менська міська рада-відповідно до укладених договорів з виконавцем послуг. | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 12. | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій міста, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій міста. |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 13. | Облаштування урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень та забезпечення їх утримання в належному естетичному, технічному стані | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  | Протягом року | Керівникам підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  |
| 14. | Ремонт та будівництво огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15. | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 16. | Благоустрій та санітарна очистка розподілених територій, особливо проведення прибирання розподілених територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», ДНЗ « Веселка» Феськівська ЗОШ І-ІІ ступенів , керівники підприємств, установ та організацій всіх форм власності, ФОП, релігійна громада та жителі села |  | Постійно | Менська міська рада |  |

Головний спеціаліст відділу

ЖКГ, енергоефективності та

комунального майна міської ради                                                                   Ірина ЄКИМЕНКО