Додаток

до розпорядження міського голови

02 червня 2022 року № 165

**Орієнтовний план** **організаційних заходів**

**зі створення та реєстрації індустріального парку «Менський»**

| ***№ з/п*** | ***Назва заходу*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальні*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отримати витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки | червень-серпень 2022 року | СКИРТА О.В. |
|  | Реєстрація [права на земельну ділянку в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно](http://zemlevporyadnik.com.ua/reyestraciya-prava-na-zemelnu-dilanku-v-ukrderzhreestri.html) та внести відповідні зміни у земельно-кадастрові дані. | червень-серпень 2022 року | НЕБЕРА О.Л. |
|  | Розробити концепцію індустріального парку. | червень-серпень 2022 року | Члени робочої групи |
|  | Погодити Концепцію з Мінекономрозвитку України в робочому порядку. | вересень 2022 року | СКОРОХОД С.В. |
|  | Погодити Концепцію та рішення про створення Індустріального парку на засіданні виконавчого комітету. | до жовтня 2022 року | ГАЄВОЙ С.М. |
|  | Затвердити Концепцію та рішення про створення Індустріального парку на засіданні міської ради. | до жовтня 2022 року | ГАЄВОЙ С.М. |
|  | Подати пакет документів до Мінекономрозвитку України для прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків. | Після затвердження Концепції індустріаль-ного парку | ГАЄВОЙ С.М. |
|  | Організувати і провести конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку. | ГАЄВОЙ С.М. |
|  | Укласти договір з переможцем конкурсу про створення та функціонування індустріального парку. | ГАЄВОЙ С.М. |
|  | Повідомити Мінекономрозвитку України про набуття юридичною особою статусу керуючої компанії. | ГАЄВОЙ С.М. |