Додаток

до рішення 24 сесії Менської міської ради 8 скликання

26 жовтня 2022 року № 352

**Звіт**

**про стан виконання** **Програми фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за 9 місяців 2022 року**

З метою забезпечення належного стану автомобільних доріг комунальної власності протягом звітного періоду здійснювалося виконання основних завдань, визначених Програмою фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Менської міської ради 8 скликання від 09 грудня 2021 року № 814 зі змінами.

Проведено ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вулиці та провулку Шевченка, вулиць Армійська, Сидоренка, Вокзальна, Бузкова, Гагаріна, Шкільна, Мічуріна, Чехова, Лермонтова, Андрейченка Максима, Остреченська, Лісова, 8-го березня, Тиха, Сонячна, Героїв АТО в м. Мена на загальну суму **1053,195** тис.грн.

Здійснено грейдерування вулиць 1-го Травня, Нове життя, Приозерна, Миру, Титаренка Сергія, Сонячна, Сидоренка, Троїцька, Толстого в м. Мена. Загальна вартість робіт становить **25,134** тис.грн.

Для утримання автомобільних доріг комунальної власності в зимовий період було придбано 180 тон піску на загальну суму **114750** грн та 21 тону солі – **144552** грн.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, сприятливих умов руху транспортних засобів та пішоходів біля школи ім. Т.Г. Шевченка в м. Мена було прийнято рішення виконавчого комітету Менської міської ради від 27 вересня 2022 року №177 «Про облаштування пішохідного переходу». З метою нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 «Пішохідний перехід (зебра)» та встановлення дорожніх знаків 5.38.1 – 5.38.2 «Пішохідний перехід» по вул. Приозерна в м. Мена Менською міською радою замовлено у ТОВ «Дорпроектбуд» розроблення схеми організації дорожнього руху та подання її на погодження до уповноваженого підрозділу Національної поліції України та затвердження в установленому порядку.

Крім того до кінця поточного року планується придбати та встановити 50 дорожніх знаків в населених пунктах громади та здійснити висипку провулку Набережний, 3-го провулку Просужого і вулиці Титаренка Сергія в м.Мена.

В.о. начальника відділу архітектури

та містобудування Менської міської ради Андрій ЮЩЕНКО