Додаток

до рішення 27 сесії Менської міської ради 8 скликання

21 грудня 2022 року № 487

Звіт

про стан виконання програми «Питна вода Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за 11 місяців 2022 року

Програма «Питна вода Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення Менської територіальної громади  питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Метою програми є поліпшення забезпечення населення питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток мережі централізованого забезпечення споживачів питною водою, підвищення ефективності та надійності її функціонування, забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку.

- Основні заходи реалізації Програми «Питна вода Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

1.Перевірка технічного стану діючих об'єктів  водопровідно-

каналізаційного господарства; проведення технічного та енергетичного аудиту систем водопостачання та водовідведення:

- заплановано: 100 тис. грн.;

- згідно рішення 21 сесії 8 скликання 22 липня 2022 року (внесення змін ) 200 тис. грн.;

- згідно рішення 26 сесії 8 скликання 23 листопада  2022 року (внесення змін ) 0 тис. грн.

2.Заміна глибинних насосів на артезіанських свердловинах (за потребою),  встановлення засобів комерційного обліку (8 шт):

- заплановано : 100 тис. грн.

- згідно рішення 26 сесії 8 скликання 23 листопада  2022 року (внесення змін ) 300 тис. грн.

3.Встановлення огорож території артезіанських свердловин:

- заплановано – 200 тис. грн.

- згідно рішення сесії 16 сесії 8 скликання 25 січня 2022 року (внесення змін) 100 тис. грн.;

- згідно рішення 21 сесії 8 скликання 22 липня 2022 року (внесення змін ) 0 тис. грн.;

4. Виділення коштів на оформлення земельних ділянок під свердловинами на території Менської територіальної громади (6 ділянок):

- заплановано:  30 тис. грн.;

5. Виділення коштів на відбір аналізів та дослідження якості питної води:

- заплановано:  20 тис. грн.;

6.Виготовлення ПКД:

- заплановано:  100 тис. грн.;

7.  Реконструція очисних споруд м. Мена:

- заплановано:  4500, 0 тис грн.;

8. Свердловини (2 шт.):

- заплановано:  3000,0 тис. грн.;

Разом:

- заплановано:  8050, 0 тис. грн.;

- виконано:  110,6 тис. грн.;

Начальник відділу ЖКГ,

енергоефективності та комунального майна

Менської міської ради	Валерій КРАВЦОВ