Додаток 1

до рішення 30 сесії Менської міської ради 8 скликання

28 лютого 2023 року № 70

**Напрями діяльності та заходи Програми**

| Заходи програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (тис. гривень) | | | | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього | у тому числі | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. **Розвиток автомобільних доріг комунальної власності** | | | | | | | | |
| 1.Капітальний ремонт та реконструкція автомобільних доріг комунальної власності, тротуарів; виготовлення проєктно-кошторисної документації | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підрядні організації – виконавці робіт | Держав-ний бюджет, місцевий бюджет | 40100,00 | 10100,00 | 15000,00 | 15000,00 | Забезпечення належного стану автомобільних доріг комунальної власності |
| 2.Поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг комунальної власності, тротуарів; виготовлення проєктно-кошторисної документації | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підрядні організації – виконавці робіт | Місцевий бюджет | 13000,00 | 3000,00 | 5000,00 | 5000,00 | Забезпечення належного стану автомобільних доріг комунальної власності |
| **Разом за напрямком** |  |  |  | **53100,00** | **13100,00** | **20000,00** | **20000,00** |  |
| **2. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху** | | | | | | | | |
| 1. .Встановлення дорожніх знаків у разі їх відсутності та заміна знаків, які не відповідають стандарту ДСТУ 4100:2021;  Закупівля елементів примусового зниження швидкості; Розроблення схем організації дорожнього руху та їх погодження | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підрядні організації – виконавці робіт | Місцевий бюджет | 520,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод |
| 2.Нанесення дорожньої розмітки | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підрядні організації – виконавці робіт | Місцевий бюджет | 330,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод |
| 3. Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства (придбання солі, піску, щебеню, асфальтобетонної суміші) | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підрядні організації – виконавці робіт | Місцевий бюджет | 910,00 | 300,00 | 300,00 | 310,00 | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод |
| **Разом за напрямком** |  |  |  | **1860,00** | **550,00** | **650,00** | **660,00** |  |
| **Разом за програмою** |  |  | Держав-ний бюджет, місцевий бюджет | **54960,00** | **13650,00** | **20650,00** | **20660,00** |  |

Начальник відділу архітектури

та містобудування Менської міської ради Андрій ЮЩЕНКО