Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

04 квітня 2023 року № 71

***З А Х О Д И***

***по благоустрою та озелененню населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2023 рік***

| №  п/п | Найменування робіт | | Виконавці | Кіль -кість | Строки виконання | Хто контролює | Примітка | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Благоустрій в’їздів в м. Мена** | | | | | | |  |
| 1 | Ремонт в’їзних знаків | | КП «Менакомунпослуга» | 5 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | | КП «Менакомунпослуга» |  | І-ІІ кв. | Менська міська рада |  | |
| 3 | Організація висаджування квітів | | КП «Менакомунпослуга», громадські організації | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  | |
| **ІІ. Благоустрій центру міста** | | | | | | |  |
| 4 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля Будинку культури, Міської ради | | КП «Менакомунпослуга», Міський БК, Міська рада | 700 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  | |
| 5 | Благоустрій території багатоповерхових будинків, догляд за ігровими майданчиками | | ОСББ, жителі будинків, КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв.  ІІІ кв. | ОСББ |  | |
| 6 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | | Власники об’єктів торгівлі |  | Протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  | |
| 7 | Ремонт та постійний догляд за ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку | | КП «Менакомунпослуга» |  | Протя-гом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань | |
| **ІІІ. Благоустрій вулиць міста** | | | | | | |  |
| 8 | Облаштування майданчиків для роздільного збирання сміття | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  | |
| 9 | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, ринки та ін.) | КП “Менакомунпослуга” | |  | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень | |
| 10 | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань | |
| 11 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території міста | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі міста.  Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень | |
| 12 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень на вулицях міста | КП «Менакомунпослуга» | |  | І кв.  ІV кв. | Менська міська рада |  | |
| 13 | Проведення впорядкувальних робіт в міському парку ім. Т.Г. Шевченка, сквері ім. Небесної Сотні, в центрі міста в парку відпочинку по вул. Сіверський шлях | КП “Менакомунпослуга”, громадські організації, Відділ освіти (ЗДО, школи) | | 67200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  | |
| 14 | Висаджування квітів вул. Троїцька, біля могили Невідомого солдата, облаштування місць масових розстрілів, поховань та пам’ятників по місту | КП “Менакомунпослуга”, громадські організації, Відділ освіти (ЗДО, школи), Відділ культури | | 500 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  | |
| 15 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” | |  | І-ІV кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 16 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі міста, установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки | Згідно заключених договорів з міською радою, КП “Менакомунпослуга”,(згідно тендерного договору), Менське відділення ГУНП в Чернігівській області | |  | II – III кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 17 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень | |
| 18 | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада |  | |
| 19 | Періодична чистка системи зливної каналізації | КП «Менакомунпослуга», Менська міська рада відповідно до заключених договорів | |  | Протягом року | Менська міська рада |  | |
| 20 | Благоустрій та санітарна очистка закріплених територій, особливо проведення прибирання розподілених територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», ЗДО ім. Калинонька, “Дитяча академія”, “Сонечко”, Менська гімназія, ОЗЗСО ім. Т.Г. Шевченка, СЮТ, музична школа, ЦДЮТ, керівники підприємств, установ та організацій міста всіх форм власності, ФОП, ОСББ, будинкові та вуличні комітети, релігійні громади та жителі міста | |  | Постійно | Менська міська рада | Розподіл територій відповідно до додатків 2-9.  Свята: Пасха, Трійця, День Конституції України, День Незалежно-сті України, Новий рік, день визволення міста Мена від німецько-фашист-ських загарбників | |
| 21 | Ремонт огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах | КП  «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада |  | |
| 22 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій міста, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій міста | |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  | |
| 23 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада |  | |
| 24 | Облаштування контейнерних майданчиків для збору сміття на території кладовищ населених пунктів громади. | КП «Менкомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада |  | |
|  |  | **Макошинський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Ремонт в’їзних знаків | КП  «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень на території смт Макошине, с. Остапівка | КП  «Менакомунпослуга»  спільно з жителями | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Організація висаджування дерев, кущів,квітів формування експозиційних клумб біля будинку культури, старостинського округу, на території школи, дитячого садку. | КП  «Менакомунпослуга»  школа, дитячий садок,  Будинок культури, громадські організації | | 1000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Поточний ремонт та облаштування дощок оголошень | КП  «Менакомунпослуга», | | 5 | Протяго м року | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Благоустрій території багатоповерхових будинків | КП  «Менакомунослуа», Жителі будинків | |  | ІІ кв. ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі | |  | Протяго м року | Власники об’єктів торгівлі |  | |
| 8 | Ремонт та постійний догляд за спортивними та ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку в тому числі на берегу р. Десна | КП  «Менакомунпослуга», Макошинський ЗЗСО І- ІІІ ст., ЗДО «Сонечко»,  Будинок культури | |  | Протяго м року | Менська міська рада, староста | Згідно бюджет-них асигну-вань | |
| 9 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Дружби, Пушіна, Центральній. Капітальний ремонт тротуарів в центрі селища. | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджет-них асигну-вань | |
| 10 | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та підсипка і грейдерування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | ІІ-ІІІ  квартал | Менська міська рада, староста | Після прове-дення весня-ного огляду дорож-нього покриття. Зг ідно бюджет-тних асигну-вань. | |
| 11 | Висаджування квітів біля Обеліску, біля могил загиблих воїнів, облаштування місць масових розстрілів, поховань та пам’ятників загиблим | КП  «Менакомунпослуга», громадські організації, молодь, Макошинський ЗЗСО І-ІІІ ст | | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Проведення опоряджувальних робіт на ринковому майданчику, стадіоні, в парку біля Будинку культури | КП  «Менакомунпослуга» | | 3000 м2 | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада, староста | Згідно бюджет-них асигну-вань | |
| 13 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП  «Менакомунпослуга» | | 3 | ІІІ кв. Протяго м року | Менська міська рада, староста | Згідно бюджет-них асигну-вань | |
| 14 | Організація заходів безпеки дорожнього руху на вулично - шляховій мережі, установка та заміна дорожніх знаків. | Згідно заключених договорів з міською радою, КП «Менакомунпослуга», за погодженням з відділення поліції №1 Корюківського ГУНП в Чернігівській області | |  | II – III  кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджет-них асигну-вань | |
| 15 | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, стадіон, залізничний  вокзал, територія ринкового майданчику та ін.) | КП  «Менакомунпослуга», підприємства, установи, організації, жителі населених пунктів | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень | |
| 16 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП  «Менакомунпослуга» | |  | Протяго м року | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень | |
| 17 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території селища Макошине, села Остапівка | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі населених пунктів. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | |  | Протяго м року | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень | |
| 18 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств,установ та організацій | |  | Протяго м року | Керівники підприємств, установ та організацій |  | |
| 19 | Утримання в  Задовільному стані  Номерних знаків житлових будинків, табличок та вивісок на службових, виробничих та інших будівлях | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі населених пунктів | |  | Протяго м року | Менська міська рада, староста |  | |
| 20 | Облаштування урн біля в ходу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, інших торгівельних споруд, та забезпечення їх утримання в належному естетичному, технічному стані (відповідно до Правил благоустрою ) | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці | |  | Протяго м року | Керівника м підприємс тв, установ та організаці й, фізичні особи- підприємц і |  | |
| 21 | Ремонт огорож, Видалення бур’янів,  Розчистка зелених  насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП  «Менакомунпослуг» | |  | Протяго м року | Менська міська рада, староста |  | |
| 22 | Періодична чистка системи зливної каналізації | КП  «Менакомунпослуга» | |  | Протяго м року | Менська міська рада, староста |  | |
| 23 | Розчищення та облаштування кладовищ по вулиці Польовій та по вулиці Центральний в смт Макошине | КП  «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 24 | Протруєння старого кладовища по вулиці Центральній від порослі акації | КП  «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада, староста |  | |
| 25 | Викорчовування пеньків акації на старому кладовищі по вулиці Центральній | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада, староста |  | |
| 26 | Виготовлення та встановлення дерев’яних люків на шахти закинутих колодязів | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада, староста |  | |
| 27 | Підсипка ґрунту біля колодязів по вул. Дружби, 21 та по провулку 2-му Вишневий, 1 | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада, староста |  | |
| 28 | Ремонт та фарбування дитячого майданчика по вулиці Заводській | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада, староста |  | |
| 29 | Благоустрій та санітарна очистка територій, особливо проведення прибирання територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП  «Менакомунпослуга», керівники підприємств, установ та організацій всі форм власності, ФОП, релігійні  громади та жителі населених пунктів | |  | Пості-йн о | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Блистівський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Розчищення та обкошування кладовища по вулиці Грушевського | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 2 | Розчищення та обкошування кладовища по вулиці Козацькій | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Обкошування узбіччя дороги по населеному пункту | КП «Менакомунпослуга» | |  | Травень-вересень | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Прибирання скверу біля адмінбудівлі (колишня сільська рада) | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Прибирання громадських зупинок | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Прибирання пам’ятки археології місцевого значення. | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Прибирання могили радянського воїна Касткова В.Г. | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Прибирання могили радянського воїна Полосьмака М.М. | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Прибирання пам’ятного знаку воїнам-односельчанам, які загинули фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Прибирання біля пам’ятного знаку стела «Клен пам’яті» | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Прибирання біля пам’ятного знаку стела «Терентій Корень» | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Прибирання та обкошування скверу біля сільського клубу | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 13 | Прибирання та обкошування скверу на території колишньої контори (по вул.Шевченка) | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 14 | Прибирання скверу по вулиці Довженка | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, сьтароста |  | |
| 15 | Впорядкування клумб в центрі села | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 16 | Обкошування молодого соснового парку, пересаджування сосен | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 17 | Обкошування території церкви | Церковні православні общини | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 18 | Прибирання узбережжя річки Пулка | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 19 | Розчищення вулиць від гілок дерев та кущів | КП«Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 20 | Побілка дерев в парках та скверах | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 21 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Бірківський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій | |  | Протягом року | Керівники ПУО |  | |
| 2 | Видалення аварійних, перерослих дерев та малої парослі чагарників на території с/о | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Прибирання та обкошування парку в центрі села | КП «Менакомунпослуга» | |  | І –ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Прибирання біля пам’ятника загиблим односельцям та могили невідомих воїнів | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Прибирання на зупинках громадського транспорту | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Проведення робіт з благоустрою в парках та скверах | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ та ІІІ квартали | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протя-гом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Величківський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій | |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  | |
| 2 | Видалення аварійних, перерослих дерев | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться в лініях електромереж. | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Розчищення вулиць, узбіч від гілок дерев, кущів, парослі. | КП  «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Подрібнення гілок | КП  «Менакомунпослуга» | |  | За наявно-сті | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Підсипка грунтових доріг (вул. Довженка, Козацька, Городок, Спасо-Преображенська). | КП «Менакомунпослуга», місцеві підпріємці | | 800 м | І,ІVкв | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду доріг | |
| 7 | Грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | | 2000 м | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття | |
| 8 | Висипка ям по вул. Центральна щебенем, відсівом | КП «Менакомунпослуга», місцеві підприємці | | 200 м | Березеньквітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Ремонт в’їзних знаків | КП «Менакомунпослуга» | | 2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Чистка снігу | КП «Менакомунпослуга» | |  | В зимовий період | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Ремонт аварійних громадських колодязів | КП «Менакомунпослуга» | | 3 | Травень- червень | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Виготовлення і встановлення дерев’яних люків на шахтах, закинутих колодязях | Місцеві підприємці, працівник КП «Менакомунпослуга» | | 5 | Березень | Менська міська рада, староста |  | |
| 13 | Вивіз сміття з метою ліквідації стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» | | 12 | Щомісяця | Менська міська рада, староста |  | |
| 14 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 15 | Прибирання кладовищ: вирубування парослі, протруювання парослі клена та акації | Працівник КП «Менакомунпослуга»,  жителі села | | 2 га | Березень- квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 16 | Прибирання парків, скверів | Працівник КП «Менакомунпослуга»,  жителі села | | 2 га | березень квітень, жовтень | Менська міська рада, староста |  | |
| 17 | Фарбування, ремонт лавочок, гойдалок, дитячих атракціонів. | Працівник КП «Менакомунпослуга» | | 25 | Червень-липень | Менська міська рада, староста |  | |
| 18 | Оформлення квітників, догляд за ними | Працівник КП «Менакомунпослуга» | | 0,02 га | квітень, протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 19 | Продовження робіт з облаштування дитячого майданчика | Працівник КП «Менакомунпослуга», громадськість села | | 3 | Квітень-серпень | Менська міська рада, староста |  | |
| 20 | Облаштування зони відпочинку по вул. Миру | Працівник КП «Менакомунпослуга», громадскість села | | 1 | Березень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 21 | Фарбування, ремонт пам'ятників Скорботної матері, Воїну-визволителю. | працівник КП «Менакомунпослуга»; | | 2 | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 22 | Фарбування обелісків. | Працівник КП «Менакомунпослуга»; | | 4 | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 23 | Насадження дерев | Громадськість села | | 500 шт. | Березеь, квітень, листопад | Менська міська рада, староста |  | |
| 24 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Волосківський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Розчищення території кладовища в с. Волосківці | КП «Менакомунпослуга» | | 1 | Березень-квітень | Менська міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач | |
| 2 | Розчищення прилеглої території біля колишньої лікарні | КП «Менакомунпослуга» | |  | Березень-квітень | Менська Міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач | |
| 3 | Розчищення території кладовища в с. Степанівка | КП «Менакомунпослуга» | | 1 | Березень-квітень | Менська міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач | |
| 4 | Косіння трави | КП «Менакомунпослуга» | |  | Травень- вересень | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Розчищення території біля школи в с. Волосківці | КП «Менакомунпослуга» | |  | Травень- вересень | Менська міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач | |
| 6 | Облаштування клумби біля адмінприміщення старостинського округу | КП «Менакомунпослуга» | | 1 | Травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Менська міська рада, староста | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Городищенський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Організація прибирання територій установ, магазинів, фермерських господарств, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком зазначених територій | Керівники відповідних установ, керівники фермерських господарств, працівники магазинів | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 2 | Прибирання території біля адміністративної будівлі | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Прибирання території біля автобусної зупинки | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Догляд за дитячим майданчиком в центрі села, завезення піску | КП «Менакомунпослуга», ФГ | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Фарбування лав для відпочинку, вуличних вазонів для квітів на території зони відпочинку в центрі села, біля адмінбудівлі | КП «Менакомунпослуга» | |  | 2,3 квартал 2023 | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Облаштування клумб, посів, висаджування квітів на клумбах біля магазинів, адміністративної будівлі, Будинку культури, автобусної зупинки | КП «Менакомунпослуга», працівники магазинів, Будинку культури | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Прибирання території, впорядкування клумби біля пам’ятника | КП «Менакомунпослуга», | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Прибирання території, впорядкування клумби біля громадського колодязя по вул. Польова | КП «Менакомунпослуга»,  ФГ | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Прибирання території, впорядкування клумб біля громадського колодязя по вул. Зелена | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Прибирання території біля громадського колодязя по вул. Незалежності | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста міська рада |  | |
| 11 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться в лініях електромереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 13 | Прибирання сухого та опалого листя на території села | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 14 | Прибирання та вивіз сміття | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 15 | Обкошування території села | КП «Менакомунпослуга» | |  | Травень-жовтень | Менська міська рада, староста |  | |
| 16 | Видалення парослі вздовж доріг | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протя-ом року | Менська міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач | |
| 17 | Фарбування перил мосту через річку Дягова по вул. Шевченка | КП «Менакомунпослуга», ФГ | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 18 | Висадження сосен на території села | КП «Менакомунпослуга», працівники старостинського округу | |  | 2 квартал 2023 | Менська міська рада, староста |  | |
| 19 | Обрізка та кронування дерев по вул. Шевченка | КП «Менакомунпослуга», ФГ | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач | |
| 20 | Прибирання території ігрового дитячого майданчика колишнього дитячого садка | КП «Менакомунпослуга» ФГ, жителі села | |  | 2,3 квартал 2023 | Менська міська рада, староста |  | |
| 21 | Прибирання території спортивного майданчика колишньої школи | КП «Менакомунпослуга» ФГ, жителі села | |  | 2,3 квартал 2023 | Менська міська рада, староста |  | |
| 22 | Прибирання території біля каплички по вул. Незалежності на місці Свято-Миколаївської церкви | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Данилівсько-Садовий**  **старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться в лініях електромереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 2 | Вирубка дрібної парослі та кронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Прибирання територій парку, скверів | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Впорядкування територій кладовищ/4 | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Впорядкування узбіччя доріг | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада |  | |
| 6 | Косметичний ремонт пам’ятників загиблим воїнам та впорядкування територій біля них | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Догляд за клумбами | КП «Менакомунпослуга», працівники культури | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Грейдерування та підсипка грунтових доріг | КП «Менакомунпослуга» | |  | 2-3 квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Поточний ремонт зупинок та утримання в належному стані території біля них | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Впорядкування території футбольного поля с. Садове | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень-жовтень | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Прибирання стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Скошування бур’янів | КП «Менакомунпослуга | |  | 2-3 квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 13 | Прибирання сміття | КП «Менакомунпослуга | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 14 | Прибирання опалого листя | КП «Менакомунпослуга» | |  | Жовтень-листопад | Менська міська рада, староста |  | |
| 15 | Розчистка снігу | КП «Менакомунпослуга» | |  | Листопад-березень | Менська міська рада, староста |  | |
| 16 | Облаштування місць відпочинку лавами | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 17 | Організація прибирання територій установ,підприємств, закладів торгівлі, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, закладів, установ | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 18 | Видалення аварійних, перерослих дерев | КП «Менакомунпослуга» | |  | 1,4 квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 19 | Прибирання від сміття берегів ставків, водойм | КП «Менакомунпослуга» | |  | 2-3 квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 20 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП «Менакомунпослуга», працівники установ та організацій | |  | 2 квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 21 | Фарбування та ремонт дитячих гойдалок, лавок на дитячому майданчику с. Садове | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 22 | Розчистка водопоїв, ставків, русла річки | Згідно укладених договорів з міською радою | |  |  | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Дягівський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Вирубка чагаників | КП «Менакомунпослуга» | |  | Постійно | Менська міська рада, староста |  | |
| 2 | Догляд за квітами | КП «Менакомунпослуга» | |  | З травня по жовтень | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Косіння бур’янів | КП «Менакомунпослуга» | |  | З травня по жовтень | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Побілка дерев та електроопори | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Прибирання сміття | КП «Менакомунпослуга» | |  | Постійно | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Прибирання та вивіз листя | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень, листопад | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Подрібнення гілок | КП «Менакомунпослуга» | |  | За наявності | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Благоустрій пляжу та завезення піску | КП  «Менакомунпослуга» | |  | Травень,  червень | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Благоустрій кладовища | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» | |  | Постійно | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Чистка снігу | КП «Менакомунпослуга» | |  | В зимовий період | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Косметичний ремонт пам’ятників | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 13 | Фарбування дерев’яної огорожі в центрі села | КП «Менакомунпослуга» | |  | Травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 14 | Упорядкування алеї у центрі села | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 15 | Упорядкування футбольного поля, косіння трави | КП «Менакомунпослуга» | |  | З квітня по жовтень | Менська міська рада, староста |  | |
| 16 | Ремонт дерев’яного мосту по вул. Гончара | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 17 | Видалення аварійних та перерослих дерев | Керівники установ та організацій, жителі села | |  | Восени та навесні | Менська міська рада, староста |  | |
| 18 | Ремонт ділянки дороги вул. Миру та на дамбі (плити) | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 19 | Підсипка щебенем ґрунтової дороги вул. Квітнева | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | Травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 20 | Насадження дерев | КП «Менакомунпослуга», школа, жителі села | |  | Восени та навесні | Менська міська рада, староста |  | |
| 21 | Благоустрій та чистка колодязів громадського користування | КП «Менакомунпослуга» | | 2 | Влітку | Менська міська рада, староста |  | |
| 22 | Протруювання бур’янів на кладовищі | КП «Менакомунпослуга» | |  | Червень | Менська міська рада, староста |  | |
| 23 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста, КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 24 | Ремонт дороги з твердим покриттям вул. Павленка О. Та вул. Широка | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | При наявності коштів | Менська міська рада, староста |  | |
| 25 | Відновлення вуличного освітлення КТП 116,114,282, КТП по вул. Шевченка | Згідно укладених договорів з менською міською радою | |  | При наявності коштів | Менська міська рада, староста |  | |
| 26 | Фарбування автобусної зупинки | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 27 | Розчистка водопоїв, ставків русла річки | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | Червень | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Киселівський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Прибирання кладовища: вирубування парослі, сухостоїв, вивезення сміття, листя | Працівник КП «Менакомунпослуга»,  жителі села | | 4,6 га | Березень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 2 | Прибирання, ремонт, покраска пам’ятників- воїнам визволителям, та спаленим | Працівник КП «Менакомунпослуга» | | 2 | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Фарбування, ремонт лавочок, гойдалок в парку за БК | Працівник КП «Менакомунпослуга» | | 6 | Червень-липень | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Оформлення квітників та озеленення вулиць. Догляд за ними | Працівник КП «Менакомунпослуга»,  жителі села | | 0,02 | Протя-гом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Грейдування вулиць з грунтовим покриттям | Менська міська рада КП «Менакомунпослуга» | | 17,1 км | Травень-вересень | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Підсипка грунтових доріг | КП «Менакомунпослуга», місцеві підприємці, підприємства | | 8,5 км | Серпень-жовтень | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Вивіз сміття з метою ліквідації сміттєзвалищ на території населених пунктів | КП «Менакомунпослуга» | |  | Остання п’ятниця місяця | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Вирубування чагарників, парослі, аварійно-небезпечних дерев вздовж доріг | Працівник КП «Менакомунпослуга» | | 2,5 га | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Прибирання парків, скверів | Працівник КП «Менакомунпослуга»,  жителі села | | 5 га | Квітень, жовтень | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Провести поточний ремонт асфальтового покриття | Менська міська рада | | 6,7 км | Червень-вересень | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Продовжити облаштування зони відпочинку біля Будинку культури | Працівник КП «Менакомунпослуга»,  жителі села | | 1 | Квітень-вересень | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста, КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Куковицький старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень, скошування трави | КП «Менакомунпослуга» | | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 2 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП«Менакомунпослуга», школа | | 150 м2 | ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури і адмінбудинку старостинського округу | КП»Менакомунпослуга», філія-БК, старостинський округ | | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Благоустрій території с. Куковичі біля церкви | Церковна православна община (Гливчак М.І.) | |  | Протягом року | Настоятель церкви |  | |
| 5 | Благоустрій території багатоповерхового будинку с. Куковичі | Голова будинкового комітету, жителі будинку | |  | ІІ кв. | Голова будинкового комітету |  | |
| 6 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі | |  | ІІІ кв. | Власники об’єктів торгівлі |  | |
| 7 | Постійний догляд за зонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Поточний ремонт вул. 1-ше Травня (від центру в сторону сільського кладовища), вул. Миру та вул. Лісова | Згідно укладених договорів з міською радою | | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду | |
| 9 | Грейдерування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | | 5000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Висаджування квітів біля Обеліску Слави, пам’ятника невідомих солдат і нашого земляка Хрущ С.М., пам’ятного знака «Жертвам Голодомору», пам’ятника артистам Колтановським, їх облаштування. | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, жителі села | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Обрізка та коронування зелених насаджень в центрі села (зняття воронячих кубел) | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 12 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП  «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 13 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень на вулицях населених пунктів, знищення амброзії | КП  «Менакомунпослуга» спільно з жителями | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 14 | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, біля магазинів, на літньому танцмайданчику, поштового відділення та ін.) | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, організації, жителі села | |  | ІІ кв, | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень | |
| 15 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | | Вся система | Протягом року | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень | |
| 16 | Видалення аварійних та перерослих дерев | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села.  Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень | |
| 17 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій села, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій | |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  | |
| 18 | Ремонт огорож, видалення сухостійних, перерослих дерев, видалення малої порослі акації та ін., збирання сухого листя та сміття, належне упорядкування на кладовищі | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 19 | Прибирання від сміття території сільських ставків | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 20 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 21 | Благоустрій і поточний ремонт колодязів громадського користування | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 22 | Організація висаджування квітів і формування клумб біля сільського клубу с. Загорівка | Робітники відділу культури міської ради | | 10 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 23 | Благоустрій території в центрі села і біля сільського клубу с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга», робітники відділу культури міської ради | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 24 | Заміна огорожі біля сільського клубу с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 25 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лесі Українки в с. Загорівка | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, старости | Після проведення весняного огляду | |
| 26 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Лісківський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Придбання в’їзних та виїзних знаків | Менська міська рада | | 8 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Організація висаджування квітів | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, школа | | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення адмінбудинку, будинку культури | КП «Менакомунпослуга», Лісківський БК | | 240 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі | |  | Протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  | |
| 6 | Постійний догляд за ігровими майданчиками біля Лісківського БК Майськівського клубу, Максаківської школи зонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Пархоменка, Перемоги. Лугової с. Ліски | Згідно укладених договорів з міською радою | | 2200 м  1800 м  1800 м | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду дорожнього  покриття. Згідно бюджетних асигнувань | |
| 7а | Звернутися з клопотанням до служби автомобільних доріг у Чернігівській області щодо планування ремонту автомобільної дороги державного значення Т-25-34 «Корюківка- Синявка- Блистова- Мена», яка проходить через село Ліски |  | | 9000 м | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду дорожнього  покриття. Згідно бюджетних асигнувань | |
| 8 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Свободи в с. Майське | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань | |
| 9 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Пархоменка, Перемоги та Товстих в с. Ліски | Згідно укладених договорів з міською радою | | 300 м  1000 м  1050 м | ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Лісової, ім. В. Тітарчука, Свободи та Берегової в с. Майське | Згідно укладених договорів з міською радою | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань | |
| 11 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Монастирської, Дружби, Лугової в с. Луки | Згідно укладених договорів з міською радою | | 300 м  1000 м  500 м |  | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Берегової, Осипенка, Гоголя, Польової в с. Максаки | Згідно укладених договорів з міською радою | |  |  | Менська міська рада, староста |  | |
| 13 | Ремонт тротуару в зоні від школи до центру села Ліски (приміщення поштового зв’язку | Згідно укладених договорів з міською радою | | 1000 м | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 14 | Встановити Алею Героїв по вшануванню пам’яті загиблих героїв.  Висаджування квітів біля Обеліска Слави, впорядкування території біля нього, облаштуваня місця захоронення солдат. Облаштування та висаджування квітів біля пам’ятного знаку жертвам голодомору с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 15 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. Шевченка при виїзді з села Ліски | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 16 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі. Установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 17 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів на вулицях населених пунктів | Підприємства, установи, жителі | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 18 | Технічне обслуговування та поточний ремонт вуличного освітлення. | КП «Менакомунпослуга» | |  | постійно | Менська міська рада, староста |  | |
| 19 | Виготовлення та облаштування урн та контейнерів для збору сміття та лав для відпочинку в місцях масового скупчення людей | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, жителі | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 20 | Видалення аварійних та перерослих дерев | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі. Менська міська рада – відповідно до заключених договорів з виконавцем послуг | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 21 | Видалення малої порослі акації на території недіючого кладовища по вул. Шевченка в  с. Ліски. Знищувальні заходи від бур’янів та порослі акації на кладовищі. | КП «Менакомунпослуга», жителі | |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  | |
| 22 | Капітальний ремонт  тумб для проведення траурних мітингів, належне упорядкування кладовищ | Церковні православні общини | | 1  3 | ІІ квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 23 | Приведення в належний естетичний вигляд пам’ятного знаку Жертвам голодомору (фарбування) в с. Ліски. Організація висаджування квітів. | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 24 | Належне упорядкування місць поховань загиблих воїнів. Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Ліски. Поточний ремонт  східців, які ведуть до обеліска Слави.  Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 25 | Чищення ставка від мулу для напування громадської череди по вул. Луговій в с. Ліски | Відповідно до заключених договорів з Менською міською радою (за наявності коштів) | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 26 | Прибирання від сміття території лісу «Калюжне» в с. Ліски | Мешканці села | | 2000 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 27 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підгрібання місць видалення відходів | КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Мена-Авангард», мешканці села | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 28 | Благоустрій території стадіону  Установка воріт (одних) для гри в футбол | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 29 | Благоустрій колодязів загального користування | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | | 4 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 30 | Організація та прибирання територій підприємства, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій | |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  | |
| 31 | Прибирання ділянок вздовж доріг в межах населених пунктів для приведення їх в належний санітарний стан | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 32 | Приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів та інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення, а також створення нових дитячих та спортивних майданчиків | КП «Менакомунпослуга». громадяни села | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 33 | Розріджування дерев, приведення до належного санітарного та естетичного стану території бані в с. Ліски по вул. Товстих та в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 34 | Прибирання території парку при в’їзді в село Ліски | КП «Менакомунпослуга» | | 300 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 35 | Прибирання території парку біля Обеліску Слави в с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» | | 600 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 36 | Вирубка порослі американського клена та акації на території за будинком культури в с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» | | 6000 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 37 | Обрізка та коронування плодових дерев за приміщенням адмінбудинком | КП «Менакомунпослуга» | |  | квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 38 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Майського сільського клубу | КП «Менакомунпослуга», Майський сільський клуб | | 60 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 39 | Виготовлення пам’ятної дошки на будинок, де проживав Володимир Тітарчук, військовослужбовець (АТО), який загинув від одержаних поранень при захисті Донецького летовища | Менська міська рада | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 40 | Належне упорядкування місць поховань. Видалення  порослі американського клена на території діючого кладовища в с.Майське | КП «Менакомунпослуга», церковна православна община Московського патріархату  Овчиннік М.М. | |  | ІІ квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 41 | Організація належного догляду за молодими посадками сосни (територія біля сільського клубу с. Майське) | КП «Менакомунпослуга», Мена райагролісництво, мешканці села | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 42 | Прибирання території копанки по вул. Свободи в с. Майське | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 43 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Максаківського сільського клубу, Обеліску Слави | КП «Менакомун  послуга», Максаківський сільський клуб | | 40 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 44 | Висаджування квітів біля Обеліска Слави, облаштування місця захоронення солдат в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 45 | Обрізка та кронування зелених насаджень в парку біля Обеліску Слави в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 46 | Прибирання території та обрізка і випилювання дерев на території Максаківської ЗОШ | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 47 | Укріплення правого берегу річки Десна із сторони с. Максаки (р-н «Льодника» і далі по звивистому річищу, де найбільше «ріже» берег | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 48 | Обладнання пляжу, обстеження дна р. Десна в с. Максаки | Менська міська рада (за наявності коштів) | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 49 | Благоустрій території біля церков с. Максаки | Церковна православна община с. Максаки | |  | Протягом року | Настоятель церкви Овчиннік М.М. |  | |
| 50 | Грейдерування прилеглої території, належне упорядкування та догляд за територією Максаківського Спасо-Преображенського монастиря в с. Луки. Видалення аварійних та перерослих дерев на території монастиря | Відповідно до заключених договорів з міською радою | | 4000 м2 | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 51 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 52 | Заготівля матеріалів (протяжини, стовбчики) для огорожі безгосподарних садиб | КП «Менакомунпослуга», жителі старостинського округу | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 53 | Вирубка парослі вздовж автодоріг | КП «Менакомунпослуга» | | 1 га | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 54 | Належне упорядкування місць поховань. Видалення  порослі заростей американського клена на території діючого кладовища в с.Максаки, заміна огорожі кладовища. | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Осьмаківсько-ушнянський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| Осьмаки | | | | | | | | |
| 1 | Придбання в’їзних знаків | КП  «Менакомунпослуга» | | 2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв.  ІV кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Організація висаджування квітів, дерев | КП  «Менакомунпослуга», громадські організації | | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення адмінбудинку старостинського округу, будинку культури, ДНЗ, ФП | КП  «Менакомунпослуга», громадські організації | | 240 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі | | 2 | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Постійний догляд за ігровим майданчиком, зонами масового відпочинку | КП  «Менакомунпослуга»  громадські організації | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна,  вул.Молодіжна |  | | 1,2 км  400 м | ІІ- ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після руйнування дорожнього покриття танками.  Згідно бюджетних асигнувань | |
| 8 | Грейдерування та висипка ґрунтових вулиць Кооперативна, Зарічна, Набережна, Лугова, частково Шкільна | КП  «Менакомунпослуга» | | 3,5 км | ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Висаджування квітів біля Обеліска Слави, облаштування місця захоронення солдата в урочищі «Маніно», | КП «Менакомун  послуга» громадські організації | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Видалення аварійних, перерослих, зламаних буревієм дерев на території села | КП «Менакомун  послуга» Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села | |  | Квітень,  жовтень 2023 р. | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту. | КП «Менакомун  послуга» громадські організації | | 2 | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Організація заходів безпеки руху на вулично - шляховій мережі села, установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки . | КП «Менакомун  послуга» | |  | ІІ- ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 13 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів на вулицях села | Підприємст ва, установи, громадяни села | |  | ІІ кв.  ІІІкв | Менська міська рада, староста староста |  | |
| 14 | Технічне обслуговування та поточний ремонт вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | |  | Постійно | Менська міська рада, староста |  | |
| 15 | Виготовлення та облаштування урн (особливо в місцях масового скупчення людей: центр села, біля магазинів, біля відділення поштового зв’язку, будинку культури, зупинках громадського транспорту. | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, громадяни села | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 16 | Видалення малої порослі на території кладовища по вул. Шкільна | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | |  | ІІ квартал  ІV квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 17 | Належне упорядкування місць поховань загиблих воїнів. Капітальний ремонт Обеліска Слави. Поточний ремонт стели обеліска Слави. Фарбування Обеліска Слави. | КП «Менакомунпослуга» громадяни села | |  | Квітень 2023  Початок травня (до 08.05.2023) | Менська міська рада, староста |  | |
| 18 | Чищення території ставка обрізка та коронування зелених насаджень на прилеглій території, прибирання території від сміття. | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 19 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підгрібання місця видалення відходів села Осьмаки | КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Агроресурс2006» грома дяни села | |  | Квітень - травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 20 | Благоустрій колодязів загального використання (громадських) по вул. Шевченка,113  вул. Героїв України,8 | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | | 2 | І-ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 21 | Організація та прибирання територій підприємства, установ та організацій села, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств,установ та організацій | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 22 | Прибирання ділянок, скошування парослі,бур’янів вздовж доріг в межах населеного пункту для приведення їх в належний санітарний стан | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 23 | Приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів та інших об’єктів масового перебування та відпочинку населенн. | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 24 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| Ушня | | | | | | | | |
| 25 | Придбання в’їзних знаків | КП «Менакомун  послуга» | | 3 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 26 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Ушнянського сільського клубу | КП «Менакомун  послуга», працівники БК. | | 60 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 27 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі | |  | Протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  | |
| 28 | Постійний догляд за ігровим майданчиком біля сільського клубу, зоною масового відпочинку | КП «Менакомун  послуга» працівники культури | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 29 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Придеснянська | КП «Менакомун  послуга» | | 1,5 км | ІІ- ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань | |
| 30 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка. | КП «Менакомун  послуга» | |  | ІІ- ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань | |
| 31 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП «Менакомун  послуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 32 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів на вулицях села | Підприємства, установи, громадяни села | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 33 | Виготовлення та облаштування урн та контейнерів для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей: біля магазину, біля сільського клубу, зупинках громадського транспорту ) | КП «Менакомун  послуга», підприємства, установи, громадяни села | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 34 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села.  Менська міська рада - відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 35 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підгрібання місця видалення відходів селаУшня | КП «Менакомун  послуга», ТОВ «Агроресурс 2006», громадяни села | |  | Квітень - травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 36 | Благоустрій колодязів загального використання (громадських) по вул.Садова 25,  вул. Шевченка, 35 | КП «Менакомун  послуга», громадяни села | | 3 | ІІ-ІІІ кв. | Міський виконавчий комітет |  | |
| 37 | Приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, спортивного майданчика, парку та інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення | КП «Менакомун  послуга», громадяни села | |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 38 | Належне упорядкування місць поховань. Видалення порослі заростей американського клена на території діючого кладовища в с.Ушня | КП «Менакомун  послуга», громадяни села | |  | ІІ квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 39 | Прибирання території копанки по вул. Свободи | КП «Менакомун  послуга» | |  | Протягом року | Міський виконавчий комітет |  | |
| 40 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| Дібрівка | | | | | | | | |
| 41 | Придбання вказівних знаків | КП «Менакомунпослуга» | | 2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 42 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 43 | Організація висаджування квітів | КП «Менакомунпослуга», населення | | 15 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 44 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля Обеліску Слави | КП «Менакомунпослуга», працівники старостату | | 20 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 45 | Благоустрій колодязя загального використання (громадських) | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | | 2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 46 | Грейдерування та висипка ґрунтової вулиці Перемоги | КП «Менакомунпослуга» | |  |  | Менська міська рада, староста |  | |
| 47 | Висаджування квітів, облаштування місця захоронення солдата. | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 48 | Обрізка та коронування зелених насаджень на сільському кладовищі | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. | Міський виконавчий комітет |  | |
| 49 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протя-гом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Семенівський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Розчищення кладовища | КП «Менакомунпослуга», громадськість села | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 2 | Протруювання кладовища від бур’янів | КП «Менакомунпослуга» | |  | Червень, серпень | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Обкошування кладовища | КП «Менакомунпослуга» | |  | Червень-вересень | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Впорядкування узбіччя доріг | КП «Менакомунпослуга» | |  | Червень, серпень | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Упорядкування парку в центрі села | КП «Менакомунпослуга» і працівникі бюджетних установ | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Поточний ремонт Обеліску загиблим | КП «Менакомунпослуга», працівники бюджетних установ | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Поточний ремонт автобусних зупинок та прибирання їх протягом року | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Роботи по впорядкуванню скверів | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Видалення аварійних дерев | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Обкошування узбіччя доріг | КП «Менакомунпослуга» | |  | Весняно-літній період | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Упорядкування клумб | КП «Менакомунпослуга», працівники бюджетних установ | |  | весна-осінь | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста, КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 13 | Упорядкування території біля ставка | КП «Менакомунпослуга», жителі села | |  | Весна-осінь | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Синявський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1 | Благоустрій об’єктів торгівлі усіх форм власності | Власники торгових точок | | 8 | Протягом року | Підприємці |  | |
| 2 | Облаштування місць для урн | КП «Менакомунпослуга» | | 6 | Протягом року | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 3 | Поточний ремонт та облаштування зупинок | КП  «Менакомунпослуга» та жителі села | | 3 | Протягом року | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 4 | Вирубка порослі вздовж вулиць села | КП «Менакомунпослуга» | | 5000 м2 | ІІ квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Ремонт пам’ятника мешканцям села, які загинули в роки війни | КП «Менакомунпослуга» | |  |  | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Розчистка та облаштування кладовищ села | КП «Менакомунпослуга» та жителі села | | 2 кладовища – 5 га | Протягом року | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 7 | Вирубка порослі в парку та висадка дерев | Організації села | |  | ІІ. ІV квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Облаштування берега ставка по вул. Шкільна | Жителі села | | 500 м | ІІ квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Облаштування клумб в центрі села та біля пам’ятників | Організації села | | 0,20 га | ІІ – ІV квартал | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Прибирання та вивіз сміття на кладовищі | Мешканці села | |  | Квітень - травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Прибирання території населеного пункту, побілка бордюр та зупинки в центрі села | Мешканці села | |  | Квітень - травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться в лініях електромереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Покровсько -слобідський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
|  |  | Покровське | |  |  |  |  | |
| 1 | Вирубка парослі клену край узбіччя над дорогою | Працівник  КП «Менакомунплослуга», жителі села | | 1 | До травня місяця | Менська міська рада, староста |  | |
| 2 | Висадження дерев у парку | Мешканці села, учні Покровського ЗЗСО І-ІІІ ст. | |  | До травня місяця | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Розчищення кладовищ на території села | КП «Менакомунпослуга», жителі | |  | До червня | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Розчищення доріг від сухих гілок на дамбах через став | Працівник  КП  «Менакомунплослуга», жителі села | |  | До червня | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Завершення робіт по облаштуванню дитячого майданчика в парку | Мешканці села | |  | Квітень-червень | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Прибирання прибережної зони | учні Покровського ЗЗСО І-ІІІ ст. | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Висипка доріг по селу | КП «Менакомунпослуга» | |  | Травень-серпень | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Впорядкування центру села | Мешканці села, КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень-липень | Менська міська рада, староста |  | |
| 9 | Прибирання стихійних сміттєзвалищ | Мешканці села, місцеві фермерські господарства | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 10 | Підгрібання сміття на центральному кладовищі | Місцеві фермерські господарства | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 11 | Облаштування клумби в центрі села | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень-червень | Менська міська рада, староста |  | |
| 12 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста, КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | Слобідка | |  |  |  |  | |
| 13 | Прибирання та вивіз стихійного сміттєзвалища при вїзді в с. Слобідка | КП «Менакомунпослуга», мешканці села | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 14 | Прибирання та вивіз сміття на кладовищі | КП «Менакомунпослуга», мешканці села | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 15 | Прибирання території населеного пункту, побілка бордюр та вирубка парослі | КП «Менакомунпослуга», мешканці села | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 16 | Вирубка парослі та прибирання у парку | КП «Менакомунпослуга», мешканці села | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 17 | Фарбування обеліску, загиблим воїнам, могил загиблим односельчанам, прибирання | КП «Менакомунпослуга» | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 18 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться в лініях електомереж | Староста, КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Стольненський старостинський окуг** | |  |  |  |  | |
| 1 | Впорядкування прибудинкових територій, дитячого майданчика, парку, скверу, вирубка порослі | КП «Менакомунпослуга»,  Стольненська ЗЗСО І-ІІІ ст., ТОВ «Праця Стольне», лікарська амбулаторія, відділення стаціонарного догляду КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), ТОВ «Стольненське сільпо», Стольненський БК | |  | Квітень-травень | Керівники установ і організацій |  | |
| 2 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Праця Стольне» | |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  | |
| 3 | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць | КП «Менакомунпослуга», Стольненський БК, публічна бібліотека | |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 4 | Впорядкування територій кладовищ: обрізка дерев, вирубка кущів | КП «Менакомунпослуга», жителі села | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 5 | Видалення аварійних дерев | КП «Менакомунпослуга » | |  | Березень-квітень | Менська міська рада, староста |  | |
| 6 | Встановлення лав для відпочинку в центрі села та сквері | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протя-гом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 7 | Нанесення вертикальної дорожньої розмітки на опорах освітлення по центральній дорозі | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 8 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться в лініях електромереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
|  |  | **Феськівський старостинський округ** | |  |  |  |  | |
| 1. | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 2. | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури, адмінбудинку,біля дитячого садка,Феськівської ЗОШ І-ІІ ст. | КП «Менакомунпослуга», працівники будинку культури,дитячого садка, школи | | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 3. | Благоустрій території біля церкви | Церковна православна община | |  | Протягом року | Настоятель церкви |  | |
| 4. | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі | |  | Протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  | |
| 5. | Ремонт та постійний догляд за ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 6. | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань | |
| 7. | Висаджування квітів біля Обеліска Слави, могилі розстріляних воїнів | КП «Менакомунпослуга»,  молодь | | 20 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 8. | Проведення впорядкувальних робіт в сквері біля будинку культури, сквер біля громадського стадіону | КП «Менакомунпослуга» | | 1000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  | |
| 9. | Поточний ремонт та облаштування зупинки громадського транспорту | КП «Менакомунпослуга» | |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань | |
| 10. | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | | Вся система | Протягом року | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень | |
| 11. | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі міста.  Менська міська рада-відповідно до укладених договорів з виконавцем послуг. | | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень | |
| 12. | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій міста, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій міста. | |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  | |
| 13. | Облаштування урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень та забезпечення їх утримання в належному естетичному, технічному стані | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці | |  | Протягом року | Керівникам підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  | |
| 14. | Ремонт та будівництво огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 15. | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць. | КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |
| 16. | Благоустрій та санітарна очистка розподілених територій, особливо проведення прибирання розподілених територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», ДНЗ « Веселка» Феськівська гімназія , керівники підприємств, установ та організацій всіх форм власності, ФОП, релігійна громада та жителі села | |  | Постійно | Менська міська рада, староста |  | |
| 17 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться в лініях електромереж | Староста,  КП «Менакомунпослуга» | |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  | |

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального

господарства, енергоефективності та

комунального майна Менської міської ради Ірина ЄКИМЕНКО