МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(тридцять третя сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

28  квітня 2023 року	м. Мена	№216

Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликання від 09 грудня 2021 року №788  «Про затвердження програми «Питна вода» Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», зі змінами

Враховуючи необхідність внесення змін до Програми «Питна вода» Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, зумовлену вимогами чинного законодавства, відповідно до статті 10 Водного кодексу України, статей 13, 43 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022-2026 роки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Менська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатку 1 Програми «Питна вода» Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, виклавши Основні заходи реалізації  Програми «Питна вода» Менської міської територіальної громади в наступній редакції:

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка технічного стану діючих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства; проведення технічного та енергетичного аудиту систем водопостачання та водовідведення; проведення незалежної оцінки вартості майна мереж водопостачання та водовідведення. | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього 310,0 з них: 2022 р.-0 2023 р.- 150 2024 р. - 160 | Місцевий бюджет |
| 2 | Купівля та заміна глибинних насосів на артезіанських свердловинах (за потребою), встановлення засобів комерційного обліку (8 шт); проведення аварійно-відновлювальних робіт. | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 910,0 з них: 2022 р. – 300 2023 р. – 450 2024 р. – 160 | Місцевий бюджет |
| 3 | Встановлення огорож території артезіанських свердловин | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 161,0 з них: 2022 р. 0 2023 р.-80 2024 р.-81 | Місцевий бюджет |
| 4 | Оформлення земельних ділянок під свердловинами та водонапірними баштами на території Менської територіальної громади | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: 148,0з них: 2022 р. -30 2023 р.-58 2024 р.-60 | Місцевий бюджет |
| 5 | Відбір аналізів та дослідження якості питної води, проведення заходів з паспортизації громадських колодязів | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 192,392, з них: 2022 р. -20 2023 р.-135,85 2024 р.-36,542 | Місцевий бюджет |
| 6 | Виготовлення ПКД | 2022 рік | Менська міська рада | Всього: 100 | Місцевий бюджет |
| 7 7.1 7.2 7.3 7.4 | Реконструкція комплексу очисних споруд м.Мена, який розташований за межами міста Мена, Менської міської територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської області Оплата технічних умов Виготовлення проєктно-кошторисної документації Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації Вартість будівельних робіт | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: 20100,0 з них: 2023 р.- 20,0 50,0 30,0 17000,0 2024 р.-3000 | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 8 | Свердловини (2 шт.) | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: 3000,0 з них: 2022 р. -3000 2023 р. 2024 р. | Державний бюджет |
| 9 9.1 9.2 9.3 | Реконструкція вуличних водопровідних мереж Виконання топографічної зйомки М 1:500 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи Вартість будівельних робіт | 2023 рік | Менська міська рада | Всього: 7330,5 з них: 2023 р.- 50,5 280,0 7000,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунального майна та першого заступника міського голови О. Л. Неберу.

Міський голова	Геннадій ПРИМАКОВ