Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

22 серпня 2023 року № 223

**Про підготовку закладів освіти**

**Менської міської територіальної громади**

**до нового 2023/2024 навчального року**

З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів освіти, створення належних умов для навчання та виховання дітей, здійснення якісної підготовки закладів освіти до організованого початку 2023-2024 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період відділом освіти Менської міської ради, керівниками закладів освіти проводиться відповідна робота.

Вживаються заходи щодо створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання дітей в закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, а також виконання вимог нормативно-технічних документів з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Всі заходи відбуваються в умовах оголошеного воєнного стану в Україні, що вносить свої корективи у підготовку закладів освіти.

Станом на звітну дату в підпорядкуванні Відділу освіти Менської міської ради перебуває 35 закладів та установ освіти комунальної форми власності, з них: 14, закладів дошкільної освіти, 13 закладів загальної середньої освіти та філій (в тому числі 9 ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 2 гімназії та 2 філії І-ІІ ступенів опорних закладів освіти), 4 заклади позашкільної освіти, Степанівський МНВК та ІРЦ.

Відділом освіти вжито ряд заходів щодо формування оптимальної освітньої мережі. В 2023 році проведена процедура ліквідації Величківської філії І-ІІ ступенів та Куковицької філії І ступеня Опорного закладу Менська гімназія.

Проводяться профілактичні медичні огляди працівників закладів ( вартість послуг становить 225,0 тис. грн).

З метою покращення навчального процесу придбано смарттелевізори на суму 35,0 тис. грн для Степанівського МНВК.

Відділом освіти, керівниками закладів освіти, вжито ряд заходів по підготовці закладів освіти до початку навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Проведено закупівлю твердих видів палива. Закуплено твердих видів палива по закладах освіти 100% (вугілля-132т., торфобрикет- 333т., дрова- 1242,5м3). Укладені договори на проведення повірки газового обладнання (манометри та сигналізатори), проводиться повірка вогнегасників.

Для забезпечення безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2023-2024 років проводяться роботи по заміні твердопаливного котла в Киселівському ЗЗСО І-ІІІ ст., Дягівському ЗЗСО І-ІІІ ст. та Феськівському ЗДО «Веселка». Здійснено ремонтні роботи котельні (ремонт системи електропостачання та ремонт котлів) Бірківської філії І-ІІ ст. Опорного закладу Менська гімназія (вартість робіт 116 тис. грн..). Проведено промивку системи опалення в Опорному закладі Менська гімназія ( вартість робіт 99,0 тис. грн.) та Менському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка ( вартість робіт 99,0 тис. грн.) Проведено ремонт твердопаливного котла в Макошинському ЗДО «Сонечко» та системи водопостачання з заміною насосної станції у Синявському ЗДО «Дзвіночок».

Завершені ремонтні роботи системи опалення по Дягівському ЗДО (вартість робіт 30,0 тис грн.), Синявському ЗЗСО І-ІІІ ст. (вартість робіт 40,0 тис. грн), Стольненському ЗЗСО І-ІІІ ст. (вартість робіт 17,0 тис. грн).

Необхідно провести роботи по ремонту системи опалення по Менському ЦДЮТ, а саме: заміна/ремонт газового котла, встановлення насосу на систему опалення.

Проводяться роботи по ремонту та облаштуванню найпростіших укриттів та ПРУ. За кошти донорів (міжнародний партнер – FCA) завершується капітальний ремонт укриттів Опорного закладу Менська гімназія, Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка, Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ст. Вартість робіт по кожному закладу складає – 1200 тис. грн.

За кошти місцевого бюджету проведено роботи по облаштуванню та ремонту найпростіших укриттів в Дягівському ЗЗСО І-ІІІ ст. (вартість робіт 280 тис. грн.) та Опорному закладі Менська гімназія ( вартість робіт 117 тис. грн. та 194,0 тис. грн.), проводится обстеження з геодезії, геології та археології земельної ділянки, яка виділена під будівництво укриття, на території Макошинського ЗЗСО І-ІІІ ст. ( вартість робіт 50,0 тис. грн), завершуються роботи по виготовленню ПКД для будівництва укриття на території Макошинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Облаштовані території та проведений поточний ремонт по наступних закладах:

* Феськівська гімназія - 65 тис. грн. (встановлення огорожі навколо території гімназії),
* Волосківська гімназія - 65 тис. грн. (встановлення альтанки, облаштування дитячого майданчика),
* Макошинський ЗДО «Сонечко» - 20,3 тис. грн. (ремонт ганку).

Здійснено косметичний ремонт по всіх закладах освіти територіальної громади.

Проведені роботи по ремонту системи Інтернет в Покровському ЗЗСО І-ІІІ ст. ( вартість робіт 58,0 тис. грн), системи електропостачання Феськівського ЗДО (вартість робіт 28,0 тис. грн). По Менському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка проведений ремонт покрівлі майстерні (вартість робіт 100,0 тис. грн), проводяться ремонтні роботи електромережі в будівлі початкової школи (вартість робіт становить 268,5 тис. грн).

По всіх закладах освіти Менської ТГ заплановано проведення робіт по заміру опору ізоляції електромереж, роботи виконані в 80% закладів.

Розпорядженням міського голови створено комісію з перевірки закладів освіти на предмет наявності найпростіших укриттів, які можуть використовуватися закладами освіти, складено Акти оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття), які подані на погодження до голови Корюківської РВА.

Завершуються роботи щодо облаштування найпростіших укриттів всім необхідним згідно Рекомендацій, враховуючи фінансові можливості закладів освіти.

Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Структура і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначається педагогічною радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону тощо.

До початку навчального року заклади освіти на педагогічних радах, враховуючи безпекову ситуацію, результати опитування батьків приймають рішення - за якою з формою організації освітнього процесу буде здійснюватися навчання з 01 вересня 2023 року (це може бути очний режим, дистанційний режим та змішана форма, що поєднує очний і дистанційний режими). При цьому освітній процес у початковій школі бажано проводити за очною формою (згідно рекомендацій МОНУ, враховуючи необхідність соціалізації дітей).

Розпорядженням міського голови створено комісію з обстеження закладів освіти на предмет готовності до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році. За результатами роботи комісії готуються акти відповідної форми, які відображають стан справ у закладах освіти.

Начальник Відділу освіти

Менської міської ради Ірина ЛУК’ЯНЕНКО