Додаток

до рішення 38 сесії Менської міської ради 8 скликання

25 серпня 2023 року № 471

Звіт

про стан виконання програми «Питна вода Менської міської територіальної громадина 2022-2024 роки» за 6 місяців 2023 року

Програма «Питна вода Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення Менської територіальної громади  питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Метою програми є поліпшення забезпечення населення питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток мережі централізованого забезпечення споживачів питною водою, підвищення ефективності та надійності її функціонування, забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку.

- Основні заходи реалізації Програми «Питна вода Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

1. Перевірка технічного стану діючих об'єктів  водопровідно-каналізаційного господарства; проведення технічного та енергетичного аудиту систем водопостачання та водовідведення; проведення незалежної оцінки вартості майна мереж водопостачання та водовідведення:

- заплановано обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації даного пункту програми  на 2023 рік становить 150 тис. грн.;

2.Купівля та заміна глибинних насосів на артезіанських свердловинах (за потребою), встановлення засобів комерційного обліку (8 шт); проведення аварійно- відновлювальних робіт:

- заплановано на 2023 рік 450 тис. грн.;

3. Встановлення огорож території артезіанських свердловин:

- заплановано – 80 тис. грн.

4. Оформлення земельних ділянок під свердловинами та водонапірними баштами на території Менської міської територіальної громади:

- заплановано:  58 тис. грн.;

5. Відбір аналізів та дослідження якості питної води, проведення заходів паспортизації громадських колодязів:

- заплановано 135,85  тис. грн.;

6. Реконструція комплексу очисних споруд м. Мена, який розташований з межами м. Мена, Менської міської територіальної громади,  Корюківського району Чернігівської області (оплата технічних умов; виготовлення проєктно-кошторисної документації; проведення експертизи проєктно-кошторисної документації, вартість будівельних робіт;):

- заплановано:  17100, 0 тис грн.;

7. Свердловини (2 шт.):

- заплановано:  0 тис. грн.;

8. Реконструкція вуличних водопровідних мереж (виконання топографічної зйомки М 1:500; виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи; вартість будівельних робіт):

- заплановано: 4400,5тис. грн.:

- згідно рішення 33 сесії 8 скликання 28 квітня 2023 року (внесення змін) 7330,5 тис. грн.:

Разом:

- заплановано:  25304, 35 тис. грн.;

- профінансовано:  296,032 тис. грн.;

Начальник відділу ЖКГ,

енергоефективності та комунального майна

Менської міської ради	Ірина ЄКИМЕНКО