Додаток

до рішення 44 сесії Менської міської ради 8 скликання

24 січня 2024 року №08

Додаток

до Програми «Питна вода Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (нова редакція)

Основні заходи реалізації  Програми «Питна вода Менської міської територіальної громадина 2022-2024 роки»

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка технічного стану діючих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства; проведення технічного та енергетичного аудиту систем водопостачання та водовідведення; проведення незалежної оцінки вартості майна мереж водопостачання та водовідведення. | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього 310,0 з них: 2022 р.-0 2023 р.- 150 2024 р. - 160 | Місцевий бюджет |
| 2 | Купівля та заміна глибинних насосів на артезіанських свердловинах (за потребою), встановлення засобів комерційного обліку (8 шт); проведення аварійно-відновлювальних робіт; гідродинамічна прочистка каналізації; заміна електродвигуна на КНС та очисних спорудах; | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 1600,0 з них: 2022 р. – 300 2023 р. – 750 2024 р. – 550 | Місцевий бюджет |
| 3 | Встановлення огорож території артезіанських свердловин | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 161,0 з них: 2022 р. 0 2023 р.-80 2024 р.-81 | Місцевий бюджет |
| 4 | Оформлення земельних ділянок під свердловинами та водонапірними баштами на території Менської територіальної громади | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: 148,0з них: 2022 р. -30 2023 р.-58 2024 р.-60 | Місцевий бюджет |
| 5 | Відбір аналізів та дослідження якості питної води, проведення заходів з паспортизації громадських колодязів | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 192,392, з них: 2022 р. -20 2023 р.-135,85 2024 р.-36,542 | Місцевий бюджет |
| 6 | Виготовлення ПКД | 2022 рік | Менська міська рада | Всього: 100 | Місцевий бюджет |
| 7 7.1 7.2 7.3 7.4 | Реконструкція комплексу очисних споруд м.Мена, який розташований за межами міста Мена, Менської міської територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської області Оплата технічних умов Виготовлення проєктно-кошторисної документації Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації Вартість будівельних робіт | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: 20100,0 з них: 2023 р.- 20,0 50,0 30,0 17000,0 2024 р.-3000 | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 8 | Проведення ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу недіючих та безхазяйних свердловини (20 шт.) | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: 3000,0 з них: 2022 р. -3000 2023 р. 2024 р.-200 | Державний бюджет Обласний бюджет Місцевий бюджет |
| 9 9.1 9.2 9.3 | Реконструкція вуличних водопровідних мереж Виконання топографічної зйомки М 1:500 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи Вартість будівельних робіт | 2023 рік | Менська міська рада | Всього: 7330,5 з них: 2023 р.- 50,5 280,0 7000,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 10 | Технічна інвентаризація з виготовлення технічних паспортів на об’єкти водопостачання та водовідведення | 2023-2024 роки | Менська міська рада | Всього: 100,0 з них: 2023 р.- 50,0 2024 р. -50,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 11 | Витрати на оплату сертифіката готовності об’єкта до експлуатації | 2023-2024 роки | Менська міська рада | Всього: 27,0 з них: 2023 р. - 13,0 2024 р. – 14,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 12 12.1 12.2 12.3 | Реконструкція вуличних каналізаційних мереж Виконання топографічної зйомки М 1:500 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи Вартість будівельних робіт | 2024 рік | Менська міська рада | Всього: 350,0 з них: 2024 р.- 50,0 70,0 230,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 13 | Виконання виконавчої контрольної-геодезичної зйомки М 1:500 | 2024 рік | Менська міська рада | Всього: 25,0 2024 р. – 25,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, енергоефективності та

комунального майна	Ірина ЄКИМЕНКО