Додаток

до рішення 45 сесії Менської міської ради 8 скликання

28 лютого 2024 року №128

Додаток

до Програми «Питна вода Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (нова редакція)

**Основні заходи реалізації Програми «Питна вода Менської міської територіальної громадина 2022-2024 роки»**

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка технічного стану діючих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства;  проведення технічного та енергетичного аудиту систем водопостачання та водовідведення;  проведення незалежної оцінки вартості майна мереж водопостачання та водовідведення. | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього **310**,**0** з них:  2022 р.-0  2023 р.- 150  2024 р. - 160 | Місцевий бюджет |
| 2 | Купівля та заміна глибинних насосів на артезіанських свердловинах та КНС (за потребою), встановлення засобів комерційного обліку (8 шт);  проведення аварійно-відновлювальних робіт;  гідродинамічна прочистка каналізації;  заміна електродвигуна на КНС та очисних спорудах; | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: **1600**,**0** з них:  2022 р. – 300  2023 р. – 750  2024 р. – 550 | Місцевий бюджет |
| 3 | Встановлення огорож території артезіанських свердловин | 2022-2024 роки | Менська міська  рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: **161**,**0** з них:  2022 р. 0  2023 р.-80  2024 р.-81 | Місцевий бюджет |
| 4 | Оформлення земельних ділянок під свердловинами та водонапірними баштами на території Менської територіальної громади | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: **148**,**0**з них:  2022 р. -30  2023 р.-58 2024 р.-60 | Місцевий бюджет |
| 5 | Відбір аналізів та дослідження якості питної води, проведення заходів з паспортизації громадських колодязів | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: **192,392**, з них:  2022 р. -20  2023 р.-135,85  2024 р.-36,542 | Місцевий бюджет |
| 6 | Виготовлення ПКД | 2022 рік | Менська міська рада | Всього: **100** | Місцевий бюджет |
| 7  7.1  7.2  7.3  7.4 | Реконструкція комплексу очисних споруд м.Мена, який розташований за межами міста Мена, Менської міської територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської області  Оплата технічних умов  Виготовлення проєктно-кошторисної документації  Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації  Вартість будівельних робіт | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: **20100**,**0** з них:  2023 р.-  20,0  50,0  30,0  17000,0  2024 р.-3000 | Державний бюджет    Місцевий бюджет |
| 8 | Проведення ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу недіючих та безхазяйних свердловини (20 шт.) | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: **3000,0** з них:  2022 р. -3000  2023 р.  2024 р.-200 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет |
| 9  9.1  9.2  9.3 | Реконструкція вуличних водопровідних мереж  Виконання топографічної зйомки М 1:500  Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи  Вартість будівельних робіт | 2023 рік | Менська міська рада | Всього: **7330,5** з них:  2023 р.-  50,5  280,0  7000,0 | Державний бюджет    Місцевий бюджет |
| 10 | Технічна інвентаризація з виготовлення технічних паспортів на об’єкти водопостачання та водовідведення | 2023-2024 роки | Менська міська рада | Всього: **100,0** з них:  2023 р.- 50,0  2024 р. -50,0 | Державний бюджет    Місцевий бюджет |
| 11 | Витрати на оплату сертифіката готовності об’єкта до експлуатації | 2023-2024 роки | Менська міська рада | Всього: **27,0** з них:  2023 р. - 13,0  2024 р. – 14,0 | Державний бюджет  Місцевий бюджет |
| 12  12.1  12.2  12.3 | Реконструкція вуличних каналізаційних мереж  Виконання топографічної зйомки М 1:500  Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи  Вартість будівельних робіт | 2024 рік | Менська міська рада | Всього: **350,0** з них:  2024 р.-  50,0  70,0  230,0 | Державний бюджет    Місцевий бюджет |
| 13 | Виконання виконавчої контрольної-геодезичної зйомки  М 1:500 | 2024 рік | Менська міська рада | Всього: **25,0**  2024 р. – 25,0 | Державний бюджет    Місцевий бюджет |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, енергоефективності та

комунального майна Ірина ЄКИМЕНКО