Додаток

до рішення 45 сесії Менської міської ради 8 скликання

28 лютого 2024 року №128

Додаток

до Програми «Питна вода Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (нова редакція)

**Основні заходи реалізації Програми «Питна вода Менської міської територіальної громадина 2022-2024 роки»**

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка технічного стану діючих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства; проведення технічного та енергетичного аудиту систем водопостачання та водовідведення;проведення незалежної оцінки вартості майна мереж водопостачання та водовідведення. | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього **310**,**0** з них: 2022 р.-02023 р.- 150 2024 р. - 160 | Місцевий бюджет |
| 2 | Купівля та заміна глибинних насосів на артезіанських свердловинах та КНС (за потребою), встановлення засобів комерційного обліку (8 шт);проведення аварійно-відновлювальних робіт;гідродинамічна прочистка каналізації;заміна електродвигуна на КНС та очисних спорудах; | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: **1600**,**0** з них: 2022 р. – 3002023 р. – 7502024 р. – 550 | Місцевий бюджет |
| 3 | Встановлення огорож території артезіанських свердловин | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: **161**,**0** з них: 2022 р. 02023 р.-802024 р.-81 | Місцевий бюджет |
| 4 | Оформлення земельних ділянок під свердловинами та водонапірними баштами на території Менської територіальної громади  | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: **148**,**0**з них: 2022 р. -302023 р.-58 2024 р.-60  | Місцевий бюджет |
| 5 | Відбір аналізів та дослідження якості питної води, проведення заходів з паспортизації громадських колодязів | 2022-2024 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: **192,392**, з них: 2022 р. -202023 р.-135,85 2024 р.-36,542 | Місцевий бюджет |
| 6 | Виготовлення ПКД | 2022 рік | Менська міська рада | Всього: **100** | Місцевий бюджет |
| 77.17.27.37.4  | Реконструкція комплексу очисних споруд м.Мена, який розташований за межами міста Мена, Менської міської територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської областіОплата технічних умовВиготовлення проєктно-кошторисної документаціїПроведення експертизи проєктно-кошторисної документаціїВартість будівельних робіт | 2022-2024 роки  | Менська міська рада  | Всього: **20100**,**0** з них: 2023 р.-20,050,030,017000,02024 р.-3000  | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 8 | Проведення ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу недіючих та безхазяйних свердловини (20 шт.) | 2022-2024 роки | Менська міська рада | Всього: **3000,0** з них: 2022 р. -30002023 р.2024 р.-200  | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет |
| 99.19.29.3 | Реконструкція вуличних водопровідних мереж Виконання топографічної зйомки М 1:500Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизиВартість будівельних робіт | 2023 рік | Менська міська рада | Всього: **7330,5** з них: 2023 р.-50,5280,07000,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 10 | Технічна інвентаризація з виготовлення технічних паспортів на об’єкти водопостачання та водовідведення  |  2023-2024 роки | Менська міська рада | Всього: **100,0** з них: 2023 р.- 50,02024 р. -50,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 11 | Витрати на оплату сертифіката готовності об’єкта до експлуатації | 2023-2024 роки | Менська міська рада | Всього: **27,0** з них:2023 р. - 13,02024 р. – 14,0 | Державний бюджетМісцевий бюджет |
| 1212.112.212.3 | Реконструкція вуличних каналізаційних мереж Виконання топографічної зйомки М 1:500Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизиВартість будівельних робіт | 2024 рік | Менська міська рада | Всього: **350,0** з них: 2024 р.-50,070,0230,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |
| 13 | Виконання виконавчої контрольної-геодезичної зйомки М 1:500 | 2024 рік | Менська міська рада | Всього: **25,0**2024 р. – 25,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, енергоефективності та

комунального майна Ірина ЄКИМЕНКО