Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

27 березня 2024 року № 47

ПЛАН ЗАХОДІВ

по благоустрою та озелененню населених пунктів

Менської міської територіальної громади на 2024 рік

| № п/п | Найменування робіт | Виконавці | Кіль -кість | Строки виконання | Хто контролює | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Благоустрій в’їздів в м. Мена |  |
| 1 | Ремонт в’їзних знаків | КП «Менакомунпослуга» | 5 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» |  | І-ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3 | Організація висаджування квітів | КП «Менакомунпослуга», громадські організації | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| ІІ. Благоустрій центру міста |  |
| 4 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля Будинку культури, приміщення міської ради | КП «Менакомунпослуга», міський БК, міська рада | 700 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 5 | Благоустрій території багатоповерхових будинків, догляд за ігровими майданчиками | ОСББ, жителі будинків, КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. ІІІ кв. | ОСББ |  |
| 6 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | Протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 7 | Ремонт та постійний догляд за ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| ІІІ. Благоустрій вулиць міста та об’єктів благоустрою |  |
| 8 | Облаштування майданчиків для роздільного збирання сміття | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 9 | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, ринки та ін.) | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 10 | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 11 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території міста | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі міста. Менська міська рада – відповідно до укладених договорів з виконавцем послуг КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 12 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень на вулицях міста | КП «Менакомунпослуга» |  | І кв. ІV кв. | Менська міська рада |  |
| 13 | Проведення впорядкувальних робіт в міському парку ім. Т.Г. Шевченка, сквері ім. Небесної Сотні, в центрі міста в парку відпочинку по вул. Сіверський шлях | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, Відділ освіти (ЗДО, школи) | 67200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 14 | Висаджування квітів вул. Троїцька, біля могили Невідомого солдата, облаштування місць масових розстрілів, поховань та пам’ятників по місту | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, Відділ освіти (ЗДО, школи), Відділ культури | 500 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 15 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” |  | І-ІV кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 16 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі міста, установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки | Згідно заключених договорів з міською радою, КП “Менакомунпослуга”,(згідно тендерного договору), Менське відділення ГУНП в Чернігівській області |  | II – III кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 17 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 18 | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 19 | Періодична чистка системи зливної каналізації | КП «Менакомунпослуга», Менська міська рада відповідно до укладених договорів |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 20 | Благоустрій та санітарна очистка закріплених територій, особливо проведення прибирання розподілених територій не пізніше, ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», ЗДО« Калинонька», ЗДО«Дитяча академія», ЗДО«Сонечко», Менська гімназія, ОЗЗСО ім. Т.Г. Шевченка, СЮТ, музична школа, ЦДЮТ, керівники підприємств, установ та організацій міста всіх форм власності, ФОП, ОСББ, будинкові та вуличні комітети, релігійні громади та жителі міста |  | Постійно | Менська міська рада | Розподіл територій відповідно до додатків 2-9. Свята: Пасха, Трійця, День Конституції України, День Незалежно-сті України, Новий рік, день визволення міста Мена від німецько-фашистських загарбників |
| 21 | Ремонт огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах, розчистка кладовищ, завезення грунту, ремонт огорожі, оновлення інформаційних табличок. | КП «Менакомунпослуга» |  | Березень - квітень | Менська міська рада |  |
| 22 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій міста, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій міста |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 23 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться поряд з лініями електромереж | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 24 | Облаштування контейнерних майданчиків для збору сміття на території кладовищ населених пунктів громади. | КП «Менкомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 25 | Проведення робіт з благоустрою зони відпочинку біля річки | КП «Менкомунпослуга» |  | Травень- червень | Менська міська рада |  |
|  |  | Макошинський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт в’їзного та виїзного знака по дорозі Макошине -Загорівка | КП «Менакомунпослуга» | 1 | ІІ кв. | Менська міська ради | Згідно бюджетних асигнувань |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень на території сел. Макошине, с. Остапівка | КП «Менакомунпослуга» спільно з жителями |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться поряд з лініями електромереж та на територіях двох кладовищ | Міська рада |  | протягом року | Менська міська рада |  |
| 4 | Організація висаджування дерев, кущів, квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури, старостинського округу, на території школи, дитячого садка. | КП «Менакомунпослуга», школа, дитячий садок, Будинок культури, Макошинський ЗЗСО І- ІІІ ст., ЗДО «Сонечко», громадські організації | 1000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 5 | Поточний ремонт та облаштування дошок оголошень | КП «Менакомунпослуга», | 5 | протяго м року | Менська міська рада |  |
| 6 | Благоустрій території багатоповерхових будинків | КП «Менакомунослуга», Жителі будинків |  | ІІ кв. ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 7 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі |  | протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 8 | Ремонт та постійний догляд за спортивними та ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку. | КП «Менакомунпослуга», Макошинський ЗЗСО І- ІІІ ст., ЗДО «Сонечко», Будинок культури |  | протяго м року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 9 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Дружби, Бузкової, Центральної. Капітальний ремонт тротуару по провулку Дружби. | Згідно укладених договорів з міською радою | Згід но бюд жетн их асиг нува нь | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджет-них асигну-вань |
| 10 | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям, по пров. Дружби, Зарічна, Армійська та підсипка і грейдерування вулиць без твердого покриття. | Згідно укладених договорів з міською радою | Згід но бюд жетн их асиг нува нь | ІІ-ІІІ квартал | Менська міська рада | Після прове-дення весняного огляду дорож-нього покриття. Згідно бюджетних асигну-вань. |
| 11 | Висаджування квітів біля Обеліску, біля могил загиблих воїнів, облаштування місць масових розстрілів, поховань та пам’ятників | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, молодь, Макошинський ЗЗСО І-ІІІ ст., | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 12 | Проведення опоряджувальних робіт на ринковому майданчику, стадіоні, біля будинку культури | КП «Менакомунпослуга» | 3000 м2 | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада | Згідно бюджет-них асигну-вань |
| 13 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП «Менакомунпослуга» | 3 | ІІІ кв. Протяго м року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигну-вань |
| 14 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі, установка та заміна дорожніх знаків. | Згідно укладених договорів з міською радою, КП «Менакомунпослуга», за погодженням з відділенням поліції №1 Корюківського ГУНП в Чернігівській області |  | II – III кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 15 | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, стадіон, залізничний вокзал, територія ринкового майданчика та ін.) | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, організації, жителі населених пунктів |  | ІІ кв. | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 16 | Технічне обслуговування утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся сист ема | Протяго м року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 17 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території селища Макошине, села Остапівка | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі населених пунктів. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюд жетн их асиг нува нь | Протяго м року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 18 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протяго м року | Керівники ПОУ |  |
| 19 | Утримання в в задовільному стані номерних знаків житлових будинків, табличок та вивісок на службових, виробничих та інших будівлях. | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі |  | Протяго м року | Менська міська рада |  |
| 20 | Облаштування урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, інших торгівельних споруд, та забезпеченя їх утримання в належному естетичному, технічному стані (відповідно до Правил благоустрою) | Керівники підприємств,установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  | Протяго м року | Керівника м підприємс тв, установ та організаці й, фізичні особи- підприємц і |  |
| 21 | Ремонт огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП «Менакомунпослуг а» |  | Протяго м року | Менська міська рада |  |
| 22 | Періодична чистка системи зливної каналізації | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менськаміська рада, староста |  |
| 23 | Періодична чистка системи зливної каналізації | КП «Менакомунпослуга» |  | Протяго м року | Менська міська рада |  |
| 24 | Розчищення та облаштування кладовищ по вулиці Польовій та по вулиці Центральній в сел. Макошине | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 25 | Протруєння старого кладовища по вулиці Центральній від порослі акації | КМ «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 26 | Вивезення пеньків акації на старому кладовищі по вулиці Центральній | КМ «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 27 | Виготовлення та встановлення дерев’яних люків на шахти закинутих колодязів | КМ «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 28 | Підсипання ямок та грейдерування по вул. Перемоги. | КМ «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада |  |
| 29 | Благоустрій та санітарна очистка територій, особливо проведення прибирання територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», керівники підприємств, установ та організацій всі форм власності, ФОП, релігійні громади та жителів населених пунктів |  | Постійно | Менськаміська рада, староста |  |
|  |  | Блистівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Розчищення та обкошування кладовища по вулиці Грушевського | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 2 | Розчищення та обкошування кладовища по вулиці Козацькій | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 3 | Обкошування узбіччя дороги по населеному пункту | КП «Менакомунпослуга» |  | Травень-вересень | Менська міська рада, староста |  |
| 4 | Прибирання скверу біля адмінбудівлі (колишня сільська рада) | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 5 | Прибирання громадських зупинок | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 6 | Прибирання пам’ятки археології місцевого значення. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 7 | Прибирання могили радянського воїна Касткова В.Г. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 8 | Прибирання могили радянського воїна Полосьмака М.М. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 9 | Прибирання пам’ятного знаку воїнам-односельчанам, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 10 | Прибирання біля пам’ятного знаку стела «Клен пам’яті» | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 11 | Прибирання біля пам’ятного знаку стела «Терентій Корень» | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 12 | Прибирання та обкошування скверу біля сільського клубу | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 13 | Прибирання та обкошування скверу на території колишньої контори (по вул.Шевченка) | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 14 | Прибирання скверу по вулиці Довженка | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 15 | Впорядкування клумб в центрі села | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 16 | Обкошування молодого соснового парку, пересаджування сосен | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 17 | Обкошування території церкви | Церковні православні общини |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 18 | Прибирання узбережжя річки Пулка | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 19 | Розчищення вулиць від гілок дерев та кущів | КП«Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 20 | Побілка дерев в парках та скверах | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 21 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться поряд з лініями електомереж | Староста, КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
|  |  | Бірківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПУО |  |
| 2 | Видалення аварійних, перерослих дерев та малої порослі чагарників на території с/о | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 3 | Прибирання та обкошування парку в центрі села | КП «Менакомунпослуга» |  | І –ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  |
| 4 | Прибирання біля пам’ятника загиблим односельцям та могили невідомих воїнів | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 5 | Прибирання на зупинках громадського транспорту | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 6 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 7 | Проведення робіт з благоустрою в парках та скверах | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ та ІІІ квартали | Менська міська рада, староста |  |
| 8 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 9 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться поряд з лініями електомереж | Староста, КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
|  |  | Величківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Кервники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 2 | Видалення аварійних перерослих дерев | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться поряд з лініями електромереж. | Менська міська рада |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 4 | Розчищення вулиць, узбіч від гілок дерев, кущів, порослі. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5 | Подрібнення гілок | КП «Менакомунпослуга» |  | За наявності | Менська міська рада |  |
| 6 | Підсипка грунтових доріг (вул. Довженка, Козацька, Городок, Спасо-Преображенська). | КП «Менакомунпослуга», місцеві підпріємці | 800м | І,ІVкв | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду доріг |
| 7 | Грейдерування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | 2000м | ІІ-ІІІ кв | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття |
| 8 | Висипка ям по вул. Центральна щебенем, відсівом | КП «Менакомунпослуга», місцеві підприємці | 200 м | Березень, квітень | Менська міська рада |  |
| 9 | Ремонт в’їзних знаків | КП «Менакомунпослуга» | 1 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 10 | Чистка снігу | КП«Менакомунпослуга» |  | В зимовий період | Менська міська рада, староста |  |
| 11 | Ремонт аварійних громадських колодязів | КП «Менакомунпослуга» | 3 | Травень- червень | Менська міська рада |  |
| 12 | Виготовлення і встановлення дерев’яних люків на шахтах, закинутих колодязях | Місцеві підприємці, працівник КП «Менакомунпослуга» | 5 | березень | Менська міська рада |  |
| 13 | Вивіз сміття з метою ліквідації стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» | 12 | щомісяця | Менська міська рада |  |
| 14 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15 | Прибирання кладовищ: вирубування порослі, протруювання порослі клена та акації | Працівник КП «Менакомунпослуга»; жителі села | 2 га | Березень, квітень | Менська міська рада |  |
| 16 | Прибирання парків, скверів | працівник КП «Менакомунпослуга»; жителі села | 2 га | березень, квітень, жовтень | Менська міська рада |  |
| 17 | Фарбування, ремонт лавочок, гойдалок, дитячих атракціонів. | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 25 | Червень-липень | Менська міська рада |  |
| 18 | Оформлення квітників, догляд за ними | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 0,02 га | квітень, протягом року | Менська міська рада |  |
| 19 | Продовження робіт з облаштування дитячого майданчика | Працівник КП «Менакомунпослуга»; громадськість села | 3 | Квітень-серпень | Менська міська рада |  |
| 20 | Облаштування зони відпочинку по вул. Миру | Працівник КП «Менакомунпослуга»; громад кість села | 1 | Березень-травень | Менська міська рада |  |
| 21 | Фарбування, ремонт пам’ятників Скорботної матері, Воїну-визволителю. | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 2 | квітень | Менська міська рада |  |
| 22 | Фарбування обелісків. | працівник КП «Менакомунпослуга»; | 4 | квітень | Менська міська рада |  |
| 23 | Насадження дерев | Громадськість села | 500 шт. | березеь, квітень, листопад | Менська міська рада |  |
|  |  | Волосківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Розчищення території кладовища в с. Волосківці | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Березень-квітень | Менська міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач |
| 2 | Розчищення прилеглої території біля колишньої лікарні | КП «Менакомунпослуга» |  | Березень-квітень | Менська Міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач |
| 3 | Розчищення території кладовища в с. Степанівка | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Березень-квітень | Менська міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач |
| 4 | Косіння трави | КП «Менакомунпослуга» |  | Травень- вересень | Менська міська рада, староста |  |
| 5 | Розчищення території біля школи в с. Волосківці | КП «Менакомунпослуга» |  | Травень- вересень | Менська міська рада, староста | Необхідний подрібню-вач |
| 6 | Облаштування клумби біля адмінприміщення старостинського округу | КП «Менакомунпослуга» | 1 | Травень | Менська міська рада, староста |  |
|  |  | Городищенський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Організація прибирання територій установ, магазинів, фермерських господарств, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком зазначених територій | Керівники відповідних установ, керівники фермерських господарств, працівники магазинів |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 2 | Прибирання території біля адміністративної будівлі старостату | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3 | Прибирання території біля автобусної зупинки | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 4 | Догляд за дитячим майданчиком в центрі села, завезення піску | КП «Менакомунпослуга», СТОВ «ОЛСТАС-АГРО» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5 | Фарбування лав для відпочинку, фарбування вуличних вазонів для квітів | КП «Менакомунпослуга» |  | 2,3 квартал 2024 | Менська міська рада |  |
| 6 | Облаштування клумб, посів, висаджування квітів на клумбах біля магазинів, адміністративної будівлі старостату, Будинку культури, автобусної зупинки | КП «Менакомунпослуга», працівники магазинів, Будинку культури |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 7 | Облаштування клумби при в’їзді в село | КП «Менакомунпослуга», старостинський округ |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8 | Прибирання території, впорядкування клумби біля пам’ятника | КП «Менакомунпослуга», |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9 | Прибирання території, впорядкування клумби біля громадського колодязя по вул. Польова | КП «Менакомунпослуга», ФГ |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 10 | Прибирання території, впорядкування клумб біля громадського колодязя по вул. Зелена | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 11 | Прибирання території біля громадського колодязя по вул. Незалежності | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 12 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села | Жителі села, КП «Менакомунпослуга» , Менська міська рада відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 13 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться поряд з лініями електромереж | Менська міська рада відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 14 | Прибирання сухого та опалого листя на території села | КП «Менакомунпослуга», відповідні установи, фермерські господарства, працівники магазинів |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15 | Прибирання та вивіз сміття | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 16 | Обкошування території села | КП «Менакомунпослуга», ФГ |  | Травень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 17 | Видалення порослі вздовж доріг | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада | Необхідний подрібнювач |
| 18 | Фарбування перил мосту через річку Дягова по вул. Шевченка | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 19 | Прибирання території спортивного майданчика колишньої школи | КП «Менакомунпослуга»жителі села |  | 2,3 квартал 2024 | Менська міська рада |  |
| 20 | Прибирання території біля каплички по вул. Незалежності на місці Свято-Миколаївської церкви | КП «Менакомунпослуга», жителі села |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  |  | Данилівсько-Садовий старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Обстеження перерослих аварійних дерев, які знаходяться поряд з лініями електромереж. |  |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 2 | Вирубка дрібної порослі та кронування зелених насаджень | КП«Мена комунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 3 | Прибирання територій парку, скверів | КП«Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 4 | Впорядкування територій кладовищ /4 | КП«Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5 | Впорядкування узбіччя доріг | КП«Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 6 | Косметичний ремонт пам’ятників загиблим воїнам та впорядкування територій біля них | КП«Менакомунпослуга» |  | квітень | Менська міська рада |  |
| 7 | Догляд за клумбами | КП «Менакомунпослуга», працівники культури |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 8 | Грейдерування та підсипка грунтових доріг | КП«Менакомунпослуга |  | 2,3 кв | Менська міська рада |  |
| 9 | Поточний ремонт зупинок та утримання в належному стані територій біля них | КП«Менакомунпослуга |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 10 | Впорядкування території футбольного поля с. Садове | КП«Менакомунпослуга |  | Квітень –жовтень | Менська міська рада |  |
| 11 | Прибирання стихійних сміттєзвалищ | КП«Менакомунпослуга |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 12 | Скошування бур’янів | КП«Менакомунпослуга |  | 2-3 квартал | Менська міська рада |  |
| 13 | Прибирання сміття | КП«Менакомунпослуга |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 14 | Прибирання опалого листя | КП«Менакомунпослуга |  | Жовтень-листопад | Менська міська рада |  |
| 15 | Розчистка снігу | КП«Менакомунпослуга |  | Листопад-березень | Менська міська рада |  |
| 16 | Облаштування місць відпочинку лавами та урнами для сміття | КП«Менакомунпослуга |  | 2кв. | Менська міська рада |  |
| 17 | Організація прибирання територій біля установ,підприємств, закладів торгівлі, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, закладів, установ |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 18 | Видалення аварійних, перерослих дерев | КП«Менакомунпослуга |  | 1,4 квартал | Менська міська рада |  |
| 19 | Прибирання від сміття берегів ставків, водойм | КП«Менакомунпослуга |  | 2-3 квартал | Менська міська рада |  |
| 20 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП«Менакомунпослуга», працівники установ та організацій |  | 2 квартал | Менська міська рада |  |
| 21 | Фарбування та ремонт дитячих гойдалок, лавок на дитячому майданчику с.Садове | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 22 | Розчистка водопоїв, ставків русла річки | Згідно укладених договорів з міською радою |  |  | Менська міська рада, староста |  |
| 23 | Поточний ремонт доріг з твердим покриттям | Згідно укладених договорів з міською радою |  | Протягом року |  |  |
|  |  | Дягівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Вирубка чагаників | КП«Менакомунпослуга» |  | постійно | Менська міська рада, староста |  |
| 2 | Догляд за квітами | КП«Менакомунпослуга» |  | З травня по жовтень | Менська міська рада, староста |  |
| 3 | Косіння бур’янів | КП«Менакомунпослуга» |  | З травня по жовтень | Менська міська рада, староста |  |
| 4 | Побілка дерев та електроопор | КП«Менакомунпослуга» |  | квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 5 | Прибирання сміття | КП«Менакомунпослуга» |  | Постійно | Менська міська рада, староста |  |
| 6 | Прибирання та вивіз листя | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень, листопад | Менська міська рада, староста |  |
| 7 | Подрібнення гілок | КП«Менакомунпослуга» |  | За наявності | Менська міська рада, староста |  |
| 8 | Благоустрій пляжу та завезення піску | КП«Менакомунпослуга» |  | Травень червень | Менська міська рада, староста |  |
| 9 | Благоустрій кладовища | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 10 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП«Менакомунпослуга» |  | Постійно | Менська міська рада, староста |  |
| 11 | Чистка снігу | КП«Менакомунпослуга» |  | В зимовий період | Менська міська рада, староста |  |
| 12 | Косметичний ремонт пам’ятників | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 13 | Фарбування дерев’яної огорожі в центрі села | КП«Менакомунпослуга» |  | Травень | Менська міська рада, староста |  |
| 14 | Упорядкування алеї у центрі села | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 15 | Упорядкування футбольного поля, косіння трави | КП«Менакомунпослуга» |  | З квітня по жовтень | Менська міська рада, староста |  |
| 16 | Видалення аварійних та перерослих дерев. | Керівники установ та організацій, жителі села |  | Восени та навесні | Менська міська рада, староста |  |
| 17 | Ремонт ділянки дороги вул. Миру на дамбі (плити) Підсипка землею узбіччя дороги | Згідно укладених договорів з міською радою |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 18 | Підсипка щебнем грунтової дороги вул. Квітнева | Згідно укладених договорів з міськоюрадою |  | Травень | Менська міська рада, староста |  |
| 19 | Насадження дерев | КП «Менакомунпослуга», школа , жителі села |  | Восени та навесні | Менська міська рада, староста |  |
| 20 | Протруювання бур’янів на кладовищі | КП «Менакомунпослуга» |  | Червень | Менська міська рада, староста |  |
| 21 | Ремонт дороги з твердим покриттям вул. Павленка О. та вул. Широка | Згідно укладених договорів з міськоюрадою |  | При наявності коштів | Менська міська рада, староста |  |
| 22 | Відновлення вуличного освітлення КТП 116,114,282, КТП по вул. Шевченка | Згідно укладених договорів з менською міською радою |  | При наявності коштів | Менська міська рада, староста |  |
|  |  | Киселівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Прибирання кладовища: вирубування порослі, сухостоїв, вивезення сміття, листя | Працівник КП «Менакомунпослуга», жителі села | 4,6 га | Березень-травень | Менська міська рада |  |
| 2 | Прибирання, ремонт, фарбування пам’ятників воїнам- визволителям, та спаленим | Працівник КП «Менакомунпослуга» | 2 | Квітень | Менська міська рада |  |
| 3 | Фарбування, ремонт лавочок, гойдалок в парку за БК | Працівник КП «Менакомунпослуга» КП «Менакомунпослуга» | 6 | Червень-липень | Менська міська рада |  |
| 4 | Оформлення квітників та озеленення вулиць. Догляд за ними | Працівник КП «Менакомунпослуга», жителі села | 0,02 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 5 | Грейдерування вулиць з грунтовим покриттям | Менська міська рада КП «Менакомунпослуга» | 17,1 км | Травень-вересень | Менська міська рада |  |
| 6 | Підсипка грунтових доріг | КП «Менакомунпослуга», місцеві підприємці, підприємства | 8,5 км | Серпень-жовтень | Менська міська рада |  |
| 7 | Вивіз сміття з метою ліквідації сміттєзвалищ на території населених пунктів | КП «Менакомунпослуга» |  | Остання п’ятниця місяця | Менська міська рада |  |
| 8 | Вирубування чагарників, порослі, аварійно-небезпечних дерев вздовж доріг | Працівник КП «Менакомунпослуга» | 2,5 га | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9 | Прибирання парків, скверів | Працівник КП «Менакомунпослуга», жителі села | 5 га | Квітень, жовтень | Менська міська рада |  |
| 10 | Провести поточний ремонт асфальтового покриття | Менська міська рада | 6,7 км | Червень-вересень | Менська міська рада |  |
| 11 | Продовжити облаштування зони відпочинку біля Будинку культури | Працівник КП «Менакомунпослуга», жителі села | 1 | Квітень-вересень | Менська міська рада |  |
| 1 | Прибирання кладовища: вирубування порослі, сухостоїв, вивезення сміття, листя | Працівник КП «Менакомунпослуга», жителі села | 4,6 га | Березень-травень | Менська міська рада |  |
|  |  | Куковицький старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень, скошування трави | КП «Менакомунпослуга» | 200 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  |
| 2 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів | КП«Менакомунпослуга», школа | 150 м2 | ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  |
| 3 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури і адмінбудинку старостинського округу | КП»Менакомунпослуга», філія-БК, старостинський округ | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  |
| 4 | Благоустрій території с. Куковичі біля церкви | Церковна православна община (Гливчак М.І.) |  | Протягом року | Настоятель церкви |  |
| 5 | Благоустрій території багатоповерхового будинку с. Куковичі | Голова будинкового комітету, жителі будинку |  | ІІ кв. | Голова будинкового комітету |  |
| 6 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | ІІІ кв. | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 7 | Постійний догляд за зонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 8 | Поточний ремонт вул. Героїв України (від центру в сторону сільського кладовища), вул. Миру та вул. Лісова | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Після проведення весняного огляду |
| 9 | Грейдерування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | 5000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  |
| 10 | Висаджування квітів біля обеліску Слави, пам’ятника невідомих солдат і нашого земляка Хрущ С.М., пам’ятного знака «Жертвам Голодомору», пам’ятника артистам Колтановським, їх облаштування. | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, жителі села |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  |
| 11 | Обрізка та кронування зелених насаджень в центрі села. | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань |
| 12 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста | Згідно бюджетних асигнувань |
| 13 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень на вулицях населених пунктів, знищення амброзії | КП «Менакомунпослуга» спільно з жителями |  | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  |
| 14 | Облаштування урн для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей (центр, біля магазинів, на літньому танцмайданчику, біля поштового відділення та ін.) | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, організації, жителі села |  | ІІ кв, | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень |
| 15 | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень |
| 16 | Видалення аварійних та перерослих дерев | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села. Менська міська рада – відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада, староста | В межах бюджетних призначень |
| 17 | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій села, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 18 | Ремонт огорож, видалення сухостійних, перерослих дерев, видалення малої порослі акації та ін., збирання сухого листя та сміття, належне упорядкування на кладовищі | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 19 | Прибирання від сміття території сільських ставків | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 20 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 21 | Благоустрій і поточний ремонт колодязів громадського користування | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 22 | Організація висаджування квітів і формування клумб біля сільського клубу с. Загорівка | Робітники відділу культури міської ради | 10 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада, староста |  |
| 23 | Благоустрій території в центрі села і біля сільського клубу с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга», робітники відділу культури міської ради |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, староста |  |
| 24 | Заміна огорожі біля сільського клубу с. Загорівка | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 25 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лесі Українки в с. Загорівка | Згідно укладених договорів з міською радою |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада, старости | Після проведення весняного огляду |
| 26 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться поряд з лініями електомереж | Староста, КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
|  |  | Лісківський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Придбання в’їзних та виїзних знаків | Менська міська рада | 2 | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та кронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3 | Організація висаджування квітів | КП «Менакомунпослуга», громадські організації, школа | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 4 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення адмінбудинку, будинку культури | КП «Менакомунпослуга», Лісківський БК | 240 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 5 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | Протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 6 | Постійний догляд за ігровими майданчиками біля Лісківського БК Майського клубу, Максаківської школи, зонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 7 | Звернутися з клопотанням до служби автомобільних доріг у Чернігівській області щодо планування ремонту автомобільної дороги державного значення Т-25-34 «Корюківка- Синявка- Блистова- Мена», яка проходить через село Ліски. |  | 9000м | ІІ-ІІІ кв. |  | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 8 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. ім. В. Тітарчука в с. Майське |  |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 9 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Пархоменка, Перемоги та Товстих в с. Ліски | Згідно укладених договорів з міською радою | 300 м 1000м 1050м | ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 10 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Лісової, ім. В. Тітарчука, Свободи та Берегової в с. Майське | Згідно укладених договорів з міською радою |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 11 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Монастирської, Дружби, Лугової в с. Луки | Згідно укладених договорів з міською радою | 300м 1000м 500м |  | Менська міська рада |  |
| 12 | Грейдерування та висипка грунтових вулиць Берегової, Осипенка, Гоголя, Польової в с. Максаки | Згідно укладених договорів з міською радою |  |  | Менська міська рада |  |
| 13 | Встановити Алею Героїв по вшануванню пам’яті загиблих героїв. Висаджування квітів біля Обеліска Слави, впорядкування території біля нього, облаштування місця захоронення солдат. Облаштування та висаджування квітів біля пам’ятного знаку жертвам голодомору с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 14 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. Шевченка при виїзді з села Ліски | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15 | Організація заходів безпеки руху на вулично-шляховій мережі. Установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 16 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів на вулицях населених пунктів | Підприємства, установи, жителі |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 17 | Технічне обслуговування та поточний ремонт вуличного освітлення. | КП «Менакомунпослуга» |  | постійно | Менська міська рада |  |
| 18 | Виготовлення та облаштування урн та контейнерів для збору сміття та лав для відпочинку в місцях масового скупчення людей | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, жителі |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 19 | Видалення аварійних та перерослих дерев | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі. Менська міська рада – відповідно до укладених договорів з виконавцем послуг |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 20 | Видалення малої порослі акації на території кладовища по вул. Шевченка в с. Ліски. Проведення знищувальних заходів від бур’янів та порослі акації на кладовищі. | КП «Менакомунпослуга», жителі |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 21 | Капітальний ремонт тумб для проведення траурних мітингів, належне упорядкування кладовищ | Церковні православні общини | 1 3 | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 22 | Приведення в належний естетичний вигляд пам’ятного знаку Жертвам голодомору (фарбування) в с. Ліски. Організація висаджування квітів. | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 23 | Встановити алею Героїв. Належне упорядкування місць поховань загиблих воїнів. Капітальний ремонт обеліска Слави в с. Ліски. Поточний ремонт східців, які ведуть до обеліска Слави. Капітальний ремонт обеліска Слави в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІІ квартал |  |  |
| 24 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підгрібання місць видалення відходів | КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Мена-Авангард», мешканці села |  | Квітень-травень | Менська міська рада |  |
| 25 | Благоустрій колодязів загального користування | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | 4 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 26 | Організація та прибирання територій підприємств, установ та організацій, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 27 | Прибирання ділянок вздовж доріг в межах населених пунктів для приведення їх в належний санітарний стан | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 28 | Приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів та інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення, а також створення нових дитячих та спортивних майданчиків | КП «Менакомунпослуга». громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 29 | Розріджування дерев, приведення до належного санітарного та естетичного стану території бані в с. Ліски по вул. Товстих та в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 30 | Прибирання території парку при в’їзді в село Ліски | КП «Менакомунпослуга» | 300 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 31 | Прибирання території парку біля обеліску Слави в с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» | 600 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 32 | Вирубка порослі американського клена та акації на території за будинком культури в с. Ліски | КП «Менакомунпослуга» | 6000 м2 | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 33 | Обрізка та кронування плодових дерев за приміщенням адмінбудинком | КП «Менакомунпослуга» |  | квітень | Менська міська рада |  |
| 34 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Майського сільського клубу | КП «Менакомунпослуга», Майський сільський клуб | 60м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 35 | Виготовлення пам’ятної дошки на будинок, де проживав Володимир Тітарчук, військовослужбовець (АТО), який загинув від одержаних поранень при захисті Донецького летовища | Менська міська рада |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 36 | Належне упорядкування місць поховань. Видалення порослі американського клена на території діючого кладовища в с.Майське | КП «Менакомунпослуга», церковна православна община Московського патріархату Овчиннік М.М. |  | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 37 | Організація належного догляду за молодими посадками сосни (територія біля сільського клубу с. Майське) | КП «Менакомунпослуга», Мена райагролісництво, мешканці села |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 38 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Максаківського сільського клубу, обеліску Слави | КП «Менакомун послуга», Максаківський сільський клуб | 40м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 39 | Висаджування квітів біля обеліска Слави, облаштування місця захоронення солдат в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 40 | Обрізка та кронування зелених насаджень в парку біля обеліска Слави в с. Максаки | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 41 | Прибирання території та обрізка і випилювання дерев на території Максаківської ЗОШ | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 42 | Укріплення правого берегу річки Десна зі сторони с. Максаки (р-н «Льодника» і далі по звивистому річищу, де найбільше «ріже» берег | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 43 | Обладнання пляжу, обстеження дна р. Десна в с. Максаки | Менська міська рада (за наявності коштів) |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 44 | Благоустрій території біля церков с. Максаки | Церковна православна община с. Максаки |  | Протягом року | Настоятель церкви Овчиннік М.М. |  |
| 45 | Грейдерування прилеглої території, належне упорядкування та догляд за територією Максаківського Спасо-Преображенського монастиря в с. Луки. Видалення аварійних та перерослих дерев на території монастиря | Відповідно до заключених договорів з міською радою | 4000 м2 | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 46 | Заготівля матеріалів (протяжини, стовбчики) для огорожі безгосподарних садиб | КП «Менакомунпослуга», жителі старостинського округу |  | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 47 | Вирубка порослі вздовж автодоріг | КП «Менакомунпослуга» | 1га | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 48 | Належне упорядкування місць поховань. Видалення порослі заростей американського клена на території діючого кладовища в с.Максаки. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  |  | Осьмаківсько-ушнянський старостинський округ |  |  |  |  |
| Осьмаки |
| 1 | Придбання в’їзних знаків | КП «Менакомун послуга» | 2 | ІІ кв. |  | Згідно бюджетних асигнувань |
| 2 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП «Менакомун послуга» |  | ІІ кв. ІV кв. |  |  |
| 3 | Організація висаджування квітів, дерев | КП «Менакомун послуга», громадські організації | 50 м2 | ІІ кв. |  |  |
| 4 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення адмінбудинку старостинського округу, будинку культури, ДНЗ, ФП | КП «Менакомунпослуга», громадські організації | 240м2 | ІІ кв. |  |  |
| 5 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі | 2 | Протягом року |  |  |
| 6 | Постійний догляд за ігровим майданчиком, зонами масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» громадські організації |  | Протягом року |  |  |
| 7 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна, ( пройшла техніка рф) вул.Молодіжна |  | 1,2км 400м | ІІ- ІІІ кв. | Міський виконавчий комітет | Після руйнування дорожнього покриття танками. Згідно бюджетних асигнувань |
| 8 | Висипка ґрунтових вулиць Кооперативна, Зарічна, Набережна, Лугова, частково Шкільна | КП «Менакомунпослуга» | 3,5км | ІІІ кв. |  |  |
| 9 | Висаджування квітів біля обеліска Слави, облаштування місця захоронення солдата в урочищі «Маніно», | КП «Менакомунпослуга» громадські організації |  | ІІ кв. |  |  |
| 10 | Видалення аварійних, перерослих, зламаних буревієм дерев на території села | КП «Менакомунпослуга» Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села |  | Квітень, жовтень 2024р. |  |  |
| 11 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту. | КП «Менакомунпослуга» громадські організації | 2 | Протягом року |  |  |
| 12 | Організація заходів безпеки руху на вулично - шляховій мережі села, установка та заміна дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки . | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ- ІІІ кв. |  |  |
| 13 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів на вулицях села | Підприємст ва, установи, громадяни села |  | ІІ кв. ІІІкв | Міський виконавчий комітет |  |
| 14 | Технічне обслуговування та поточний ремонт вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» |  | Постійно |  |  |
| 15 | Виготовлення та облаштування урн (особливо в місцях масового скупчення людей: центр села, біля магазинів, біля відділення поштового зв’язку, будинку культури, зупинках громадського транспорту. | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. | Міський виконавчий комітет |  |
| 16 | Видалення малої порослі на території кладовища по вул. Шкільна | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ квартал ІV квартал |  |  |
| 17 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підгрібання місця видалення відходів села Осьмаки | КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Агроресурс2006» грома дяни села |  | Квітень - травень |  |  |
| 18 | Благоустрій колодязів загального використання (громадських) по вул. Шевченка,113 вул. Героїв України,8 | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | 2 | І-ІІ кв. |  |  |
| 19 | Організація та прибирання територій підприємства, установ та організацій села, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств,установ та організацій |  | Протягом року |  |  |
| 20 | Прибирання ділянок, скошування порослі,бур’янів вздовж доріг в межах населеного пункту для приведення їх в належний санітарний стан | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. |  |  |
| 21 | Приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів та інших об’єктів масового перебування та відпочинку населенн. | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. |  |  |
| 22 | Благоустрій колодязів загального використання (громадських) по вул. Шевченка,113 вул. Героїв України,8 | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | 2 | І-ІІ кв. |  |  |
| Ушня |
| 23 | Придбання в’їзних знаків | КП «Менакомунпослуга» | 3 | ІІ кв. |  | Згідно бюджетних асигнувань |
| 24 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля приміщення Ушнянського сільського клубу | КП «Менакомунпослуга», працівники БК. | 60м2 | ІІ кв. |  |  |
| 25 | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності | Власники об’єктів торгівлі |  | Протягом року | Власни ки об’єктів торгівлі |  |
| 26 | Постійний догляд за ігровим майданчиком біля сільського клубу, зоною масового відпочинку | КП «Менакомунпослуга» працівники культури |  | Протягом року |  |  |
| 27 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Придеснянська | КП «Менакомунпослуга» | 1,5км | ІІ- ІІІ кв. |  | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка. | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ- ІІІ кв. |  | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 31 | Поточний ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року |  |  |
| 32 | Організація висаджування саджанців дерев, кущів та квітів на вулицях села | Підприємства, установи, громадяни села |  | ІІ кв. |  |  |
| 33 | Виготовлення та облаштування урн та контейнерів для збору сміття та лав для відпочинку (особливо в місцях масового скупчення людей: біля магазину, біля сільського клубу, зупинках громадського транспорту ) | КП «Менакомунпослуга», підприємства, установи, громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. |  |  |
| 34 | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села. Менська міська рада - відповідно до заключних договорів з виконавцем послуг |  | Протягом року |  |  |
| 35 | Благоустрій колодязів загального використання (громадських) по вул.Садова 25, вул. Шевченка, 35 | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | 3 | ІІ-ІІІ кв. | Міський виконавчий комітет |  |
| 36 | Приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, спортивного майданчика, парку та інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ-ІІІ кв. |  |  |
| 37 | Належне упорядкування місць поховань. Видалення порослі заростей американського клена на території діючого кладовища в с.Ушня | КП «Менакомунпослуга», громадяни села |  | ІІ квартал |  |  |
| Дібрівка |
| 41 | Придбання вказівних знаків | КП «Менакомунпослуга» | 2 | ІІ кв. |  | Згідно бюджетних асигнувань |
| 42 | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. ІІІкв. |  |  |
| 44 | Організація висаджування квітів | КП «Менакомунпослуга», населення | 15 м2 | ІІ кв. |  |  |
| 45 | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля обеліску Слави | КП «Менакомунпослуга», працівники старостату | 20м2 | ІІ кв. |  |  |
| 46 | Благоустрій колодязів загального використання (громадських) | КП «Менакомунпослуга», громадяни села | 2 | ІІ-ІІІ кв. |  |  |
| 47 | Грейдерування та висипка ґрунтової вулиці Перемоги | КП «Менакомунпослуга» |  |  |  |  |
| 48 | Висаджування квітів, облаштування місця захоронення солдата. | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. |  |  |
| 49 | Обрізка та кронування зелених насаджень на сільському кладовищі | КП «Менакомунпослуга» |  | ІІ кв. | Міський виконавчий комітет |  |
|  |  | Семенівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Розчищення кладовища | КП «Менакомунпослуга», громадськість села |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 2 | Протруювання території кладовища від бур’янів | КП «Менакомунпослуга» |  | Червень, серпень | Менська міська рада, староста |  |
| 3 | Обкошування кладовища | КП «Менакомунпослуга» |  | Червень-вересень | Менська міська рада, староста |  |
| 4 | Впорядкування узбіччя доріг | КП «Менакомунпослуга» |  | Червень, серпень | Менська міська рада, староста |  |
| 5 | Упорядкування парку в центрі села | КП «Менакомунпослуга» і працівникі бюджетних установ |  | Квітень-травень | Менська міська рада, староста |  |
| 6 | Поточний ремонт обеліску загиблим воїнам | КП «Менакомунпослуга», працівники бюджетних установ |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 7 | Поточний ремонт автобусних зупинок та прибирання їх протягом року | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 8 | Роботи по впорядкуванню скверів | КП «Менакомунпослуга» |  | Квітень | Менська міська рада, староста |  |
| 9 | Видалення аварійних дерев | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 10 | Обкошування узбіччя доріг | КП «Менакомунпослуга» |  | Весняно-літній період | Менська міська рада, староста |  |
| 11 | Упорядкування клумб | КП «Менакомунпослуга», працівники бюджетних установ |  | весна-осінь | Менська міська рада, староста |  |
| 12 | Обстеження перерослих, аварійних дерев, які знаходяться поряд з лініями електромереж | Староста, КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада, староста |  |
| 13 | Упорядкування території біля ставка | КП «Менакомунпослуга», жителі села |  | Весна-осінь | Менська міська рада, староста |  |
|  |  | Синявський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1 | Благоустрій об’єктів торгівлі усіх форм власності | Власники торгових точок | 8 | Протягом року | Підприємці |  |
| 2 | Облаштування місць для урн | КП «Менакомунпослуга» | 6 | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 3 | Поточний ремонт та облаштування зупинок | КП «Менакомунпослуга» | 3 | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 4 | Вирубка порослі вздовж вулиць села | КП «Менакомунпослуга» | 5000 м.кв. | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 5 | Ремонт пам’ятника мешканцям села, які загинули в роки війни |  |  |  | Менська міська рада |  |
| 6 | Розчистка та облаштування кладовищ села | КП «Менакомунпослуга» | 2 кладовища – 5 га | Протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 7 | Вирубка порослі в парку та висадка дерев | Організації села |  | ІІ. ІV квартал | Менська міська рада |  |
| 8 | Облаштування берега ставка по вул. Шкільна | КП «Менакомунпослуга» | 500 м | ІІ квартал | Менська міська рада |  |
| 9 | Облаштування клумб в центрі села та біля пам’ятників | Організації села | 0,20 га | ІІ – ІV квартал | Менська міська рада |  |
| 10 | Прибирання та вивіз сміття на кладовищі | Мешканці села |  | Квітень - травень | Менська міська рада |  |
| 11 | Прибирання території населеного пункту, побілка бордюр та зупинки в центрі села | Мешканці села |  | Квітень - травень | Менська міська рада |  |
|  |  | Покровсько –слобідський старостинський округ |  |  |  |  |
|  |  | Покровське, Слобідка |  |  |  |  |
| 1 | Вирубка порослі клену край узбіччя над дорогою | Працівник КП«Менакомунпослуга» Жителі | 1 | До травня 2024 | Староста |  |
| 2 | Висадження дерев у парку | Жителі Школярі Покровського ЗЗСО І-ІІІ ст.. |  | До травня 2024 | Староста |  |
| 3 | Розчищення кладовищ на території села Покровське, Слобідка | КП«Менакомунпослуга» жителі |  | До червня 2024 | Староста |  |
| 4 | Розчищення доріг від сухих гілок дерев на дамбах через став, с. Покровське, с.Слобідка | Працівник КП«Менакомунпослуга» жителі |  | До червня 2024 | Староста |  |
| 5 | Прибирання прибережної зони | Учні Покровського ЗЗСО І-ІІІ ст.. |  | Квітень-травень 2024 | Староста |  |
| 6 | Висипка доріг по селах Покровське, Слобідка | КП«Менакомунпослуга» ТОВ ДП «Зернятко» |  | Травень-серпень 2024 | Староста |  |
| 7 | Впорядкування центрів сіл Покровське, Слобідка | Жителі КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень-липень 2024 | Староста |  |
| 8 | Прибирання стихійних сміттєзвалищ | КП«Менакомунпослуга» |  | Березень-травень 2024 | Староста |  |
| 9 | Ремонт дитячого майданчика | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень 2024 | Староста |  |
| 10 | Підгрібання сміття на центральному сміттєзвалищі | КП«Менакомунпослуга» |  | Березень-травень 2024 | Староста |  |
| 11 | Ремонт лавок в центрі села | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень 2024 | Староста |  |
| 12 | Облаштування клумби в центрі села | КП«Менакомунпослуга» |  | Квітень-червень 2024 | Староста |  |
|  |  | Стольненський старостинський окуг |  |  |  |  |
| 1. | Впорядкування прибудинкових територій, дитячого майданчика, парку, скверу, вирубка порослі | КП «Менакомунпослуга», Стольненчська ЗЗСО І-ІІІ ст., ТОВ «Праця Стольне», лікарська амбулаторія, відділення стаціонарного догляду КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), ТОВ «Стольненське сільпо», |  | Березень-квітень | Керівники установ і організацій |  |
| 2. | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Праця Стольне» |  | Березень-квітень | Менська міська рада |  |
| 3. | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць | КП «Менакомунпослуга», публічна бібліотека | . | квітень | Менська міська рада |  |
| 4. | Впорядкування територій кладовищ: обрізка дерев, вирубка кущів | КП «Менакомунпослуга», жителі села |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 7. | Видалення аварійних дерев | КП «Менакомунпослуга» |  | Березень-квітень | Менська міська рада |  |
| 8. | Встановлення лав для відпочинку в центра села та сквері | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 9. | Встановлення контейнерів для сміття | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
|  |  | Феськівський старостинський округ |  |  |  |  |
| 1. | Вирубка малої порослі, обрізка та коронування зелених насаджень | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 2. | Організація висаджування квітів і формування експозиційних клумб біля будинку культури, адмінбудинку, біля дитячого садка,Феськівської ЗОШ І-ІІ ст. | КП “Менакомунпослуга”, працівники будинку культу-ри, дитячого садка, школи. | 50 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 3. | Благоустрій території біля церкви | Церковна православна община |  | протягом року | Настоятель церкви |  |
| 4. | Виконання робіт по благоустрою об’єктів торгівлі всіх форм власності. | Власники об’єктів торгівлі |  | протягом року | Власники об’єктів торгівлі |  |
| 5. | Ремонт та постійний догляд за ігровими майданчиками, зонами масового відпочинку | КП “Менакомунпослуга” |  | протягом року | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 6. | Поточний ремонт вулиць з твердим покриттям та грейдування вулиць без твердого покриття | Згідно укладених договорів з міською радою | Згідно бюджетних асигнувань | ІІ-ІІІ кв. | Менська міська рада | Після проведення весняного огляду дорожнього покриття. Згідно бюджетних асигнувань |
| 7. | Висаджування квітів біля обеліска Слави, могили розстріляних воїнів | КП “Менакомунпослуга”, молодь | 20 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 8. | Проведення впорядкувальних робіт у сквері біля будинку культури, біля громадського стадіону | КП “Менакомунпослуга” | 1000 м2 | ІІ кв. | Менська міська рада |  |
| 9. | Поточний ремонт та облаштування зупинки громадського транспорту | КП “Менакомунпослуга” |  | ІІ кв. | Менська міська рада | Згідно бюджетних асигнувань |
| 10. | Технічне обслуговування, утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | КП «Менакомунпослуга» | Вся система | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 11. | Видалення аварійних та перерослих дерев на території села | Керівники підприємств, установ та організацій, жителі села. Менська міська рада-відповідно до укладених договорів з виконавцем послуг. | Згідно бюджетних асигнувань | Протягом року | Менська міська рада | В межах бюджетних призначень |
| 12. | Організація прибирання територій підприємств, установ та організацій міста, забезпечення постійного контролю за чистотою та порядком на зазначених територіях | Керівники підприємств, установ та організацій міста. |  | Протягом року | Керівники ПОУ |  |
| 13. | Облаштування урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень та забезпечення їх утримання в належному естетичному, технічному стані | Керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  | Протягом року | Керівникам підприємств, установ та організацій, фізичні особи-підприємці |  |
| 14. | Ремонт та будівництво огорож, видалення бур’янів, розчистка зелених насаджень, збирання сухого листя та сміття на кладовищах. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 15. | Впорядкування могил загиблих воїнів, пам’ятників та пам’ятних місць. | КП «Менакомунпослуга» |  | Протягом року | Менська міська рада |  |
| 16. | Благоустрій та санітарна очистка розподілених територій, особливо проведення прибирання розподілених територій не пізніше ніж за тиждень до свят | КП «Менакомунпослуга», ДНЗ « Веселка» Феськівська гімназія, керівники підприємств, установ та організацій всіх форм власності, ФОП, релігійна громада та жителі села |  | Постійно | Менська міська рада |  |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, енергоефективності та

комунального майна Менської міської ради                         Ірина ЄКИМЕНКО