Додаток 2

до розпорядження міського голови

07 листопада 2024 року № 349

План роботи

робочої групи з розробки Програми інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

| № п/п | Опис завдань | Обсяги робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознайомлення з необхідністю розроблення Програми інформатизації на 2025-2027 роки як складової Національної програми інформатизації | Проведення першого засідання Робочої групи. Ознайомлення членів робочої групи з пріоритетними напрямами інформатизації громади. Визначення попереднього переліку проблемних напрямків та задач для вирішення. Забезпечення публічності i прозорості процесу розроблення Програми інформатизації через комунікацію з громадою та за допомогою засобів масової інформації. | 15 листопада 2024 року |
| 2. | Проведення IT-аудиту та опитування мешканців громади, аналіз отриманих даних | Аналіз кількості, якості та динаміки зміни інформаційних ресурсів громади. Формування висновків щодо сильних сторін та наявних проблем інформатизації та процесів цифровізації в громаді. Визначення переліку питань та проведення опитування громадськості, визначення пріоритетних напрямів, переліку завдань на три роки, визначення джерел та обсягів фінансування, відповідальних за виконання, терміни виконання, очікувані результати. | 15-22 листопада 2024 року |
| 3. | Підготовка Робочою групою проєкту Програми та переліку заходів і завдань | Робота над зведенням матеріалів проєкту Програми інформатизації на 2025-2027 роки; доопрацювання проєкту у відповідності до зауважень та пропозицій. | 22-29 листопада 2024 року |
| 4. | Представления узагальненого варіанту програми членам робочої групи | Остаточне узгодження проєкту Програми інформатизації з структурними підрозділами (виконавцями), установами та організаціями громади тощо). Надання проєкту Програми для ознайомлення депутатам міської ради. Направлення на погодження Міністерству Цифрової трансфор-мації України. | 01-05 грудня 2024 року |
| 5. | Затвердження Програми інформатизації Менською міської територіальної громади на 2025- 2027 роки | Прийняття міською радою рішення «Про затвердження Програми інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | грудень 2024 року |

Начальник відділу цифрових трансформацій

Менської міської ради						Володимир КОРДАШ