Додаток

до рішення 56 сесії Менської міської ради 8 скликання

19 грудня 2024 року № 732

ПРОГРАМА

розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

м. Мена

2024 рік

Зміст

1. Паспорт Програми								     3

2. Вступ										     4

3. Загальні положення								     5

4. Мета та завдання Програми							     7

5. Обґрунтування необхідності та важливість реалізації Програми     8

6. Сучасний стан									     8

7. Основні заходи виконання Програми					     9

8. Фінансове забезпечення							    10

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми		    11

10. Очікувана ефективність							    11

11. Додаток 1 до Програми							    12

12. Додаток 2 до Програми							    17

Паспорт Програми

| Найменування | Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської територіальної громади на 2025-2027 роки |
| --- | --- |
| Розробник Програми | Відділ архітектури та містобудування Менської міської ради |
| Співрозробник Програми | Менська міська рада |
| Відповідальний виконавець Програми | Менська міська рада Відділ архітектури та містобудування Менської міської ради |
| Термін реалізації | 2025-2027 р.р. |
| Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми | Бюджет Менської міської ради, залучені кошти, інші джерела не заборонені законодавством |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн. | 28700,00 тис.грн.: 2025 р. - 12300,00 тис. грн 2026 р. - 8750,00тис. грн 2027 р. - 7650,00 тис. грн |

Вступ

Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської міської ради на 2022-2024 роки (далі – Програма) передбачає виконання вимог Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» запроваджує інтеграцію землевпорядної та містобудівної документації та передбачає виготовлення громадами Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. Даний Закон набрав чинність з 24.07.2021.

Програма спрямована на забезпечення умов сталого містобудівного, економічного розвитку населених пунктів Менської міської територіальної громади та вирішення проблемних питань стимулювання, розвитку, раціонального використання територій, визначення черговості і пріоритетної забудови, створення належних умов для життєзабезпечення, уточнення планувальної структури та просторової композиції забудови територій, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій.

Програму складено на підставі та відповідно до Законів України:

- «Про місцеве самоврядування в Україні»,

- «Про регулювання містобудівної діяльності»,

- «Про Генеральну схему планування території України»,

- «Про основи містобудування»,

- «Про архітектурну діяльність»,

- «Про стратегічну екологічну оцінку»,

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»,

- ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»,

- ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження, розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

Загальні положення

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

- містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;

- генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

- схема планування території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

- план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

- комплексний план просторового розвитку території територіальної громади – одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою;

- стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку.

У 2016 році був затверджений Генеральний план міста Мена Чернігівської області та план зонування. На даний час триває затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м. Мена.

Генеральний план населеного пункту – основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов’язковим для виконання. Його положення базується на аналізу й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населеного пункту.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції відповідних розділів генерального плану.

Строк дії генеральних планів населених пунктів не обмежується. Зміни до генеральних планів населених пунктів можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

Внесення змін до плану зонування території допускається за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Внесення змін до детального плану території допускається за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту та плану зонування території.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичні й системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру з урахуванням даних державного земельного кадастру.

Планування території на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади (далі - комплексний план) – одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Розробляється комплексний план на всю територію територіальної громади та передбачає узгоджене прийняття рішення щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їхніми межами.

Затверджується комплексний план з обов’язковим врахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачає обов’язкове проведення стратегічної екологічної оцінки. СЕО проводять під час розроблення відповідного документа державного планування до його затвердження.

Мета та завдання Програми

Головною метою Програми є своєчасне забезпечення населених пунктів Менської міської територіальної громади картографічною основою як набором профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та містобудівною документацією сучасного рівня для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади.

Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної та регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості.

Основними завданнями Програми є:

- виготовлення та актуалізація картографічної основи в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат УСК-2000 на паперових та електронних носіях;

- здійснення робіт із розроблення Комплексного плану просторового розвитку Менської міської територіальної громади;

- розроблення проєктної документації щодо встановлення меж Менської міської територіальної громади із урахуванням перспективних напрямів цільового використання територій;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку міста Мена та населених пунктів Менської міської територіальної громади;

- визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів;

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови території, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови, проведення благоустрою, реконструкція площ та земель загального користування населених пунктів та інших територій.

Матеріали містобудівної документації використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проєктів забудови, місцевих правил використання і забудови території населеного пункту, інвестиційних програм і проєктів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проєктів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, пам’яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.

Тобто, відсутність містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність на території Менської міської територіальної громади.

Обґрунтування необхідності та важливість реалізації Програми

Підвищення ролі містобудівної діяльності є питанням актуальним і першочерговим для розвитку Менської міської територіальної громади. Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Менської міської територіальної громади створить умови для залучення інвестиційних коштів.

Реалізація завдань, передбачених Програмою, дозволить досягти сталого розвитку з планування території, зокрема:

- розв’язати проблему розроблення (оновлення) містобудівної документації;

- забезпечити територію населених пунктів планово-висотною основою та картографічними матеріалами на базі національної системи відліку та державної системи координат;

- оновити містобудівну документацію із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, що дозволить сформувати бази даних для роботи муніципальних геоінформаційних систем, що впроваджуються у системі управління територією;

- удосконалити механізм державного регулювання процесу оновлення містобудівної документації;

- поліпшити роботу щодо збереження, охорони та використання пам’яток архітектури та містобудування, а також районів історичної забудови;

- поліпшити інвестиційний клімат у населених пунктах та забезпечити їх збалансований соціально-економічний розвиток;

- розробити проєктну документацію для створення рекреаційних, історико-культурних територій, об’єктів скверів та окремих зелених насаджень;

- комплексна забудова чи реконструкція території;

- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.

- допомогти отримати субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексного плану просторового розвитку територій територіальної громади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року №853.

Сучасний стан

Менська міська територіальна громада базується на території Корюківського району. Загальна площа міської територіальної громади складає 1026,1 км2. До складу громади входить 39 населених пунктів, одне місто, 4 селища та 34 села. Загальна кількість мешканців станом на 01.10.2024 складає 24770 осіб.

Стан забезпечення та наявності містобудівної документації населених пунктів викладений в додатку 1 до Програми.

Аналізуючи наявність містобудівної документації генеральних планів населених пунктів, які увійшли до Менської міської територіальної громади, дані Таблиці 1 дають підстави для висновку про необхідність замовлення містобудівної документації населених пунктів Менської міської територіальної громади, яка не відповідає сучасним вимогам. При нормативному розрахунковому терміні дії містобудівної документації (15-20 років) більшість розроблена понад 20 років тому потребує оновлення.

Комплексний план призначений для перспективного планування та функціонального зонування всієї території територіальної громади, встановлення обмежень на використання територій навколо режимоутворюючих об’єктів, забезпечення центрального населеного пункту громади генеральним планом, а всіх інших – планувальними рішеннями, які сприятимуть їхньому сталому розвитку.

Також комплексний план включає в себе планувальні рішення окремих детальних планів територій, що дозволить сформувати та резервувати земельні ділянки для розміщення об’єктів, які реалізують державні, регіональні і громадські інтереси. Завдяки цьому, одразу після затвердження комплексного плану з’явиться можливість надавати такі ділянки, а також містобудівні умови та обмеження для проектування відповідних об’єктів.

Основні заходи виконання Програми

- Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки населених пунктів.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація повинна розроблятися на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру. В цьому напрямку Програмою передбачені заходи щодо розроблення картографічних матеріалів у відповідність до вимог цього Закону України та діючих норм і правил, створення єдиної цифрової топографічної основи території для ведення містобудівного кадастру.

Тому, для розроблення комплексного плану просторового розвитку Менської міської територіальної громади необхідно розробити та оновити картографічні матеріали, а саме: виконати топографо-геодезичні роботи з розроблення та коригування топографічної зйомки в масштабі 1:2000 для населених пунктів громади та 1:10000 на всю територію громади.

- Розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади.

Комплексний план передбачає узгодження прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами.

Комплексний план розробляється та затверджується з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади.

- Розроблення детальних планів територій

Детальний план територій – є містобудівною документацією з планування території на місцевому рівні та розробляється для всієї території населеного пункту або її частини на основі затвердженого генерального плану міста.

Детальні плани розробляються з метою:

- деталізації та уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану міста;

- формування принципів планувально-просторової організації забудови;

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів містобудівного використання;

- обґрунтування потреб утворення нових земельних ділянок і визначення їх цільового призначення, зміни цільового призначення існуючих земельних ділянок, їх перепланування, а також зміни функціонального використання споруд на територіях реконструкції забудови.

- Розроблення стратегічної екологічної оцінки комплексного плану

Розроблення СЄО детальних планів та комплексного плану просторового розвитку територій Менської міської територіальної громади поліпшить екологічний стан навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності населення, забезпечення сталого розвитку Менської міської територіальної громади.

- Проведення оцінки впливу на довкілля

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) призначена для виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планової господарської діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми з розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської міської територіальної громади здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також може здійснюватися за рахунок коштів інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування Програми на відповідний бюджетний період визначаються при формуванні обласного та місцевих бюджетів з урахуванням їх реальних можливостей.

Актуальна вартість проєктно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проєктною установою та замовником із урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.

В обсяг фінансування Програми можуть вноситися зміни протягом року.

Коригування Програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації.

Орієнтовний кошторис робіт з розроблення містобудівної документації та топографічної основи генеральних планів наведено в додатку 2 до Програми.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків) здійснює Менська міська рада. Орган виконавчої влади забезпечує надання відповідних вихідних даних, необхідних для розроблення містобудівної документації.

З метою організації контролю та моніторингу виконання Програми виконавчий комітет Менської міської ради готує узагальнену інформацію та звітується на сесії міської ради про хід виконання її завдань і прогнозованих даних.

Очікувана ефективність

В результаті реалізації Програми буде створена топографо-геодезична основа території Менської міської територіальної громади та виготовлена придатна для користування містобудівна документація, які забезпечуватимуть збалансований розвиток, забудову та інше використання територій кожного населеного пункту.

Ефект від виконання Програми – підвищення соціально-економічної ефективності населених пунктів, поліпшення екологічних параметрів і збереження середовища, вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору життєдіяльності населення, розроблення містобудівної документації.

Програмою передбачається налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використанням територій населених пунктів, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні, забезпечення доступної та повної інформації про наявність на території адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, залучення інвестицій у розвиток Менської міської територіальної громади.

Начальник Відділу архітектури

та містобудування Менської міської ради                                Андрій ЮЩЕНКО	Андрій ЮЩЕНКО

Додаток 1

до Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

Забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Менської міської територіальної громади

| № п/п | Назва населеного пункту / території | Площа, га | Площа проектна, га | Вид документу | Рік розроблення | Розробник | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | м. Мена | 1568,40 |  | топозйомка | 2013 | Укргеоінформ |  |
|  |  | 1568,40 | 1981,00 | генеральний план | 2015 | ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя |  |
|  |  | 1568,40 | 1981,00 | план зонування | 2015 | ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя |  |
|  | територія у межах населеного пункту м. Мена Чернігівської області для улаштування підприємства торгівлі | 0,60 |  | ДПТ | 2016 | ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» |  |
|  | територія частини земельної діяльної ділянки №4 в частині вул. Лісова по вул. Колгоспна в м. Мена Чернігівської області | 12,00 |  | ДПТ | 2016 | ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В.А.» |  |
|  | по вул. Коцюбинського в м. Мена, Чернігівської області | 8,6691 |  | ДПТ | 2017 | ПП «Жаннет-Полісянка» |  |
|  | територія за межами населеного пункту для реконструкції очисних споруд м. Мена | 0,5 |  | ДПТ | 2022 | ПП фірма « Майстерня архітектора Травки В.А.» |  |

|  | по вул. Шевченка в м. Мена, Чернігівської області для розміщення Менського окружного суду Чернігівської області | 0,71 |  | ДПТ | 2021 | ПП «Служба замовника» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | за адресою вул. Корольова, №7 в м. Мена Чернігівської області, під будівництво багатоповерхового житлового будинку | 0,16880 |  | ДПТ | 2017 | ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по вул. Гастелло 4а та 3 в м. Мена Чернігівської області для будівництва елеватору | 8,1446 |  | ДПТ | 2019 | ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В.А.» |  |
|  | для розміщення культової будівлі в м. Мена по вул. Корольова №6-б | 0,40 |  | ДПТ | 2020 | ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В.А.» |  |
|  | для розміщення індустріального парку «Менський» за межами міста Мена, Менської міської ради, Менського району, Чернігівської області | 62,00 |  | ДПТ | 2020 | ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В.А.» |  |
| 2 | с-ще Макошине | 636,60 |  | топозйомка | 2019 | ФОП Саєнко Михайло Миколайович |  |
| 3 | с. Блистова | 533,20 |  | топозйомка | 2016 | Чернігівська регіональна торгово-промислова палата |  |
|  |  | 545,907 | 627,907 | генеральний план | 2017 | ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В. А.» |  |
| 4 | с. Дерепівка | 17,60 |  | топозйомка | 2016 | Чернігівська регіональна торгово-промислова палата |  |
|  |  | 17,162 | 25,562 | генеральний план | 2017 | ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В.А.» |  |
| 5 | с. Величківка | 296,00 |  | топозйомка | 2021 | ФОП Саєнко Михайло Миколайович |  |
|  | територія земельної ділянки з кадастровим номером 7423081800:03:000:0881, яка знаходиться в довгостроковій оренді ПП «Петрушанко-Агро» та розташована за межами с. Величківка на території Менської міської територіальної громади | 1,4811 |  | ДПТ | 2022 | ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» |  |
| 6 | с. Волосківці | 326,20 |  | топозйомка | 2021 | ФОП «Висоцька Ольга Євгенівна» |  |  |
| 7 | с. Дягова | 445,20 |  | топозйомка | 2021 | ФОП Москаленко Владислав Олександрович |  |  |
| 8 | с. Киселівка | 441,70 |  | топозйомка | 2021 | ФОП «Висоцька Ольга Євгенівна» |  |  |
| 9 | с. Ліски | 207,60 |  | топозйомка | 2021 | ФОП «Висоцька Ольга Євгенівна» |  |  |
| 10 | с. Максаки | 70,90 |  | топозйомка | 2020 | БПП «ПОЗИТИВ» |  |  |
| 11 | с. Осьмаки | 274,00 |  | топозйомка | 2021 | ФОП «Висоцька Ольга Євгенівна» |  |  |
|  | с. Стольне | 624,10 |  | топозйомка | 2019 | ФОП Саєнко Михайло Миколайович |  |  |
| 12 | по вул. Молодіжній в с. Стольне Менського району Чернігівської області для будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 0,40 |  | ДПТ | 2018 | ПП «ЕТАЛОН-БУДПРОЕКТ» |  |  |
| 13 | с. Феськівка | 597,80 |  | топозйомка | 2021 | ФОП «Висоцька Ольга Євгенівна» |  |  |
|  | с. Покровське | 565,30 |  | топозйомка | 2015 | Чернігівська регіональна торгово-промислова палата |  |  |
|  | Територія земельної ділянки для передачі в аренду, для будівництва та обслуговування споруд електрозв’язку – вежі ТОВ «УКРТАУЕР» в межах населеного пункту с. Покровське Менської міської територіальної громади | 0,02 |  | ДПТ | 2020 | ФОП Овдієнко В.О. |  |  |
| 14 |  | 562,71 | 618,91 | генеральний план | 2016 | ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» |  |  |
| 15 | с. Данилівка | 238,30 |  | топозйомка | 2017 | ФОП Саєнко М.М. |  |  |
| 16 | с. Бірківка | 394,00 | 430,0 | топозйомка |  |  |  |  |
| 17 | с. Городище | 772,70 | 850,00 | топозйомка |  |  |  |  |
| 18 | с. Загорівка | 61,00 | 61,00 | топозйомка |  |  |  |  |
| 19 | с. Куковичі | 360,70 | 380,00 | топозйомка |  |  |  |  |
| 20 | с. Нові Броди | 171,80 | 240,00 | топозйомка |  |  |  |  |
| 21 | с. Садове | 53,90 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Семенівка | 449,50 | 580,00 | топозйомка |  |  |  |  |
| 23 | с. Синявка | 777,70 | 830,00 | топозйомка |  |  |  |  |
| 24 | с. Слобідка | 300,00 | 300,00 | топозйомка |  |  |  |  |
| 25 | с. Степанівка | 245,30 | 305,00 | топозйомка |  |  |  |  |
| 26 | с. Ушня | 347,20 | 370,00 | топозйомка |  |  |  |  |
| 27 | с. Веселе | 32,20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | с. Вільне | 31,80 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Дібрівка | 34,70 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Дмитрівка | 49,70 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Комарівка | 42,10 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | с. Куковицьке | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | с. Лазарівка | 21,40 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | с. Луки | 32,70 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с. Майське | 149,50 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | с. Овчарівка | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | с. Остапівка | 56,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | с. Прогрес | 42,50 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | с. Чорногорці | 29,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього - 39 |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Відділу архітектури

та містобудування Менської міської ради                                                 Андрій ЮЩЕНКО

Додаток 2

до Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

Потреба у фінансуванні та черговість заходів передбачених Програмою

| № п/п | Зміст заходу | Фінансове забезпечення (тис.грн) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Орієнтовна вартість | Рік виконання |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Створення цифрової картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Менської міської територіальної громади | 3100,00 | 2000,00 | 1100,00 | —— |
| 2 | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Менської міської територіальної громади | 24000,00 | 10000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 3 | Проведення експертизи містобудівної документації комплексного плану просторового розвитку території Менської міської територіальної громади | 600,00 | —— | 300,00 | 300,00 |
| 4 | Розробка детальних планів територій | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5 | Витрати пов’язані з розробленням містобудівної документації (ОВД, СЕО та інше) | 400,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | Всього | 28700,00 | 12300,00 | 8750,00 | 7650,00 |

Начальник Відділу архітектури

та містобудування Менської міської ради	Андрій ЮЩЕНКО