Додаток до рішення 69 сесії Менської міської ради 8 скликання

28 січня 2026 року №04

Додаток
до Стратегії розвитку Менської міської територіальної громади 
на період до 2027 року

План заходів

на 2025-2027 роки

з реалізації Стратегії розвитку

Менської міської територіальної громади

на період до 2027 року

2025 рік

План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської міської територіальної громади на період до 2027 року розроблений за підтримки ініціативи «Інклюзивне відновлення за лідерства громад» (CLIR) проєкту «Супровід Урядових реформ в Україні» (SURGe), що фінансується Урядом Канади та впроваджується компанією Alinea International.

ЗМІСТ

1. Програми, проєкти і заходи	4

2. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів.	36

3. Моніторинг та оцінювання реалізації Плану заходів	47

1. ПРОГРАМИ, ПРОЄКТИ І ЗАХОДИ

Впровадження Стратегії розвитку Менської територіальної громади здійснюється на основі Плану заходів з її реалізації. План заходів розробляється для забезпечення виконання завдань, визначених Стратегією та затверджується міською радою.

План заходів розроблений на 2025-2027 роки, складається із проектів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку Менської громади.

До Плану заходів з реалізації Стратегії відібрано заходи, проєктні ідеї, а також місцеві програми, загалом у кількості 109, що наповнюють усі завдання, оперативні та стратегічні цілі (таб.1).

- Перелік програм, проектів і заходів місцевого розвитку Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської територіальної громади на період до 2027 року

Стратегічна ціль 1. 
Інвестиційно приваблива громада, де працюють успішні малі та середні підприємства

| № п/п | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/захід/програма | Завдання Стратегії на досягнення якої спрямований проєкт, захід/програма | Назва проєкту/заходу, місцевої цільової програми | Період реалізації, роки | Виконавці | Індикатори (показники) результативності | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 Створені передумови для залучення нових інвесторів | 1.1.1. Спланувати ефективне просторове використання території та ресурсів громади | Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ архітектури та містобудування Менської міської ради | Завершення розробки топографо-геодезичних карт та планів для 100% території громади протягом 2 років; розробка та затвердження містобудівної документації для всіх населених пунктів громади (включаючи генеральні плани, схеми забудови, зонування) протягом 3-х років | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 2. |  | 1.1.2. Створити умови для залучення інвесторів | Забезпечення діяльності індустріального парку "Менський" | 2026-2027 | Менська міська рада, керуюча компанія ІП “Менський” | Створення 500 нових робочих місць; очікувані інвестиції 4,2 млн.грн. | Керівництво керуючої компанії активно працює над виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо підведення комунікацій та будівництва під'їзних доріг |
| 3. |  |  | Програма розвитку індустріального парку “Менський” Менської міської територіальної громади на 2026-2027 рік | 2026-2027 | Менська міська рада, керуюча компанія ІП “Менський” | Забезпечення виконання інженерно-геодезичних та геологічних вишукувань; забезпечення 100% готовності технічної та проєктної документації; залучення перших резидентів | Реалізація заходів програми буде проводитись в 2026-2027 роках за наявності фінансування |
| 4. | 1.2. Розвинуте мале та середнє підприємництво, в тому числі з інноваційного виробництва та переробки сільгосппродукції | 1.2.1. Інституційна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу | Створення та забезпечення діяльності Центру розвитку бізнесу | 2026 | Менська міська рада | Збільшення кількості зареєстрованих ФОП у малій та середній підприємницькій діяльності не менше 25 протягом першого року діяльності Центру. Зростання податкових надходжень до місцевого бюджету від малого та середнього бізнесу не менше 10% порівняно з попереднім роком. | Реалізація проєкту планується в 2026р |
| 5. |  | 1.2.2. Розвинути інфраструктуру та бізнес-середовище в громаді | Лінія з виробництва печива на базі приватної пекарні «ХлібОК» | 2026-2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, власник/-ки приватної пекарні | Запуск виробництва 5-10 нових видів кондитерських виробів; працевлаштування щонайменше 5 нових осіб на виробництво нової продукції; | Реалізація проєкту планується в 2027 р. |
| 6. |  | 1.2.3. Створити умови для розвитку агропромислового комплексу | Лінія віджиму олії з соняшника на базі ТОВ «Мена-Авангард» та ТОВ «БК «ВОЛМАКС» в м. Мена | 2026 - 2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, ТОВ «Мена-Авангард, ТОВ «БК «ВОЛМАКС» | Створення 50 нових робочих місць на етапах від доставки сировини до пакування готової продукції | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 7. |  |  | Будівництво тепличного комплексу на території Менської громади | 2026 - 2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, приватний інвестор | Працевлаштування щонайменше 20 осіб; планується, що кожна теплиця повинна забезпечити від 20 до 30 тонн овочів на рік | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 8. | 1.3. Забезпечено підтримку туризму, зокрема, зеленого | 1.3.1. Розвинути зручну та сучасну туристичну інфраструктуру | Створення велопрокату в Менській громаді | 2027 | Відділ культури Менської міської ради | Створено велопрокат з 30 велосипедів та необхідних аксесуарів (шоломів та жилетів) | Реалізація проєкту планується в 2027 р. |
| 9. |  |  | Створення реабілітаційно-відновлювального центру для військових на базі Менського санаторію «Остреч» | 2026-2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Створено реабілітаційно-відновлювальний центр з 250 ліжко-місцями; створено 50-70 робочих місць для медичного, адміністративного та обслуговуючого персоналу; повне або часткове відновлення здоров’я у 80% пацієнтів після проходження лікування | В процесі реалізації Частково розпочав роботу, але взимку не працює. |
| 10. |  | 1.3.2. Створити умови для розвитку туризму, зокрема, зеленого | Формування туристичного культурного магніту в Менській громаді. - зелений туристичний маршрут на плотах/байдарках по Десні з гастрозупинками та культурно–мистецьким обслуговуванням туристів | 2027 | Відділ культури Менської міської ради та Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Сформовано 5 зелених туристичних маршрутів на плотах та байдарках по річці Десна з гастрозупинками та культурно-мистецьким обслуговуванням для 25119 місцевого населення та 5000 туристів. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |

Стратегічна ціль 2. Розвинута та дружня до довкілля інфраструктура забезпечує усім мешканцям комфорт, безпечний та доступний громадський простір

| № п/п | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/захід/програма | Завдання Стратегії на досягнення якої спрямований проєкт,захід/програма | Назва проєкту/заходу, місцевої цільової програми | Період реалізації, роки | Виконавці | Індикатори (показники) результативності | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | 2.1. Територія громади облаштована, доступна, зручна та безпечна для мешканців та мешканок | 2.1.1. Забезпечити доступне та якісне сполучення в громаді | Програма «Міський автобус» перевезення пасажирів по місту Мена на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Менська міська рада, Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Кількість маршрутів, які виконуються згідно договору на перевезення пасажирів: 2 міських автобусних маршрути; довжина 1 маршруту: 7 км, довжина 2 маршруту: 8,5 км; кількість рейсів по кожному маршруту: 4 рейси; рівень задоволеності пасажирів якістю пасажирських перевезень 100%. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 12. |  | 2.1.2. Розвинути інфраструктуру дозвілля та громадської безпеки | Програма профілактики правопорушень "Безпечна громада" на 2025-2027 р.р. | 2026-2027 | Менська міська рада, Відділення поліції №1 Корюківського РВ ГУ НП в Чернігівській області, Відділ освіти Менської міської ради | Зменшення злочинності на 20%; збільшення розкриття тяжких злочинів на 10-15%; підвищення якість послуг з охорони правопорядку на 30% | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 13. |  |  | Програма розвитку цивільного захисту Менської міської територіальної громади на 2025-2027 р.р. | 2026-2027 | Менська міська рада, КУ "Місцева пожежна охорона" Менської міської ради, Корюківський РВ ГУ ДСНС в Чернігівській області | Придбання та оновлення засобів індивідуального захисту та спецодягу для 100% працівників місцевої пожежної охорони; забезпечення технічної справності 100% спецтехніки; забезпечення наявності засобів індивідуального захисту на рівні 90% потреб для населення в зоні ризику | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 14. |  |  | Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населення по Менській міській територіальній громаді на 2025 – 2027 роки | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, підприємства надавачі послуг | Забезпечення стабільного рівня якості послуг, підтвердженого проведенням регулярних моніторингів та аудиту (не менше 75% задоволення мешканців); збільшення резерву ліквідності підприємства до 15-20% для забезпечення безперебійної роботи в будь-яких умовах | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 15. |  |  | Програма забезпечення пожежної безпеки на території Менської міської територіальної громади на 2021 - 2027 роки | 2026 -2027 | КУ "Місцева пожежна охорона" | Встановлення автономних систем пожежогасіння в 10 громадських будівлях на території громади щороку, покращення матеріальної бази на 10% щороку | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 16. |  | 2.1.3. Створити сучасні осередки та громадські простори, що задовольняють культурні та спортивні потреби мешканців | Програма розвитку фізичної культури і спорту Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Менська міська рада, Менська ДЮСШ | Організація 25 спортивних заходів для молоді на рік; щороку готувати не менше 5 нових спортсменів для участі в обласних і національних змаганнях; підвищення кількості мешканців, які займаються фізичною активністю на регулярній основі, до 60% від загальної кількості жителів громади. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 17. |  |  | Реконструкція спортивного комплексу по вул. Банкова, 4, м. Мена, Чернігівської обл. (коригування) | 2026-2027 | Сектор фізичної культури та спорту | Капітальний ремонт та реконструкцію наявних спортивних об’єктів 1 шт.; збільшення кількості отримувачів фізкультурно-спортивних послуг 50 % | Реалізація проєкту планується в 2027 р. |
| 18. |  |  | Створення громадського простору для мешканців, шляхом капітального ремонту та реновації приміщень Макошинської філії КЗ «Менський будинок культури» за адресою селище Макошине, вул. Центральна, 5в, Чернігівської області | 2026-2027 | Відділ культури | Зниження рівня витрат енергії на опалення та охолодження на 20-25%; збільшення кількості відвідувань культурних та спортивних заходів на 40-50% порівняно з періодом до руйнувань; | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 19. |  | 2.1.4. Забезпечити безбар’єрність та інклюзивність середовища громади | Програма запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Комунальна установа «Менський міський центр соціальних служб» | Збільшення на 30% охоплення громадян інформаційними кампаніями про запобігання насильству в родині та сексуальному насильству, в тому числі з фокусом на гендерну рівність.; збільшення на 20-25% кількості спільних заходів, семінарів та тренінгів з ГО, правоохоронними органами та іншими структурами щодо запобігання торгівлі людьми | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 20. |  |  | Придбання захисних фортифікаційних споруд (найпростішого укриття) цивільного захисту для мешканців громади | 2026-2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, Відділ освіти, сектор оборонної роботи, цивільного захисту населення та роботи з правоохоронними органами | Є потреба у встановленні 3 найпростіших укриттів на 50 осіб та 3 укриттів на 100 осіб в м. Мена та інших населених пунктах громади | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 21. |  |  | Облаштування пішохідних переходів автономними опорами освітлення на сонячних панелях в населених пунктах Менської громади в кількості 150 шт | 2026-2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на 50%; зменшення витрат на традиційну електроенергію для освітлення пішохідних переходів на 40% | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 22. |  |  | Облаштування тимчасового місця проживання для громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили постійне місце проживання (с. Стольне та с-ще Макошине) | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Розміщення 150 осіб, що мають статус ВПО; після завершення реконструкції досягнення мінімум 85% рівня задоволеності умовами проживання | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 23. | 2.2. Гарантована екологічна безпека та якісна комунальна інфраструктура для всіх мешканців і мешканок громади | 2.2.1. Модернізувати інженерну інфраструктуру та забезпечити ефективне управління комунальним майном | Програма фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ архітектури та містобудування | Забезпечення 80-90% мережі доріг комунальної власності стабільним станом за допомогою регулярних профілактичних ремонтів; забезпечення додаткового фінансування у розмірі до 20% від загального бюджету програми шляхом залучення позабюджетних коштів. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 24. |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Дружби в смт Макошине, Менської міської територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської області | 2026 | Відділ архітектури та містобудування | Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг комунальної власності, км | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 25. |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садова в с.Феськівка Чернігівської області | 2026 | Відділ архітектури та містобудування | Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг комунальної власності, км | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 26. |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття тротуару та вулиці Героїв АТО від буд. 3 до вулиці Армійська буд. 1 в м. Мена Чернігівської області | 2026 | Відділ архітектури та містобудування | Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг комунальної власності, км | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 27. |  |  | Програма «Управління майном комунальної власності» Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Збільшення рівня орендованих комунальних об'єктів на 20-30%; збільшення надходжень до бюджету від оренди та відчуження майна на 10-15% порівняно з попереднім періодом; 100% належне утримання та технічне обслуговування об'єктів | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 28. |  |  | Програма розвитку комунального підприємства «Менакомунпослуга» Менської міської ради на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, КП "Менакомунпослуга" | Придбання не менше 2 одиниць сучасної техніки та обладнання для комунального підприємства в рік; підвищення рівня задоволення мешканців громади санітарним станом до 80% | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 29. |  |  | Модернізація централізованих котелень (2шт) потужністю 1,2 МВт та 2,5 МВт в м. Мена під альтернативні види палива | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Зниження витрат на обслуговування системи приблизно на 25-30%; перехід на альтернативне паливо (брикет, щепа) дозволить скоротити витрати на паливо на 20-25% порівняно з традиційним використанням вугілля або газу | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 30. |  |  | Модернізація КНС №1 в м.Мена | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Зниження на 60% аварійних ситуацій і збоїв у роботі; використання нового погружного насоса дозволить знизити споживання електроенергії на 15-20% | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 31. |  | 2.2.2. Впровадити відповідний комплекс заходів по секторах енергетичного планування для забезпечення енергетичного розвитку громади | Будівництво СЕС потужністю 50 кВт на покрівлі адміністративної будівлі Менської міської ради | 2026-2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку; сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Забезпечення безперебійної роботи для 100 працівників Менської міської ради; потужність встановленої сонячної електростанції (СЕС) 50 кВт; зменшення витрат на електроенергію для установи на 30% у перший рік після запуску. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 32. |  |  | Реконструкція даху будівлі КНП "Менський центр первинної медико-санітарної допомоги" Менської міської ради | 2025 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я; КНП “Менський центр ПМСД” | Площа даху, що буде реконструйована — 1000 м²; кількість людей, що користуються оновленою будівлею щороку — 7000 осіб | Проведено капітальний ремонт покрівлі з впровадженням заходів по енергозбереженню будівлі |
| 33. |  |  | Встановлення сонячної електростанції на даху КНП "Менський центр первинної медико-санітарної допомоги" Менської міської ради потужністю 30 кВт | 2026 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку; сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Зниження витрат на 30% на енергоспоживання, забезпечення безперебійної роботи для 60 працівників КНП ПМСД, потужність встановленої сонячної електростанції (СЕС) 30 кВт | Реалізація проєкту планується в 2026 році |
| 34. |  |  | Встановлення наземної сонячної електростанції на центральному водозаборі в м.Мена потужністю 50 кВт | 2026 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Зниження витрат на 30% на енергоспоживання для водозабору, 100 %стабільне постачання електроенергії для критично важливого об'єкту в місті Мена 1. Потужність встановленої сонячної електростанції (СЕС) 50 кВт.2. Цілодобовий доступ 11 тисяч населення до питної води | Реалізація проєкту планується в 2026 р. |
| 35. |  |  | Встановлення наземної сонячної електростанції на центральному водозаборі в с.Величківка | 2026-2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Зниження витрат на 30 % енергоспоживання для водозабору; 100 % стабільне постачання електроенергії для критично важливого об'єкту в с.Величківка; потужність встановленої сонячної електростанції (СЕС) 30 кВт.; цілодобовий доступ 600 осіб місцевого населення до питної води. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 36. |  |  | Реконструкція фасаду 3-х поверхового лікувального корпусу КНП «Менська міська лікарня» з ремонтом теплових мереж із застосуванням заходів теплореновації по вул. Шевченка, 61 м. Мена (коригування)» | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КНП «Менська міська лікарня» Менської міської ради | Зменшення витрат енергії на опалення на 15-20% завдяки впровадженню заходів теплореновації; підвищення рівня задоволення пацієнтів та медичного персоналу умовами перебування на 25% після завершення робіт. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 37. |  |  | Реконструкція дахів освітніх, культурних та соціальних закладів та встановлення сонячних електричних станцій та геліосистем на них (12/12шт) | 2026-2027 | Відділ освіти та Відділ культури | Встановлення 12 сонячних електричних станцій та 12 геліосистем; економія на комунальних платежах для кожного закладу складатиме близько 30-40% річних витрат на електроенергію та опалення; зниження викидів вуглекислого газу на рівні 30-40 тонн CO₂ на рік для кожного закладу | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 38. |  | 2.2.3. Запровадити комплексний підхід до управління відходами | Вироблення цілісного підходу до управління відходами шляхом організації Центру управління відходами в Менській громад | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | 100% охоплення всіх населених пунктів Менської громади роздільним збором відходів; зменшення захоронення на 20-30% завдяки ефективному сортуванню та компостуванню | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 39. |  | 2.2.4. Розбудова мереж комунікацій (швидкісного доступу до мережі Інтернет, якісного мобільного зв’язку та ФМ-радіо) | Завершення роботи із забезпечення доступу до Інтернет мережі філій КЗ МБК та КЗ МПБ. Перетворення бібліотек на відкриті майданчики культурних комунікацій | 2026-2027 | Відділ культури | Забезпечено доступ до Інтернету для 25 філій КЗ МБК та КЗ МПБ, перетворюючи їх на відкриті майданчики культурних комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів для місцевих мешканців | Реалізація проекту планується в 2026-2027 роках |
| 40. |  |  | Програма інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ цифрових трансформацій | 100% забезпечення впровадження технічної підтримки системи відеотрансляцій пленарних засідань ради ТГ, засідань виконавчого комітету; оцифровано 10% архівних фондів громади, створено базу даних документів | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 41. |  | 2.2.5. Створити умови для екологічної безпеки мешканців та гостей громади | Програма розвитку земельних відносин Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | Збільшення надходження від земельного податку та оренди землі на 10-15% щороку; збільшення доходів місцевого бюджету від продажу або оренди на приблизно на 15% | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 42. |  |  | Програма заліснення малопродуктивних земельних угідь на 2022-2025 роки | 2022-2025 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | Збільшення площі лісів громади на не менше 15%, залучивши для лісовідновлення малопродуктивні та деградовані землі; вдосконалення управління лісовими землями на 100% території громади шляхом розробки карт та ведення обліку земель | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 43. |  |  | Програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення малих річок та водойм на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | Покращення стану щонайменше 50% річок на території громади, зменшивши рівень забруднення води | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 44. |  |  | Реконструкція комплексу очисних споруд м.Мена, який розташований за межами міста Мена, Менської міської територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської області | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, підприємства надавачі послуг | Забезпечення 100% очищення стічних вод у м.Мена відповідно до екологічних норм ДСТУ. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 45. |  |  | Реконструкція очисних споруд в селищі Макошине Корюківського району, Чернігівської області | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, підприємства надавачі послуг | Забезпечення 100% очищення стічних вод у с-щі Макошине відповідно до екологічних норм ДСТУ. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 46. |  |  | Реконструкція каналізаційної мережі від будинку №6 по вул. Корольова до вулиці Героїв АТО в м. Мена, Чернігівської області | 2026 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, підприємства надавачі послуг | Повна заміна зношеної ділянки каналізаційної мережі протяжністю 3,5 км Зменшення кількості аварійних ситуацій на ділянці мережі на 90–100% | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 47. |  |  | Будівництво водопровідної мережі по вулиці Сіверський шлях до вулиці Єдності в м.Мена Чернігівської області | 2026 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, підприємства надавачі послуг | 100% домогосподарств на зазначеній ділянці отримали доступ до централізованого водопостачання. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 48. |  |  | Програма боротьби з карантинним бур'яном - амброзією полинолистою на території Менської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | 2026-2027 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | Проведення не менше 2 місячників (в червні та серпні) на рік, залучивши до заходів не менше 50 осіб з громади, підприємств та установ; зменшення площі заражених ділянок на 20% щорічно | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 49. |  |  | Програма забезпечення питного водопостачання та заходів з реалізації очищення стічних вод на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, підприємства надавачі послуг | 25119 осіб забезпечені якісною питною водою; скорочення кількості аварійних ситуацій на водопровідних мережах до не більше 1 в рік; збільшення протяжності водопровідних мереж на 5 км в рік | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 50. |  |  | Програма запобігання безпритульності та розмноженню бродячих тварин на території населених пунктів у Менській міській територіальній громаді на 2025 - 2027 роки | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, КП «Менакомунпослуга» | Зменшення кількості бродячих тварин в громадських місцях до 0; зменшення стану небезпеки, яку спричиняють бродячі тварини для жителів громади до нульового рівня, рівень задоволення населення безпекою в громадських місцях 100%. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 51. |  |  | Програма основних заходів профілактики сказу на території Менської міської територіальної громади на 2026-2030 роки | 2026-202 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | Забезпечення щорічного охоплення 80–90% площі території громади пероральною вакцинацією диких м’ясоїдних тварин шляхом розповсюдження вакцинних приманок у кількості 20–25 приманок на 1 км² поза межами населених пунктів, водойм та автомобільних доріг. | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 52. |  |  | Програма підтримки КП "Менакомунпослуга" Менської міської ради на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, КП "Менакомунпослуга" | Встановлення на 10-15% більше контейнерів для збору відходів у громадських місцях та житлових кварталах; озеленення нових територій на 15-20%, що покращить естетичний вигляд та сприятиме покращенню екологічної ситуації у громаді; підвищення рівня задоволення мешканців якістю благоустрою на 85-90% (за результатами опитувань). | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 53. |  |  | Програма видалення аварійних та небезпечних дерев на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Видалення не менше 100 аварійних та перерослих дерев щороку; зменшення кількості інцидентів, пов’язаних з падінням дерев на 30-40%, а також пошкодження комунікацій завдяки своєчасному видаленню небезпечних дерев | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 54. |  |  | Програма відшкодування втрат КП «Менакомунпослуга» від надання послуг лазні за пільговими тарифами на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, КП "Менакомунпослуга" | Надання послуг лазні для 500 мешканців громади в місяць та доступу 50-60 особам похилого віку та особам з інвалідністю до регулярного користування послугами лазні протягом року; забезпечення ефективної підтримки здоров’я та активності. Підвищення фінансової ефективності підприємства на 15-20% | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 55. |  |  | Придбання багатофункціональної самохідної установки класу амфібія Truxor із додатковим обладнанням у комплекті (або аналог) для очищення водойм та річок в Менській громаді | 2026-2027 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології, відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Застосування установки дозволить очищати приблизно 15-20 гектарів водної поверхні на рік; очищення водойм призведе до збільшення популяції риби на 10-15%; очікується зростання туристичної привабливості громади на 20-25% у порівнянні з попередніми роками. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |

Стратегічна ціль 3. Громада ефективного та прозорого врядування, де всі мешканці та мешканки отримують доступні, інклюзивні та якісні послуги. Активна громадськість бере участь у житті громади

| № п/п | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/захід/програма | Завдання Стратегії на досягнення якої спрямований проєкт, захід/програма | Назва проєкту/заходу, місцевої цільової програми | Період реалізації, роки | Виконавці | Індикатори (показники) результативності | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | 3.1 Якісна та інклюзивна освіта доступна кожній та кожному у громаді | 3.1.1. Створити економічно спроможну розгалужену мережу різних типів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти | Програма розвитку позашкільної освіти на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ освіти Менської міської ради | Збільшення до 70% охоплення дітей позашкільною освітою; підвищення кваліфікації не менше 80% педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, оновлення не менше 50% матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти. | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 57. |  |  | Будівництво нового приміщення Менського ЗДО «Дитяча академія» в м. Мена за адресою вул. Сергія Титаренка, 9 | 2026 - 2027 | Відділ освіти Менської міської ради | 250 дітей отримають доступ до послуг дошкілля у новому інклюзивному освітньому просторі | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 58. |  |  | Програма «Шкільний автобус» на 2026-2028 роки» | 2026 - 2027 | Відділ освіти Менської міської ради | Близько 500 школярів громади буде охоплено підвезенням шкільними автобусами | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 59. |  | 3.1.2. Забезпечити надання якісних освітніх послуг для амбітної молоді та дітей мотивованими педагогічними працівниками | Програма підтримки та розвитку обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ освіти Менської міської ради | Кількість учнів, які взяли участь у місцевих, регіональних або національних конкурсах та олімпіадах на 10 % більше від минулого року; кількість здобутих нагород (дипломів, медалей) учасниками програми на 10 % більше від минулого року; не менше 60% педагогів щорічно проходять навчання для підвищення професійної майстерності. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 60. |  |  | Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Надано соціальну підтримку та виплачено одноразову допомогу 25 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 61. |  |  | Програма організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти Менської міської ради | 2026-2027 | Відділ освіти | 100% забезпечення дітей дошкільного віку, які відвідують заклади дошкільної освіти Менської громади, гарячим харчуванням; оптимізовано використання бюджетних та позабюджетних коштів для забезпечення не менше 10% економії на витратах на харчування | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 62. |  |  | Забезпечення закладів загальної середньої освіти Менської громади засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова Українська школа» | 2026 | Відділ освіти | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 63. |  |  | Придбання шкільних автобусів для перевезення учасників освітнього процесу до місць навчання (3 шт.) | 2026-2027 | Відділ освіти | Закуплено 3 шкільні автобуси; 90 учнів щоденно користуються послугами підвезення; підвищення ефективності перевезень і зниження навантаження на наявний автопарк на 30% | Закуплено та передано закладу ЗЗСО ім. Шевченка 1 шкільний автобус на 22 місця |
| 64. |  | 3.1.3. Створити безпечне, здорове освітнє середовище та безпечні умови для оздоровлення та відпочинку дітей | Програма розвитку фізичної культури і спорту в закладах освіти на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ освіти | 100% забезпечені умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед здобувачів освіти громади; 100 % охоплення учнів фізичними вправами та спортивними активностями | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 65. |  |  | Програма організації харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Менської міської ради на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ освіти | 100% забезпечення пільговим гарячим харчуванням; зменшено витрати на організацію харчування в закладах загальної середньої освіти на 10% | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 66. |  |  | Програма національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ освіти | Залучення до участі в початковому та І етапах гри «Сокіл» («Джура») не менше 150 учасників на рік та забезпечити участь команди у ІІІ етапі гри; підвищення кваліфікації не менше 30% організаторів та фахівців з питань патріотичного виховання | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 67. |  |  | Виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка по вул. Чернігівський шлях,11» | 2025 | Відділ освіти | Виготовлена проектно-кошторисна документація за новими ДБН | Проєкт реалізовано, виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво ПРУ |
| 68. |  |  | Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка по вул. Чернігівський шлях, 11 | 2026-2027 | Відділ освіти | Кількість місць в укритті для одночасного перебування 500 осіб; кількість учнів та персоналу школи, які мають доступ до укриття у разі надзвичайної ситуації 100%. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 69. |  |  | Встановлення пожежної сигналізації та блискавкозахисту в приміщеннях Менського опорному закладі загальної середньої освіти I-III ступенів ім.Т.Г.Шевченка Менської міської ради | 2026 | Відділ освіти | 100% приміщень та території закладу обладнано сертифікованими системами пожежної сигналізації та блискавкозахисту. | Реалізація проекту планується в 2026-2027 роках |
| 70. |  |  | Придбання нового укриття для Менського ЗДО «Дитяча академія» в м. Мена за адресою вул. Сергія Титаренка, 9 | 2025 | Відділ освіти | Кількість місць в укритті для одночасного перебування 250 осіб; кількість учнів та персоналу дитячого садка, які мають доступ до укриття у разі надзвичайної ситуації 100%. | Розпочаті роботи з будівництва модульного укриття на 160 осіб, проект планується завершити до кінця 2025 року |
| 71. |  |  | Встановлення сучасних дитячих ігрових майданчиків з елементами інклюзії в ЗДО Менської ТГ (3 шт) | 2026 - 2027 | Відділ освіти | Закупити 3 майданчики; 80-90% дітей буде регулярно займатися на цих майданчиках; понад 80% дітей з ООП отримають можливість брати участь у спільних іграх та розвиваючих активностях. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 72. |  |  | Енергоефективна реновація приміщень Менського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою вул. Чернігівський шлях, 11 в м. Мена | 2026 - 2027 | Відділ освіти | Зменшення тепловтрат на 30-40%; комфортніші умови для близько 250 учнів та учителів | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 73. |  | 3.1.4. Посилити спроможність освітньої інфраструктури, яка надає послуги іншим громадам | Функціонування ЦПРПП у напрямку удосконалення творчого педагогічного простору та інновацій – «Педагогічна вітальня» | 2025 | Відділ освіти | 85 % вчителів проводять цікаві уроки, зацікавлюють до вивчення навчальних предметів, допомагають визначитися з подальшим вибором професії | Близько 400-х педагогічних працівників отримали умови для підвищення кваліфікаційного рівня, спілкування, обмін досвідом, удосконалення компетентностей |
| 74. |  |  | Термомодернізація будівлі початкової школи Менського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ім. Т.Г.Шевченка Менської міської ради (заміна та утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджуючих конструкцій (вікна, дверні блоки), системи рекуперації тепла. | 2026-2027 | Відділ освіти | 100% учнів, батьків та вчителів задоволені покращенням умов навчання; скорочення споживання енергії на опалення приміщень на 50%, скорочення витрат на енергоносії на 50%. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 75. |  |  | Термомодернізація будівлі майстерні Менського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ім. Т.Г.Шевченка закладу освіти (заміна та утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджуючих конструкцій (вікна, двері) та ремонт навчальних майстерень | 2026-2027 | Відділ освіти | 100% учнів, батьків та вчителів задоволені покращенням умов навчання; скорочення споживання енергії на опалення приміщень на 50%, скорочення витрат на енергоносії на 50%. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 76. |  |  | Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі Менської гімназії Менської міської ради Чернігівської області | 2026-2027 | Відділ освіти | 100% учнів, батьків та вчителів задоволені покращенням умов навчання; скорочення споживання енергії на опалення приміщень на 50%, скорочення витрат на енергоносії на 50%. | Було передбачено 600,00 тис. грн оголошено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації |
| 77. |  |  | Реконструкція приміщень початкової школи під пансіон в Опорному закладі Менська гімназія за адресою вул. Шевченка, 56 в м. Мена, для проживання учнів ліцею в т.ч. ВПО | 2026-2027 | Відділ освіти | Очікувана кількість учнів, які зможуть скористатися новими умовами пансіону - 60, кількість користувачів з числа маломобільних груп населення - 10; очікуване зниження витрат на енергоносії до 30% | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 78. | 3.2. Усі мешканці та мешканки громади мають всебічний доступ до публічних послуг у відповідності до своїх потреб | 3.2.1. Забезпечити надання якісних медичних послуг в громаді | Програма забезпечення медичних закладів Менської міської територіальної громади медичними кадрами на 2025 - 2027 роки | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я; КНП «Менська міська лікарня»; КНП «Менський центр ПМСД» | 100% забезпечено фінансування проходження лікарями курсів з підвищення кваліфікації в навчальних закладах (3 особи на рік); залучено до роботи в громаду не менше ніж 10% нових медичних працівників щорічно. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 79. |  |  | Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Менської міської територіальної громади, на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я; КНП «Менська міська лікарня»; КНП «Менський центр ПМСД» | Забезпечено не менш ніж 100 осіб/дітей з інвалідністю необхідними медичними та технічними засобами впродовж року; відремонтовано не менше ніж 2 амбулаторії загальної практики чи фельдшерських пунктів; зменшення рівня загальної захворюваності на 15%. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 80. |  |  | Придбання спецавтомобілів для медичних закладів | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Придбано 2 спеціалізовані медичні автомобілі; здійснено понад 1000 поїздок на рік; зниження рівня смертності на 10-15% | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 81. |  | 3.2.2. Підсилити існуючі та створити нові соціальні послуги відповідно до Порядку визначення потреб громади у соціальних послугах | Програма «Турбота про літніх людей та інших вразливих категорій населення» на 2025 – 2026 роки | 2026 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ «Менський міський центр соціальних служб» | Проведено не менше 12 тренінгів для літніх людей на рік, організованих працівниками та волонтерами;100% охоплення вразливих груп населення адресною соціальною підтримкою | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 82. |  |  | Капітальний ремонт частини приміщення комунальної установи "Менський територіальний центр надання соціальних послуг" Менської міської ради з метою створення доступного середовища для маломобільних груп населення | 2026 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Забезпечено 100% доступність інфраструктури для всіх категорій маломобільних груп населення. | Реалізація проєкту планується в 2026 р. |
| 83. |  |  | Реконструкція фасаду відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Комунальної установи «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради з ремонтом теплових мереж із застосуванням заходів теплореновації за адресою: вул. Коцюбинського, 12 с. Стольне Корюківського р-ну Чернігівської обл. | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Комунальна установа «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради | Проведено реконструкцію фасаду будівлі загальною площею 1200 м². Виконано ремонт та відновлення теплових мереж. Запроваджено енергоефективні заходи теплореновації. Зменшено тепловтрати будівлі та підвищено комфорт проживання для 50 осіб. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 84. |  |  | Створення ресурсної кімнати для Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Комунальна установа «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради | Створено та оснащено одна ресурсна кімната, у якій щорічно не менше 80% підопічних отримують послуги психологічного розвантаження | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 85. |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Комунальна установа «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради | Проведено капітальний ремонт 1 харчоблоку та 1 їдальні, що забезпечує дотримання 100% санітарно-гігієнічних вимог та безперебійне харчування щонайменше 35 підопічних щодня | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 86. |  |  | Створення та облаштування вуличного простору для осіб з інвалідністю та людей похилого віку при КУ "Менський тер.цент надання соц.послуг" | 2026-2027 | Комунальна установа «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради | Створено та облаштовано 1 доступний вуличний простір, у якому щорічно проводиться не менше 20 заходів для соціалізації та психологічного розвантаження відвідувачів (осіб з інвалідністю та літніх людей) | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 87. |  |  | Будівництво інклюзивного туалету відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | 2026 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Комунальна установа «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради | Введено в експлуатацію 1 безбар’єрний санвузол, яким щоденно користуються не менше 20 підопічних, підвищуючи рівень комфортності та доступності послуг установи | Реалізація проєкту планується в 2026 р. |
| 88. |  |  | Заміна старих дерев'яних вікон на нові енергозберігаючі вікна у приміщенні відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с. Стольне КУ "Менський територіальний центр надання соціальних послуг" | 2026 | Комунальна установа «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради | Замінено 100% старих дерев’яних вікон (не менше 25 одиниць) на нові енергозберігаючі конструкції, що забезпечує стабільний тепловий режим та покращує освітленість приміщень відділення | Реалізація проєкту планується в 2026 р. |
| 89. |  |  | Соціальна швейна майстерня "Чотири сезони" | 2026 | Комунальна установа «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради | Модернізовано майстерню «Чотири сезони», що включає встановлення сучасного обладнання (не менше 10 одиниць) | Реалізація проєкту планується в 2026 р. |
| 90. |  |  | Створення та облаштування простору “Ветеран Хаб” | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Облаштовано сучасний простір “Ветеран Хаб” площею 500 м². Забезпечено доступність приміщення для маломобільних груп населення. Створено умови для надання соціальних, психологічних, правових і консультаційних послуг для ветеранів та членів їхніх сімей. Щорічно охоплено не менше 500 ветеранів послугами Хабу. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 91. |  |  | Програма фінансової підтримки патронатних родин, що функціонують на території Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Служба у справах дітей Менської міської ради | Встановлено статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніше як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування для 95% дітей у рамках програми; своєчасно виплачено допомогу 100% сім'ям, що взяли на виховання дітей; впроваджено послугу патронату над дитиною в 50-60% випадків потреби | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 92. |  |  | Програма щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування «Діти Менщини» на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Комунальна установа «Менський міський центр соціальних служб», Служба у справах дітей | Кількість проведених інформаційно-профілактичних заходів для населення щодо запобігання бездоглядності серед дітей: не менше 12 на рік. 100% випадків своєчасного виявлення дітей, які залишились без догляду або піклування батьків; 100% охоплення сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах соціальною підтримкою та послугами. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 93. |  |  | Програма підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ «Менський міський центр соціальних служб» | Кількість проведених заходів, спрямованих на інтеграцію ветеранів у громаду: не менше 12 в рік. Рівень задоволеності ветеранів та їхніх сімей якістю наданих послуг 100% | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 94. |  |  | Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на території Менської міської громади на 2025- 2027 роки | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Забезпечення 100% осіб, які потребують постійної допомоги, необхідною підтримкою; забезпечення щомісячної виплати компенсації 100% осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 95. |  |  | Програма соціальної підтримки жителів Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ «Менський міський центр соціальних служб» | 100% охоплення соціальною підтримкою громадян, які потребують; рівень задоволеності жителів, які отримують соціальні послуги 100% | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 96. |  |  | Програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Менській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки | 2026-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ «Менський міський центр соціальних служб» | 100% охоплення соціальною підтримкою ВПО, які потребують; рівень задоволеності ВПО, які отримують соціальні послуги 100% | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 97. |  |  | Придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату | 2026 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | Придбано автомобіль, облаштований під потреби осіб з функціональними обмеженнями; мінімальна кількість осіб, які отримали послугу за рік - 70 осіб; рівень задоволеності користувачів послугою ”Соціальне таксі” 90% | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 98. |  | 3.2.3. Покращити умови для задоволення потреб мешканців з питань культури та спорту | Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ культури | Впровадження 1-2 нових проєктів на рік, що включають реставрацію пам'яток та об'єктів культурної спадщини; збільшення туристичного потоку до громади на 10-15% через популяризацію її історико-культурної спадщини; | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 99. |  |  | Програма розвитку культури Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ культури | Залучення 50-70% жителів громади до участі в культурних заходах, сприяння розвитку місцевих талантів; створення 3-4 нових туристичних маршрутів на рік, що збільшить туристичний потік на 20%; | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 100. |  |  | Встановлення 4 нових спортивних майданчиків, а саме два у м.Мена та с.Стольне і с-щі Макошине | 2026-2027 | Відділ освіти | 1495 дітей громади матимуть змогу покращити свою фізичну форму; закуплено та встановлено 4 дитячих спортивних майданчика | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 101. |  |  | Створення громадського простору для мешканців, шляхом капітального ремонту Центру культурних послуг на базі КЗ «Менський будинок культури» за адресою вул. Героїв АТО, 3 м. Мена | 2026-2027 | Відділ культури | Зменшення споживання енергоресурсів на 20% після завершення модернізації; забезпечення доступності культурних послуг для 100% місцевих жителів, включаючи осіб з інвалідністю та пенсіонерів | Реалізація проекту планується в 2026-2027 роках |
| 102. |  |  | Ревіталізація приміщень Комунального закладу “Центру культури та дозвілля молоді” Менської міської ради за адресою вул. Героїв АТО 10, м.Мена | 2026-2027 | Відділ культури | Зниження енергоспоживання на 25% після впровадження енергоефективних заходів; задоволення відвідувачів на рівні 85-90% протягом першого року після завершення реконструкції. | Реалізація проєкту планується в 2026-2027 роках |
| 103. |  |  | Поточний ремонт санвузлів з елементами інклюзії, вхідного пандуса та встановлення внутрішнього пандуса з урахуванням потреб маломобільних груп населення в КЗ «Центру культури та дозвілля молоді» Менської міської ради, вул. Героїв АТО, 10, м. Мена, Корюківського району Чернігівської області | 2026 | Відділ культури | Проведено поточний ремонт санвузлів відповідно до вимог інклюзивності. Проведено ремонт зовнішнього пандуса та встановлено внутрішній пандус. Підвищено доступність Центру культури та дозвілля молоді для 1200 відвідувачів на рік. | Реалізація проєкту планується в 2026 році |
| 104. |  |  | Створення соціального хабу на базі КЗ “Центр культури та дозвілля молоді” Менської міської ради | 2026-2027 | Відділ культури | Мінімум 50 заходів на рік, включаючи культурні, освітні та благодійні; 80% задоволених учасників від участі в заходах хабу (через опитування) |  |
| 105. |  | 3.2.4. Сприяти задоволенню потреб молодих мешканців і мешканок громади | Програма "Молодь Менської громади" на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ культури | Збільшення щорічно на 30% кількості молодих людей, які активно беруть участь у творчих конкурсах, фестивалях та виставках; зниження на 20% рівня захворюваності серед молоді на ВІЛ/СНІД, наркотичні залежності та інші соціально небезпечні хвороби; проведення не менше 4 семінарів, тренінгів чи виставок для молоді, присвячених професійному розвитку, впродовж року. | Реалізація заходів програми буде проводитись в наступних роках за наявності фінансування |
| 106. | 3.3. Управлінська система спрощена та ефективна, працює на принципах прозорості, підзвітності та громадської участі | 3.3.1. Забезпечити ефективне і сучасне управління громадою | Програма розвитку міжнародного співробітництва та партнерства Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Менська міська рада, Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Розробка та виготовлення візуалізаційних матеріалів про громаду: 1 інвестиційний паспорт,1 промо-ролик; кількість укладених угод (меморандумів) про співпрацю не менше 3 в рік; кількість запланованих заходів з представниками партнерських громад не менше 6 в рік; участь у міжнародних форумах, виставках не менше 6 в рік; кількість реалізованих спільних проєктів з іноземними партнерами не менше 2 в рік; кількість публікацій про міжнародне співробітництво та залучення інвестицій не менше 2 в рік. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 107. |  |  | Програма вшанування громадян Менської міської територіальної громади Почесними відзнаками Менської міської ради на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Відділ документування та забезпечення діяльності апарату ради | Очікувана кількість нагороджених: Почесною грамотою - 200 од./рік, Подякою - 200 од./рік, присвоєння звання «Почесний громадянин» - 4 од./рік. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 108. |  |  | Програма підтримки та розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | Менська міська рада | Не менше 9 (по 3 щороку) проведених прес-конференцій, не менше 50 щороку опублікованих інформаційних матеріалів у друкованих та онлайн-ЗМІ, не менше 5 залучених експертів для консультування громади щороку; щонайменше 1000 одиниць на рік виготовленої та поширеної презентаційної продукції, обладнання щонайменше 50% робочих місць сучасними технічними засобами до кінця 2027 року | Заходи здійснювались відповідно до Програми |
| 109. |  | 3.3.2. Підвищити рівень участі мешканців в житті громади та їх інтеграцію | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2025 - 2027 роки на території Менської міської територіальної громади | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | За 2021-2027 роки підтримкою скористаються близько 1000 сімей Чернігівщини, створено понад 125 робочих місць, закріплено в сільський місцевості понад 300 молодих сімей, а також буде надано близько 75 кредитів на покращення житлово-побутових умов проживання учасників АТО, ООС та ВПО. | Заходи здійснювались відповідно до Програми |

2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ

В основу Плану реалізації Стратегії включені проєктні ідеї, заходи та місцеві програми у кількості 110, які були відібрані на основі пропозицій, що надійшли від посадовців, представників підприємств, установ та організацій Менської громади під час розробки та обговорення проєкту актуалізованої Стратегії. Орієнтовна потреба фінансового ресурсу за рахунок бюджету громади (без урахування приватних інвестицій) на реалізацію опрацьованих заходів, проєктів та програм становить понад 197 млн. грн. і є цілком співставною з фінансовою спроможністю громади та перспективами залучення коштів із зовнішніх джерел (таблиця 2).

- Орієнтовна потреба фінансового ресурсу для Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської територіальної громади на 2025-2027 роки, тис. грн

| Рік | Кошти бюджету територіальної громади | Державний бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 65 137 | 8455 | 126 147 | 199 739 |
| 2026 | 68 150 | 246547 | 648 166 | 962 863 |
| 2027 | 63 678 | 7405 | 540 224 | 611307 |
| Всього: | 196 965 | 262 407 | 1 314 537 | 1 773 909 |

Впровадження проектів можливе шляхом:

- включення до галузевих цільових програм Чернігівської області;

- фінансування за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету;

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту).

Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється головними розпорядникам коштів.

У розрізі проєктів, заходів та програм місцевого розвитку орієнтовне фінансове забезпечення Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської міської територіальної громади на період до 2027 року наведено в таблиці 3.

- Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської територіальної громади на 2025-2027 роки

| № п/п | Назва проєкту, заходу, програми місцевого (регіонального) розвитку |  | Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | у тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти бюджету територіальної громади, тис. грн |  |  |  | кошти державного бюджету, тис. грн |  |  |  | інші джерела, тис. грн |  |  |  |
|  |  |  | Разом | в тому числі по роках |  |  | Разом | в тому числі по роках |  |  | Разом | в тому числі по роках |  |  |
|  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1. | Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 28700 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700 | 12300 | 5750 | 7650 |
| 2. | Забезпечення діяльності індустріального парку "Менський" | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0 |
| 3. | Програма розвитку індустріального парку “Менський” Менської міської територіальної громади на 2026-2027 рік | 5000 | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Створення та забезпечення діяльності Центру розвитку бізнесу | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 5. | Лінія з виробництва печива на базі приватної пекарні «ХлібОК» | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 |
| 6. | Лінія віджиму олії з соняшника на базі ТОВ «Мена-Авангард» та ТОВ «БК «ВОЛМАКС» в м. Мена | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 |
| 7. | Будівництво тепличного комплексу на території Менської громади | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 25000 | 25000 |
| 8. | Створення велопрокату в Менській громаді | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 9. | Створення реабілітаційно - відновлювального центру для військових на базі Менського санаторію «Остреч» | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 |
| 10. | Формування туристичного культурного магніту в Менській громаді. - зелений туристичний маршрут на плотах/байдарках по Десні з гастрозупинками та культурно–мистецьким обслуговуванням туристів | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 11. | Програма «Міський автобус» перевезення пасажирів по місту Мена на 2025-2027 роки | 840 | 840 | 260 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Програма профілактики правопорушень "Безпечна громада" на 2025-2027 р.р. | 24740 | 1300 | 650 | 180 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23440 | 6920 | 7900 | 8620 |
| 13. | Програма розвитку цивільного захисту Менської міської територіальної громади на 2025-2027 р.р. | 85232 | 2447,6 | 797,6 | 1300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82784,4 | 16930,4 | 27014 | 38840 |
| 14. | Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населення по Менській міській територіальній громаді на 2025 – 2027 роки | 1650 | 1400 | 400 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 50 | 100 |
| 15. | Програма забезпечення пожежної безпеки на території Менської міської територіальної громади на 2021 - 2027 | 20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20532 | 5778 | 6917 | 7836 |
| 16. | Програма розвитку фізичної культури і спорту Менської міської територіальної громади на 2025-2027 р.р. | 2356 | 1125 | 215 | 370 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 412 | 412 | 407 |
| 17. | Реконструкція спортивного комплексу по вул. Банкова, 4, м. Мена, Чернігівської обл. (коригування) | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 43200 |
| 18. | Створення громадського простору для мешканців, шляхом капітального ремонту та реновації приміщень Макошинської філії КЗ «Менський будинок культури» за адресою селище Макошине, вул. Центральна, 5в, Чернігівської області | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| 19. | Програма запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2027 роки | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 92 | 110 | 128 |
| 20. | Придбання захисних фортифікаційних споруд (найпростішого укриття) цивільного захисту для мешканців громади | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 9396 | 5604 |
| 21. | Облаштування пішохідних переходів автономними опорами освітлення на сонячних панелях в населених пунктах Менської громади в кількості 150 шт | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4500 | 5500 |
| 22. | Облаштування тимчасового місця проживання для громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили постійне місце проживання (с. Стольне та с-ще Макошине) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| 23. | Програма фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 77900 | 16733 | 3115 | 6100 | 7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61167 | 22735 | 19825 | 18607 |
| 24. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Дружби в смт Макошине, Менської міської територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської області | 4226,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226,447 | 0 | 4226,447 | 0 |
| 25. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садова в с.Феськівка Чернігівської області | 816,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226,447 | 0 | 4226,447 | 0 |
| 26. | Капітальний ремонт дорожнього покриття тротуару та вулиці Героїв АТО від буд. 3 до вулиці Армійська буд. 1 в м. Мена Чернігівської області | 1250,730 | 1250,730 | 0 | 1250, 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Програма управління майном комунальної власності» Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 1500 | 575 | 150 | 125 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 250 | 375 | 300 |
| 28. | Програма розвитку комунального підприємства «Менакомунпослуга» Менської міської ради на 2025-2027 роки | 11 508,5 | 1008,5 | 653,50 | 200 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 3500 | 7000 |
| 29. | Модернізація централізованих котелень (2 шт.) потужністю 1,2 МВт та 2,5 МВт в м. Мена під альтернативні види палива | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 0 |
| 30. | Модернізація КНС №1 в м. Мена | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 31. | Будівництво СЕС потужністю 50 кВт на покрівлі адміністративної будівлі Менської міської ради | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
| 32. | Реконструкція даху будівлі КНП "Менський центр первинної медико-санітарної допомоги" Менської міської ради | 2969 | 2969 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Встановлення сонячної електростанції на даху КНП "Менський центр первинної медико-санітарної допомоги" Менської міської ради потужністю 30 кВт | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
| 34. | Встановлення наземної сонячної електростанції на центральному водозаборі в м.Мена потужністю 50 кВт | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |
| 35. | Встановлення наземної сонячної електростанції на центральному водозаборі в с.Величківка | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 |
| 36. | Реконструкція фасаду 3-х поверхового лікувального корпусу КНП «Менська міська лікарня» з ремонтом теплових мереж із застосуванням заходів теплореновації по вул. Шевченка, 61 м. Мена (коригування)" | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 11000 | 11000 |
| 37. | Реконструкція дахів освітніх, культурних та соціальних закладах та встановлення сонячних електричних станцій та геліосистем на них (12/12шт) | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 20000 | 25000 |
| 38. | Вироблення цілісного підходу до управління відходами шляхом організації Центру управління відходами в Менській громад | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 |
| 39. | Завершення роботи по забезпеченню доступу до Інтернет мережі філій КЗ МБК та КЗ МПБ. Перетворення бібліотек на відкриті майданчики культурних комунікацій | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 40. | Програма інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 29067 | 753,5 | 753,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28313,5 | 10366,5 | 8621,0 | 9326,0 |
| 41. | Програма розвитку земельних відносин Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 6164 | 2498 | 518 | 1530 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 | 2443 | 593 | 630 |
| 42. | Програма заліснення малопродуктивних земельних угідь на 2022-2025 роки | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення малих річок та водойм на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 5100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 1550 | 1450 |
| 44. | Реконструкція комплексу очисних споруд м.Мена, який розташований за межами міста Мена, Менської міської територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської області | 23469,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23469,586 | 0 | 11734,793 | 11734 ,793 |
| 45. | Реконструкція очисних споруд в селищі Макошине Корюківського району, Чернігівської області | 10240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240 | 0 | 5120 | 5120 |
| 46. | Реконструкція каналізаційної мережі від будинку №6 по вул. Корольова до вулиці Героїв АТО в м. Мена, Чернігівської області | 3111,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111,244 | 0 | 3111,244 | 0 |
| 47. | Будівництво водопровідної мережі по вулиці Сіверський шлях до вулиці Єдності в м.Мена Чернігівської області | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 0 | 2170 | 0 |
| 48. | Програма боротьби з карантинним бур'яном - амброзією полинолистою на території Менської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 49. | Програма забезпечення питного водопостачання та заходів з реалізації очищення стічних вод на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 53625, 113 | 1482, 295 | 723, 295 | 305 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52142, 818 | 1969, 574 | 47573, 244 | 2600 |
| 50. | Програма запобігання безпритульності та розмноженню бродячих тварин на території населених пунктів у Менській міській територіальній громаді на 2025 - 2027 роки | 750 | 665 | 200 | 165 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| 51. | Програма основних заходів профілактики сказу на території Менської міської територіальної громади на 2026-2030 роки | 3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238 | 0 | 1619 | 1619 |
| 52. | Програма підтримки КП "Менакомунпослуга" Менської міської ради на 2025-2027 роки | 47341 | 40971 | 12179, 572 | 11230 | 17561 ,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370, 428 | 1820, 428 | 4450 | 100 |
| 53. | Програма видалення аварійних та небезпечних дерев на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 810 | 700 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 70 | 20 |
| 54. | Програма відшкодування втрат КП «Менакомунпослуга» від надання послуг лазні за пільговими тарифами на 2025-2027 роки | 335 | 282 | 62 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 38 | 0 | 15 |
| 55. | Придбання багатофункціональної самохідної установки класу амфібія Truxor із додатковим обладнанням у комплекті (або аналог) для очищення водойм та річок в Менській громаді | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 0 |
| 56. | Програма розвитку позашкільної освіти на 2025-2027 роки | 878 | 878 | 276 | 287 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Будівництво нового приміщення Менського ЗДО «Дитяча академія» в м. Мена за адресою вул. Сергія Титаренка, 9 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 |
| 58. | Програма «Шкільний автобус» на 2026-2028 роки» | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 5000,000 | 2700 | 850,00 | 0 | 550,0 | 300,0 |
| 59. | Програма підтримки та розвитку обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів на 2025-2027 роки | 620 | 612,8 | 160 | 212,8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3,6 | 3,6 | 0 |
| 60. | Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025-2027 роки | 49 | 49 | 22 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Програма організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти Менської міської ради | 19546 | 11421 | 3278 | 3560 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8125 | 2210 | 3168 | 2747 |
| 62. | Забезпечення закладів загальної середньої освіти Менської громади засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова Українська школа» | 4800 | 800 | 0 | 400 | 400 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Придбання Шкільних автобусів для перевезення учасників освітнього процесу до місць навчання (3 шт.) | 16250 | 850 | 550 | 300 | 0 | 15400 | 7700 | 5000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Програма розвитку фізичної культури і спорту в закладах освіти на 2025-2027 роки | 104 | 104 | 27 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Програма організації харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Менської міської ради на 2025-2027 роки | 44730 | 11924 | 2718 | 3023 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806 | 11954 | 11717 | 9135 |
| 66. | Програма національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки | 561 | 345 | 97 | 119,5 | 128,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 77 | 80 | 59 |
| 67. | Виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка по вул. Чернігівський шлях,11» | 950 | 200 | 200 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка по вул. Чернігівський шлях, 11 | 93936,271 | 9394 | 0 | 9394 | 0 | 84542 | 0 | 84542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Встановлення пожежної сигналізації та блискавкозахисту в приміщеннях Менського опорному закладі загальної середньої освіти I-III ступенів ім.Т.Г.Шевченка Менської міської ради | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |
| 70. | Придбання нового укриття для Менського ЗДО «Дитяча академія» в м. Мена за адресою вул. Сергія Титаренка, 9 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Встановлення сучасних дитячих ігрових майданчиків з елементами інклюзії в ЗДО Менської ТГ (3 шт) | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 0 |
| 72. | Енергоефективна реновація приміщень Менського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою вул. Чернігівський шлях, 11 в м. Мена, Чернігівської області | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 25000 | 25000 |
| 73. | Функціонування ЦПРПП у напрямку удосконалення творчого педагогічного простору та інновацій – «Педагогічна вітальня | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Термомодернізація будівлі початкової школи Менського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ім. Т.Г.Шевченка Менської міської ради (заміна та утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджуючих конструкцій (вікна, дверні блоки), системи рекуперації тепла. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 75. | Термомодернізація будівлі майстерні Менського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ім. Т.Г.Шевченка закладу освіти (заміна та утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджуючих конструкцій (вікна, двері) та ремонт навчальних майстерень | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |
| 76. | Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі Менської гімназії Менської міської ради Чернігівської області | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 20000 | 20000 |
| 77. | Реконструкція приміщень початкової школи під пансіон в Опорному закладі Менська гімназія за адресою вул. Шевченка, 56 в м. Мена, Чернігівської області для проживання учнів ліцею в т.ч. ВПО | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 78. | Програма забезпечення медичних закладів Менської міської територіальної громади медичними кадрами на 2025 - 2027 роки | 8513 | 2854 | 1264 | 1250 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5659 | 1680 | 1574 | 2405 |
| 79. | Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Менської міської територіальної громади, на 2025-2027 роки | 65000 | 36803 ,850 | 15817,489 | 10166 | 10820 ,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28196, 151 | 9182,511 | 9834 | 9179,64 |
| 80. | Придбання спецавтомобілів для медичних закладів | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 |
| 81. | Програма «Турбота про літніх людей та інших вразливих категорій населення» на 2025 – 2026 роки | 82 | 82 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Капітальний ремонт частини приміщення комунальної установи "Менський територіальний центр надання соціальних послуг" Менської міської ради з метою створення доступного середовища для маломобільних груп населення | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 83. | Реконструкція фасаду відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Комунальної установи «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради з ремонтом теплових мереж із застосуванням заходів теплореновації за адресою: вул. Коцюбинського, 12 с. Стольне Корюківського р-ну Чернігівської обл. | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 2850 | 0 |
| 84. | Створення ресурсної кімнати для Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 85. | Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
| 86. | Створення та облаштування вуличного простору для осіб з інвалідністю та людей похилого віку при КУ "Менський тер.цент надання соц.послуг" | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 87. | Будівництво інклюзивного туалету відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 88. | Заміна старих дерев'яних вікон на нові енергозберігаючі вікна у приміщенні відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с. Стольне КУ "Менський територіальний центр надання соціальних послуг" | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 89. | Соціальна швейна майстерня "Чотири сезони" | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 90. | Створення та облаштування простору “Ветеран Хаб” | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |
| 91. | Програма фінансової підтримки патронатних родин, що функціонують на території Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки | 52,8 | 52,8 | 15,7 | 17,4 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Програма щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування «Діти Менщини» на 2025-2027 роки | 280 | 223,5 | 75 | 68,5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 16 | 25,5 | 15 |
| 93. | Програма підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 3000 | 360 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 820 | 780 | 1040 |
| 94. | Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на території Менської міської громади на 2025- 2027 роки. | 9000 | 4800 | 1500 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1000 | 1500 | 1700 |
| 95. | Програма соціальної підтримки жителів Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки | 29680 | 16085 | 5738 | 6000 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13595 | 3822 | 4060 | 5713 |
| 96. | Програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Менській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 15 |
| 97. | Придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |
| 98. | Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2440 | 293 | 68,2 | 100 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 721,8 | 710 | 715 |
| 99. | Програма розвитку культури Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 36137,6 | 1250,6 | 493,1 | 420 | 337,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34887 | 6413 | 13702 | 14772 |
| 100. | Встановлення 4 нових спортивних майданчиків, а саме два у м.Мена та с.Стольне і с-щі Макошине | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 10400 |
| 101. | Створення громадського простору для мешканців, шляхом капітального ремонту Центру культурних послуг на базі КЗ «Менський будинок культури» за адресою вул. Героїв АТО, 3 м. Мена | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 51600 |
| 102. | Ревіталізація приміщень Комунального закладу “Центру культури та дозвілля молоді” Менської міської ради за адресою вул. Героїв АТО 10, м.Мена | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26300 | 0 | 13150 | 13150 |
| 103. | Поточний ремонт санвузлів з з елементами інклюзії, вхідного пандуса та встановлення внутрішнього пандуса з урахуванням потреб маломобільних груп населення в КЗ «Центру культури та дозвілля молоді» Менської міської ради, вул. Героїв АТО, 10, м. Мена, Корюківського району Чернігівської області | 2000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 104. | Створення соціального хабу на базі КЗ “Центр культури та дозвілля молоді” Менської міської ради | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| 105. | Програма "Молодь Менської громади" на 2025-2027 роки | 1050 | 863 | 234 | 335 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 87 |
| 106. | Програма розвитку міжнародного співробітництва та партнерства Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 757 | 757 | 157 | 250 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Програма вшанування громадян Менської міської територіальної громади Почесними відзнаками Менської міської ради на 2025-2027 роки | 2113 | 730 | 215 | 200 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 439 | 504 | 440 |
| 108. | Програма підтримки та розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 11450 | 1654 | 364 | 400 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9796 | 3236 | 3150 | 3410 |
| 109. | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2025 - 2027 роки на території Менської міської територіальної громади | 892,5 | 216 | 0 | 96 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,5 | 292,5 | 204 | 180 |

3. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених індикаторів результативності впровадження кожного проєкту місцевого/регіонального розвитку.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти готує Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку громади (КУВ), узагальнення та формування їх тексту здійснюється відділом міжнародного співробітництва та економічного розвитку Менської міської ради. Голова КУВ (міський голова) в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії міської ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

Моніторинг виконання проєктів місцевого розвитку, що складають План реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проєкту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Щороку, до 15 червня та 15 грудня Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку Менської міської ради направляє відповідальним за моніторинг реалізації Стратегії нагадування про необхідність надати моніторинговий звіт.

На підставі результатів моніторингу, двічі на рік на чергове засідання Комітету з управління впровадженням Стратегії виноситься проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням Стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунального майна для врахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

Оцінювання реалізації Плану заходів проводиться після завершення строку його реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного та екологічно-збалансованого розвитку Менської територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить результати порівняння фактичних та цільових значень показників; задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб; наявних незапланованих змін та впливів; діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих); ефективності механізмів реалізації, ресурсних витрат.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться із залученням експертів).

Заключний звіт щодо оцінювання реалізації Плану заходів не пізніше трьох місяців після закінчення звітного періоду подається на розгляд Менської міської ради та оприлюднюються на офіційному вебсайті громади та/або у місцевих засобах масової інформації.

Начальник Відділу міжнародного співробітництва

та економічного розвитку Менської міської ради	Сергій СКОРОХОД