Додаток 1

до рішення 71 сесії Менської

міської ради VIII скликання

від 20.03.2026 року № 149

ЗВІТ

про результати виконання

Програми інформатизації Менської  міської територіальної громади

на 2025-2027 роки за 2025 рік

Дата і номер рішення Менської міської територіальної громади, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджено рішенням 56 сесії Менської міської ради 8 скликання від 19.12.2024 року № 748 “Про затвердження Програми інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки”, зміни внесено рішенням 65 сесії Менської міської ради 8 скликання № 533 від 24.09.2025 року “Про внесення змін до Програми інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки”, рішенням 68 сесії Менської міської ради 8 скликання від №747 від 18.12.2025 року “Про внесення змін до Програми інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки” та рішенням 70 сесії Менської міської ради 8 скликання від №92 від 23.02.2026 року “Про внесення змін до Програми інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки”

Відповідальний виконавець Програми:  Менська міська рада, фінансове управління, відділ освіти, відділ культури та туризму, відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я.

Термін реалізації Програми: 2025-2027 роки

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 11 |
| Головний розпорядник коштів - Менська міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів | 2025-2027 роки | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ цифрових трансформацій | Фінансування не потребує | - | 100% | На балансі Менської міської ради перебуває 108 персональних комп’ютерів, 53 ноутбуків, 128 принтерів (МФУ). 23 відсотків з них технічно застарілі і потребують списання. Списання буде проведено в кінці у 2026 року. |
| 1.2 | Оцінювання електронної та цифрової готовності громади | Проведення щорічного оцінювання електронної та цифрової готовності громади за визначеними показниками | 2025-2027 роки | Відділ цифрової трансформації | Фінансування не потребує | - | 100% | Міська рада у своїй роботі використовує систему електронного документообігу, систему СЕВОВВ. Всі населені пункти покриті швидкісним мобільним інтернетом, 77 відсотків оптичним. ЦНАП у своїй роботі широко використовує цифрові сервіси від ДІЯ. Громада зареєстрована на порталі “Цифрова громада” і входить в 30 топ громад України по індексу цифровізації. |
| 1.4 | Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій | Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо організації виконання завдань Програми, впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в комунікаційних системах | 2025-2027 роки | Юридичний відділ, відділ цифрових трансформації | Фінансування не потребує | - | 100% | Затверджено розпорядженням № 149 від 26.05.2025 “Про затвердження плану реагування на кіберінциденти та кібератаки в Менській міській раді” |
| 2.1 | Придбання (оновлення) засобів інформатизації, облаштування в старостинських округах та приміщенні ЦНАП місць для самообслуговування | Проведення закупівлі необхідної комп’ютерної техніки, серверного та периферійного обладнання, оргтехніки, мережевого обладнання, джерел безперебійного живлення, комплектуючих тощо | 2025-2027 роки | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ цифрових трансформацій | 1000 | 272,68 | 25% | Закуплено 6 ноутбуків DELL Vostro 3530, 1 ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ066 та 3 МФУ Canon i-SENSYS MF237w, 20 маршрутизаторів MikroTik |
| 2.2 | Забезпечення програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць працівників | Придбання, оновлення, обслуговування програмного забезпечення, доступу до інформаційних ресурсів (в т.ч. ліцензованого програмного забезпечення) | 2025-2027 роки | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ цифрових трансформацій | 350 | 77,0 | 22% | Встановлено 7 ліцензійних OS WINDOWS 11 Pro на придбані ноутбуки. Ліцензії отримані 2024 році під час реалізації проекту “Цифровий щит”. |
| 2.3 | Розвиток внутрішньої структурованої кабельної мережі | Побудова сучасної локальної мережі в приміщенні ЦНАПУ – ІІ поверх | 2025 рік | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ цифрових трансформацій | 400 | 177 | 100% | Побудовано локальну мережу на 2 поверсі ЦНАП. Економія коштів. |
| 2.4 | Забезпечення доступу до мережі інтернет, в т.ч. за технологією WiFi через відкриті зони доступу у громадських місцях та адміністративних приміщеннях | Оплата послуг доступу до мережі Інтернет. Закупівля супутникових терміналів Starlink (чи аналогів), оплата їх обслуговування, ремонту та абонентської плати. | 2025-2027 роки | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ цифрових трансформацій | 200 | 0 | 100% | 24 безкоштовні WIFI зони: 20 приміщень старостатів. приміщення міської ради, приміщення ЦНАПу, зовнішня точка біля ЦНАПУ (надано ЕГАП), парк. Економія коштів. |
| 2.5 | Забезпечення функціонування офіційного вебсайту, та порталу відкритих даних в домені menarada.gov.ua, розробка мобільного додатку/ чат-боту та інклюзивності сервісів, забезпечення резервного збереження, обробки та захисту даних | Технічна підтримка, адміністрування офіційного вебсайту Менської міської ради,порталу відкритих даних на домені mena.cg.gov.ua та menarada.gov.ua. Отримання послуг з хостингу власних інформаційних ресурсів, доменних імен та корпоративної пошти, їх технічної підтримки, послуг з обробки та зберігання даних Закупівля та оновлення SSL сертифікатів достовірності домену з підтримкою субдоменів (WildCard SSL Certificates) або аналогів. Розробка мобільного додатку “Менська громада” з сервісами для публічних послуг для різних категорій стейкхолдерів. Забезпечення інклюзивності сервісів | 2025-2027 роки | Відділ бухгалтерського обліку та, звітності, відділ цифрових трансформацій | 150 | 55 | 80% | Розроблено мобільний додаток для смартфона "Менська громада". З вересня 2025 року встановлено та налаштовано клієнт-серверне програмне забезпечення NextCloud для створення та використання служб файлообміну. Проводяться роботи щодо резервного зберігання та захисту даних користувачів. Використовуються безкоштовні SSL сертифікати Let's encrypt. У 2026 році плануємо перейти на платні. |
| 3.1 | Подальший розвиток системи електронного документообігу | Масштабування, техпідтримка системи електронного документообігу | 2025-2027 роки | Відділ документування та забезпечення діяльності апарату ради, відділ цифрових трансформацій | 50 |  | 100% | З метою безперебійної роботи системи документообігу в захищеній хмарі хмарі розвернуте альтернативне ПЗ. |
| 3.2 | Створення цифрових архівних фондів громади | Придбання обладнання та оцифрування архівних фондів громади, створення бази даних | 2025-2027 роки | Архівний відділ, відділ документування та забезпечення діяльності апарату ради, відділ цифрових трансформацій | 400 | 0 | 0% | Заплановано на 2026-2027 роки |
| 3.3 | Розвиток геоінформаційної системи та спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи | Розробка та публікація інформації про інвестиційні об’єкти громади у вигляді шару ГІС | 2025-2027 роки | Відділ архітектури та містобудування | Бюджет Менської міської територіальної громади/ інші джерела незаборонені законом | 0 | 0% | Не виконано. Відсутнє фінансування |
| 3.4 | Цифровізація сфери екології громади | Підтримка роботи станцій екомоніторингу | 2025-2027 роки | Відділ цифрових трансформацій | Фінансування не потребує | 0 | 0% | Станцію екомоніторингу буде встановлено в 2026 році |
| 3.5 | Цифровізація сфери енергоспоживання | Використання програмного забезпечення з питань енергозбереження та моніторингу енергоефективності для об’єктів комунальної власності. Витрати на впровадження та утримання | 2025-2027 роки | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Бюджет Менської міської територіальної громади | 28 | 100% | Витрати на утримання в 2026 році будуть 35.4 тис.грн. Витрати на утримання в 2027 році орієнтовно 36.0 тис. грн |
| 3.6 | Автоматизована геоінформаційна система для управління ресурсами громади: НГО-громада | Використання автоматизованої геоінформаційної система для управління ресурсами громади: НГО-громада забезпечить швидкість формування та виконання затребуваних документів, спростить отримання інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки | 2025-2027 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | 2000 | 0 | 0% | Не виконано. У зв’язку з відсутністю фінансування |
| 4.1 | Розвиток та реалізація інструментів е-демократії та е-урядування |  | 2025-2027 роки | Відділ документування та забезпечення діяльності апарату ради, сектор комунікацій, відділ цифрових трансформацій | Фінансування не потребує | - | 100% | Електронні звернення:Реалізовано через офіційний вебсайт ради (розділ «Електронна приймальня») та інтегровані форми зворотного зв’язку. Електронні петиції:Використовується платформа «E-DEM» (Сервіс електронних петицій). Громадський бюджет (Бюджет участі): В міській раді діють рішення, якими затверджено «Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в Менській міській об’єднаній територіальній громаді» та Шкільний громадський бюджет Менської міської ради. Процес автоматизовано за допомогою платформи «E-DEM». Крім того для покращення комунікації між мешканцями та органом місцевого самоврядування, а саме: Чат-боти:Впроваджено муніципальний чат-бот “СВОЇ” у Telegram та Viber. Мобільний додаток: В 2025 році розроблено мобільний додаток “Менська громада”, який працює як в iOS та і в Android-системах. |
| 4.2 | Забезпечення відео-трансляцій пленарних засідань міської ради, засідань комісій, закупівля трансляційного обладнання | Впровадження та технічна підтримка системи відео-трансляцій пленарних засідань міської ради, засідань комісій | 2025 рік | Відділ документування та забезпечення діяльності апарату ради, сектор комунікацій, відділ цифрових трансформацій | 200 | 0 | 50% | За 2025 рік на YouTube каналі міської ради є 60 відеозаписів трансляцій пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій. Закупівля обладнання не проводилась |
| 4.3 | Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері впровадження новітніх інформаційних та цифрових технологій, е-урядування та е-демократії | Участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відео-конференціях щодо впровадження новітніх інформаційних та цифрових технологій, е-урядування та е-демократії, запрошення експертів та лекторів для проведення навчань | 2025-2027 роки | Відділ документування та забезпечення діяльності апарату ради, сектор комунікацій, відділ цифрових трансформацій | 20 | 0 | 100% | Спеціаліст сектору комунікацій та спеціалісти відділу документування та забезпечення діяльності апарату ради протягом 2025 р. брали участь в онлайн-навчаннях у сфері цифрових інструментів створення контенту, цифрової безпеки, протидії дезінформації тощо, організованих Чернігівським ЦППК, Асоціацією малих міст України, U-LEAD з Європою та ін.партнерами з розвитку та навчання. Економія коштів |
| 5.1 | Підвищення кваліфікації спеціалістів з впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів | Участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів, запрошення експертів та лекторів для проведення навчань | 2025-2027 роки | Відділ цифрових трансформацій, відділ документування та забезпечення діяльності апарату ради | 100 | 0 | 50% | Спеціалістами відділу цифрових трансформацій пройдено безкоштовний курс “MTВ – MikroTik Basic” від компаніїї DEPS. Працівники відділу цифрових трансформацій постійно приймають участь у нарадах і семінарах які проводять ОВА, держспецзв’язок та інші структури. Шляхом самоосвіти вивчались технології побудови віртуальних мереж та моніторингу стану кінцевих точок. Навчання працівників апарату заплановано на 2026 рік. |
| 5.2 | Забезпечення захищеного доступу до інформаційних систем, баз даних тощо | Придбання захищених носіїв інформації, придбання, оновлення електронного кваліфікованого підпису | 2025-2027 роки | Відділ бухгалтерського обліку та звітності відділ цифрових трансформацій | 30 | 0 | 100% | Забезпечено захищений доступ до інформаційних систем, державних реєстрів, баз даних тощо у структурних підрозділах міської ради. Економія коштів |
| 5.3 | Підвищення рівня кібербезпеки та захисту інформації | Розробка політики кібербезпеки | 2025-2026 роки | Відділ цифрових трансформацій | Фінансування не потребує | - | 0% | Заплановано на 2026 рік |
| 6.1 | Створення та розвиток центру підтримки бізнесу | Впровадження цифрових технологій для бізнесу, зокрема надання послуг бізнесу в онлайн форматі, інформування щодо наявних конкурсів, грантів; надання консультацій; допомога у формуванні проектної заявки. | 2025-2027 роки | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | 100 | - | 0% | Заплановано на 2026 рік |
| Кошти бюджету Менської міської територіальної громади тис.грн |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| Кошти інших джерел тис.грн |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Всього тис.грн |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |

| Головний розпорядник коштів - фінансове управління |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 11 |
| 1.1 | Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів | 2025-2027 роки | Фінансове управління | Фінансування не потребує | 0 | 0 | На балансі Фінансового управління Менської міської ради перебуває 5 персональних комп`ютерів в зборі, 6 ноутбуків, 2 системних блока, 2 монітора, 2 принтера (БФП). 30 відсотків з них технічно застарілі і потребують списання. |
| 1.2 | Підвищення рівня кваліфікації фахівців за напрямком «Інформаційні та цифрові технології» | Організація навчання фахівців за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», в тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств з підвищення кваліфікації фахівців | 2025-2027 роки | Фінансове управління | Фінансування не потребує | 0 | 0 | Працівниками фінансового управління в межах самостійного підвищення кваліфікації опановуються сучасні інформаційні технології, зокрема: підвищення рівня цифрової грамотності та ефективного використання офісного програмного забезпечення; робота з системами електронного документообігу та кваліфікованим електронним підписом; базові навички аналізу та візуалізації даних; використання хмарних сервісів для зберігання та обміну інформацією; ознайомлення з інструментами автоматизації робочих процесів. |
| 2.1 | Придбання (оновлення) засобів інформатизації фінансового управління | Проведення закупівлі необхідної комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, оргтехніки, мережевого обладнання, комплектуючих тощо | 2025-2027 роки | Фінансове управління | 100,0 | 96,8 | 97% | Закуплено 4 ноутбуки DELL Vostro 3530, замінено акумулятор, накопичувач ноутбука, проведена оптимізація і обслуговування СО ноутбука. |
| 2.2 | Забезпечення програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць працівників | Придбання, оновлення, обслуговування програмного забезпечення, доступу до інформаційних ресурсів (в т.ч. ліцензованого програмного забезпечення) | 2025-2027 роки | Фінансове управління | 9,1 | 9,1 | 100% | Адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення аналітичної інформаційної системи «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006». |
| 2.3 | Забезпечення доступу до мережі інтернет | Оплата послуг доступу до мережі Інтернет | 2025-2027 роки | Фінансове управління | 20,1 | 20,1 | 100% | Виконано. |
| 3.1 | Забезпечення комунікації з новими сервісами та системами, розробленими центральними органами влади | Підключення до нових цифрових сервісів та інформаційних систем необхідних для виконання посадових обов’язків | 2025-2027 роки | Фінансове управління | Фінансування не потребує | - | - | Потреби не було. |
| 4.1 | Забезпечення публічності та прозорості діяльності фінансового управління | Оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні управління на сайті громади | 2025-2027 роки | Фінансове управління | Фінансування не потребує | - | - | Проводяться заходи по вивченню законодавства у сфері відкритих данних. Визначені набори даних будуть опубліковані в ІІ кварталі 2026 року. |
| 5.1 | Участь у конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів | Прийняття участі конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях | 2025-2027 роки | Фінансове управління | - | - | - | Потреби не було. Проведено вивчення основ кібербезпеки та захисту інформації шляхом самоосвіти. |
| 5.2 | Забезпечення захищеного доступу до інформаційних систем, баз даних тощо | Придбання захищених носіїв інформації, придбання, оновлення електронного кваліфікованого підпису | 2025-2027 роки | Фінансове управління | 0 | 0 | 100% | Реалізовано шляхом підключення до серверу по VPN. Потреби у закупівлі токенів не було. |
| Кошти бюджету Менської міської територіальної громади тис.грн |  |  |  |  | 134,7 | 131,5 | 98% |  |
| Кошти інших джерел тис.грн |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Фінансування відсутнє |
| Всього тис.грн |  |  |  |  | 134,7 | 131,5 | 98% |  |

| Головний розпорядник коштів - відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів | 2025-2027 роки | Відділ освіти | Фінансування не потребує | 0 | 100% | Наявні інвентаризаційні списки. Всього у Відділі освіти нараховується 9 одиниць коп’ютерної техніки, з них 3 ноутбуки та 6 ПК. З них 5 понад 5 років. |
| 1.2 | Підвищення рівня кваліфікації фахівців за напрямком «Інформаційні та цифрові технології» | Організація навчання фахівців за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», в тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств з підвищення кваліфікації фахівців | 2025-2027 роки | Відділ освіти | Фінансування не потребує | 0 | 100% | Працівники Відділу освіти та працівники закладів освіти громади протягом року підвищували кваліфікацію за відповідним напрямком відповідного до графіків. Всього було відвідано 5 навчальних тренігів, 15 занять в рамках профільного підвищення кваліфікації вчителями (кібербезпека та ін.) |
| 2.1 | Придбання (оновлення) засобів інформатизації | Проведення закупівлі необхідної комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, оргтехніки, мережевого обладнання, комплектуючих, тощо | 2025-2027 роки | Відділ освіти | 200,0 | 49,94 | 25% | Придбано 1 ноутбук на Відділ освіти, 2 БФП |
| 2.2 | Придбання (оновлення) програмного забезпечення | Проведення закупівлі та встановлення, продовження дії програм для здійснення бухгалтерського обліку та ін. | 2025-2027 роки | Відділ освіти | 90,0 | 75,86 | 84% | Здійснено супровід по бухгалтерським програмам (“Дебет Плюс V12”, АІС, ТІС-Зарплата) та документообігу Відділу освіти |
| 2.3 | Забезпечення доступу до мережі інтернет | Оплата послуг доступу до мережі Інтернет | 2025-2027 роки | Відділ освіти | 294,0 | 12,0 | 4% | Всі працівники Відділу освіти забезпечені доступом до Інтернету. |
| 3.1 | Забезпечення комунікації з новими сервісами та системами, розробленими центральними органами влади | Підключення до нових цифрових сервісів та інформаційних систем необхідних для виконання посадових обов’язків | 2025-2027 роки | Відділ освіти | Фінансування не потребує | - | 100% | Відділ освіти Менської міської ради має доступ до всіх інформаційних систем, що необхідні для організації повноцінної роботи (ІСУО, АІКОМ, ЄДЕБО, ДІСО та ін.). |
| 3.2 | Навчання здобувачів освіти з робототехніки та інноваційним технологіям | Організація навчання здобувачів освіти з робототехніки та інноваційним технологіям | 2025-2027 роки | Відділ освіти | Фінансування не потребує | - | 100% | В Опорному закладі Менська гімназія та Феськівській гімназії (обладнання з реалізації проєкту бюджету участі громади) наявні набори робототехніки. Здобувачі освіти даних закладів вдосконалюють свої навички робототехніки на уроках інформатики та відповідних позакласних заняттях Всього проведено 10 занять з даної тематики в рамках класних занять. |
| 3.3 | Розширення можливостей поєднання очної та дистанційної форм здобування освіти з використанням мультимедійного обладнання | Придбання мультимедійного обладнання | 2025-2027 роки | Відділ освіти | 600,0 | 704,75 | 118% | Придбано 5 комплектів мультимедійного обладнання для Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка, Стольненського, Дягівського ЗЗСО І-ІІІ ст., Макошинської гімназії |
| 3.4 | Впровадження STEM-лабораторій з природничих наук, кабінетів робототехніки | Залучення коштів міжнародної технічної допомоги у рамках програм сусідства Європейського союзу для придбання обладнання для STEM лабораторій | 2025 рік | Відділ освіти | 3000,0 | 4970,146 | 165% | Для облаштування 5 STEM-лабораторій Опорного закладу Менська гімназія (майбутнього ліцею) були залучені кошти місцевого бюджету - 745,523 тис. грн. та кошти субвенції з державного бюджету (4224,623 тис. грн.) |
| 4.1 | Забезпечення публічності та прозорості діяльності відділу | Оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні відділу на сайті громади | 2025-2027 роки | Відділ освіти | Фінансування не потребує | - | 100% | Інформація висвітлюється на офіційному сайті Відділу освіти. Всього протягом 2025 року було розміщено 22 публікації в розділі “новини” |
| 4.2 | Забезпечення діяльності офіційного веб-сайту Відділу освіти з врахуванням пристосування для людей з вадами зору | Систематичне висвітлення інформації на офіційному веб-сайті, постійне наповнення сайту | 2025-2027 роки | Відділ освіти | 28,0 | 0 | 0 | Веб-сайт Відділу освіти не має пристосування для людей з вадами зору |
| 4.2 | Розвиток та реалізація інструментів е-демократії та е-урядування | Впровадження Шкільного громадського бюджету, подальше використання та розвиток електрон-них щоденників та журналів, впровадження електронного запису до шкіл та садочків | 2025-2027 роки | Відділ освіти | Фінансування не потребує | - | 100% | Всі заклади загальної середньої освіти в своїй діяльності використовують електронні журнали, електронні щоденники (платформи Мрія, Нові знання) Кошти на проведення Шкільного громадського бюджету у Відділі освіти не передбачено |
| 4.4 | Забезпечення розміщення наборів відкритих даних, які перебувають у володінні громади | Публікація наборів відкритих даних, які перебувають у володінні громади | 2025-2027 роки | Відділ освіти | Фінансування не потребує | - | 0 | На даний час тривають роботи про оприлюдненю відкритих даний на відповідних веб-ресурсах |
| 5.1 | Участь у конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів | Прийняття участі конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях | 2025-2027 роки | Відділ освіти | Фінансування не потребує | - | 100% | Працівники Відділу освіти та закладів освіти постійно приймали участь в треінігах, відеоконференціях з кіберзахисту, медіаграмотності. Всього було відвідано 5 навчальних тренігів, 15 занять в рамках профільного підвищення кваліфікації вчителями (кібербезпека та ін.) |
| 5.2 | Забезпечення захищеного доступу до інформаційних систем, баз даних тощо | Придбання захищених носіїв інформації, придбання, оновлення електронного кваліфікованого підпису | 2025-2027 роки | Відділ освіти | Бюджет Менської міської територіальної громади | 3,0 | 0 | Всі працівники Відділу освіти забезпечені захищеними носіями інформації, потреби у придбанні не було |
| Кошти бюджету Менської міської територіальної громади тис.грн |  |  |  |  |  | 1839,073 |  |  |
| Кошти інших джерел тис.грн |  |  |  |  |  | 4224,623 |  |  |
| Всього тис.грн |  |  |  |  |  | 6063,696 |  |  |

| Головний розпорядник коштів - відділ культури та туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 11 |
| 1.1 | Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів | 2025-2027 роки | Відділ культури | Фінансування не потребує | - |  | Проведено згідно з: Наказом відділом культури від 26.11.2025 року № 44; Наказом КУ «Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів культури» від 26.11.2025 року № 12; Наказом КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила» від 27. 11 2025 року № 38; Наказом КЗ «Центр культури та дозвілля молоді» від 27.11.2025 року № 25-О; Наказом КЗ «Менська публічна бібліотека» від 27.11.2025 року №14; Наказом КЗ «Менська школа мистецтв» від 27.11.2025 року № 110; Наказом КЗ «Менський будинок культури» від 27.11.2025 року №44. |  |  |
| 1.2 | Підвищення рівня кваліфікації фахівців за напрямком «Інформаційні та цифрові технології» | Організація навчання фахівців за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», в тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств з підвищення кваліфікації фахівців | 2025-2027 роки | Відділ культури | Фінансування не потребує | - | 100% | ГО «Українська бібліотечна асоціація» 17.09.2025 року «Здобуття цифрових навичок у бібілотеках – Хабах цифрової освіти» |  |  |
| 1.3 | Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій | Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо організації виконання завдань Програми, впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в комунікаційних системах | 2025-2027 роки | Відділ культури | Фінансування не потребує | - |  | Проведено згідно з Наказами про визначення відповідальних осіб: відділ культури, КУ «Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів культури», КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила», КЗ «Центр культури та дозвілля молоді», КЗ «Менська публічна бібліотека», КЗ «Менська школа мистецтв», КЗ «Менський будинок культури». |  |  |
| 2.1 | Придбання (оновлення) засобів інформатизації відділу культури та туризму | Проведення закупівлі необхідної комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, оргтехніки, мережевого обладнання, комплектуючих тощо (в тому числі для укриття) | 2025-2027 роки | Відділ культури | 500,0 | 114,372 | 22,87 | 9 комп’ютерних мишок, 4 комп’ютерні клавіатури, 5 карт пам’яті, 2 монітора, 2 системних блока, 1 ноутбук, 1 флеш-карта, 1 джойстик, 2 принтера, 4 мережеві кабелі, 1 маршрутизатор, 1 комутатор мережевий, 6 мережевих концентраторів. |  |  |
| 2.2 | Забезпечення програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць працівників | Придбання, оновлення, обслуговування програмного забезпечення, доступу до інформа-ційних ресурсів (в т.ч. ліцензованого програмного забезпечення) | 2025-2027 роки | Відділ культури | 100,0 | 59,248 | 59,25 | Доступ до інформаційних ресурсів таких як: 7 послуг з «СОТА», 7 послуг з АІС «Місцеві бюджети розпорядника бюджетних коштів», 7 послуг з внесення даних до Єдиної державної електронної системи, 1 право користування комп’ютерною програмою. |  |  |
| 2.3 | Забезпечення програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць працівників | бухгалтерська програма FIT-бюджет або аналог | 2025-2027 роки | Відділ культури | 95,0 | - |  | Заплановано на 2026 рік |  |  |
| 2.4 | Забезпечення доступу до мережі інтернет | Оплата послуг доступу до мережі Інтернет | 2025-2027 роки | Відділ культури | 300,0 | 178,024 | 59,34 | 23 точки приєднання з середньою швидкістю Інтернета 50 Мбіт/с+IP адреса |  |  |
| 3.1 | Забезпечення комунікації з новими сервісами та системами, розробленими центральними органами влади | Підключення до нових цифрових сервісів та інформаційних систем необхідних для виконання посадових обов’язків | 2025-2027 роки | Відділ культури | Фінансування не потребує | - |  | Заплановано підключення на 2026-2027 роки з урахуванням їх розробкою центральними органами влади. |  |  |
| 3.2 | Впровадження цифрових технологій в роботі бібліотек | Впровадження сервісів е-картка читача, е-каталог. Оформлення підписок на популярні укр. е-видання; популяризація віртуальних турів тематичними виставками та музеями світу, придбання та впровадження автоматизованої бібліотечної інформаційної системи «УФД/Бібліотека» | 2025-2027 роки | Відділ культури | 300 | - |  | Заплановано на 2026-2027 роки впровадження сервісів е-картка читача, е-каталог. Оформлення підписок на популярні укр. е-видання; популяризація віртуальних турів тематичними виставками та музеями світу, придбання та впровадження автоматизованої бібліотечної інформаційної системи «УФД/Бібліотека» |  |  |
| 3.3 | Популяризація, в т.ч. в мережі інтернет, локальних туристичних маршрутів громади (авто-, вело- та пішохідних) та природничих локацій | Розробка та поширення, в т.ч. в мережі інтернет, локальних туристичних маршрутів громади (авто-, вело- та пішохідних) та природничих локацій | 2025-2027 роки | Відділ культури | 300,0 | - |  | Заплановано на 2026-2027 роки розробка та поширення, в т.ч. в мережі інтернет, локальних туристичних маршрутів громади (авто-, вело- та пішохідних) та природничих локацій |  |  |
| 4.1 | Забезпечення публічності та прозорості діяльності відділу | Оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні відділу на сайті громади | 2025-2027 роки | Відділ культури | Фінансування не потребує | - |  | Інформація оперативно поширюється на сторінці "Культура" на офіційному сайті громади https://mena.cg.gov.ua/index.php?id=26585&tp=0, та має 50 публікацій, також ведеться фейсбук сторінка з 6,5 тисяч підписників. |  |  |
| 4.2. | Розвиток та реалізація інструментів е-демократії та е-урядування | Цифровізація культурних послуг | 2025-2027 роки | Відділ культури | Фінансування не потребує | - |  | В 2025 році не використовували, бо не мали потреби. |  |  |
| 5.1 | Участь у конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів | Прийняття участі конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях | 2025-2027 роки | Відділ культури | 20,0 |  |  | Заплановано на 2026-2027 роки |  |  |
| 5.2 | Забезпечення захищеного доступу до інформаційних систем, баз даних тощо | Придбання захищених носіїв інформації, придбання, оновлення електронного кваліфікованого підпису | 2025-2027 роки | Відділ культури, заклади культури | 60,0 | 10,752 | 17,92 | 7 засобів КЗІ електронний ключ. |  |  |
| 5.3 | Підвищення рівня цифрових навичок мешканців віком 60+ з питань дотримання інформаційної та кібергігієни | Проведення навчань мешканців громади (віком 60+) з питань дотримання інформаційної та кібергігієни | 2025-2027 роки | Відділ культури | Фінансування не потребує | - |  | В 2025 році в бібліотеках громади, де працюють цифрові хаби, проведено 72 заходи |  |  |
| 5.4 | Підвищення рівня цифрових навичок з дотримання інформаційної та кібергігієни та навичок з застосування ІТ-технологій жителів громади та ВПО | Проведення навчань з дотримання інформаційної та кібергігієни, цифровим навичкам та навичкам з застосування ІТ-технологій жителів громади та ВПО | 2025-2027 роки | Відділ культури | Фінансування не потребує | - |  | В 2025 році послуги отримали 176 користувачів, 13 заходів, кількість відгуків користувачів хабів 30. |  |  |
| Кошти бюджету Менської міської територіальної громади тис.грн |  |  |  |  | 1675 | 362,396 | 21,64 |  |  |
| Кошти інших джерел тис.грн |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| Всього тис.грн |  |  |  |  | 1675 | 362,396 |  |  |  |

| Головний розпорядник коштів - відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 11 |
| 1.1 | Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | Фінансування не потребує | - | 100% | На балансі Відділу перебуває: 7 ноутбуків; 4 нестандартних ноутбуків для ІР; 2 системні блоки; 11 багатофункціональних пристроїв; 1 принтер; 5 роутерів;1 документ камера; 6 моніторів; 4 ДБЖ; 1 планшет; 4 зовнішні жорсткі диски |
| 1.2 | Підвищення рівня кваліфікації фахівців за напрямком «Інформаційні та цифрові технології» | Організація навчання фахівців за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», в тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств з підвищення кваліфікації фахівців | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | Фінансування не потребує | 0 | 100% | Спеціалісти відділу постійно самостійно підвищують свою кваліфікацію. |
| 2.1 | Придбання (оновлення) засобів інформатизації | Проведення закупівлі необхідної комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, оргтехніки, мережевого обладнання, комплектуючих тощо | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | 100,0 | 365,0 | 365% | Отримано по Програмі розвитку ООН: 5 ноутбуків LENOVO ThinkBook; 5 комп. (клавіатура та миша) Gembird KBS-WM-03-UA; 5 багатофункціон. пристрій Pantum+ Cartridge Pantum; 1 роутер Mikrotik; 1 документ-камера CZUR; 5 LED-монітор Philips+Cable Cablexpert. |
| 2.2 | Забезпечення програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць працівників | Придбання, обслуговування програмного забезпечення ISPro (IC- ПРО) | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | 55,0 | 25,0 | 45,5% | Придбано програмне забезпечення ID:UA-P-2025-03-11-013121-a Де в закупівлях? |
| 2.3 | Забезпечення доступу до мережі інтернет | Оплата послуг доступу до мережі Інтернет | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | Місцевий бюджет | 0 | 100% | Відділ забезпечений доступом до мережі інтернет. Економія коштів, патреби у придбанні немає. |
| 3.1 | Забезпечення комунікації з новими сервісами та системами, розробленими центральними органами влади | Підключення до нових цифрових сервісів та інформаційних систем необхідних для виконання посадових обов’язків | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | Фінансування не потребує | - | 100% | Відділ має доступ до всіх систем, що необхідні для організації повноцінної роботи (ЄІССС, Соціальна громада, ЦНАП-SQS, FreeZvit, Zvitok, AIC, CDO та ін.) |
| 4.1 | Забезпечення публічності та прозорості діяльності відділу | Оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні відділу на сайті громади | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | Фінансування не потребує | - | 100% | На сайті Менської міської ради висвітлюється інформація що стосується роботи відділу та установ, які є у підпорядкуванні відділу: 15 колективних договорів, 141 публікація . |
| 4.2. | Розвиток та реалізація інструментів е-демократії та е-урядування | Цифровізація соціальних та медичних послуг | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | Фінансування не потребує | - | 100% | На сторінці Менської міської ради 03.08.2025 проведено громадське обговорення облаштування Алеї пам’яті в м. Мена |
| 5.1 | Участь у конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів | Прийняття участі конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | Бюджет Менської міської територіальної громади/ інші джерела незаборонені законом | - |  | Спеціалісти відділу підвищували кваліфікацію за відповідним напрямком, 8 спеціалістів пройшли тестування на онлайн- платформі Дія. Освіта “Рівень цифрової грамотності в сфері Безпека в цифровому середовищі ” та отримали сертифікати. Приймали у часть в 2 онлайн-навчаннях. |
| 5.2 | Забезпечення захищеного доступу до інформаційних систем, баз даних тощо | Придбання захищених носіїв інформації, придбання, оновлення електронного кваліфікованого підпису | 2025-2027 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я | Бюджет Менської міської територіальної громади | 0 | 100% | Забезпечено захищений доступ до інформаційних систем, програмних комплексів тощо. Для входу інформаційних систем, баз даних використовуються електронні кваліфікаційні підписи. Економія коштів, потреби не було |
| Кошти бюджету Менської міської територіальної громади тис.грн |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  |
| Кошти інших джерел тис.грн |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Всього тис.грн |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  |