Додаток

до рішення 72 сесії Менської міської ради 8 скликання

17 квітня 2026 року №201

ПРОГРАМА

«Забезпечення питного водопостачання та заходів з реалізації очищення стічних вод на території населених пунктів Менської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки»

(нова редакція)

м. Мена

2026 рік

#### ЗМІСТ

- Паспорт Програми

- Визначення проблеми

- Мета Програми

- Напрямки та заходи виконання Програми

- Фінансове забезпечення

- Очікувані результати

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Забезпечення питного водопостачання та заходів з реалізації очищення стічних вод на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки»

|  | Ініціатор розроблення Програми | Менська міська рада |
| --- | --- | --- |
|  | Розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна Менської міської ради, КП «Менакомунпослуга» |
|  | Співрозробник Програми | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Менська міська рада, Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна Менської міської ради, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |
|  | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
|  | Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Менської міської територіальної громади, Державний бюджет та інші |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього | Разом: 57 555 113 грн. 2025 рік – 2 692 869 грн. 2026 рік – 48 148 244 грн. 2027 рік – 6 714 000 грн. |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Забезпечення населення Менської міської територіальної громади  питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення, сприяння створенню належних умов для розвитку  дітей на місцевому рівні.

Враховуючи значне зношення інженерних мереж, виникають аварії на об’єктах питного водопостачання та водовідведення., що в свою чергу значно впливає на надання даних послуг населенню та на якість даних послуг.

Водозабірні свердловини в населених пунктах менської територіальної громади експлуатуються досить давно та потребують покращення якості води.

Загальна протяжність водопровідної мережі в населених пунктах громади становить 79,482 км., каналізаційної - 17,87 км. ТОВ «Менський комунальник» обслуговує водогін загальною протяжністю 40,982 км. та каналізаційну мережу - 10,870 км, що знаходиться у комунальній власності громади. Але фактично по місту протяжність водогону є більшою і нагальним є питанням взяття його на баланс, оскільки неможливо здійснювати його обслуговування.

По населеним пунктам громади обслуговує водогін КП «Менакомунпослуга» загальною протяжність водопровідної мережі 38,5 км, каналізаційної мережі – 7 км.

Централізоване водопостачання наявне ще в 8 населених пунктах громади, а саме в селах Семенівка (0,5 км), Блистова (2 км), Величківка (21,5 км), Бірківка (0,6 км), Ліски (1,5 км), Слобідка (2,2 км), Стольне (3,4 км) та селищі міського типу Макошине (6,8 км). Водовідведення смт. Макошине 7 км. Деякі мережі перебувають в незадовільному стані, а саме в селах Величківка, Ліски та Бірківка.

На даний час в місті Мена відсутні робочі очисні споруди, і місто користується очисними спорудами ПП КФ «Прометей» філії «Менський сир». Дуже важливим є відновлення роботи міських очисних споруд, для забезпечення екологічної безпеки, надання якісних послуг, та покращення інвестиційної привабливості громади.

Програма «Забезпечення питного водопостачання та заходів з реалізації очищення стічних вод на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою програми є поліпшення забезпечення населення питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток мережі централізованого забезпечення споживачів питною водою, підвищення ефективності та надійності її функціонування, забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку.

Основними завданням є:

- забезпечення населення якісною питною водою.

- взяття на баланс водопровідних та каналізаційних мереж збудованих кооперативами та, ті власники яких не визначені;

-	охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

-	розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

-	покращення стану інженерних мереж, споруд та систем водопостачання, зон санітарної охорони джерел водопостачання;

-	створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;

-	розширення мережі водопостачання та водовідведення Менської ТГ шляхом будівництва нових ділянок водопроводів та каналізаційних колекторів.

4. НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Необхідно розробити ряд проектів, реалізація яких дасть змогу значно поліпшити ситуацію з водопостачанням в населених пунктах громади, а саме:

- роботи з реконструкції системи водопостачання міста Мена шляхом будівництва нових артезіанських свердловин;

- замовлення проектно-кошторисної документації для здійснення реконструкції систем водовідведення;

-	завершити реконструкцію КНС №1 в м. Мена;

-	відновлення роботи міських очисних споруд;

- закінчити реалізацію проекту «Реконструкція системи водопостачаня з облаштуванням покриття дорожньої мережі по вул. Приозерна, Андрейченка Максима, Калинова в м. Мена Чернігівської області (з виділенням черговості)».

- покращити якість води, шляхом змішування з водою, що подається з бучацького горизонту для досягнення показників якості води згідно вимогам ГОСТ 2874-82, по вул. Чернігівський шлях пробурено свердловину №9 на сеноман-нижньокрейдовий горизонт, глибиною 560 м., дебітом 37 м3.

Удосконалення водозаборів джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води передбачає:

- проведення інвентаризації водозаборів підземних вод сільських населених пунктів з визначенням техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;

- здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання передбачає:

- проведення інвентаризації інженерних мереж водопостачання на території населених пунктів громади;

- будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

- запобігання аваріям на об’єктах питного водопостачання та водовідведення.

Виконання Програми здійснюється за такими основними заходами:

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка технічного стану діючих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства; проведення технічного та енергетичного аудиту систем водопостачання та водовідведення; проведення незалежної оцінки вартості майна мереж водопостачання та водовідведення. | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього 600,0 з них: 2025 р.- 150,0 2026 р.- 200,0 2027 р.- 250,0 |
| 2 | Купівля глибинних насосів на артезіанських свердловинах та КНС (за потребою), встановлення засобів комерційного обліку (4 шт); проведення аварійно-відновлювальних робіт; гідродинамічна прочистка каналізації; Купівля електродвигуна на КНС та очисних спорудах; купівля та заміна частотного перетворювача; | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього:1700,0 з них: 2025 р.-500,0 2026 р.- 600,0 2027 р.- 600,0 |
| 3 | Створення резервного фонду шляхом закупівлі насосів на артезіанських свердловинах та КНС | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього:750,0 з них: 2025 р.-250,0 2026 р.- 250,0 2027 р.- 250,0 |
| 4 | Встановлення огорож території артезіанських свердловин | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 300,0 з них: 2025 р.-100,0 2026 р.-100,0 2027 р.-100,0 |
| 5 | Купівля, встановлення, монтаж комплектуючих для енергозберігаючого обладнання | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 600,0 з них: 2025 р.-200,0 2026 р.-200,0 2027 р.-200,0 |
| 6 | Оформлення земельних ділянок під свердловинами та водонапірними баштами, очисними спорудами на території Менської міської територіальної громади | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 270,0 з них: 2025 р.-80,0 2026 р.-90,0 2027 р.-100,0 |
| 7 | Відбір аналізів та дослідження якості питної води, проведення заходів з паспортизації громадських колодязів | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 854,000, з них: 2025 р.-305,0 2026 р.– 305,0 2027 р.–244,0 |
| 8 | Реконструкція комплексу очисних споруд м.Мена, який розташований за межами міста Мена, Менської міської територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської області Вартість будівельних робіт Коригування проєктно- кошторисної документації з проведенням експертизи | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 23630,0 з них: 2025 р.- 0 2026 р.– 23630,0 2027 р.– 0 23500,0 130,0 |
| 9 | Проведення ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу недіючих та безхазяйних свердловини | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 1000,0 з них: 2025 р–350,0 2026 р.–350,0 2027 р.–300,0 |
| 10 | Технічна інвентаризація з виготовлення технічних паспортів на об’єкти водопостачання, водовідведення, очисних споруд | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 60,0 2025 р.-15,0 2026 р.-20,0 2027 р.-25,0 |
| 11 | Витрати на оплату сертифіката готовності об’єкта до експлуатації | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 52,0 з них: 2025 р.- 15,0 2026 р.-17,0 2027 р.-20,0 |
| 12 | Виконання виконавчої контрольної-геодезичної зйомки М 1:500 | 2025 - 2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 190,0 2025 р.-60,0 2026 р.-65,0 2027 р.-65,0 |
| 13 | Реконструкція каналізаційної мережі від будинку №2 до будинку №6 по вул. Корольова в м. Мена, Чернігівської області Виготовлення технічних умов Виконання топографічної зйомки М 1:500 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи Вартість будівельних робіт | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 234,604 2025 рік-234,604 в тому числі: 3,265 15,0 13,96 202,379 |
| 14 | Реконструкція каналізаційної мережі від будинку №6 по вул. Корольова до вулиці Героїв АТО в м. Мена, Чернігівської області Виготовлення технічних умов Виконання топографічної зйомки М 1:500 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи Вартість будівельних робіт | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 3351,244 2025 рік-118,265 2026 рік- 3111,244 в тому числі: 3,265 30,0 85,0 3111,244 |
| 15 | Реконструкція очисних споруд в селищі Макошине, Корюківського району, Чернігівської області Топографічна зйомка М 1:500 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи Вартість будівельних робіт | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 10240,0 з них: 2025 р.–0 2026 р.– 10240,0 2027 р. – 0 в тому числі: 40,0 200,0 10000,0 |
| 16 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Приозерна в м. Мена, Чернігівської області | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 600,0 з них: 2026 р.– 600,0 |
| 17 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Троїцька в м. Мена | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 600,0 з них: 2027 р. – 600,0 |
| 18 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Мічуріна (Левка Симиренка) в м. Мена, Чернігівської області | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 1000,0 з них: 2026 р.–1000,0 |
| 19 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Армійська, провул.Сидоренка (Григорія Кочура) в м. Мена, Чернігівської області | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 2000,0 з них: 2025 р.-0 2026 р.– 2000,0 |
| 20 | Реконструкція водопровідної мережі від буд. №3 по вул. Чернігівський шлях до перехрестя вул. Гетьманська в м. Мена, Чернігівської області Виконання топографічної зйомки М 1:500 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи Вартість будівельних робіт | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 3800,0 2026 р. 140,0 2027 р.-3660,0 40,0 100,0 3630,0 |
| 21 | Поточний ремонт зливової каналізації (5 відрізків) | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 900,0 з них: 2025 р.-300,0 2026 р.-300,0 2027 р.-300,0 |
| 22 | Нове будівництво резервної лінії 0,4 кВ від ЗТП-393-11 до точки водозабору по вул. Чернігівський шлях в м. Мена, Корюківського району, Чернігівської області Оплата технічних умов Виготовлення проєктно-кошторисної документації Виконання топографічної зйомки М 1:500 Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації Вартість будівельних робіт | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 2160,0 з них: 2026 р.- 50,0 70,0 25,0 15,0 2000,0 |
| 23 | Відшкодування вартості послуг по заміні обладнання | 2025-2027 роки | Менська міська рада, ТОВ «Менський комунальник» | Всього: 15,0 з них: 2025 р.-15,0 2026 р.- 2027 р.- |
| 24 | Будівництво водопровідної мережі по вулиці Сіверський шлях до вулиці Єдності в м. Мена, Чернігівської області Виготовлення технічних умов Виконання топографічної зйомки М 1:500 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи Вартість будівельних робіт | 2025-2027 роки | Менська міська рада, підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Всього: 2170,0, 2025 р.– 0 2026 р.–2170,0 2027 р. – 0 20,0 50,0 100,0 2000,0 |

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів місцевого бюджету (з врахуванням фінансових можливостей бюджету, в межах передбачених на кожен рік у бюджеті Менської міської територіальної громади);

- коштів Державного бюджету;

- коштів комунальних підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених Менською міською радою в порядку, встановленому законодавством;

- інших джерел не заборонених законодавством України.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Результатом виконання програми стане покращення надання послуг, а саме: зростання кількості споживачів, покращення якості питної води в громаді, зниження рівня захворюваності жителів громади, зменшення кількості аварійних робіт, зменшення відсотку зношуваності інженерних мереж та збільшення їх протяжності.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг з питного водопостачання та водовідведення, що надаються населенню та якості питної води;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження внаслідок цього захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- впровадження на об’єктах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, обладнання тощо;

- зменшення непродуктовних втрат питної води і як наслідок – собівартості надання послуг з водопостачання;

- модернізацію інфраструктури об’єктів питного водопостачання.

Начальник відділу ЖКГ та комунального

майна Менської міської ради	Ірина ЄКИМЕНКО