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Додаток 2
до розпорядження міського голови
27 травня 2026 року № 147

 

ГРАФІК 
проведення інформаційного аудиту наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, Менської міської ради 
та її структурних підрозділів у 2026 році 
	№ з/п
	Назва етапу
	Дата проведення

	1
	Проведення підготовчого етапу інформаційного аудиту
	10 – 16  липня 2026 року

	2
	Проведення віддаленого інформаційного аудиту
	17 липня – 14 серпня 2026 року

	3
	Підготовка звіту за результатами інформаційного аудиту
	17 – 31 серпня 2026 року

	4
	Оприлюднення результатів інформаційного аудиту
	01 - 15 вересня 2026 року




Начальник відділу цифрових трансформацій 
та кіберзахисту Менської міської ради	Володимир КОРДАШ


