

             
   9                                              продовження додатка

                                                                                 Додаток
до рішення виконавчого комітету Менської міської ради
26 червня 2026 року № 109


Інформація
 про стан підготовки житлово-комунального господарства  та закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів, комунальних підприємств і установ до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років

	
	Згідно розпорядження міського голови від 25 травня 2026 року № 142 «Про підготовку Менської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років» та  затвердженого плану комплексних заходів  з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і об’єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року на даний час проведено заходи та виконано роботи, відповідно до нижчевикладеного.

Комунальна установа «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради 

 Cтаном на 09.06.2026 року КУ «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради виконано роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років  на рівні 60%.   Затверджено склад комісії для забезпечення контролю за виконанням плану заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 рр. та план заходів з підготовки до дій в зимових умовах 2026-2027 років КУ «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради.
  	Завдяки співпраці із благодійними фондами комунальна установа має автономні джерела живлення. Для роботи автономних джерел живлення (генераторів) під’єднано локальну мережу. Проведено підготовку до роботи в осінньо-зимовий період автономних джерел живлення (генератори). Є запаси паливо-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи генераторів. (200 літрів бензин, 200 літрів ДП).
	Стаціонарне відділення опалюється твердим паливом (дрова). Потреба на опалювальний період складає 280 метрів кубічних, що забезпечує потребу в твердому паливі в повній мірі. На сьогоднішній день дровами забезпечені частково.
	Відділення стаціонарного догляду  для постійного або тимчасового проживання с. Стольне забезпечено інвентарем, одягом та взуттям зимового асортименту, але деякі позиції потребують оновлення.  Є запаси питної води 100 літрів та технічної води 1000 літрів.
Забезпечується запас продуктів харчування довготривалого зберігання, медикаментів на 2-3 місяці та теплих речей (ковдр)  на випадок надзвичайної ситуації в осінньо-зимовий період.
	Приміщення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання забезпечене первинними засобами пожежогасіння, які проходять щорічну повірку та при потребі заміняються новими.  
Також планується придбати достатню кількість сипких матеріалів для посипання доріжок на території відділення на випадок ожеледиці.
	З огляду на сьогоднішню ситуацію зі збільшенням кількості обстрілів країною-агресором заклад потребує укриття для безпечного перебування підопічних та працівників.

	Комунальне підприємство «Менакомунпослуга» 
Менської міської ради 

       Для підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року та оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій на балансі КП «Менакомунпослуга» знаходиться техніка, яка може бути задіяна для ліквідації наслідків негоди у зимовий період, а саме: трактор Беларус 892.2 з навісним обладнанням – 3 шт, трактор Беларус 320.4 з навісним обладнанням – 2 шт, навантажувач фронтальний КІМА К1600, розкидач піску РП-3.
       На даний момент підприємство має в  наявності на залишку 6 т піщано-сольової суміші та 5,5 т технічної солі. Для утримання дорожньої мережі в належному стані в осінньо-зимовий період 2026/2027 року є необхідність в придбанні ще 180 т піску та 20 т фасованої в мішках або в бегах технічної солі для підготовки ПСС.  
    Для безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та  централізованого водовідведення на території Менської ТГ були проведені наступні роботи:
 утеплення шахт (сезонне);
 ліквідовано 6 поривів водопровідних мереж;
 замінено 3 ЕКМ на сучасні електронні реле разом з проводкою та автоматикою (кабелями);
 заміна запірної арматури ДУ 50 мм – 3 шт, ДУ 25 мм – 3 шт, Ду 20 мм – 3 шт, ДУ 15 мм – 3 шт.;
 встановлено потужний лічильник холодної води (25 м3/год) для потреб аграріїв;
 замінено ділянку водонапірної мережі із сталі на ПЕ ДУ 50 мм;
 замінено пошкоджену ділянку сталевої труби опалення на ПП трубу разом з врізками – 8 шт.
Також планується виконати наступні роботи:
 встановлення стовпчиків та межі охоронної зони біля водонапірних веж;
 заміна ЕКМ на сучасні електронні реле;
 утеплення башт та шахт;
 часткове фарбування елементів башт;
 встановлення огорож по лінії охоронної зони башт;
 зварювання на висоті (потребує спеціальної підйомної техніки з висотою підйома не менше 16 метрів).
З початку 2026 року працівниками КП «Менкомунпослуга» проводилося  технічне обслуговування систем вуличного освітлення відповідно до договору №29-01/2026 від 30.01.2026 року. Було проведено очищення ліній електромережі вуличного освітлення від порослі з автопідіймача по Менській ТГ– 2750м. Здійснювався огляд і перепрограмування таймерів,  зняття показань витрати електроенергії в приладах обліку у шафах зовнішнього освітлення по 17 КТП м.Мена. Здійснювалось обслуговування ліхтарів та заміна  9 енергозберігаючих ламп. Обслуговування  1 пункту живлення та заміну 1 автовимикача у шафі вуличного освітлення. Проведено регулювання натягу провисання проводу СИП з автопідіймача в с.Данилівка КТП106. Частково здійснено відновлення лінії вуличного освітлення в м.Мена по КТП 212,  КТП204, КТП214 та повністю по КТП205(протяжністю 150 м).
Подальше обслуговування вуличного освітлення  буде проводитись в штатному режимі згідно договору.
      За 2025 рік було заключено договорів про надання послуги з управління побутовими відходами по населених пунктах Менської ТГ в наступній кількості: м.Мена  - 71 договір, с.Величківка – 10 договорів, с.Городище – 18 договорів, с.Данилівка – 51 договір, с.Киселівка – 7 договорів, с.Куковичі  - 11 договорів, с.Загорівка – 14 договорів, с-ще Макошине – 143 договори, с.Садове – 18 договорів,  с.Нові Броди – 17 договорів, с.Синявка – 7 договорів, с.Слобідка – 4 договори.
         Відповідно кількість заключених за 2026 рік договорів станом на 01.06.2026р.
      становить: м.Мена - 40 договорів, с.Величківка – 1 договір, с.Городище – 2 
      договори, с.Данилівка – 1 договір, с.Киселівка – 2 договори, с.Куковичі  - 14 
      договорів, с.Загорівка – 2 договори, с-ще Макошине – 11 договорів, с.Синявка – 
      6 договорів, с.Слобідка – 2 договори.
        Протягом року проводяться наступні заходи з благоустрою: збирається сміття по місту для запобігання утворення стихійних сміттєзвалищ, виявляються та ліквідовуються стихійні сміттєзвалища по вулицях міста та населених пунктах Менської ТГ, подрібнюється гілля. До пізньої осені силами КП «Менакомунпослуга» скошується і згрібається трава на узбіччях вулиць міста та  по селах, обрізуються гілки дерев. Всі дії виконуються для запобігання аварійних ситуацій протягом осінньо-зимового періоду, щоб з настанням снігових заметів та ожеледиці, техніка підприємства вільно могла прочистити дороги, тротуари від снігу та посипати ПСС.
  Для забезпечення пожежної та техногенної безпеки на  паспортизованих сміттєзвалищах були виконані роботи з підгрібання побутових відходів в м.Мена. Проте до початку зимового періоду необхідно буде ще провести підгрібання в м.Мена та с.Покровське. 
   На 02.06.2026р. відсутнє паливо для обігріву адміністративно- господарського комплексу  та міської лазні. Планується закупити 40 м3 дров. 
   КП «Менакомунпослуга» на 25%  підготовлене до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року.
                
Комунальна установа «Менський міській центр соціальних служб» Менської міської ради

Підготовка до опалювального періоду даного закладу, балансоутримувачем якого є Чернігівський обласний центр зайнятості, а власником є Міністерство економіки України.  Комунальна установа опалюється газом,  на сьогоднішній день функціонує котел у робочому стані, який перебуває на праві оренди установи.
У 2023 році центром була проведена робота щодо перепогодження  проекту «Реконструкція внутрішніх мереж газопостачання», який був перепогоджений АТ «Чернігівгаз». Дані роботи планувалися іще здійснити у 2022 році, вразі ненастання воєнного стану. У грудні 2023 року у АТ «Чернігівгаз» проводилась реорганізація юридичної особи,  внаслідок чого виконати роботи по проекту "Реконструкція внутрішніх мереж  газопостачання" в установі було не можливо у зв'язку із форс-мажорними обставинами. 
Після багаторазових звернень до власника приміщень, де розташована КУ ММЦСС, Міністерства економіки України та Чернігівського обласного центру зайнятості - балансоутримувач, щодо безоплатної передачі майна в комунальну власність Менській міській раді, у 2025 році комунальна установа від Міністерства економіки України отримала відповідь,  що Мінекономіки надано до Фонду державного майна України пропозиції щодо включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у тому числі орендовані приміщення  КУ ММЦСС будуть виставлені на аукціон, а отже проводити роботи по реконструкції внутрішніх мереж газопостачання не є доцільним, оскільки приміщення будуть виставлені на аукціон. На початку 2025 року центром було піднято питання перед Чернігівським обласним центром зайнятості (балансоутримувачем),  чи будуть приміщення виставленні на аукціон, щоб планувати роботи по реконструкції внутрішніх мереж газопостачання, на що була отримана відповідь, станом на травень 2026 року, в жовтні 2026 року дані приміщення буде виставлено на аукціон. Враховуючи дану обставину, виконати роботи по реконструкції не є доцільним на сьогоднішній день.
Кожного року перед початком опалювального періоду у комунальній установі  готуються акти  про стан готовності до роботи газового обладнання, які будуть підписані та скріплені печаткою після здійснення фінансування та оплати органом Казначейства, також здійснюються відповідні заходи по розпломбуванню мереж газопостачання.
Щодо питання укладання договору постачання природного газу з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», то кожного року установою направляється пакет документів на укладання договору на постачання природного газу на період приблизно  з 01 жовтня поточного року по 30 квітня наступного року.
Комунальною установою «Менський міський центр соціальних служб»  Менської міської ради постійно вживаються організаційні заходи щодо своєчасного початку та стабільного проходження опалювального періоду 2026/2027 року.

Комунальне некомерційне підприємство  «Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міської ради підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. 

    Проведена тендерна процедура закупівлі твердого палива (дрова паливні) для структурних підрозділів підприємства. Очікується завезення твердого палива до 15 серпня 2026 року. Потреба в твердому паливі (дрова паливні) на опалювальний сезон складає 70 м3. Потреба в закупівлі торфобрикету відсутня так, як в структурних підрозділах є залишки, яких вистачить на опалювальний сезон. 
  Планується в усіх структурних підрозділах підприємства провести перевірку систем опалення, твердопаливних котлів, пічного опалення, електроопалення. Буде здійснено прочищення димоходів, вентиляційних каналів. Проведення робіт планується на вересень 2026 року. Є невеликі залишки твердого палива по структурних підрозділах, які залишились після закінчення опалювального сезону. В розрахунку десь на 1-1,5 місяці опалення.
  На даний час структурні підрозділи підприємства до опалювального сезону готові на 30 %.
Є в наявності 8 генераторів, які зберігаються по лікарських амбулаторіях. Резерв бензину для роботи генераторів зберігається біля кожного генератора в достатній кількості. 

Комунальне некомерційне підприємство «Менська міська лікарня» 
Менської міської ради

  Наказом по підприємству створена комісія по підготовці до опалювального сезону 2026/2027 років. Проведено засідання комісії  11.05.2026 р. по обговоренню нагальних питань по підготовці до опалювального сезону 2026/2027 років. Складений та затверджений План заходів по підготовці КНП «Менська міська лікарня» до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років. Проведена ревізія залишків твердого палива( торфобрикета, палети для забезпечення резервного опалення будівлі стоматології по вул. Троїцька,13. За рахунок благодійної допомоги структурні підрозділи лікарні забезпечені засобами резервного аварійного освітлення. Створений резервний запас дизельного палива у кількості – 800 літрів, бензину- 140 літрів. Проводяться роботи по узгодженню з ОТКЕ ПКД по встановленню комерческих вузлів обліку теплової енергії на території лікарні. За рахунок спонсорської та благодійної допомоги провести заміну 37 вікон. Провести ремонтні роботи по ущільненню вікон та дверей. Провести роботи по перенесенню лічильників теплової енергії  на територію лікарні. Виконати гідравлічні випробування теплової мережі, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку Провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплової мережі, системах теплоспоживання у необхідних обсягах.

Комунальна установа «Місцева пожежна охорона» 
Менської міської ради

Будівлі пожежних депо 4 місцевих пожежних команд Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради в смт. Макошине, селах: Бірківка, Семенівка, Дягова та нежитлове приміщення для адміністрації комунальної установи, які опалюються твердим паливом. Для сталого функціонування в опалювальний період підрозділи комунальної установи потребують 8 тонн торфобрикету та мінімум 110 м3 дров.
Станом на 03.06.2026 року МПК забезпечені твердим паливом наступним чином: 
МПК с. Бірківка (с. Бірківка, вул. Незалежності, 16) на даний час  забезпечена твердим паливом:  торфобрикетів 0,2 т, 5м3 дрова паливні. 
МПК с. Семенівка (с. Семенівка вул. Перемоги, 18б) на даний час забезпечена твердим паливом:  торфобрикетів 0,2 т, 8м3 дров паливних. 
МПК смт. Макошине (смт. Макошине, вул. Центральна, 12а) на даний час забезпечена твердим паливом на 0% 
МПК с. Дягова (с. Дягова, вул. Хліборобів, 2)  на даний час забезпечена твердим паливом: торфобрикетів 0,3 т та 2м3 дров паливних. 
На даний час починаємо проводити роботи з поточного ремонту груб та опалювальних котлів, очищення їх від сажі. 
В січні 2026 року рішенням шістдесят дев’ятої сесії восьмого скликання Менської міської ради комунальній установі «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради в користування було передано нежитлове приміщення за адресою м. Мена, вул. Робітнича,2, яке на даний час забезпечене дровами паливними 1 м3. 
В цьому приміщенні проводиться поточний ремонт системи опалення. 
Загальне забезпечення твердим паливом Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради на 03.06.2026 року – дрова паливні – 14 %, торфобрикет – 10%. Плануємо заключати договори на закупівлю дров та торфобрикету.

Відділ культури Менської міської ради

Відділом культури заплановано провести заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років, які включають: 
- призначення відповідальних осіб за підготовку комунальних закладів Відділу культури Менської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років;
- забезпечення проведення необхідних робіт з ремонту та обслуговування будівель, покрівель, вентиляційних установок, водо- і тепломереж, опалювальних та освітлювальних систем, каналізації в закладах культури;
- здійснення технічного огляду та, у разі потреби, придбання та монтаж приладів обліку теплової, електричної енергії та води;
- забезпечення філій КЗ “Менський будинок культури”, КЗ “Менська публічна бібліотека” та КЗ “Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила” дровами та торфобрикетом:
дрова -159,5 м3: музей - 4,5м3, філії КЗ МБК -155м3;
торфобрикет - 14 т: Куковицька філія КЗ МПБ – 2т, Киселівська філія КЗ МБК – 12т;
- забезпечення в КЗ «Менська школа мистецтв» постачання природного газу для проведення опалювального періоду 2026-2027 років;
- проведення повірки наявного обладнання, що підпадає під відповідні терміни та забезпечення готовність до роботи опалювальних котлів, наявної автоматики та проведення обстеження стану опалювальних приладів;
- встановлення енергозберігаючих вікон в спортивній залі Макошинської філії КЗ “Менський будинок культури” (за наявності коштів);
- заміну дверного блоку в кінозалі КЗ “Центр культури та дозвілля молоді”;
- в КЗ “Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила”: перевірку стану пічного опалення, димарів та, за потреби, прочищення їх від сажі перед новим опалювальним сезоном; утеплення вікон, дверей перед осінньо-зимовим періодом 2026-2027 років;
- перевірку технічного стану електромережі, пожежної сигналізації, первинних засобів пожежогасіння, у разі необхідності, їх ремонт і доукомплектування;
- проведення інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки з персоналом з метою запобігання виробничому травматизму і пожежам;
- в комунальних закладах Відділу культури поповнення інвентарю для боротьби із сніговими заметами.
На сьогоднішній день КУ ЦБОЗК проводиться моніторинг цін на деревину та торфобрикет. 
Договір на закупівлю деревини для “Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила” підписаний. Завоз – з моменту підписання і до 31 серпня 2026 року.

Відділ освіти Менської міської ради

Відділом освіти, керівниками закладів освіти, вжито ряд заходів по підготовці закладів освіти до початку навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Проведено закупівлю твердих видів палива. Закуплено твердих видів палива по закладах освіти: дрова 65,3% ( потреба1236 м3, завезено 808 м3), торфобрикет – 0% ( потреба 171 т, заключаються договори.), 
вугілля – 100% ( потреба 120т. завезено 120 т.).
	Укладаються договори на повірку газового обладнання (манометри та сигналізатори), в червні 2026 року буде проведена повірка вогнегасників.
	Для забезпечення безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2026 -2027 років  проводиться технічний огляд  системи опалення, котлів та системи водопостачання. 
        Виконано :
Менський опорний заклад ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка (вул. Чернігівський шлях, 11)
1. Розпочато нове будівництво протирадіаційного укриття. Договір укладено 01.05.2026 р. на суму 107 694 000,00 грн. Роботи тривають і мають завершитися до 25.12.2026 р.
2. За кошти ЮНІСЕФ укладено договори на поточний ремонт:
                  - заміна вікон та дверей у будівлі майстерні – 199 994,63 грн;
                 - заміна вікон у приміщенні початкової школи – 175 686,16 грн.
Менський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко» комбінованого типу Менської міської ради  
1. Поточний ремонт укриття з укладанням лінолеуму. Договір на суму                    153 000,00 грн.
2. Виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення системи пожежної сигналізації – 38 000,00 грн.
Макошинська гімназія Менської міської ради
1. Виконано аварійний ремонт системи опалення – 20 756,00 грн.
2. Проведено ремонт системи охоронної сигналізації – 10 000,00 грн.
Макошинський ЗДО (дитячий садок)  «Сонечко» (загального типу) Менської міської ради 
1. Виконано монтажні та пусконалагоджувальні роботи системи  автоматичної установки охоронно-тривожної сигналізації – 53 220,22 грн.
Менський ЗДО (ясла-садок)  «Дитяча академія» комбінованого типу Менської міської ради  
1. Поточний ремонт системи протипожежного захисту та автоматичної пожежної сигналізації  на об’єкті – 8 464,80 грн.
2. Установлення котла та димоходу (Осьмаківська філія) – 40 200,00 грн.
Опорний заклад Менська гімназія Менської міської ради 
1. Поточний ремонт туалетів на першому поверсі головного корпусу – 199 986,00 грн.
2. Поточний ремонт із заміною вікон та відкосів у майстерні – 199 993,00 грн.
Стольненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Менської міської ради 
1. Ремонт системи охоронної сигналізації – 10 000,00 грн.
Синявський ЗДО (дитячий садок) «Дзвіночок» загального типу Менської міської ради 
1. Аварійний ремонт системи опалення – 8 400,00 грн.
Менський «Центр дитячої та юнацької творчості» Менської міської ради 
1. Виконано роботи з облаштування стелі – 13 380,00 грн.
Проблемні питання:
Менський опорний заклад ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка (вул. Чернігівський шлях, 11)
1. Заплановано капітальний ремонт – встановлення системи блискавкозахисту (за кошти субвенції).
2        Планується поточний ремонт першого поверху для створення сучасного освітнього простору.
Волоськівська гімназія Менської міської ради  
1. Поточний ремонт аварійної стіни дошкільного підрозділу – 120 000,00 грн.
2. Поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж у харчоблоці – 111 000,00 грн.
Блистівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Менської міської ради  
1. Заплановано ремонт розмороженої опалювальної системи. Матеріали – за рахунок спонсорів, монтажні роботи виконуватимуть працівники КП «Менакомунпослуга».
2. Запланована заміна труби та внутрішніх димоходних каналів у котельні. Орієнтовна вартість – 340 000,00 грн.
Менський «Центр дитячої та юнацької творчості» Менської міської ради 
1  Заплановано ремонт вікон,ремонт димоходу пошкоджених вибуховою хвилею. Капітальний ремонт покрівлі.

Менська міська рада

З метою забезпечення належного стану автомобільних доріг комунальної власності здійснено виконання частини завдань, визначених Програмою фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням 56 сесії Менської міської ради 8 скликання від 19 грудня 2024 року №733
[bookmark: _GoBack]Станом на 09.06.2026  проведено роботи з експлуатаційного утримання ,а саме: поточний  дрібний ремонт асфальтобетонного покриття  вулиць  Вишнева, Віталія Горбача, Тиха, Остреченська, Лісова, Дачна, Корольова, та провулок Шевченка в м.Мена  площею 1200 м2 на загальну суму 720 тис.грн. від загальної площі 1800 м2.
	Старости  на територіях старостинських округів в будівлях, що належать до комунальної власності Менської міської територіальної громади, проводитимуть перевірку системи опалення. В приміщенні Стольненського старостату в результаті сильних морозів взимку, постійного відключення електроенергії  та тривалої експлуатації системи опалення  розмерзалася частина радіаторів опалення. На  зимовий період 2026/2027 років потрібно провести капітальний ремонт всієї системи опалення із заміною труб і радіаторів. 
          
 


Начальник відділу житлово-
комунального господарства та 
комунального майна міської  ради                                  Ірина ЄКИМЕНКО            
