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Про підготовку закладів освіти
Менської міської територіальної громади до нового 2026/2027 навчального року
З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів освіти, створення належних умов для навчання та виховання дітей, здійснення якісної підготовки закладів освіти до організованого початку 2026/2027 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період Відділом освіти Менської міської ради, керівниками закладів освіти проводиться відповідна робота.
Вживаються заходи щодо створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання дітей у закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, а також виконання вимог нормативно-технічних документів з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
Всі заходи відбуваються в умовах оголошеного воєнного стану в Україні, що вносить свої корективи у підготовку закладів освіти.
Станом на звітну дату в підпорядкуванні Відділу освіти Менської міської ради перебуває 28 закладів та установ освіти комунальної форми власності, з них: 13 закладів дошкільної освіти та філій, 12 закладів загальної середньої освіти та філій (2 ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 3 гімназії та 7 філій І-ІІ ступенів опорних закладів освіти), 2 заклади позашкільної освіти, Степанівський МНВК та Менський ІРЦ.
Проведено закупівлю твердих видів палива. Закуплено твердих видів палива по закладах освіти: дрова 100% (1615 м3), торфобрикет – 50% (потреба 251,8 т, завезено 125,9 т.), вугілля – 100% (потреба 120 т. завезено 120 т.). 
Для забезпечення безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2026/2027 роки проводиться технічний огляд системи опалення, котлів та системи водопостачання.
До початку нового навчального року в закладах освіти громади проведено заходи по ремонту чи реконструкції приміщень, оновленню матеріально-технічної бази, виконанню протипожежних заходів:
Опорний заклад Менська гімназія Менської міської ради:
1.Капітальний ремонт встановлення автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу  у всіх приміщеннях закладу на суму 1 358 375, 00 грн., з них кошти субвенції з державного бюджету - 1 222 537,00 грн., кошти місцевого бюджету на смовах співфінансування - 135 838,00 грн. 
2. Капітальний ремонт "Встановлення системи блискавкозахисту на будівлі Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Мена, вул. Шевченка,56 загальною вартістю - 1 170 635,00 грн, з них кошти субвенції з державного бюджету - 1 053 571,00 грн., кошти місцевого бюджету на умовах співфінансування - 117 064,00 грн.
3. Поточний ремонт з заміни дверей та ремонту ганку в приміщенні майстерні Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради за адресою: 15600, Чернігівська область, Корюківський район, м.Мена, вул.Шевченка, б.56 на суму 197469,00 грн. (кошти ЮНІСЕФ).
4.Поточний ремонт з заміни дверей та ремонту ганку у спортивний зал головного корпусу Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради за адресою: 15600, Чернігівська область, Корюківський район, м.Мена, вул.Шевченка, б.56  на суму 159300,00 грн. (кошти ЮНІСЕФ)
5. Поточний ремонт з заміни дверей та облаштування ганку входу в протирадіаційне укриття Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради за адресою:15600, Чернігівська область, Корюківський район, м.Мена, вул.Шевченка, б.56А на суму 63231,00 грн. (кошти ЮНІСЕФ)
6. Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій даху будівлі основного корпусу Опорного закладу Менська гімназія на суму 156725,00 грн. (кошти місц.бюджету)
7. Капітальний ремонт приміщення осередку предмету “Захист України”. На даний час тривають ремонтні роботи (загальна вартість близько 1 500 000,00 грн.).
Менський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради:
1. Капітальний ремонт "Встановлення системи бликавкозахисту на будівлі Менського опорного  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Мена, вул. Чернігівський шлях, буд. 11" загальною вартістю 1 077 759,00 грн., з них кошти субвенції з дежравного бюджету - 932 183,00 грн., кошти місцевого бюджету на умовах співфінансування - 145 576,00 грн.
2. На даний час триває реалізація масштабного проєкту “Нове будівництво протрадіаційного укриття (ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. Ім.Т.Г.Шевченка по вулиці Чернігівський шлях, 11”. Загальна вартість будівництва - 110 288 972,00 грн. Кошти на реалізацію отримано з державного бюджету та місцевого на умовах співфінансування (10% від загальної вартості).
3. Триває реалізація проєкту по створенню сучасного освітнього простору  в рамках Концепції “Нова українська школа”. Заплановано повне оновлення природничих лабораторій в закладі освіти. На закупівлю обладнання кошти виділено з державного бюджету 1 777 900,00 грн та місцевого бюджету на умовах співфінансування - 177 790 грн. Ремонт приміщень здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Волосківська філія Дягівської гімназії Менської міської ради:
1. Поточний ремонт мереж зовнішньої каналізації в приміщенні харчоблоку, загальна вартість - 115 227,83 грн.
2. Поточний ремонт аварійної стіни приміщення дошкільного пілрозділу на суму 119 768,91 грн.
Стольненська гімназія Менської міської ради:
1. Придбання системи безперебійного живлення у складі із гібридного інвентора та акамуляторної батареї електричної з підігрівом на суму 399 000,00 грн. (кошти ЮНІСЕФ).
Макошинська гімназія Менської міської ради:
1. Придбання системи безперебійного живлення у складі із гібридного інвентора та акумуляторної батареї електричної з підігрівом на суму 367 480,00 грн (кошти ЮНІСЕФ).
2. Поточний ремонт системи опалення із встановленням частотного перетворювача для живлення 3-х фазного циркуляційного насосу від однофазної генераторної системи живлення на суму 27 277,00 грн. За кошти місцевого бюджету.
Блистівська філія Стольненської гімназії Менської міської ради:
1. Поточний ремонт по проведенню заміни димової труби котельні загальною вартістю 165 000,00 грн.
Бірківська філія “Сонечко” Стольненського закладу дошкільної освіти “Сонечко” Менської міської ради:
1. Поточний ремонт приміщення найпростішого укриття Бірківської філії КЗ “Менський будинок культури” на суму 60 000,00 грн.
Киселівська філія “Веселка” Менського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) “Сонечко” комбінованого типу Менської міської ради:
1. Проведення поточног оремонту покрівлі приміщення закладу освіти загальною вартістю 59 120,00 грн.
Макошинський заклад дошкільної освіти “Сонечко” Менської міської ради:
1. Придбання посудомийної машина вартістю 99 112,50 грн.
2. Обладнання для кухні на суму 107 120,00 грн. (надхоження від БО БФ “Жовто-блакитні крила”).
3. Придбання системи безперебійного живлення у складі гібридного низьковольтного трохфазного інвентора та акумуляторної батареї електричної з підігрівом вартістю 367 483,00 грн. (кошти ЮНІСЕФ).
4. Заміна вікон в приміщенні закладу на енергоефективні вартістю 16 632,00 грн. (кошти ЮНІСЕФ).
Менський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) “Сонечко” комбінованого типу Менської міської ради:
1. Проведення поточного ремонту з укладанням лінолеуму в найпростішому укритті закладу загальною вартістю 153 000,00 грн.
2. Придбання системи безперебійного живлення у складі гібридного низьковольтного трохфазного інвентора та акумуляторної батареї електричної з підігрівом вартістю 419 520,00 грн. (кошти ЮНІСЕФ).
Менський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) “Дитяча академія” комбінованого типу Менської міської ради:
1. Придбання системи безперебійного живлення у складі гібридного низьковольтного трохфазного інвентора та акумуляторної батареї електричної з підігрівом вартістю 367 483,00 грн. (кошти ЮНІСЕФ).
2. Отримано конструктор та м’які меблі від ГО “Добрі ініціативи Менщини” на суму 151 071,00 грн. (в рамках облаштування ресурсної кімнати в закладі освіти).
До початку 2026/2027 навчального року заклади загальної середньої освіти отримали ігрові набори LEGO Play Box від Управління освіти і науки Чернігівської ОДА. Також заклади освіти громади отримали ковдри напіввовняної, набору посуду та ін. від Чернігівської обласної організації Товариство Червоного Хреста України.
У закладах освіти Менської громади проведено повірку вогнегасників відповідно до вимог пожежної безпеки.
З метою належної підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років здійснюється  технічну перевірку манометрів, термометрів, сигналізатори газу.
В усіх закладах освіти зроблені косметичні ремонти в межах власних (бюджетних) фінансових можливостей.
Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Структура і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначається педагогічною радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону тощо.
До початку навчального року заклади освіти на педагогічних радах, враховуючи безпекову ситуацію, результати опитування батьків приймають рішення - за якою з формою організації освітнього процесу буде здійснюватися навчання з 01 вересня 2026 року (це може бути очна чи дистанційна форма навчання, змішаний формат - очно-дистанційна форма). При цьому освітній процес у початковій школі бажано проводити за очною формою (згідно рекомендацій МОН, враховуючи необхідність соціалізації дітей).
Розпорядженням секретаря ради створено комісію з обстеження закладів освіти на предмет готовності до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу у 2026/2027 навчальному році. За результатами роботи комісії готуються акти відповідної форми, які відображають стан справ у закладах освіти.
Начальник Відділу освіти
Менської міської ради	Ірина ЛУК’ЯНЕНКО
